SADRŽAJ

I	UVOD...........................................................................................................	3

II	POSLOVI OSNOVNE DJELATNOSTI .......................................................	4

III	POSLOVI IZ DOPUNSKIH DJELATNOSTI ................................................	12

IV	DRUGI POSLOVI VEZANI ZA OSTVARIVANJE OSNOVNE

DJELATNOSTI I SARADNJA SA ORGANIMA, JAVNIM SLUŽBAMA I

DRUGIM ORGANIZACIJAMA ....................................................................	12

V	BROJ ZAPOSLENIH  I KVALIFIKACIONA STRUKTURA ........................	12

VI	MATERIJALNO TEHNIČKA OPREMLJENOST DRUŠTVA .....................	13

VII	FINANSIJSKI PLAN ...................................................................................	14

I  UVOD

Programom rada „Zelenilo“ d.o.o za 2019. godinu biće obuhvaćene aktivnosti na održavanju i unapređenju javnih zelenih površina, na području Glavnog grada i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

Planirana vrijednost radova, u narednoj godini  iznosiće  996.000,00 eura.

„Zelenilo“ d.o.o. će održavati ukupno 11.867.163 m² javnih zelenih površina,  od čega intenzivno 149.754 m²  gradskih parkova,  160.616 m² zelenila u razdjelnim ostrvima i uz saobraćajnice, 512.077 m² blokovskog zelenila. Navedene aktivnosti podrazumijevaće maksimalan broj operacija njegovanja u zavisnosti od kategorije zelenila, značaja, lokacije, sociološkog i kulturološkog značaja, vremenskih prilika itd.  Ekstenzivno se održava 1.800.527 m²  park šuma i zaštitnih pojaseva i 8.940.791 m² neuređenih zaštitnih pojaseva, obala rijeka i površina neprivedenih namjeni. Društvo će se starati i o 5.455 stabala u drvoredima grada, rekvizitima u okvirima dječijih igrališta i oko 1.523  kom. klupa. Društvu pripada i održavanje javnih zelenih površina u opštini u okviru Glavnog grada Golubovci – 264.629 m². Održavanje ovih površina je povremeno, a zavisi od vremenskih prilika i vegetacionog perioda. Prethodno navedene aktivnosti,koje se odnose na povremeno održavanje, biće sprovedene u cilju preventivnih mjera zaštite od požara, kao i zaštite biljnog fonda od bolesti i štetočina.

Kvadratura novouređenih zelenih površina, koje su izvedene u 2018.godini iznosi 7.994,00 m² od čega se  na redovno održavanje  u 2019. godini preuzima 4.996,30 m2.

Tokom 2019. godine planirane investicione aktivnosti, u vrijednosti od 100.000,00 eura, biće usmjerene za izgradnju novih, kao i rekonstrukciju i revitalizaciju postojećih sadržaja, iz djelokruga djelatnosti Društva.

Tokom 2019. godine u rasadničkoj proizvodnji zasnivanje novog zasada biće zadatak kome će se posvetiti najviše pažnje. Veliki broj sadnica koji je tokom godine izvađen iz proizvodnog polja i upotrijebljen za uređenje javnih zelenih površina biće nadomiješten mladim trogodišnjim i četvorogodišnjim sadnicama lišćara i četinara u količini od 600 kom. Zasnivanje novih parcela pratiće održavanje starih zasada u vidu primjene svih potrebnih agrotehničkih mjera njege (prihranjivanje, freziranje, orezivanje, zaštita od bolesti i štetočina, kolčenje, košenje ...).  Kako bi se obezbijedio kontinuitet u proizvodnji tokom jesenjeg perioda 2018. godine prikupljeno je sjeme različitih dendroloških vrsta koje će u rano proljeće biti posijano i njegovano u proizvodnim lejama do momenta kada će biti spremno za školovanje na otvorenom polju. Uporedo sa proizvodnjom iz sjemena obavljaća se i proizvodnja iz reznica uglavnom ukrasnog žbunja i žive ograde u količini od 35.000 kom.

U zaštićenom prostoru površine 1.000m² obavljaće se proizvodnja rasada sezonskog cvijeća u količini od 150.000 komada. Od ljetnjih cvetajućih vrsta u proizvodnji će se naći Tagetes patula (patuljasta kadifa), Tagetes  erecta (visoka kadifa), Salvia splendens, Impatiens walleriana, Catharanthus roseus. Cvjetanje u toku zimskog perioda biće obezbijeđeno sadnjom  Viola wittrockiana-dan i noć.

Za 2019. godinu „Zelenilo“ d.o.o. planira dodatno opremanje materijalno tehničkim sredstvima tj. nabavku:  teretnog vozila – kamion  kiper, poljoprivredne mašine – traktor, motorne kosačice i motornog programa u vrijednosti od 85.000,00 eura.

II  POSLOVI IZ OSNOVNE DJELATNOSTI

| Red br. | POZICIJA RADOVA | Jed. mj. | Kol. | Cijena | Iznos u € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ODRŽAVANJE DRVEĆA |  |  |  |  |
| 1. | Okopavanje drveća sa izradom zdjelica | kom. | 3.000 | 0,91 | 2.730,00 |
|  | i uklanjanjem izbojaka i izdanaka |  |  |  |  |
|  | 2 puta/godišnje 1.500 x 2 |  |  |  |  |
|  | I,II,III-X,XI,XII mjesec |  |  |  |  |
| 2. | Zalivanje drveća | kom. | 240.000 | 0,23 | 55.200,00 |
|  | 40 puta/godišnje 6000 x 40 |  |  |  |  |
|  | V-IX mjesec |  |  |  |  |
| 3. | Ankerisanje drveća | kom. | 700 | 3,25 | 2.275,00 |
|  | 2 puta/godišnje 350 x 2 |  |  |  |  |
|  | II-IX mjesec |  |  |  |  |
| 4. | Zamjena vezova | kom. | 1.400 | 0,77 | 1.078,00 |
|  | 2 puta/godišnje 700 x 2 |  |  |  |  |
|  | II-IX mjesec |  |  |  |  |
| 5. | Orezivanje drveća Ø krošnje preko 5m | kom. | 300 | 7,35 | 2.205,00 |
|  | II, III- IX, XII mjesecu |  |  |  |  |
| 6. | Orezivanje drveća Ø krošnje do 5m | kom. | 500 | 4,05 | 2.025,00 |
|  | II, III- IX, XII mjesecu |  |  |  |  |
| 7. | Sadnja listopadnog drveća | kom. | 350 | 24,27 | 8.494,50 |
|  | III, IV - X,XI,XII mjesecu |  |  |  |  |
| 8. | Sadnja zimzelenog drveća | kom. | 150 | 27,86 | 4.179,00 |
|  | III, IV - X,XI,XII mjesecu |  |  |  |  |
| 9. | Sječa suvog, oboljelog i drveća sklonog | kom. | 330 | 17,88 | 5.900,40 |
|  | padu Ø 30-50 cm |  |  |  |  |
|  | I, II, III - IX, X, XI, XII mjesecu |  |  |  |  |
| 10. | Sječa drveća Ø preko 30cm sa upotrebom | kom. | 170 | 66,89 | 11.371,30 |
|  | dizalice |  |  |  |  |
|  | I, II, III - IX, X, XI, XII mjesecu |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  | 95.458,20 |
| Red br. | POZICIJA RADOVA | Jed. mj. | Kol. | Cijena | Iznos u € |
| II | ODRŽAVANJE ŽBUNJA |  |  |  |  |
| 1. | Detaljno čišćenje žbunja sa uklanjanjem | kom. | 140.000 | 0,017 | 2.380,00 |
|  | otpada 4 puta/godišnje 35.000 x 4 |  |  |  |  |
|  | III, IV - IX, X mjesecu |  |  |  |  |
| 2. | Okopavanje žbunja | kom. | 10.000 | 0,22 | 2.200,00 |
|  | intenzivno održavanje 1 put/godišnje 10.000x1 |  |  |  |  |
|  | III, IV - IX, X mjesecu |  |  |  |  |
| 3. | Orezivanje srednje - visokog žbunja | kom. | 70.000 | 0,38 | 26.600,00 |
|  | III - IX mjesecu (poslije cvjetanja) |  |  |  |  |
|  | 35.000 x 2 |  |  |  |  |
| 4. | Sadnja listopadnog žbunja | kom. | 100 | 3,33 | 333,00 |
|  | III, IV -IX, X mjesecu |  |  |  |  |
| 5. | Sadnja zimzelenog i četinarskog žbunja | kom. | 1.050 | 6,08 | 6.384,00 |
|  | III, IV -IX, X mjesecu |  |  |  |  |
| 6. | Sječa - krčenje suvog žbunja | kom. | 100 | 0,09 | 9,00 |
|  | I - XII mjeseca |  |  |  |  |
| 7. | Zalivanje žbunja | kom. | 1.000.000 | 0,04 | 40.000,00 |
|  | 40 puta / godišnje 25.000 x 40 |  |  |  |  |
|  | V - IX mjesecu |  |  |  |  |
| 8. | Tretiranje korova herbicidima | ha | 2 | 2.000,00 | 4.000,00 |
|  | V - VI mjesecu |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  | 81.906,00 |
| Red br. | POZICIJA RADOVA | Jed. mj. |  | Cijena | Iznos u € |
| III | ODRŽAVANJE ŽIVE OGRADE |  |  |  |  |
| 1. | Orezivanje i fomiranje žive ograde | m' | 28.000 | 0,36 | 10.080,00 |
|  | 4 puta/ godišnje 7.000 x 4 |  |  |  |  |
|  | IV - IX mjesecu |  |  |  |  |
| 2. | Okopavanje žive ograde | m' | 7.000 | 0,18 | 1.260,00 |
|  | III, IV - IX, X mjesecu |  |  |  |  |
| 3. | Zalivanje žive ograde | m' | 140.000 | 0,16 | 22.400,00 |
|  | 20 puta / godišnje 7.000 x 20 |  |  |  |  |
|  | V - IX mjesecu |  |  |  |  |
| 4. | Sadnja žive ograde - ožiljenice | m' | 0 | 13,75 | 0,00 |
|  | III, IX - X, XI mjesecu |  |  |  |  |
| 5. | Sadnja žive ograde - busenom | m' | 500 | 13,75 | 6.875,00 |
|  | III, IX - X, XI mjesecu |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  | 40.615,00 |
| Red br. | POZICIJA RADOVA | Jed. mj. | Kol. | Cijena | Iznos u € |
| IV | ODRŽAVANJE RUŽA |  |  |  |  |
| 1. | Orezivanje - formiranje ruža | kom. | 776 | 0,1 | 77,60 |
|  | V, VI - IX mjesecu |  |  |  |  |
| 2. | Prihranjivanje ruža | kom. | 776 | 0,23 | 178,48 |
|  | III-IV mjesecu |  |  |  |  |
| 3. | Okopavanje ruža | kom. | 1.552 | 0,16 | 248,32 |
|  | 2 puta / godišnje 776 x 2 |  |  |  |  |
|  | III - IX mjesecu |  |  |  |  |
| 4. | Prskanje ruža zaštitnim sredstvima | kom. | 1.552 | 0,04 | 62,08 |
|  | 2 puta / godišnje 776 x 2 |  |  |  |  |
|  | V - VI mjesecu |  |  |  |  |
| 5. | Zalivanje ruža | kom. | 24.832 | 0,03 | 744,96 |
|  | V - IX mjesecu 776 x 32 |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  | 1.311,44 |
| Red br. | POZICIJA RADOVA | Jed. mj. | Kol. | Cijena | Iznos u € |
| V | ODRŽAVANJE PERENA |  |  |  |  |
| 1. | Okopavanje perena | m2 | 2.200 | 0,45 | 990,00 |
|  | 2 puta /godišnje 1.100 x 2 |  |  |  |  |
|  | IV - IX mjesecu |  |  |  |  |
| 2. | Orezivanje perena | m2 | 4.400 | 0,49 | 2.156,00 |
|  | 4 puta / godišnje 1.100 x 4 |  |  |  |  |
|  | IV - IX mjesecu |  |  |  |  |
| 3. | Sadnja perena | m2 | 100 | 9,19 | 919,00 |
|  | III, IV - X, XI mjesecu |  |  |  |  |
| 4. | Zalivanje perena | m2 | 17.600 | 0,04 | 704,00 |
|  | 16 puta / godišnje 1.100 x 16 |  |  |  |  |
|  | V - IX mjesecu |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  | 4.769,00 |
| Red br. | POZICIJA RADOVA | Jed. mj. | Kol. | Cijena | Iznos u € |
| VI | ODRŽAVANJE SEZONSKOG CVIJEĆA |  |  |  |  |
| 1. | Sadnja sezonskog cvijeća | m2 | 5.700 | 13,09 | 74.613,00 |
|  | 2 puta / godišnje |  |  |  |  |
|  | V, VI - X , XI, XII mjesecu |  |  |  |  |
| 2. | Zalivanje cvijeća | m2 | 356.250 | 0,04 | 14.250,00 |
|  | 25 puta / mjesečno 71.250 x 5 |  |  |  |  |
|  | V - IX mjesecu |  |  |  |  |
| 3. | Plitko okopavanje cvijeća | m2 | 34.200 | 0,18 | 6.156,00 |
|  | 6 puta / godišnje 5.700 x 6 |  |  |  |  |
| 4. | Prihranjivanje cvijeća mineralnim đubrivom | m2 | 11.400 | 0,05 | 570,00 |
|  | 2 puta / godišnje 5.700 x 2 |  |  |  |  |
|  | V - VI mjesecu |  |  |  |  |
| 5. | Čišćenje otpada iz cvijeća | m2 | 68.400 | 0,02 | 1.368,00 |
|  | 12 puta / godišnje 5.700 x 12 |  |  |  |  |
|  | V - XII mjesecu |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  | 96.957,00 |
| Red br. | POZICIJA RADOVA | Jed. mj. | Kol. | Cijena | Iznos u € |
| VII | ODRŽAVANJE TRAVNJAKA |  |  |  |  |
| 1. | Mašinsko košenje uređenih površina (gradski | m2 | 3.600.000 | 0,029 | 104.400,00 |
|  | parkovi, bulevarske trake, javne ustanove itd.) |  |  |  |  |
|  | 12 puta/godišnje 300.000 x12 |  |  |  |  |
|  | I - XII mjesecu |  |  |  |  |
| 2. | Detaljno grabuljanje intenzivno uređenih | m2 | 4.800.000 | 0,013 | 62.400,00 |
|  | površina 12 puta / godišnje 400.000 x 12 |  |  |  |  |
|  | I - XII mjesecu |  |  |  |  |
| 3. | Mašinsko košenje intenzivno uređenih stambenih | m2 | 1.650.000 | 0,029 | 47.850,00 |
|  | i blokovskih površina |  |  |  |  |
|  | III - XI mjesecu |  |  |  |  |
| 4. | Grabuljanje travnjaka sa utovarom | m2 | 1.650.000 | 0,013 | 21.450,00 |
|  | III - XI mjesecu |  |  |  |  |
| 5. | Mašinsko košenje neuređenih površina | m2 | 250.000 | 0,028 | 7.000,00 |
|  | III - XI mjesecu |  |  |  |  |
| 6. | Sakupljanje trave sa neuređenih površina | m2 | 250.000 | 0,01 | 2.500,00 |
|  | III - XI mjesecu |  |  |  |  |
| 7. | Čišćenje parkova od papira i drugog otpada | m2 | 30.000.000 | 0,001 | 30.000,00 |
|  | 200 puta / godišnje 150.000 x 200 |  |  |  |  |
|  | I - XII mjesecu |  |  |  |  |
| 8. | Prihranjivanje travnjaka mineralnim đubrivom | m2 | 300.000 | 0,05 | 15.000,00 |
|  | 2 puta / godišnje 150.000 x 2 |  |  |  |  |
|  | III, IV-IX, X mjesecu |  |  |  |  |
| 9. | Obnavljanje -sjetva travnjaka | m2 | 20.000 | 0,68 | 13.600,00 |
|  | 2 ha |  |  |  |  |
|  | III - IX, X mjesecu |  |  |  |  |
| 10. | Zalivanje travnjaka | m2 | 6.500.000 | 0,01 | 65.000,00 |
|  | 25 puta / godišnje 260.000 x 25 |  |  |  |  |
|  | V - IX mjesecu |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  | 369.200,00 |
| Red br. | POZICIJA RADOVA | Jed. mj. | Kol. | Cijena | Iznos u € |
| VIII | ODRŽAVANJE OPREME, STAZA I TRANSPORT |  |  |  |  |
| 1. | Čišćenje korova sa staza i igrališta | m2 | 2.000 | 0,22 | 440,00 |
|  | 2 puta / godišnje 1.000 x 2 |  |  |  |  |
|  | IV - IX mjesecu |  |  |  |  |
| 2. | Popunjavanje pješčanika pijeskom | kom. | 3 | 52,55 | 157,65 |
|  | III-Ix mjesecu |  |  |  |  |
| 3. | Nasipanje staza pijeskom sa valjanjem | m² | 52 | 1,76 | 91,52 |
|  | 1 put/godišnje |  |  |  |  |
|  | III-IX mjesecu |  |  |  |  |
| 4. | Opravka dječijih sprava | kom. | 25 | 41,90 | 1.047,50 |
|  | I - XII mjesecu |  |  |  |  |
| 5. | Farbanje dječijih sprava | kom. | 30 | 7,37 | 221,10 |
|  | I - XII mjesecu |  |  |  |  |
| 6. | Farbanje korpi za smeće | kom. | 45 | 2,18 | 98,10 |
|  | I-XII mjesecu |  |  |  |  |
| 7. | Opravka parkovskih klupa - zamjena letava | kom. | 1.200 | 10,80 | 12.960,00 |
|  | I - XII mjesecu |  |  |  |  |
| 8. | Farbanje parkovskih klupa | kom. | 40 | 7,03 | 281,20 |
|  | III - IX mjesecu |  |  |  |  |
| 9. | Zamjena oštećenih hidranata | kom. | 150 | 43,85 | 6.577,50 |
|  | V - IX mjesecu |  |  |  |  |
| 10. | Popunjavanje žardinjera sadnicama žbunja | kom. | 10 | 8,13 | 81,30 |
|  | III - IX mjesecu |  |  |  |  |
| 11. | Transport traktorom | h | 4.544 | 17,12 | 77.793,28 |
|  | I - XII mjesecu |  |  |  |  |
| 12. | Transport poluteretnim vozilom | h | 2.272 | 21,68 | 49.256,96 |
|  | I - XII mjesecu |  |  |  |  |
| 13. | Opravka pješčanih staza od betonskih ploča | m² | 0 | 18,58 | 0,00 |
|  | dim. 40x40x5 cm |  |  |  |  |
|  | III-IX mjesecu |  |  |  |  |
| 14. | Ugradnja rustik klupa | kom. | 40 | 50,00 | 2.000,00 |
|  | III - VIII mjesecu |  |  |  |  |
|  |  | Svega: |  |  | 151.006,11 |
| Red br. | POZICIJA RADOVA | Jed. mj. | Kol. | Cijena | Iznos u € |
| IX | ODRŽAVANJE PRIGRADSKOG ZELENILA |  |  |  |  |
| 1. | Sječa panjeva | kom. | 61 | 0,65 | 39,65 |
|  | visine 0,20 - 1,00; Ø 20-30cm |  |  |  |  |
|  | I, II, III - XI, XII mjesecu |  |  |  |  |
| 2. | Sječa- proreda stabala | kom. | 2.180 | 6,62 | 14.431,60 |
|  | I, II, III - XI, XII mjesecu |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka i montaža protivpožarnih znakova | kom. | 0 | 65,07 | 0,00 |
|  | i znakova zabrane kampovanja |  |  |  |  |
|  | V - VI mjesecu |  |  |  |  |
| 4. | Osmatrači | izvršioci | 0 | 395,00 | 0,00 |
|  | 4 izvršioca x 4 mjeseca |  |  |  |  |
|  | I - XII mjesecu |  |  |  |  |
| 5. | Čišćenje površina od samoniklog rastinja | m2 | 70.000 | 0,30 | 21.000,00 |
|  | 7 ha |  |  |  |  |
|  | I - XII mjesecu |  |  |  |  |
| 6. | Potkresivanje drveća - podizanje krošnje | kom. | 5.050 | 1,47 | 7.423,50 |
|  | I, II, III - X, XI mjesecu |  |  |  |  |
| 7. | Zaštita šumskih zasada od biljnih bolesti i | h | 1.050 | 2,25 | 2.362,50 |
|  | štetočina - PK rad |  |  |  |  |
|  | III, IV, V mjesecu |  |  |  |  |
| 8. | Transport kamionom | h | 0 | 50,76 | 0,00 |
| 9. | Rad drobilice grana | h | 920 | 53,00 | 48.760,00 |
| 10. | Rad autodizalice | h | 980 | 62,00 | 60.760,00 |
|  |  | Svega: |  |  | 154.777,25 |
|  |  | Ukupno I - IX |  |  | 996.000,00 |

R E K A P I T U L A C I J A

I	ODRŽAVANJE DRVEĆA ................................................... 95.458,20  eura

II	ODRŽAVANJE ŽBUNJA .................................................... 81.906,00  eura

III	ODRŽAVANJE ŽIVE OGRADE .......................................... 40.615,00 eura

IV	ODRŽAVANJE RUŽA..........................................................  1.311,44 eura

V	ODRŽAVANJE PERENA.....................................................  4.769,00 eura

VI	ODRŽAVANJE SEZONSKOG CVIJEĆA ........................... 96.957,00 eura

VII	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA............................................ 369.200,00 eura

VIII	ODRŽAVANJE OPREME, STAZA I TRANSPORT.......... 151.006,11 eura

IX	ODRŽAVANJE PRIGRADSKOG ZELENILA.................... 154.777,25 eura

________________________________

Ukupno I-IX: 996.000,00 eura

III  POSLOVI  IZ  DOPUNSKIH  DJELATNOSTI

Pored osnovne djelatnosti, Društvo obavlja i poslove koji nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, koji se odnose na inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, trgovinu na malo/veliko cvijećem, sadnicama, sjemenom itd.

- PEJZAŽNO UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA

„Zelenilo“ d.o.o. će izvoditi radove na pejzažnom uređenju u skladu sa prethodno urađenim projektima koje će voditi Glavni grad.

IV DRUGI POSLOVI  VEZANI ZA OSTVARIVANJE OSNOVNE DJELATNOSTI  I SARADNJA SA ORGANIMA, JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Značajan dio poslova Društvo će u 2019. godini izvesti u saradnji sa organima lokalne samouprave, državnim organima, sa mjesnim zajednicama, građanima i NVO sektorom. U saradnji sa Glavnim gradom i kompanijom Amlitudo d.o.o. preuzete su obaveze u realizaciji projekta „Moje drvo” koji funkcioniše kao mobilna aplikaciju preko koje su pravna i fizička lica u mogućnosti da doniraju sadnice Glavnom gradu. Cilj saradnje je podizanje novih zelenih površina koje će omogućiti život naših građana u uređenom prostoru.

V BROJ ZAPOSLENIH I KVALIFIKACIONA STRUKTURA

Organizaciona struktura Društva

Shodno odredbama Statuta,  u Društvu  su organizovana dva sektora:

- Sektor za Tehničko- operativne poslove

- Sektor za Ekonomsko - pravne poslove

Struktura zaposlenih u Društvu

Društvo  ima 110 zaposlenih,  od čega na neodređeno vrijeme 104,  a na određeno vrijeme 6.

Neodređeno							Određeno

NK  - 53				         			NK -  4

III    - 9							III    - 1

IV    - 27							 IV   - 1

VII   - 15

____________				  	   	  _____________

Ukupno: 104			                                         Ukupno: 6

VI  PODACI O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI

Društvo  raspolaže sa sljedećim poslovnim prostorom i opremom:

- Poslovna zgrada na Sitnici površine........................................................	665 m2

- Staklenik .................................................................................................	996,18 m

- Teretno vozilo …………………………......................................................	1 kom.

- Putnička  vozila .......................................................................................	3 kom.

- Poluteretno  vozilo -  Kango ....................................................................  1 kom.

- Dizalica ...................................................................................................   2 kom.

- Hidraulični mini bager .............................................................................   1 kom.

- Motokultivator ……………. ......................................................................	 4 kom.

- Prikolica za motokultivator ……………………………………………..........	 4 kom.

- Traktori.....................................................................................................	 3 kom.

- Traktorske prikolice  …………………......................................................	 4 kom.

Priključci za traktore i motokultivator

- Plug .........................................................................................................	3 kom.

- Trasmisija freze ......................................................................................	1 kom.

- Rotor sa limarijom ..................................................................................	1 kom.

- Pogon kose ............................................................................................	3 kom.

- Rezni aparat ..........................................................................................	3 kom.

- Freza za snijeg .......................................................................................	1 kom.

- Ralica za snijeg ......................................................................................	1 kom.

- Prskalice ................................................................................................	1 kom.

- Korpa za kopanje ...................................................................................	1 kom.

- Utovarivač stajnjaka ...............................................................................	1 kom.

- Rotacioni kopač …………………………………………………………......	1 kom.

- Cistijerna 6000 L ……………………………………………………............	1 kom.

- Drobilica za grane ........... .....................................................................	3 kom.

-  Agregat dizel WAKDE 650013 ……………………………………..........	1 kom.

- Motorna testera STIHL MS 290/390 .....................................................  	9 kom.

- Produžena motorna testera .................................................................. 	6 kom.

- Motorna leđna kosačica (FS 120 i FS 350 ) .........................................	21 kom.

- Motorna kosačica .................................................................................	5 kom.

- Motorna kosačica HUSQ ......................................................................	1 kom.

- Makaze za živu ogradu …..................................................................... 	5 kom.

- Abrazivni cirkular ...................................................................................	1 kom.

- "LOGOS" konstrukcija ..........................................................................	1 kom.

- Usisivač lišća ........................................................................................	3 kom.

- Duvač lišća ...........................................................................................	1 kom.

-  Računara ............................................................................................. 	12 kom.

- Fotokopir CANON IR 2318 ..................................................................  	 2 kom.

- Skener G241OHP ................................................................................  	 2 kom.

Planirana nabavka osnovnog sredstava koja će se finansirati iz Budžeta Glavnog grada:

| po strukturi | kol. | po vrijednosti |
| --- | --- | --- |
| Teretno vozilo – kamion kiper | 1 | 65.000,00 eura |
| Traktor | 1 | 12.000 eura |
| Motorne kosačice |  | 8.000 eura |
| Ukupno: |  | 85.000,00 eura |

VII  FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Programom rada za 2019. godinu utvrđeno je ostvarenje poslova iz osnovne djelatnosti u vrijednosti od  996.000,00 eura.

Shodno Programu rada, utvrđen je plan prihoda i rashoda za 2019. godinu. Planirani ukupni prihodi za 2019. godinu su 1.276.000,00 eura i veći su u odnosu na Plan  2018. godine za 1,35%.

U strukturi planiranih prihoda, glavnu stavku čini prihod po osnovu ostvarenja javne funkcije u iznosu od 996.000,00 eura  ili  78,06%,  što je na  nivou  Plana za prethodnu godinu. Ostale prihode (21,94%) čine prihodi po osnovu realizacije investicija na uređenju javnih zelenih površina u iznosu od 100.000,00 eura,   prihodi po osovu uređenja javnih zelenih površina u  Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci u iznosu od  40.000,00 eura   i  prihodi po osnovu pružanja usluga trećim licima i realizacije sopstvene proizvodnje, u iznosu od  140.000,00 eura.

Društvo je utvrdilo Plan rashoda u skladu sa Planom prihoda tako da planirani ukupni rashodi iznose  1.275.000,00 eura,  što čini povećanje za 1,35%  u odnosu na prošlogodišnji Plan.

U strukturi rashoda glavnu stavku čine troškovi zarada i naknada u iznosu od  954.000,00 eura ili  74,82%. Planirane  neto zarade su 563.000,00 eura i čine  44,16% ukupnih troškova..

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu od 158.500,00 eura ili 12,43% ukupnih troškova.

Trošak amortizacije (45.000,00 eura) učestvuje u ukupnim troškovima sa 3,53%.

PLAN BILANSA USPJEHA ZA 2019. GODINU

| Red. br. | ELEMENTI | Plan za |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.259.000,00 | 1.276.000,00 | 101,35 |
| 1. | Prihod po osnovu vršenja javne funkcije | 996.000,00 | 996.000,00 | 100,00 |
| 2. | Prihod po osnovu realizacije investicija na uređenju javnih zelenih površina | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3. | Prihod po osnovu uređenja javnih zelenih površina u Opštni u okviru Glavnog grada Golubovci | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 4. | Prihod po osnovu usluga trećim licima i realizacije sopstvene proizvodnje | 163.000,00 | 140.000,00 | 85,89 |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.258.000,00 | 1.275.000,00 | 101,35 |
| I | POSLOVNI RASHODI | 1.257.000,00 | 1.274.000,00 | 101,35 |
| 1 | NABAVKA ROBE,SIROVINA I MATERIJALA | 158.500,00 | 158.500,00 | 100,00 |
| 1.1. | Nabavna vrijednost prodate robe | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,00 |
| 1.2. | Troškovi materijala za izradu | 76.000,00 | 76.000,00 | 100,00 |
| 1.3. | Troškovi električne energije | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 1.4. | Troškovi vode | 9.500,00 | 9.500,00 | 100,00 |
| 1.5. | Troškovi rezervnih djelelova i alata | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 1.6. | Troškovi goriva i maziva | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 1.7. | Troškovi HTZ opreme | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 1.8. | Troškovi kancelarijskog materijala | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 2 | TROŠKOVI ZARADA , NAKNADA ZARADA I | 998.500,00 | 998.500,00 | 100,00 |
|  | OSTALI LIČNI RASHODI |  |  |  |
| 2.1. | Troškovi neto zarada i naknada | 563.000,00 | 563.000,00 | 100,00 |
| 2.2. | Troškovi poreza na zarade | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 2.3. | Troškovi doprinosa na zarade - zaposlenih | 202.000,00 | 202.000,00 | 100,00 |
| 2.4. | Troskovi doprinosa-poslodavac | 109.000,00 | 109.000,00 | 100,00 |
| 2.5. | Troškovi naknada za Odbor Direktora Društva | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| 2.6. | Troškovi naknada i pomoći radnicima po Kolektivnom ugovoru | 30.500,00 | 30.500,00 | 100,00 |
| 3 | AMORTIZACIJA | 40.000,00 | 45.000,00 | 112,50 |
| 4 | OSTALA POSLOVNA TEREĆENJA (proizvodne, neproizvod. usluge, nemater. trošk.) | 60.000,00 | 72.000,00 | 120,00 |
| 4.1. | Troškovi telefona | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4.2. | Troškovi platnog prometa, provizije, takse | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| 4.3. | Troškovi Oglasa | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 4.4. | Troškovi osiguranja radnika | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| 4.5. | Troškovi registracije motornih vozila | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4.6 | Troškovi proizvodnih usluga | 30.000,00 | 36.000,00 | 120,00 |
| 4.7. | Troškovi neproizvodnih usluga | 10.000,00 | 16.000,00 | 160,00 |
| 4.8. | Troškovi reprezentacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| II | FINANSIJSKI RASHODI | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
|  | Troškovi kamata | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| III | NEPOSLOVNI I VANREDNI RASHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | REZULTAT POSLOVANJA- DOBIT - GUBITAK | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |

Na osnovu člana 48 tačka 52 Statuta Glavnog grada (“Sl.list RCG – opštinski propisi”, broj 28/06,“Sl.list CG – opštinski propisi”, br.39/10, 18/12 i 38/17) Skupština Glavnog grada – Podgorice, na sjednici održanoj  27. i 28. decembra 2018. godine,

d o n i j e l a   j e -

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Program rada

“Zelenilo” d.o.o. Podgorica za 2019. godinu

Daje se saglasnost na Program rada “Zelenilo” d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, koji je Odlukom br.4615/1 usvojio Odbor direktora društva na sjednici održanoj dana 23.novembra  2018. godine.

Broj: 02-030/18-1528

Podgorica, 28. decembra 2018. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA – PODGORICE

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

dr Đorđe Suhih