****

**GLAVNI GRAD – PODGORICA**

 **GRADONAČELNIK**

**IZVJEŠTAJ O RADU GRADONAČELNIKA, ORGANA UPRAVE GLAVNOG GRADA I SLUŽBI ZA 2018. GODINU**

**Podgorica, februar 2019. godine**

**UVOD**

Godinu za nama obilježila je kontinuirana i uspješna realizacija kapitalnih projekata na teritoriji Podgorice, čime je na najbolji način potvrđena ispravnost utvrđenih strateških pravaca razvoja glavnog grada Crne Gore. Nastavili smo da ravnomjerno razvijamo grad i na taj način podižemo kvalitet života građana u svim njegovim djelovima.

Glavni grad – Podgorica, u skladu sa postavljenim ciljevima budžetske politike za 2018. godinu, održao je fiskalnu stabilnost, racionalizovao sve vidove potrošnje, stvorio uslove za normalno funkcionisanje svih organa i službi, izmirio sve obaveze i realizovao značajan dio planiranih kapitalnih investicija.

Za finansiranje Glavnog grada – Podgorice u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 60.727.780,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 61.847.158,07 eura, to jest 101,84% planiranog.

Glavni grad je bio dobitnik značajnih priznanja u prošloj godini, i to nagrada za najbolju praksu u lokalnoj samoupravi u oblasti efikasnog upravljanja lokalnim javnim finansijama i oblasti zaštite životne sredine, kao i prestižne nagrade „Stvaratelji za stoljeća” za doprinos razvoju preduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi.

U saradnji sa državnim institucijama posvećeno se radilo na realizaciji kapitalnih projekata koji će, bez sumnje, generisati dalji dinamičan i održiv razvoj Podgorice. Parafiranjem Ugovora između Glavnog grada i njemačke kompanije „Fichtner”, osiguran je skori početak realizacije projekta izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – najznačajnijeg infrastrukturnog projekta ikada realizovanog u našem gradu, vrijednog preko 50 miliona eura.

Završeni su radovi na II fazi obilaznice oko Golubovaca, vrijednosti oko 6,3 miliona eura, a privodi se kraju izgradnja Donjogoričkog bulevara, vrijednog deset miliona eura. Radovi na Jugozapadnoj obilaznici, koja će povezati magistralne puteve Podgorica – Petrovac i Podgorica – Cetinje i kojom će se na još jednom mjestu premostiti Morača, u vrijednosti od preko 15 miliona eura, takođe su se realizovali planiranom dinamikom.

Intenzivirana je izgradnja nove zgrade Gradskog pozorišta, investicije vrijedne šest miliona eura.

Nakon izgradnje vrtića na Starom aerodromu, započeta je izgradnja obdaništa u Tuzima, u vrijednosti od 1,8 miliona eura. Glavni grad je vrtićima „Ljubica Popović” i „Đina Vrbica” ustupio na korišćenje prostore u Bloku V i u Staroj varoši i na taj način značajno doprinio povećanju kapaciteta predškolskih ustanova u Podgorici.

Važno je istaći i da se privodi kraju izgradnja srednje stručne škole u Golubovcima, projekta koji Glavni grad realizuje u partnerstvu sa Vladom Crne Gore u vrijednosti od preko 4,5 miliona eura.

Velika dvorana Sportskog centra „Morača” potpuno je adaptirana za potrebe odigravanja utakmica *Eurolige*. Za završetak rekonstrukcije male sale Sportskog centra, koja će biti pretvorena u multifunkcionalnu dvoranu sa 2.200 mjesta, biće utrošeno 4,2 miliona eura. Cijeneći značaj vaterpola kao nacionalnog sporta u Crnog Gori 2018. godine u Podgorici je osnovan i plivački-vaterpolo klub „Budućnost”.

Kako bi stvorili pretpostavke za osmišljen razvoj, organizaciju i pospješivanje privrednih aktivnosti u Podgorici, donijeli smo 37 planskih dokumenata.

Trudili smo se da Podgorica bude još zelenija i uređenija. Tokom brojnih akcija ozelenjavanja zasadili smo preko 1.000 novih stabala i u saradnji sa privatnim sektorom pokrenuli projekat „Moje drvo”, zahvaljujući kojem će biti zasađeno još 1.800 novih stabala. Na brdu Gorica je otvoren Mediteranski vrt sa 700 sadnica i prvom zelenom učionicom. Pripremili smo uslove za davanje koncesija za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije na gradskoj deponiji i stvorili pretpostavke za izgradnju prve solarne elektrane na Veljem brdu.

Vodeći računa o ravnomjernom razvoju svih djelova grada, završili smo rekonstrukciju mjesnog centra u Gornjoj Gorici, vrijednosti 260.000 eura i otvorili višenamjenski objekat na Zlatici, vrijedan 470.000 eura, u kojem se nalaze Dom zdravlja, pošta, apoteka, prostorije za klub penzionera i udruženja građana.

Uprava Grada u prethodnoj godini je sa posebnim senzibilitetom i odgovornošću pristupala sprovođenju mjera socijane politike, kako bi najranjivijim kategorijama stanovništva stvorila uslove za kvalitetniji život. Uveliko se realizuje izgradnja Doma starih, kapaciteta 270 korisnika, do sada najveće investicije u oblasti socijalne zaštite, vrijedne blizu 12 miliona eura, a započeti su i radovi na izgradnji Dnevnog centra za djecu sa smetanjama u razvoju u Golubovcima.

Uručeni su ključevi za još 88 porodica penzionera, u trećoj po redu zgradi koju su Glavni grad i Udruženje penzionera realizovali, sa ukupnim učešćem grada u vrijednosti od 3.258.054 eura. Postavili smo kamen temeljac za zgradu radnika „Vodovoda” sa 80 stanova, kao i za zgradu za zaposlene u „Čistoći” sa 96 stanova, a planirana je i izgradnja treće zgrade namijenjene zaposlenim u ostalim gradskim preduzećima sa 91 stambenom jedinicom. Položen je kamen temeljac za izgradnju zgrade za zaposlene u organima sudstva, gdje je ulog Glavnog grada zemljište i komunalno opremanje u vrijednosti od 2.340.000 eura.

Četvrtu godinu zaredom obezbijedili smo besplatne komplete udžbenika za sve prvake. Za tu namjenu Glavni grad je do sada ukupno izdvojio 500.000 eura. Besplatne komplete udžbenika dobilo je više od 10 hiljada prvaka, a preko 1.000 djece iz socijalno ugroženih porodica dobilo je novčanu pomoć za nabavku školskog pribora.

Rekonstruisali smo rodnu kuću Rista Stijovića i otvorili Ljetnju scenu sa 200 mjesta iznad sastavaka Morače i Ribnice. Kao poklon počasnog konzula Crne Gore u Sloveniji Vojislava Kovača, Podgorica je dobila i spomenik velikom slovenačkom pjesniku Francu Prešernu, a na temelju odluke lokalnog parlamenta otkriven je i spomenik Josipu Brozu Titu u neposrednoj blizini glavnog gradskog bulevara.

Organizovali smo tradicionalne manifestacije - festival *City Groove*, *Džada Fest*, *Podgorica art festival*, *Made in NY džez festival*, Četvrti internacionalni sajam knjiga, i mnoge druge kojima je značajno obogaćena kulturna ponuda Podgorice.

Turističku i kulturnu ponudu obogatili smo novim događajima – *Dan japanske kulture*, *Marokanska nedjelja zanatlija*, pridružili smo se *Međunarodnim putevima mira*, održali *Dane Njemačke*, bili smo domaćini Svjetskog festivala poezije ,,Eminesku-Njegoš”, a ugostili smo i Miloša Karadaglića i Crnogorski simfonijski orkestar koji su nastupali su na Trgu nezavisnosti Turistička organizacija postavila je interaktivne ekrane, koji prikazuju sve neophodne informacije o turističkim lokalitetima u gradu i državi, a u rad je puštena i aplikacija *Klik Podgorica – Vaš vodič kroz glavni grad.*

Godina za nama bila je i godina snažnih diplomatskih aktivnosti. Posjetili su nas brojni ambasadori, predstavnici gradskih uprava iz inostranstva, različitih međunarodnih organizacija, a bili smo učesnici mnogih prestižnih međunarodnih skupova i foruma.

 Uprava Glavnog grada će nastaviti da razvija grad, širi partnerstva i vodi Podgoricu u duhu razvijenih evropskih gradova. Povjerenje koje uživamo kod građana dodatni nam je podsticaj da radimo odgovorno i posvećeno u stvaranju još boljih uslova koji svim građanima garantuju kvalitetniji život.

**LOKALNA SAMOUPRAVA**

U izvještajnom periodu normativna funkcija Sekretarijata za lokalnu samoupravu ostvarena je u skladu sa Programom rada Skupštine Glavnog grada i Programom rada Sekretarijata za 2018. godinu. Sekretarijat je pripremio radne tekstove: Odluke o davanju na korišćenje imovine u vlasništvu Glavnog grada bez naknade, Odluke o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija, Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, Odluke o pružanju pravne pomoći, Odluke o pečatima, Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada Podgorice, Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija. Pripremljeni su i normativni akat koji nisu predviđeni Programom rada Skupštine Glavnog grada ili Programom rada Sekrtarijata za 2018. godinu i to: Nacrt Odluke o utvrđivanju broja odbornika/ca u Skupštini Glavnog grada Podgorice, Nacrt Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu, Nacrt Odluke o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnih lica u komisiji za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti i komisiji za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina, Predloge Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada, Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada u skladu sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi, Poslovnika o radu Gradonačelnika, Uputstva o izradi godišnjeg programa rada i izvještaja o radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave i Vodič za pristup informacijama u posjedu Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Sekretarijat je svoju normativnu funkciju ostvario i pripremom: Izjašnjenja na Predlog zakona o lokalnoj samoupravi, Inicijative za izmjene i dopune propisa koji regulišu postupak utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda, Inicijative za izmjenu izbornog zakonodavstva, Analize normativnog okvira u oblasti slobodnog pristupa informacijama, Izjašnjenja na navode iz Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada.

U ostvarivanju ove funkcije Sekretarijat je takođe dao 7 pravnih mišljenja o usklađenosti propisa koje su pripremili organi lokalne samouprave sa zakonskim i podzakonskim aktima.

U okviru studijsko - analitičke grupe poslova pripremljeno je pet Izvještaja, dvanaest Informacija, Predlog Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Glavnog rada za 2018. godinu, Registar rizika sekretarijata za 2018. godinu, Program rada Sekretarijarijata za 2019. godinu i Plan javnih nabavki Sekretarijata za 2019. godinu.

U ostvarivanju funkcije upravljanja ljudskim resursima, Sekretarijat je raspisao i sproveo 7 javnih oglasa za zasnivanje radnog odnosa, 5 konkursa i 9 internih oglasa u organu i između organa. Takođe je, u saradnji sa Upravom za kadrove Crne Gore, organizovao 22 obuke za službenike i namještenike Glavnog grada koje je pohađao 71 službenik i namještenik, a koje su finansirane iz državnog budžeta. Pored toga, po lokalnom Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika i namještenika Glavnog grada za 2018. godinu, ovaj Sekretarijat organizovao je i realizovao ukupno 7 obuka koje je pohađalo 86 lokalnih službenika i namještenika. Obuke su finansirane iz Budžeta Glavnog grada.

U ostvarivanju funkcije upravnog rješavanja o pravima i obavezama građana, pokrenuto i vođeno ukupno 359 upravnih postupaka iz nadležnosti sekretarijata i 1.080 upravnih postupaka iz nadležnosti Uprave lokalnih javnih prihoda. Po strukturi, postupci iz nadležnosti sekretarijata bili su iz oblasti službeničko namješteničkih odnosa, ostvarivanja saradnje i partnerstva Glavnog grada i civilnog sektora, korišćenja prostora mjesnih zajednica i slobodnog pristupa informacijama. Od toga je 131 postupak po službenoj dužnosti i 228 po zahtjevu stranke. U 354 predmeta riješeno je u zakonskom roku, a u 5 po njegovom isteku. Od ukupnog broja zahtjeva, 214 je usvojeno, a 14 odbijeno. Izjavljene su 2 žalbe za čije riješavanje nije istekao rok do kraja izvještajnog perioda. U svim upravnim postupcima sekretarijat je pribavljao podatke o kojima se vode službene evidencije po službenoj dužnosti, u skladu sa odgovarajućim načelom Zakona o upravnom postupku.

Po četiri raspisana javna poziva za saradnju i partnerstvo nevladinih organizacija i organa uprave Glavnog grada na izradi opštih akata i razvojnih planova iz njihove nadležnosti, 4 predstavnika nevladinih organizacija ostvarili su pravo na učešće u radu radnih grupa i drugih oblika rada koje obrazuje gradonačelnik.

U ostvarivanju funkcije koordinacije radom mjesnih zajednica, ovaj organ primio je ukupno 409 zahtjeva građana za riješavanje različitih komunalnih i drugih potreba i proslijedio ih nadležnim organima, ustanovama i privrednim društvima. Takođe je preduzimao mjere na riješavanju problema izbora organa mjesne zajednice i te sačinio bazu podataka službenih prostorija koje koriste mjesne zajednice i prostora domova kulture, domova omladine i zadružnih domova Glavnog grada, sa pregledom njihove strukture i načina korišćenja.

U ostvarivanju funkcije zaključenja braka, u izvještajnom periodu sklopljeno je 1.257 brakova, a naknadno upisana 162 braka koja su zaključena van teritorije Glavnog grada. Izdato je 4.443 izvoda iz matičnog registra vjenčanih i 416 internacionalnih izvoda. Elektronskim putem poručeno je i dostavljeno na kućnu adresu 49 izvoda. U upisniku ovjera potpisa, prepisa i rukopisa evidentirano je ukupno 33.880 ovjera prepisa, rukopisa i potpisa. Po osnovu lokalnih administrativnih taksi za sve navedene usluge naplaćeno je ukupno 264.203,60 eura.

**BUDŽET I FINANSIJE**

Sredstva za finansiranje Glavnog grada – Podgorice u 2018. godini bila su planirana u iznosu od 60.727.780,00 eura, a ostvarena su u iznosu od 61.847.158,07 eura, to jest 101,84% planiranog.

Strukturu ukupnih primitaka u 2018. godini čine: sopstveni prihodi -41.599.909,25 eura, ustupljeni prihodi - 12.375.643,68 eura, transferi i donacije - 590.648,35 eura, kreditna sredstva - 3.000.000,00 eura i prenijeta sredstva - 4.281.233,30 eura.

Sopstveni prihodi u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu za 2,56 % većem od plana po Budžetu. U okviru sopstvenih prihoda najznačajniji su prirez porezu na dohodak fizičkih lica - 11.363.306,77 eura, prihodi od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - 9.913.023,20 eura i porez na nepokretnosti - 9.642.129,29 eura.

 Ustupljeni prihodi ostvareni su u iznosu za 11,29% većem od plana po Budžetu. Najznačajniji od njih bio je prihod od poreza na dohodak fizičkih lica, realizovan u iznosu od 8.717.058,72 eura.

Početni depozit (prenijeta sredstva iz 2017. godine) u iznosu od 4.281.233,30 eura usmjerena su za potrebe kapitalnog budžeta.

Ukupni izdaci budžeta usmjereni su na tekuće rashode - 30.445.710,72 eura, otplatu duga - 7.404.795,59 eura, rezerve - 516.674,48 eura i kapitalni budžet - 17.859.777,72 eura.

Najznačajniji tekući rashodi bili su bruto zarade i ostala lična primanja - 11.008.998,45 eura, rashodi za materijal i usluge - 4.510.702,30 eura, transferi opštinama, državi i privrednim društvima - 9.409.941,46 eura i transferi institucijama, pojedincima i NVO - 2.333.463,24 eura.

Sredstva za otplatu duga odnose se na otplatu kredita i HOV u iznosu od 1.985.360,58 eura, rashode iz prethodnih godina - 157.089,18 eura i otplatu ostalih obaveza (pravosnažne sudske presude) - 5.262.354,73 eura.

Kapitalni budžet u 2018. godini je realizovan u iznosu 72,06 % u odnosu na plan. Najznačajnije investicije bile su rješavanje imovinsko-pravnih odnosa - 2.241.589,27 eura, izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica - 1.415.924,25 eura, uređenje i opremanje lokacija - 2.248.811,83 eura, izgradnja Donjogoričkog bulevara - 1.348.911,09 eura, izgradnja druge faze miniobilaznice oko Golubovaca - 699.606,21 eura, Jugozapadne obilaznice - 615.904,88 eura, izgradnja fekalne kanalizacije - 896.645,88 eura, izgradnja zgrade Gradskog pozorišta - 454.165,03 eura, izgradnja višenamjenskog doma u MZ „Zlatica” - 380.619,50 eura i izgradnja Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Golubovcima - 200.000,00 eura.

Aktivnosti Sekretarijata za finansije odnosile su se i na izradu Odluke o naknadi za rad stalnih tijela Skupštine Glavnog grada obrazovanih posebnim odlukama, Odluke o budžetu Glavnog grada za 2019. godinu, Odluke o zaduženju Glavnog grada na iznos od 8.050.000,00 eura za realizaciju projekta „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, Faza I”.

U skladu sa Zakonom o unutrašnjim finansijskim kontrolama u javnom sektoru i Smjernicama za uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima u subjektima javnog sektora, izvršena je inovacija Registra rizika Glavnog grada – Podgorice. Registar rizika obuhvatio je potrošačke jedinice Glavnog grada (službe i organe grada), javne ustanove, privredna društava i opštine Golubovci i Tuzi.

**Lokalni javni prihodi**

 Lokalni javni prihodi u 2018. godini ostvareni su u ukupnom iznosu 23.383.200,41 eura, što je za 2.053.200,41 eura ili 9,63% više od iznosa planiranog Budžetom za 2018. godinu, odnosno 2.788.520,42 eura ili 13,54% više u odnosu na prethodnu godinu.

 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica ostvaren je u iznosu od 11.363.306,77 eura što je za 1.383,306,77 eura odnosno 13,86% više od plana za 2018. godinu, odnosno za 1.356.817,29 eura ili 13,56% više u odnosu na ostvareni prirez u 2017. godini.

 Uprava je donijela 108.174 rješenja o utvrđivanju poreza na nepokretnost. Ukupno realizovani porez na nepokretnosti za 2018. godinu ostvaren je u iznosu 9.642.129,29 eura, što je za 1.372.129,29 eura, odnosno 16,59% više od plana za 2018. godinu.

 U Upravi su obveznici direktno izjavili žalbe na 4.522 rješenja, od čega su usvojene 3.824. Po usvojenim žalbama donijeta su nova rješenja.

U izvještajnom periodu Uprava je donijela 254 rješenja o prinudnoj naplati poreza na nepokretnosti od pravnih lica.

 Lokalne komunalne takse ostvarene su u iznosu 1.331.649,93 eura, što je za 398.350,07 eura ili 23,03% manje u odnosu na plan budžeta Grada za 2018. godinu. U odnosu na prethodnu godinu, naplaćeno je 31,03% manje odnosno za 599.122,27 eura.

 Naknade za korišćenje opštinskih puteva ostvarene su u iznosu od 1.046.114,42 eura, što je za 303.885,58 eura ili 22,51% manje u odnosu na iznos planiran Budžetom Glavnog grada i 133.724,59 ili 11,33 manje nego u prethodnoj godini.

 Tokom izvještajnog perioda Uprava je donijela ukupno 115.064 rješenja.

 Pokrenuto je 2.509 postupaka prinudne naplate obaveze po osnovu poreza, taksi i naknada.

 Radi ostvarivanja prava pred drugim organima, službama i ustanovama, na zahtjev pravnih i fizičkih lica, izdato je 2.110 uvjerenje.

 Inspekcijski nadzor izvršen je kod 663 subjekata.

 Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, u skladu sa svojim zakonskim obavezama i ovlašćenjima, izdala je 22 prekršajna naloga pravnim licima i 22 prekršajna naloga odgovornom licu u pravnim licima, zbog nepodnošenja poreskih prijava.

 **PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ**

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj je u okviru poslova na praćenju izrade i donošenja prostorno planske dokumentacije u toku 2018. godine donio odluke o izradi 14 planskih dokumenata: DUP „Zabjelo B”, DUP „Zabjelo B – zona stanovanja”, DUP „Zabjelo1”, DUP „Drač-Cvijetin brijeg”, DUP „Zagorič 1”, DUP „Stara varoš – dio zone A”, DUP „Servisi i skladišta – Cijevna”, DUP „Donja Gorica”, DUP „Gorica C”, DUP „Tološi 2”, DUP „Konik – sanacioni plan”, DUP „Momišići A”, DUP „Poslovni centar Kruševac – zona B” i DUP „Servisno-skladišna zona sa ranžirnom stanicom”.

U istom periodu donijete su i odluke o utvrđivanju nacrta za 40 planskih dokumenata, od koji je usvojeno njih 37: DUP „Rekreativno-kulturna zona na obali rijeke Morače”, DUP „Stambena zajednica VI Kruševac - zone 2, 3 i 4”, DUP „Univerzitetski centar”, DUP „Blok V – dio”, DUP „Balijače Mojanovići dio B”, DUP „Drač - Vatrogasni dom”, DUP „Kuće Rakića”, UP „Klinički centar”, UP „Dinoša”, DUP „Drač - putnički terminal”, LSL „Fresići”, LSL „Medun - Orljevo”, DUP „Nova varoš”, UP „Marko Radović”, DUP „Goričani Berislavci – dio A”, UP „Kasarna Morača”, DUP „Tuzi Centar”, DUP „Goričani Berislavci dio B”, LSL „Servisno-skladišna zona uz jugoistočnu obilaznicu, ” LSL „Rogami”, LSL „Servisno-proizvodna zona Barutana II”, UP „Beglake”, DUP „Zabjelo 9” , DUP „Sadine”. Osam planskih dokumenata rađeno je u skladu sa odredbama člana 162c Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata: DUP „Naselje 1. maj”, DUP „Donja Gorica”, DUP „Gorica C”, DUP „Tološi 2”, DUP „Momišići A”, DUP „Poslovni centar Kruševac - zona B”, DUP „Konik-sanacioni plan” (mali) i DUP „Zabjelo B1”.

Sprovedeno je 40 javnih rasprava, od kojih 11 za plansku dokumentaciju po posebnom postupku. Ukupan broj podnesenih primjedbi od strane građana, u toku 2018. godine iznosio je 499.

Glavni grad – Podgorica u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma raspisao je Javni konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine. Vrijednost konkursa iznosila je 200.000,00 eura, a učešće Glavnog grada bilo je u visini od 50%. Pristiglo je osamnaest konkursnih radova, a prvonagrađeni konkursni rad dostavljen je Ministarstvu održivog razvoja i turizma na dalje sprovođenje procedure.

Kada je riječ o legalizaciji nelegalno sagrađenih objekata, Sekretarijat je primio 12.817 zahtjeva. Riješeno je 510 zahtjeva po predmetima upravnog postupka, od čega je 247 zahtjeva usvojeno, 208 odbijeno, 41 obustavljen a 14 odbačeno.

Za izgradnju i rekonstrukciju stambeno-poslovnih, poslovnih i stambenih objekata podnijeto je 72 zahtjeva, od čega je riješeno 55 na način što je 39 zahtjeva usvojeno, tri odbačeno, osam odbijeno i pet obustavljeno.

U oblasti izgradnje saobraćajne infrastrukture postupano je po 10 zahtjeva. Riješeno je njih sedam, od kojih je šest usvojeno, a jedan obustavljen.

Od 12 pristiglih zahtjeva za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže riješeno je njih 10 i svi su usvojeni.

Postupano je po osam zahtjeva za izgradnju objekata elektroenergetske infrastrukture i telekomunikacija, od kojih je šest riješeno i usvojeno.

Pored navedenog, primljena su i dva zahtjeva za promjenu investitora, od kojih je jedan obustavljen, a jedan odbijen.

 Za produženje građevinske dozvole podnijeta su i usvojena dva zahtjeva.

Sekretarijatu je za dobijanje upotrebnih dozvola podnijeto 124 zahtjeva. Usvojeno je 66, jedan je obustavljen, a tri odbijena.

Za pretvaranje stambenog prostora u poslovni postupano je po 58 zahtjeva od čega je usvojeno 16, odbijeno 18, a obustavljeno 12. Sekretarijatje primjenjujući Odluku o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada – Podgorice, postupao po 24 zahtjeva za pomoćne objekte, koji su riješeni tako što je sedam zahtjeva usvojeno, jedan odbijen, osam odbačeno, a tri obustavljeno.

Sekretarijat je odbio zahtjev za izdavanje rješenja o rušenju objekata.

 U Sekretarijatu je rješavano 108 zahtjeva za obračun komunalija od kojih je 78 usvojeno, šest odbijeno, a osam obustavljeno.

Primljeno je 637 zahtjeva za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, 1.043 zahtjeva za izdavanje izjašnjenja sa izvodom planske dokumentacije i 60 zahtjeva za izdavanje uvjerenja.

Sekretarijatu su dostavljena 52 zahtjeva za slobodan pristup informacijama, od čega su 23 zahtjeva usvojena, 25 odbijeno, a dva odbačena.

Usvojena je Strateška karta buke, a područje za koje je izrađena obuhvata urbani dio Podgorice i opštine Golubovci i Tuzi, u ukupnoj površini od 11.299,5 ha (GUR Podgorica 8584,9 ha, GUR Golubovci 1.805,3 ha, GUR Tuzi 909,3 ha).

**Održivi razvoj**

Sektor za životnu sredinu i održivi razvoj tokom 2018. godine sproveo je 129 procedura procjene uticaja pojedinih projekata, uz definisanje mjera sprečavanja, ublažavanja i sanacije eventualnih posljedica na životnu sredinu. Postupao je po 109 zahtjeva za sprovođenje prve faze postupka. Od ukupnog broja primljenih zahtjeva, za 83 odlučeno je da nije potrebno sprovoditi III fazu postupka procjene uticaja, dok su za 23 zahtjeva donijeta rješenja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja. Donijeto je 19 odluka o davanju saglasnosti na elaborate procjene uticaja.

Program monitoringa segmenata životne sredine na teritoriji Glavnog grada obuhvatio je praćenje kvaliteta vazduha na šest lokaliteta.

Tradicionalno je održana manifestacija „Energetski dani Glavnog grada – Podgorice”, koja je otvorena instalacijom „Zelenilom protiv betona”. U okviru manifestacije održana je konferencija „Sačuvaj energiju za svoj grad”, radionica za građane, Sajam energetske efikasnosti i priredba na temu zaštite životne sredine.

Glavni grad je i ove godine obilježio Evropsku nedelju mobilnosti, pa je u saradnji sa Njemačkom razvojnom agencijom – GIZ i UNDP-om na Trgu nezavisnosti organizovano takmičenje u crtanju na asfaltu za učenike pet osnovnih škola iz Podgorice. Održana je i konferencija „Bolji saobraćaj, bolji grad” na kojoj su, između ostalog, prezentovan i projekat *Održiva urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope - gradovi Jugoistočne Evrope zajedno prema održivom, energetski efikasnom prevozu*. Aktivnost „Dani bez automobila” imala je za cilj da se promotivnom vožnjom biciklima ulicama Podgorice pošalje poruka da je samo grad ekološki prihvatljivog saobraćaja grad ugodnog življenja.

Pripremljen je Program sistematske dezinsekcije na području grada koji je sproveo Institut za javno zdravlje Podgorica.

Urađen je izvještaj za potrebe članstva u „Evropskoj mreži zdravih gradova”, koji se odnosi na sprovođenje aktivnosti na polju unapređenja kvaliteta životne sredine, standarde življenja i servisa zdrastvene i socijalne zaštite.

Završena je prva faza projekta *Održiva urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope – gradovi Jugoistočne Evrope* *zajedno prema održivom, energetski efikasnom prevozu*, u sklopu koje je urađena „Mapa puta” koja podrazumjeva dinamiku sprovođenja budućih aktivnosti, a definisani su i konkretni koraci u implementaciji projekta za pojedine partnere.

 Glavni Grad je od juna 2018. godine pridruženi partner Gradu Ljubljani u projektu „Upravljanje i korišćenje urbanih šuma kao prirodnog nasljeđa” (URBforDAN) Interreg Dunavskog transnacionalnog programa. Projekat ima za cilj da uspostavi održivo i racionalno korišćenje urbanih šuma i prirodnog nasljeđa, a kao jedna od aktivnosti predviđenih projektom je i sprovođenje pilot projekta na području park šume „Gorica” i u Regionalnom parku „Komovi”.

 U cilju razvoja sportskog ribolova i *fly fishing* ribolova na pastrmske vrste, Glavni grad je zaključio ugovor o izradi Studije za uspostavljanje *fly-fishinga* na rijekama Morači i Zeti u dijelu toka kroz Podgoricu. Studija je obuhvatila terenska istraživanja, prikupljanje i obradu novih podataka, kao i sveobuhvatnu evaluaciju postojećih informacija. Na bazi dobijenih rezultata, evaluacija i analiza, Studijom su predložene mjere i aktivnosti očuvanja i unapređenja, odnosno valorizacije ovih lokaliteta na održivi način.

**KOMUNALNE DJELATNOSTI**

 Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj u protekloj godini preduzeo je niz aktivnosti u cilju stvaranja materijalnih, tehničkih i drugih uslova za efikasnije obavljanje komunalnih djelatnosti u glavnom gradu. Urađene su izmjene i dopune normativnih akata iz oblasti komunalnih djelatnosti – pripremljena je Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada – Podgorice i Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika. Donijet je Program organizovanja taksi prevoza za 2018. godinu, a obrazovan je i Štab za snabdijevanje vodom bezvodnog područja.

Preduzeće **„Vodovod i kanalizacija” DOO** u 2018. godini obezbijedilo je kvalitetno snabdijevanje potrošača pitkom vodom i odvođenje otpadnih voda. Realizovane su investicione aktivnosti ukupne vrijednosti 1.589.208,98 eura, od čega je iz budžeta Glavnog grada obezbijeđeno 1.251.466,42 eura, a iz sredstava Društva 337.742,56 eura.

 Izgrađena je fekalna kanalizacija u vrijednosti od 1.187.621,43 eura, i to u Zagoriču, Vrelima ribničkim, u nastavku ulica Aleksandra Puškina i IV crnogorske udarne brigade i u Ulici Vasa Bracanova. Izgradnja fekalne kanalizacije započeta je i u Gornjoj Gorici, Momišićima i Maslinama.

 Vrijednost izgradnje rekonstrukcije vodovodne mreže na teritoriji Glavnog grada iznosila je 288.290,44 eura. U okviru ovih investicionih aktivnosti izgrađeni su rezervoari u Mosoru, Doljanima i Gornjim Vranićima, izgrađena je vodovodna mreža u naseljima Park šuma Zagorič, Kakaricka gora, Vrela ribnička, Doljani, Vranići, obavljeni instalaterski radovi na izradi vodovodne mreže u Geteovoj ulici, u parku kod spomenika Francu Prešernu u Moskovskoj ulici, u krugu Azila za pse u naselju Vrela ribnička, u Orjenskoj ulici, u naselju Stara Zlatica, u naselju Gornji Vranići, prespojeni su potrošači na novi cjevovod u Ulici Aleksandra Lesa Ivanovića, u Kninskoj ulici, kao i na novi cjevovod na prostoru DUP-a „Čepurci”, zamijenjen je cjevovod u Ulici bratstva i jedinstva, sanirani kvarovi na vodovodnoj mreži u Ulici ratnih veterana, formirani cjevovodi u Bulevaru Džordža Vašingtona, u Dalmatinskoj ulici, sanirane kanalizacione cijevi u Bulevaru Save Kovačevića i ugrađen sistem za zalivanje u Sportskom centru „Morača”.

 Vrijednost radova na vodovodnoj mreži na području Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci iznosila je 57.311,46 eura. Izvršena je zamjena cjevovoda u naselju Mahala, formirani čvorovi na vodovodnoj mreži u naselju Vukovci, izrađena vodovodna mreže u naselju Bijelo Polje, obavljeni instalaterski radovi na izradi vodovodne mreže u naselju Botun, instalaterski radovi na prespajanju potrošača sa postojećih na nove cjevovode u naseljima Mahala i Cijevna i izgradnja vodovoda duž dijela saobraćajnice Golubovci – Mataguži.

 Vrijednost rekonstrukcije i izgradnje vodovodne mreže u Opštini Tuzi iznosila je 175.380,17 eura. Rekonstruisana je mreža u Tuzima na putu prema Matagužima, izgrađena vodovodna mreža u naseljima Milješ, Vuksanlekići, Sukuruć, Podhum i Vranj, izgrađen cjevovod i prespojeni potrošači kod pijace u Tuzima, izgrađena vodovodna mreža u naselju Šipčanik, nabavljene vodovodne cijevi za MZ „Milješ” i radovi na vodovodu za naselje Koći.

 Na seoskim vodovodima izvršeni su radovi u vrijednosti 206.242,08 eura, i to u Lijevoj Rijeci, Peuti, Bandićima, Komanima, na Veruši, u selima Baći, Podpeći, Iverak, Vukovići, Zavala i Rogami, Kupusci, Drezga, Pelev Brijeg, Lijeva Rijeka, Gornji Crnci i Gole Strane.

 Društvo je finansiralo i izvelo manje sanacione radove u vrijednosti od 3.675,85 eura u Kraljevačkoj, Beogradskoj i Ulici kralja Nikole.

 Tokom izvještajnog perioda izrađena je projektna dokumentacija u vrijednosti od 39.700,00 eura.

 U internoj laboratoriji preduzeća analizirano je 977 uzoraka sirove vode sa vodoizvorišta na fizičko-hemijske i 976 uzorka na mikrobiološke parametre kvaliteta. Kontrolisan je kvalitet vode iz distributivne mreže pri čemu je analizirano 4.727 uzoraka na fizičko-hemijske i 4.759 na mikrobiološke parametre kvaliteta.

 Preduzeće **„Tržnice i pijace” DOO** u toku 2018. godine preduzimalo jeredovne aktivnosti u cilju podizanja kvaliteta pijačnih usluga u glavnom gradu, kroz održavanje i adaptaciju pijačnih objekata i pijačne infrastrukture, te dopunu njihovih sadržaja. Društvo je dobilo sertifikate kojim se potvrđuje da je Analiza rizika kritičnih kontrolnih tačaka u skladu sa normom HACCP, te Sertifikat koji potvrđuje da je sistem menadžmenta kvaliteta u skladu sa normom ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015.

 Društvo je tokom 2018. godine realizovalo sve pripremne radnje u cilju stvaranja uslova za izgradnju tržnica u zahvatu DUP-a „Prvoborac” i u Tuzima.

 U saradnji sa Turističkom organizacijom Podgorice Društvo je organizovalo manifestacije „Dani raštana”, „Priča o hljebu” i „Priča o divljem šipku”, a na Stočnoj pijaci održana je Druga revijalna izložba sitnih životinja.

 **„Komunalne usluge” DOO** obavljale su redovne poslove na održavanju postojeće javne rasvjete koja obuhvata 23.148 stubnih mjesta i 31.502 sijaličnih mjesta, a od toga 25% svjetiljki kandelaberskog tipa. Ukupna dužina podzemnih i nadzemnih električnih vodova iznosi 680.950 metara.

 Za tekuće održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije, utrošeno je 170.000,00 eura. Održavanje je obuhvatalo skup planskih (preventivnih) i korektivnih (havarijskih) aktivnosti usmjerenih ka održavanju cjelokupnog sistema u ispravnom stanju. Služba svjetlosne signalizacije je u izvještajnom periodu radila na održavanju mikroprocesorskih (semaforskih) uređaja i spoljne semaforske opreme na 47 raskrsnica, koje su regulisane sa 45 semaforskih kontrolera, optičke infrastrukture (optički kablovi, optički čvorovi i dr.), tk kanalizacije, hardverske opreme u nadzornom centru, softverskih aplikacija za potrebe monitoringa sistema svjetlosne signalizacije i video nadzora, signalizatora (zvučni moduli) za slijepa i slabovida lica na 11 semaforizovanih raskrsnica, četiri analogne video kamere za panoramsko praćenje saobraćaja na raskrsnici ulica Bracana Bracanovića i 4. jula i digitalnih PTZ IP kamera za panoramsko praćenje saobraćaja u parku Pobrežje, na Mostu Milenijum, raskrsnici Ulice Jovana Tomaševića i Bulevara serdara Jola Piletića i na Mostu Andrije Kažića.

 U izgradnju novih objekata javne rasvjete investirano je 863.168,67 eura i to u Momišićima, Rogamima, na Gorici, u Berima, Donjoj Gorici, Gornjoj Gorici, Starom aerodromu, Bloku V, u Lješkopolju, na Koniku, Zlatici, u MZ „13.jul”, u Tološima, Dajbabama, Doljanima, Donjoj Vrbici, na Ljuboviću, u Fundini, u MZ „19. decembar”, na Zabjelu, u Zagoriču, Maslinama, Stijeni, Lijevoj Rijeci, u MZ „1. maj”, na Ublima, na području Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci i na području Opštine Tuzi.

 Društvo je nastavilo radove na proširenju optičke mreže u glavnom gradu, koja je sada duga 80 kilometara.

 U izvještajnom periodu društvo je nastavilo sa razvojem projekta izdavanja stubova javne rasvjete za postavljanje svijetlećih reklamnih panoa.

 **„Čistoća” DOO** jeu 2018. godini obavljala poslove od javnog interesa, u skladu sa programom, operativnim i dinamičkim planovima rada. Program održavanja čistoće javnih površina ostvaren je u iznosu od 2.723.310,29 eura, što je za 37,54% više od sredstava opredijeljenih u budžetu Glavnog grada.

 Najznačajnija investiciona ulaganja odnosila su se na nabavku vozila kiper-grajfer u iznosu od 124.468,51 eura i 300 metalnih kontejnera zapremine 1,1 kubika za komunalni otpad u iznosu od 86.749,74 eura. Postavljeno je 20 podzemih kontejnera od tri kubika na 17 lokacija, a vrijednost njihove nabavke i montaže sa uređenjem terena iznosila je 79.860,00 eura. Za potrebe realizacije koncepta odvojenog sakupljanja biljnog i kabastog otpada, krajem 2018. godine nabavljeno je 10 posuda od 10 kubika u iznosu od 14.036,00 eura.

 Za područje opština Golubovci i Tuzi izgrađeno je 26 novih i sanirano 16 niša za smještaj posuda za sakupljanje komunalnog otpada od 1.1 kubika, a za ovu realizaciju utrošeno je 7.675,98 eura.

 Nabavljeno je i 60 betonskih korpica za sitni otpad u vrijednosti od 4.501,20 eura, kao i 27 rustičnih korpi u vrijednosti od 4.867,83 eura.

 U 2018. godini otvorena je prva faza Skloništa za izgubljene i napuštene kućne ljubimce, i za te potrebe utrošeno je 115.214,17 eura.

 Preduzeće **„Parking servis” DOO** realizovalo je pilot projekat *Smart parking* kao jedan od prvih koraka u realizaciji ideje *Podgorica - Smart City*. Parking senzori postavljeni su na dvije ulice u centralnoj gradskoj zoni – Miljana Vukova i Novaka Miloševa.

 Društvo je zbog izmještanja *Pauk službe* rekonstruisalo parkinge iza istočne tribine Gradskog stadiona i kod S.C. „Morača” .

 Parking iza istočne tribine Gradskog stadiona je asfaltiran, označena je horizontalna signalizacija, postavljen video nadzor i nova rasvjeta. Dio parkinga je ograđen metalnom ogradom i predviđen je za lagerovanje vozila *Pauk službe*. Za tu namjenu planirano je 40 parking mjesta, dok je preostalih 80 parking mjesta obezbijeđeno za parkiranje korisnika usluga Društva.

 Na parkingu kod Sportskog centra „Morača” instalirana je nova oprema, urađena kompletna antikorozivna zaštita svih metalnih elemenata kao i njihova obnova, ugrađena nova rasvjeta i parking uređen hortikulturom.

 Na parking prostoru bivše Kasarne „Morača” povećan je kapacitet privremenog parkilrališta za novih 50 parking mjesta

 Pokrenuta je aplikacija *Digitalni kiosk – Ios i android*, koja je omogućila nov način plaćanja parkinga, putem platnih bankarskih kartica.

 Proširena je prodajna mreža parking karata na 67 novih lokacija u užoj gradskoj zoni. Postavljeni su novi parkomati u centru grada, i to na uglu Ulice slobode i Hercegovačke, na uglu Bokeške i Njegoševe ulice i u Ulici Balšića. Parkomati omogućavaju plaćanje za sve tri zone koje postoje u centru grada i mogu se upotrebljavati na nekoliko jezika.

 Društvo je u izvještajnom periodu u cilju poboljšanja kvaliteta usluge i poslovanja uložilo sredstva u iznosu od 69.033,03 eura za nabavku parkomata, naplatne stanice za naplatu uličnog parkinga po zonama, HTZ opreme, smartfona za kontrolore SMS-a, za nabavku polovnog pik ap vozila, alata i opreme za projekat *Smart Parkinga,* led rasvjete, kao i za opremu i rezervne djelove za nadzor parkinga (rampe, centrala za rampu, centralna elektronika magnetne petlje). Realizovane su i aktivnosti koje se odnose na održavanje softvera za SMS i održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije. Izrađena je aplikacija i softver za kontrolu plaćanja parkinga, promijenjen sistem naplate sa pratećom elektronikom na parkingu kod PC „Kruševac” i sistem naplate sa pratećom elektronikom u garaži u Ulici Novaka Miloševa.

 **„Zelenilo” DOO** jepreduzimalo redovne aktivnosti na održavanju pejzažnog uređenja grada. Programom rada za 2018. godinu planirani su poslovi od javnog interesa u vrijednosti od 996.000,00 eura, a realizovani u vrijednosti od 1.002.714,71 eura.

 Izvršena su nova okvirna mjerenja javnih zelenih površina, a rezultati mjerenja pokazuju da zelene površine zauzimaju prostor od 11.867.163 kvadrata.

 Društvo je posadilo 721 komad odraslih sadnica drveća i 1.017 sadnica za pošumljavanje. Kvadratura novouređenih zelenih površina, koje su izvedene u 2018. godini i preuzete na održavanje iznosi 9.510,42 metara kvadratnih.

 Pored proizvodnje dendroloških vrsta, Društvo je realizovalo proizvodnju kontejnerskog sadnog materijala, u količini od 35.000 komada ukrasnog žbunja i različitih vrsta žive ograde. U zaštićenom prostoru površine 1.000 kvadrata obavljana je proizvodnja rasada sezonskog cvijeća u količini od 150.000 komada.

 Realizovani su investicioni radovi kod spomenika Francu Prešernu, u Bloku V, na skveru u Ulici princeze Ksenije, rekonstruisana su razdjelna ostrva u Bulevaru Ivana Crnojevića i ugrađen je parkovski mobilijar u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog. Uređene su i zelene površine uz sportske terene u Ulici Gavra Vukovića, pored SC „Morača”, kod rodne kuće Rista Stijovića i na kružnom toku u Moskovskoj ulici. Izvedeni su i radovi na pejzažnom uređenju zelenih površina u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog prilikom opremanja lokacije za postavljanje spomenika Josipu Brozu Titu.

 Društvo je u saradnji sa kompanijom „Amplitudo” u sklopu projekta - aplikacije „Moje drvo” učestvovalo u sadnji 92 komada odraslih sadnica drveća na pet lokacija – u Ulici kralja Nikole, u Ulici Luke Boljevića, na Bulevaru Veljka Vlahovića, na prostoru dječijeg igrališta iza PC „Palada” i u Tološkoj šumi. U okviru projekta urađena je volonterska akcija prikupljanja otpada i uređenja zelenih površina.

 Organizovane su akcije pošumljavanja u saradnji sa NVO „Green home”, i to u Zlatičkoj šumi gdje je izvršena sadnja 330 sadnica i na Ćemovskom polju – 550 sadnica i 18 komada odraslog zimzelenog i listopadnog drveća. U sklopu projekta „Aktivni mladi za bolju životnu sredinu” izvedena je akcija sadnje zimzelenih i listopadnih sadnica u park-šumi Gorica i u Zlatičkoj šumi.

 Realizovana je akcija pošumljavanja Zlatičke šume kroz projekat *NET ACTIVE*. Društvo je kroz saradnju sa različitim partnerima izvelo akciju sadnje 50 komada različitih sadnica u Tološkoj šumi, sadnju šest komada sadnica listopadnog drveća u Bulevaru Pera Ćetkovića, sadnju drveća u park-šumi Gorica, te učestvovalo u akciji pošumljavanja park-šume Ljubović.

 Izvršena je sadnja i u dvorištima JPU „Đina Vrbica” i SSŠ „Ivan Uskoković”.

 **Agencija za stanovanje DOO** je i tokom 2018. godine uspješno nastavila akcije „Poboljšanje uslova stanovanja” i „Za ljepše lice Podgorice”, za koje je izdvojeno 307.065,62 eura. Cilj akcije „Poboljšanje uslova stanovanja” jeste da se pomogne organima upravljanja u stambenim zgradama da na kvalitetan način održavaju zajedničke djelove stambenih zgrada. Radovi su izvođeni na lokacijama gdje su organi upravljanja stambenom zgradom izrazili spremnost za učešće u akciji i obezbijedili 50% neophodnih sredstava.

 Kroz akciju „Za ljepše lice Podgorice” sanirane su fasade na osam objekata.

 Na adaptaciji postojećih i izgradnji novih sportskih poligona i teretana na otvorenom utrošena su sredstva u iznosu od 134.434,80 eura. Tokom 2018. godine izgrađeno je pet novih poligona – na Kakarickoj gori, Staroj Zlatici, Koniku, na Starom aerodromu i na Malom brdu. Značajan broj postojećih u većoj ili manjoj mjeri je rekonstruisan.

 Kontinuirana aktivnost zaposlenih bila je uklanjanje grafita neprimjerenog sadržaja.

 Agencija za stanovanje je učestvovala i u uređenju okolnog terena i postavljanju spomenika Francu Prešernu i Josipu Brozu Titu.

 Društvo je učestvovalo i u rekonstrukciji SC „Morača”, a vrijednost obavljenih radova bila je 42.000,00 eura.

 Tokom izvještajnog perioda na zahtjev organa upravljanja stambenim zgradama izdato je 2.486 rješenja o određivanju visine troškova akontacije za održavanje zajedničkih djelova stambenih zgrada.

 Preduzeće **„Putevi” DOO** je realizovaloaktivnosti u ukupnoj vrijednosti od 3.007.780,00 eura, i to investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva na području grada u vrijednosti od 1.099.855,00 eura, tekuće održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva na području grada u vrijednosti od 600.000,00 eura, investiciono održavanje putne mreže na području Opštine Tuzi u vrijednosti od 138.026,00 eura, putne mreže na području Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci u vrijednosti od 119.984,00 eura, opštinskih i nekategorisanih puteva u okviru mjesnih zajednica na području grada u vrijednosti od 299.545,00 eura, rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica na području Opštine Tuzi u vrijednosti od 287.446,00 eura, saobraćajnica na području Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci u vrijednosti od 395.156,00 eura, rekonstrukcija puta Podgorica-Tuzi u vrijednosti od 33.879,00 eura, izrada prilaza i prelaza za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom u vrijednosti od 14.953,00 eura, sanacija-tamponiranje puta Kodrabudan – Skadarsko jezero u vrijednosti od 14.828,00 eura i adaptacija sportskog terena u okviru MZ „Zlatica” u vrijednosti od 4.108,00 eura.

 Na tekućem i investicionom održavanju putne infrastrukture na teritoriji Glavnog grada sanirano je 29,89 km asfaltnih površina i 5.657,38 m2 udarnih rupa, tamponirano je 8.573,91 kvadratakolovoznih površina, ugrađeno 1.394 komada zaštitno-ukrasnih stubića i 115 komada slivničkih rešetki, zamijenjeno i ugrađeno novih usporivača brzine na dužini od 337,50 m, izrađeno 74 prilaza i prelaza za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

 Izgrađena su četiri sportska terena u Ulici Vlaha Bukovca, Španskih boraca, na Staroj Zlatici, i u okviru MZ „Momišići”, dva veća parking prostora u MZ „Blok V” na površni od 938m2 i u MZ „Nova varoš„ na površini od 730m2. Urađene su i trotoarske površine u Moskovskoj ulici, na prostoru Spomen-parka Franca Prešerna. Realizovani su radovi na ugradnji vertikalne signalizacije, obilježavanju horizontalne signalizacije i radovi na čišćenju odrona i osulina.

 Društvo je tokom izvještajnog perioda uspješno uspostavilo saradnju na tržištu sa ostalim pravnim i fizičkim licima, i po tom osnovu ostvarilo prihode u vrijednosti od oko 1.350.000,00 eura.

 Zaključno sa 31. decembrom 2018. godine ovo Društvo podmirilo je sva priznata potraživanja po usvojenom Planu reorganizacije i nakon petogodišnjeg uspješnog poslovanja u dijelu podmirivanja svih potraživanja uspjelo da, uz mnogo zalaganja, sačuva zdravo jezgro, ulaže u ljudske resurse, proizvodnu tehnologiju i mehanizaciju i 2019. godinu započne kao oporavljeno privredno društvo bez kreditnih zaduženja.

 Preduzeće **„Pogrebne usluge” DOO** je realizovalo poslove održavanja groblja u vrijednosti od 632.175,28 eura. U dijelu investicija realizovane su aktivnosti na izgradnji grobnih mjesta u okviru VI faze proširenja Gradskog groblja „Čepurci”. Vrijednost realizovanih radova je 198.182,23 eura, a investicija se realizuje iz sredstava Društva.

 Završena je i izgradnja dijela ogradnog zida oko VI faze groblja „Čepurci”, a vrijednost radova bila je 28.663,82 eura.

 **„Deponija” DOO** u 2018. godini u skladu sa direktivama EU iz oblasti tretmana otpada, obavljala je poslove zbrinjavanja komunalnog otpada na deponiji „Livade”. Realizovani su radovi na redovnom održavanju tj. prekrivanju sanitarnih kada broj 1, 2 i 3 tamponskim materijalom u vrijednosti 48.690,40 eura, a sredstva su obezbijeđena iz redovnog poslovanja Društva.

 Društvo je tokom 2018. godine radilo na stvaranju pretpostavki za početak realizacije projekta izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije iz deponijskog bio-gasa, a već je počelo sa radom savremeno postrojenje za tretman procjednih voda sa biološkim i hemijskim opterećenjem.

 Iz sredstava Društva realizovana je nabavka specijalizovanih mašina i vozila u vrijednosti od 159.684 eura.

 Društvo je za realizaciju tekućih aktivnosti i opreme izdvojilo sredstva u visiniod 551.188,05 eura, od čega je na radove utrošeno 48.690,40 eura, opremu 159.684.00 eura i usluge 342.813,65 eura.

 U izvještajnom periodu Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj primio je 4.068 zahtjeva stranaka, i to u komunalnoj oblasti 2.848 zahtjev, u stambenoj oblasti 19 i iz oblasti saobraćaja i puteva 1.201 zahtjeva. Iz prethodne godine ostalo je neriješeno 189 zahtjeva, pa je Sekretarijat u navedenim oblastima u izvještajnom periodu pokrenuo ukupno 4.257 upravna postupka. Riješeno je 2.843 zahtjeva iz komunalne oblasti tako što je usvojeno 2.654 zahtjeva, odbijeno 189, a za 99 zahtjeva postupak je u proceduri.

 Sekretarijat je postupao po 22 zahtjeva izstambene oblasti od čega su tri iz prethodne godine. Riješeno je 19 zahtjeva – 11 je usvojeno, pet odbijeno, tri obustavljena, a tri zahtjeva su u procedure.

 Sprovedeno je pet administrativnih izvršenja rješenja o iseljenju bespravno useljenih lica iz stambenih ili poslovnih prostorija.

 Postupano je po 1.293 zahtjeva iz oblasti saobraćaja i puteva, od kojih je 1.019 usvojeno, 231 odbijen, a 43 postupaka je obustavljeno.

 Iz oblasti saobraćaja i puteva izdato je 195 uvjerenja o položenom ispitu o poznavanju grada, a za lica koja vrše auto-taksi prevoz izdata je 691 taksi legitimacija, obavljeno je 803 pregleda auto-taksi vozila u pogledu ispunjavanja estetsko-eksploatacionih uslova za pojedina vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz.

 Sekretarijat je u saradnji sa „Medix” DOO realizovao projekat edukacije „Otpad – resurs koji treba iskoristiti – primarna selekcija”. Održana su predavanja u školama, a centralne radionice za građane u KIC-u „Budo Tomović”. U skopu projekta organizovan je obilazak Regionalnog reciklažnog centra i sanitarne deponije „Livade“, kao i izrada postera i flajera na temu reciklaže i selektivnog sakupljanja komunalnog otpada.

 Sekretarijat je u 2018. godini, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, primio na rješavanje 34 zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

 **IMOVINA I ZAŠTITA IMOVINE**

 Direkcija za imovinu Glavnog grada u izvještajnom periodu pripremila je i objavila ukupno pet javnih poziva za raspolaganje nepokretnom imovinom. U sprovedenim postupcima po javnim pozivima za prodaju građevinskog zemljišta prodate su tri urbanističke parcele ukupne površine 8.290 m2 uz naknadu u ukupnom iznosu 976.610,80 eura.

 U postupcima po zahtjevima stranaka za dokompletiranje urbanističkih parcela radi privođenja namjeni u skladu sa planskom dokumentacijom pripremljeno je 20 odluka o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu koje je donio Gradonačelnik Glavnog grada – Podgorica. Po ovim odlukama sa strankama je zaključeno 20 ugovora o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu.

 U okončanim postupcima obuhvaćeno je građevinsko zemljište ukupne površine 12.331m2, čija je procijenjena vrijednost 2.811.846,92 eura.

 Za potrebe izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od opšteg interesa obrađeno je ukupno 88 predmeta koji se odnose na postupak eksproprijacije. Po tom osnovu sa vlasnicima nepokretnosti zaključeno je ukupno 142 sporazuma o naknadi, a eksproprisano je ukupno 62.176m2 građevinskog zemljišta i 10 objekta.

 Na osnovu sprovedenih postupaka zaključeno je 126 ugovora o zakupu zemljišta radi postavljanja montažnih objekata privremenog karaktera i jedan ugovor o ustanovljavanju stvarne službenosti postavljanja elektroinstalacije.

 U 466 predmeta rješavalo se pitanje razgraničenja uzurpacije pred Katastrom, davano je stručno mišljenje u parničnim i vanparničnim postupcima, kao i mišljenja sa aspekta geodetske i građevinske struke na raspravama pred Katastrom. Izvršena je provjera 1.235 rješenja donijetih od strane Uprave za nekretnine – PJ Podgorica, a za 130 predmeta po zahtjevima stranaka obavljeni su izlasci na lice mjesta.

 Komisija za procjenu je izradila 23 izvještaja o procjeni nepokretnosti za potrebe Glavnog grada. Sektor za zaštitu imovinskih prava i interesa Glavnog grada je postupao u 5.052 predmeta.

 Vanparničnih sudskih predmeta bilo je ukupno 68, a odnosili su se na određivanje naknada po osnovu eksproprijacija.

 U izvještajnom periodu bilo je 2.289 upravnih predmeta. Pred Upravnim sudom u upravnom sporu bilo je 52 predmeta, a pred Komisijom za povraćaj i obeštećenje u Podgorici vođena su 64 postupka. Upravnih predmeta pred Upravom za nekretnine je bilo 2.166, a odnosili su se na odlučivanje po zahtjevima pojedinih podnosilaca za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na zemljištu i uopšte za promjenu postojećih upisa (po zaključenim ugovorima, na osnovu pravosnažnih presuda, radi ispravke grešaka u upisu, brisanje tereta i sl.).

 Izvršnih predmeta je bilo 266, krivičnih 15, u pogledu predmeta preventive (privremena mjera) bilo je tri predmeta.

 Primljeno je 13 zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

 **UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA**

 **Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO** za radove na uređivanju i opremanju lokacija, izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnica i objekata visokogradnje u 2018. godini utrošila je 4.528.694,60 eura.

 Za izradu planske dokumentacije izdvojeno je 342.923,32 eura, od čega iz budžeta Glavnog grada 234.242,79 eura, a preostala sredstva u iznosu od 108.680,53 eura obezbijedili su podnosioci inicijativa za izmjenu planske dokumentacije.

 Za izradu tehničke dokumentacije izdvojeno je 201.340,21 eura. Završen je 31 glavni projekat, a izrada 34 projekta je u toku. Najznačajnije investicije u ovom dijelu bile su izrade glavnih projekata za rekonstrukciju dijela Ulice Miloja Pavlovića od raskrsnice sa Vojvođanskom do Nikšićkog puta, rekonstrukciju Ulice Dr Blaža Raičkovića u naselju Tološi, rekonstrukciju Ulice Dušana Milutinovića, rekonstrukciju dijela Ulice VIII crnogorske brigade u zahvatu DUP-a „Konik-Vrela ribnička” (kod OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin”), rekonstrukciju raskrsnice Skopske, Sarajevske i Ulice Đulje Jovanova sa mostom preko Savinog potoka, izgradnju kružne raskrsnice kod Katoličke crkve u Tuzima, izgradnju Ulice Nova 14 u zahvatu DUP-a „Zabjelo Ljubović”, Nova 25 i Stara 21 u zahvatu DUP-a „Zagorič 3 i 4 – zona 2”, zatim glavni projekti sanacije klizišta na lokalnom putu Podgorica - Kuči u mjestu Gornja Vrbica, klizišta na putu Han Garančića - Opasanica u MZ „Lijeva Rijeka”, Glavni projekat regulacije korita rijeke Rujele i drugo

 Za uređivanje i opremanje lokacija utrošeno je 2.246.236,86 eura. Izgrađene su ulice radnog naziva Krak A i Krak B preko puta stadiona FK „Zabjelo” i ulice radnog naziva 1, 11 i 12. Izgrađena je ulica radnog naziva Nova 4, u blizini bolnice „Kodra” i ulica radnog naziva 2 uz ogradu groblja „Čepurci” sa južne strane. Urađen je priključak sa Ulice Petra Dedića i ulice radnog naziva Nova 10. Osim toga, izgrađena je ulica radnog naziva Nova 7, u blizini Vezirovog mosta i ulice radnih naziva 2003 i 2008, kao i parkinzi u ulicama 2005, 2006 i 2009. Urađena je ulica za potrebe opremanja Novog duvanskog kombinata, a izgrađen je i nastavak ulice radnog naziva 2004. Na svim ulicama, čija je dužina 2.000 m, izgrađena je prateća infrastruktura (elektro i hidrotehničke instalacije) i na najvećem broju njih, gdje je to predviđeno planskom dokumentacijom, parkinzi sa ukupno 380 parking mjesta.

 Za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica, koje nisu obuhvaćene radovima na uređivanju i opremanju lokacija, utrošeno je 577.568,96 eura.

 Kao dio velikog projekta rekonstrukcije puta Golubovci – Mataguži – Tuzi, čija je ukupna dužina 12 kilometara,. rekonstruisano je 900 metara puta, a ugovoreni su radovi na još 300 metara koji će biti realizovani nakon riješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

 Kao privremeno rješenje rekonstruisana je raskrsnica Ulice Vojislavljevića i Ulice 8.marta na način što su sa prilaznih pravaca uvedene dodatne saobraćajne trake koje se koriste za lijeva skretanja.

 Asfaltirano je više ulica u Donjoj Gorici, Zagoriču i Tološima i postavljena javna rasvjeta na više lokacija.

 Za objekte visokogradnje izdvojeno je 1.269.305,78 eura, a najviše je utrošeno za izgradnju zgrade Gradskog pozorišta – 454.165,03 eura.

 Završeni su radovi na rekonstrukciji kuće Rista Stijovića, rekonstrukciji objekta MZ „Gornja Gorica” i izgradnji višenamjenskog doma u MZ „Zlatica”.

 Rekonstruisan je i pretvoren u saobraćajnicu bulevarskog tipa još jedan dio magistralnog puta Podgorica – Golubovci, a u toku su radovi na rekonstrukciji magistralnog puta Podgorica – Cetinje, na dionici od Ulice Miloja Pavlovića do mosta preko Sitnice, koji će takođe biti pretvoren u bulevar. Veza ove dvije saobraćajnice ostvariće se Jugozapadnom obilaznicom, čija je izgradnja započeta i čija je vrijednost 15,5 miliona eura.

 U izvještajnom periodu po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta zaključeno je ukupno 89 ugovora, od čega 52 ugovora sa pravnim licima, a 37 sa fizičkim. Po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta naplaćeno je ukupno 9.913.023,20 eura, od čega 8.098.211,81 eura od pravnih lica i 1.814.811,39 eura od fizičkih lica. Od zakupa poslovnog prostora naplaćeno je 953.870,98 eura.

 **PREDUZETNIŠTVO I SOCIJALNO STARANJE**

 U dijelu nadležnosti Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje koje se odnose na preduzetništvo Budžetom Glavnog grada za 2018. godinu, planirana su sredstva za stimulisanje preduzetništva u iznosu od 45.000 eura, za marketing i aktivnosti u turizmu – 3.000 eura, a za zaštitu potrošača 2.000 eura. U cilju stimulisanja preduzetništva putem kredita, realizovan je konkurs za dodjelu kredita za stimulisanje preduzetništva i poljoprivrede. Opredijeljena sredstva za ovu kreditnu liniju iznosila su 100.000 eura, od čega 30.000 eura za preduzetništvo i 70.000 za programe u poljoprivredi.

 Realizovane su sledeće manifestacije: „Osma škola preduzetništva i inovacija za mlade”, VIII Internacionalni salon vina „Monte vino Podgorica 2018”, Sajam sezonskih poslova u turizmu „Summer Job 2018”, VIII Berza preduzetničkih ideja i Drugi sajam mladih preduzetnika. Osim toga, Sekretarijat je u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore organizovao četiri seminara za preduzetnike/ce, dok je sa Vinskom akademijom Crne Gore organizovao obuku za uslužno osoblje u svim restoranima koji su za to iskazali interesovanje. Sekretarijat za preduzetništvo je pružio finansijsku podršku Savjetovalištu za potrošače u iznosu 2.000 eura.

 Sekretarijat je donio Program mjera za podsticanje razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Podgorice u 2018. godini, na osnovu kojeg su opredijeljena sredstva u ukupnom iznosu 215.000 eura.

 Iz Agrobudžeta Glavnog grada za kredite je izdvojeno 70.000 eura. Na Konkurs za programe iz razvoja poljoprivrede na teritoriji Glavnog grada se prijavio 51 poljoprivrednik, a odobren je 31 kredit.

 U cilju podsticanja proizvodnje i unapređenja kvaliteta mlijeka za tržište, Glavni grad Podgorica isplaćuje premije proizvođačima mlijeka preko mljekara koje vrše otkup. Za te namjene opredijeljeno je ukupno 134.065 eura. Ova stimulativna mjera pokazala se kao vrlo uspješna za razvoj stočarstva, odnosno za povećanje proizvodnje mlijeka za tržište.

 Za proces žetve na teritoriji Podgorice Sekretarijat je opredijelio sredstva u iznosu od 10.000 eura.

 U saradnji sa Glavnim gradom, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja realizuje „Program unapređenja genetskog potencijala stočarstva”, pa su po tom osnovu obezbijeđene premije za vlasnike priplodnih grla u iznosu 120 eura po grlu. Premije se odnose na sjeverno područje teritorije Glavnog grada.

 Pravo na staračku naknadu imaju lica koja žive na selu, odnosno žene preko 60 godina i muškarci preko 65 godina starosti koji nemaju nikakva primanja. U izvještajnoj godini to pravo ostvarilo je 20 korisnika.

 Udruženje pčelara Podgorice je i ove, kao i prethodnih godina, u saradnji sa Glavnim gradom organizovalo XXIV manifestaciju „Podgorički dani meda”. Manifestacija je imala međunarodni karakter, sa ukupno 60 izlagača. Ovo udruženje je u saradnji sa Glavnim gradom organizovalo i manifestaciju „Pčelarska slava - Spasovdan” u Bratonožićima, na kojoj je prisustvovalo 150 pčelara. U saradnji sa udruženjem pčelara „Crnogorska pčela” organizovana je i manifestacija „I Crnogorski dani meda”.

 Sekretarijat je tokom prethodne godine pripremio niz dokumenata, i to Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad – Podgoricu za period 2019-2024. godine, Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad – Podgoricu za 2019. godinu, kao i Program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada – Podgorice.

 U izvještajnom periodu Sekretarijatu je za ostvarivanje prava iz oblasti preduzetništva, poljoprivreda i slobodan pristup informacijama podnešeno 1.030 zahtjeva. Od navedenih zahtjeva 965 je riješeno dok je proceduri 65.

 Izdato je 135 uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija i 127 uvjerenja prema posebnim zakonima po kojima je dato ovlašćenje da Sekretarijat vodi postupak (uvjerenje za prodaju na zelenim pijacama, uvjerenje za upis u registar poljoprivrednih proizvođača i uvjerenje za regulisanje staračke naknade).

 U toku vođenja upravnog postupka za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti izvršeno je oko 290izlazaka na lice mjesta. U izvještajnom periodu evidentirano je i obrađeno ukupno 1.294 prijava, u svrhu evidentiranja podataka u Registar prijava trgovine. Primljeno je ukupno 271 prijava zanatlija koje su elektronski obrađene i izdato je isto tolikopotvrda. Nastavljeno je sa praksom izdavanja privremenih rješenja privrednim subjektima kojima se odobrava obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz nadležnosti lokalne uprave.

 **Turistička organizacija Podgorice** u 2018. godini postala je član ECM-a(European Cities Marketing) *-* Asocijacije turističkih i kongresnih biroa i marketinških agencija iz 110 evropskih gradova.

 U dijelu projektnih aktivnosti radilo se na implementaciji projekta prekogranične saradnje HR-BIH-CG – IPA RITOUR.

 Prema podacima Monstata, u 2018. godini Podgoricu je posjetilo 163.781 turista, što je za 17% više u odnosu na 2017. godinu. Ostvareno je 269.618 noćenja, što je za 8% više u odnosu na prethodnu godinu.

 U 2018. godini po osnovu naplate boravišne takse prihodovano je ukupno 386.463,89 eura, koji se raspoređuju na Turističku organizacija Podgorice i Nacionalnu turističku organizaciju Crne Grne u odnosu 80:20, pa je ukupan prihod po tom osnovu Turističkoj organizaciji bio 309.171,11 eura, što predstavlja povećanje u odnosu na godinu ranije za 41%.

 Po osnovu uplata članskog doprinosa prihodovano je ukupno 169.048,49 eura, koji se raspoređuju na Turističku organizaciju i Nacionalnu turističku organizaciju Crne Gore u odnosu 60:40, pa je ukupan prihod Turističke organizacije, po tom osnovu bio 101.429,094 eura ili 25% manje u odnosu na prethodnu godinu

 Turistička organizacija je 2017. godine postala partner na RITOUR projektu CRO - BIH – MNE, koji se finansira iz IPA fondova EU. S tim u vezi, u izvještajnom preiodu sproveden je niz aktivnosti. Organizovana je obuka vodiča specijalizovanih za Podgoricu i dodijeljeno 36 diploma licenciranim vodičima.

 Nabavljena su i instalirana dva interaktivna panela koja sadrže sve neophodne turističke i servisne informacije o Podgorici. Turistička organizacija je u saradnji sa JU Muzeji i galerije Podgorice pripremila elaborat o turističkoj valorizaciji arheološkog nalazišta Duklja i sprovela tender za nabavku opreme i izvođenje infrastrukturnih radova na lokalitetu.

 Kroz paket „Turistička valorizacija vodenih staza” nabavljena je oprema za rekreativno kajakarenje za turiste, a u toku su i pripreme regionalnog takmičenja u kajaku u Podgorici.

 Turistička organizacija Podgorice realizovala je sljedeće manifestacije: „Dan raštana”, „Dan patišpanja”, „Dan krapa”, „Podgoričko veče u Banja Luci”, „Najljepša bašta Podgorice”, „Veče sa prijateljima na Žabljaku Crnojevića”, „Ajmo na Moraču”, „Ceremonija čaja - Dan japanske kulture”, „Birajmo najbolje u turizmu i ugostiteljstvu”, „Podgorička noć” i „Dječji novogodišnji concert”.

 Pored navedenog, Turistička organizacija je pružila podršku brojnim manifestacijama, kao što su „Praznik mimoze”, „Sajam viskija”, „Podgoričko kulturno ljeto”, „City Groove”, „Shopping night”, Festival kratke priče „Odakle zovem”, Brdska trka „Trofej Kuči”, VII Čiker MTB Maraton, „Divlja avantura – spuštanje gumama, kanuima i čamcima Moračom”, „Dan sunca”, Dani Njemačke, Festival poezije, modna revija „Poljem se vija, oj zor delija”, Dan otvorenog Podruma, Podgorički praznični Pazar, kao i sitkomu „Dojč caffe”

 Prezentovana je turistička ponuda glavnog grada na sajmovima Beograd (IFT), Berlin (ITB), Pariz (TOP RESA), London (WTM), Moskva (MITT), kao i *road show* kampanja koja podrazumijeva promociju turističke ponude u regionu (Beograd, Banja Luka, Tirana, Dubrovnik, Trebinje).

 Turistička organizacija je u izvještajnom periodu uradila novi promotivni spot „Podgorica my choice” u saradnji sa baletskom školom „Princeza Ksenija” i poznatim britanskim koreografom i plesačem Entoni Midltonom. Urađen je novi sajt Turističke organizacije i redizajniran promotivni materijal.

 Organizovani su promotivni izleti na svim značajnim turističkim lokalitetima, sa licenciranim vodičima za studijske grupe i posjete stranih delegacija među kojima su predstavnici tur-operatora iz Kine, Slovenije, Poljske, novinari iz Njemačke, Japana, blogeri iz Kine, predstavnici crnogorske dijaspore i novinari magazina *Lonely Planet*.

 ***Socijalno staranje***

 Sekretarijat za rad, mlade i socijalno staranje je shodno Odluci o pravima iz socijalne i dječje zaštite u izvještajnoj godini sproveo niz aktivnosti. Pravo na pomoć i njegu u kući koristilo je 120 starih osoba. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvarilo je 2.936 lica, a besplatni dnevni obrok koristilo je u prosjeku 270 porodica.

 Pravo na poklon-pakete za novorođeno dijete ostvareno je za njih 2.553. Osnovnim školama na području Glavnog grada uručeni su kompleti knjiga za 2.640 učenika prvog razreda, dok je novčanu pomoć za kupovinu školskog pribora u iznosu od po 30 eura ostvarilo 335 djece osnovno-školskog uzrasta, čiji su roditelji korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice.

 Pravo na odmor i rekreaciju djece u odmaralištu na Veruši ostvarilo je 318 djece osnovno-školskog uzrasta iz porodica sa lošim materijalnim stanjem.

 U cilju zaštite djece i mladih kojima prestaje pravo na smještaj u ustanovi socijalne zaštite, odnosno hraniteljskoj porodici, Sekretarijat je u saradnji sa JU Centrom za socijalni rad i NVO Centar za prava djeteta obezbijedio dvije stambene jedinice za smještaj tri lica.

 Personalni asistenti za lica sa invaliditetom je novi socijalni servis, putem kojeg je angažovano šest personalnih asistenata, a za koji su utrošena sredstva u iznosu 25.000,00 eura.

 Prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite ostvaruje 1.022 korisnika i to korisnici lične invalidnine, korisnici porodične invalidnine, osobe sa invaliditetom, korisnici materijalnog obezbjeđenja boraca i korisnici dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica. Prava shodno Odluci o novčanoj naknadi i drugim pravima učesnika NOR-a i članova njihovih porodica ostvaruje 14 korisnika.

 Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti je pojedincima i nevladinim organizacijama u 2018. godini podijelila 125 DOA MultiGnios10 test panela za otkrivanje deset vrsta droga.

 Kancelarija za mlade podržala je Sajam mladih preduzetnika, *Teen talk* konferenciju i Zimsku skupštinu u okviru koje su organizovane panel diskusija i konsultacije za studente i srednjoškolce.

 U saradnju sa NVO Mladi info Montenegro, obilježen je Svjetski dan dijabetesa, a potpisan je i Memorandum o saradnji sa NVO Centar za afirmaciju mladih, te realizovan projekat „Kocka je (od)bačena” u sklopu kojeg je održano niz radionica o prevenciiji i štetnosti kockanja.

 Sekretarijat je povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, 1. oktobra, za 122 lica koja koriste usluge *Pomoć i njega u kući* obezbijedio prigodne poklone, dok su povodom novogodišnjih praznika najstarijim građanima Podgorice (stogodišnjacima) uručene novčane čestitke od po 250,00 eura.

 Evidentirano je 7.610 podnesaka za izdavanje radnih knjižica, a izdato je 5.304.

 Postupano je po 105 zahtjeva za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i boračko-invalidske zaštite i radnih odnosa. Donijeto je 168 rješenja po službenoj dužnosti (usklađivanje prava iz boračko-invalidske zaštite, usklađivanje visine novčane pomoći lica nastradalih na Visećem mostu, kao i rješenja iz oblasti radnih odnosa) i izdato 113 uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

 **Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju i reorganizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica** je u izvještajnom periodu donijela odluku o prijemu 70 klijenata. Prosječan broj klijenata u Javnoj ustanovi u toku 2018. godine na mjesečnom nivou bio je 46, od čega 27 na rezidencijalnom i 19 na nerezidencijalnom tretmanu.

 Javna ustanova je u protekloj godini pružala mogućnost rehabilitacije kroz psihološku pomoć, socijalnu podršku, psihijatrijsko praćenje, grupne terapije, individualne psihoterapije, porodičnu terapiju, organizovanu radnu terapiju, sportsko-rekreativne aktivnosti, kao i brojne druge sadržaje koji podržavaju stabilnu apstinenciju od psihoaktivnih supstanci.

 Tokom izvještajnog perioda, organizovano je i sprovedeno ukupno 1.363 grupnih terapija sa klijentima koji se nalaze na rezidencijalnom dijelu tretmana. Organizovano je 67 grupnh terapija sa klijentima koji se nalaze na nerezidencijalnom tretmanu. Održane su 24 psihološke radionice.

 Savjetovanje je vršeno na teme adekvatnog funkcionisanja, zastoja u obradi stručnog programa, interakcija sa drugim ljudima, odnosa prema radnim obavezama, trenutnih emotivnih zastoja i drugih tema koje se mogu riješiti u formi savjetovanja i konsultacije. Ukupan broj savjetovanja za 2018. godinu iznosio je 1.321.

 U 2018. godini, Stručni tim je organizovao i sproveo 19 porodičnih terapija

 Organizovani su izleti i pješačke ture na Medun, Biogradsku goru, Skadarsko jezero, Goricu, kao i posjete konjičkom klubu „Budućnost”.

 Javna ustanova je za svoje korisnike/ce organizovala sastanke sa grupama samopomoći za zavisnike/ce, koje su formirane na teritoriji Glavnog grada Podgorica.

 Tokom izvještajne godine sredstva obezbijeđena iz naknada koje plaćaju korisnici usluga iznosila su 69.710,00 eura.

 **Javna ustanova Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica** realizovala je brojne programske aktivnosti usmjerene na unapređenje kvaliteta života ove populacije. Usluga koju ova ustanova pruža obuhvata aktivnosti koje podržavaju boravak korisnika u porodici ili neposrednom okruženju, pri čemu se podstiče razvoj i korišćenje očuvanih potencijala uz razvijanje vještina važnih za svakodnevni život i pruža podrška porodicama korisnika.

U izvještajnoj godini korisničko pravo imalo je 18 korisnika uzrasta od osam do 27 godina, sa intelektualnim smetnjama i kombinovanim smetnjama kojima je potrebna dnevna briga, nadzor i podrška u održavanju i razvijanju potencijala, na način koji ne ometa njihovo školovanje. Rad sa korisnicima u Dnevnom centru je organizovan u dvije grupe, čime je osigurana njihova bezbjednost, motivacija i radna angažovanost.

Korisnici su postigli napredak u više oblasti – socijalizaciji, samopomoći, održavanju higijenskih navika i razvoju fine i grube motorike.

 Održano je preko 30 pojedinačnih sastanaka sa roditeljima u cilju upoznavanja roditelja korisnika sa procedurom u vezi sa mjerama i aktivnostima u slučaju postojanja nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece u dnevnim centrima.

JU Dnevni centar je prva ustanova socijalne zaštite u Crnoj Gori koja je dobila licencu za obavljanje djelatnosti i status ovlašćenog pružaoca usluge, što predstavlja potvrdu i garanciju ispunjenosti propisanih standarda za pružanje usluge.

 Nastavljena je saradnja sa drugim dnevnim centrima u Crnoj Gori i ostalnim relevantnim institucijama.

 U okviru projekta „Društvena mreža za mlade sa smetnjama u razvoju” JU Dnevni centar povezan je preko veb platforme sa ostalim dnevnim centrima u Crnoj Gori, a u cilju poboljšanja transparentnosti rada i informisanja šire javnosti o organizaciji i radu ustanove kreiran je internet sajt koji se redovno ažurira sa informacijama o najnovijim aktivnostima i dešavanjima.

 **Javna ustanova za brigu o djeci „Dječji savez”** program rada za 2018. godinu realizovala je u dva segmenta – odmor i rekreacija djece u odmaralištu na Veruši i programske manifestacije.

 U odmaralištu na Veruši, u okviru programa odmora i rekreacije djece u toku zimske i ljetnje sezone 2018. godine, boravilo je 686 djece. U sezoni „Zima 2018”', navedeni program realizovan je u tri smjene, a ukupno je boravilo 241 dijete iz osnovnih škola Podgorice i Kotora. U sezoni „Ljeto 2018” program odmora i rekreacije djece realizovan je u šest smjena, a boravilo je 455 djece iz osnovnih škola Podgorice, članovi NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica, NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju – Podgorica, NVO „Staze”, NVO „Pružite nam šansu” i dječji hor „Zvjezdice”.

 Glavni grad je preko Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje, finansirao boravak na Veruši za 318 djece.

 U okviru programskih manifestacija realizovani su Susreti mladih stvaralaca Crne Gore, ekološke akcije, Dan Evrope, manifestacija „Znanjem do zvijezda”, dječji maskenbal, obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv pušenja, obilježavanje Dana JU „Dječji savez”, muzički festival „Naša radost 2018”, Dječja nedjelja, Međunarodni dan djeteta, Dječje novogodišnje čestitke, manifestacija „Dječji savez misli na vas” i humanitarne aktivnosti.

 Ustanova je na zahtjev kulturnih institucija, osnovnih škola i NVO, relizovala i učestvovala na više manifastacija – Danu OŠ „Šćepan Đukić”, Dječjem proljećnom vikendu, Državnoj smotri recitatora, Kotorskom festivalu pozorišta za djecu, Festivalu folklora djece i mladih – Podgorica, Internacionalnom podgoričkom maratonu i drugim.

 U prethodnoj godini rekonstruisano je odmaralište na Veruši, a vrijednost radova iznosila je 40.000 eura.

 **OBLAST KULTURE I SPORTA**

 Aktivnostima ustanova kulture, sportskih klubova i saveza, podsticanjem i organizovanjem kulturnih i sportskih sadržaja koji su afirmisali nove kulturne i sportske vrijednosti, značajno je unaprijeđen kulturni i sportski život grada.

 **JU Kulturno-informativni centar „Budo Tomović”** je i u 2018. godini na kreativan način doprinosio afirmaciji kulture i umjetnosti realizacijom brojnih programskih sadržaja koji su na izuzetan način unaprjeđivali kulturnu ponudu glavnog grada, a imajući u vidu kulturne potrebe građana. Ustanova je realizovala ukupno 480 programa od čega 54 premijere, koje je pratilo 63.000 posjetilaca. Od ukupnog broja programa izvedeno je 90 koncerata, prikazano 120 filmova, odigrane 53 predstave, organizovane 33 izložbe, upriličeno 119 književnih večeri. Scene KIC-a bile su otvorene za kulturne sadržaje različite programske profilacije. U okviru muzičkog segmenta KIC-a „Budo Tomović” realizovani su prepoznatljivi koncertni ciklusi. Filmski program obilježile su revije filmova posvećenih velikanima svjetske kinematografije. Dramski program u protekloj godini obilježila je realizacija trodnevne manifestacije kamernih dramskih ostvarenja MAKADO, koja je treći put organizovana. Realizovana je regionalna književna manifestacija „Literitorija” koja je okupila savremene pisce iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske.

 **Gradsko pozorište** je tokom 2018. godine produciralo jednu predstavu na Lutkarskoj sceni za djecu – „Prodavnica igračaka”, tri nove predstave na Dramskoj sceni za djecu i mlade – „Cvrčak i mrav”, „Ivo Vizin – kapetan od snova” i „Mali pirat”, kao i dvije nove predstave na Večernjoj sceni – „Pepeljugino maslo” i „O miševima i ljudima”.

 Povodom obilježavanja 27. decembra, Dana Gradskog pozorišta, uručene su nagrade i priznanja za poseban umjetnički doprinos u 2018. godini, kao i za visoke rezultate ostvarene u tehničkom i administrativnom sektoru. Gradsko pozorište je odigralo 113 predstava, koje je posjetilo 19.255 gledalaca. Pozorište je učestvovalo na festivalima u zemlji i inostranstvu. Tokom 2018. godine, Gradsko pozorište je osvojilo nagrade na značajnim međunarodnim festivalima u regionu.

 **JU Muzeji i galerije Podgorice** programskom koncepcijom značajno doprinose kulturnoj ponudi grada. U 2018. godini u okviru muzejske djelatnosti realizovana je izložba „Fotografi na crnogorskom dvoru”, autorke Maje Dragićević, kao i manifestacija „Noć muzeja”. Galerijska djelatnost započeta je izložbom slika Ervina Ćatovića „Život kao igra”. Pored ove, realizovano je još devet izložbi domaćih i inostranih umjetnika. U dijelu zaštite kulturnih dobara tokom 2018. godine završeni su radovi na kulturnom dobru Tvrđava Ribnica. Nastavljeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na dijelu spomeničkog kompleksa Medun. Realizovane su konzervatorske mjere prema konzervatorskom projektu sanacije prilazne staze koja vodi od Muzeja Marka Miljanova do Gornje akropole kulturnog dobra Medun. Kroz donaciju *Balkan Heritage Foundation*, Ustanova je dobila dio opreme potreban za sprovođenje istraživanja na Duklji u okviru Arheološke škole na terenu – Duklja.

 **Narodna biblioteka „Radosav Ljumović”** je samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama organizovala 60 različitih promocija u okviru kojih su gostovala poznata imena književnosti i nauke. Pribavljeno je 5.254 publikacija, od čega 3.080 monografskih i 2.174 serijskih. Kupljeno je ukupno 2.598 jedinica bibliotečke građe, dok je ostatak probavljen posredstvom donacija i putem obaveznog primjerka namijenjenog Biblioteci.

 Kulturno-informativni centri opština Golubovci i Tuzi realizovali su brojne muzičke, pozorišne, likovne i druge sadržaje.

 **Kulturno-informativni centar „Zeta”** je programske sadržaje realizovao nizom aktivnosti u okviru muzičkog, pozorišnog i likovnog segmenta organizovanjem koncerata na otvorenom, gostujućim predstavama, kao i promocijama domaćih i inostranih umjetnika. KIC „Zeta” je bio domaćin brojnih muzičkih programa, i to festivala „Zetafon”, koncerta *KIC pop hora* u okviru manifestacije DEUS 2018, koncerta Goce Tržan u okviru manifestacije „Podgoričko kulturno ljeto”, festivala izvorne narodne muzike „Raspjevana Zeta”, solističkog koncerta Zdravka Đuranovića u okviru manifestacije „Februarski dani kulture”, kao i koncerta Šćepana Stojanovića, virtuoza na harmonici. Održano je i muzičko–potesko veče Radojice Stankovića koji se predstavio najpoznatijim pjesamama iz Crne Gore i okruženja. U izvještajnom periodu održane su brojne večeri folklora.

 U okviru„Februarskih dana kulture” u Zeti, u KIC-u je održana pozorišna predstava „Ne igraj na Engleze”. Odigrane su predstave „Mirovna misija”, „Krivica”, „Prevariću, a no što ću”, kao i dječije predstave „Dva gusara iz Bara”, „Ne žuri, stoj! Čuvaj glavu, druže moj”, „Dječja prava i zabava” i „Zvjezdani vrt”. U okviru iste manifesacije održana je i izložba slika i skulptura umjetnika iz Zete. KIC „Zeta” organizovao je i izložbu slika Udruženja slikara, nevladinog udruženja „Gospojine”, kao i dvije izložbe ikona.

 Organizovan je IV međunarodni književni festival i prvi međunarodni poetski maraton, na kojem se predstavio veliki broj književnih stvaralaca ne samo iz okruženja, već iz cijelog svijeta. KIC „Zeta” je bio suirganizator bojnih književnih večeri nevladinog udruženja „Vizija” pod nazivom „Kulturom do prijateljstva”.

 **Kulturno-informativni centar „Malesija”** je tokom 2018. godine realizovao 39 aktivnosti iz Programa rada. Programske aktivnosti koje su realizovane iz domena muzike, književnosti, filma i likovne umjetnosti, koncipirane su kao spoj modernizma i tradicije vodeći računa o jezičkoj specifičnosti i afirmaciji multikulturalizma kao jedne od temeljnih vrijednosti Crne Gore. Predstavili se se kulturno umjetnička društva „Ramadan Šarkić” i „Šćiponja” iz Tuzi, „Rapša” iz Druma, „Koha” iz Dinoše, „Lirija” iz Milješa, „Besa” iz Zatrijepča, „Ded Đon Ljulji” iz Druma i folklorni ansambal „Plavsko jezero” iz Plava. Održani su koncerti ozbiljne muzike soprana Đulije Pelingu i klaviristkinje Fatime Buzuku. Takođe, održani je koncert Pljevaljskih tamburaša i koncert starogradskih pjesama Tuzi i Podgorice.

 Održano je šest izložbi akademskih slikara i to Bilala Nikezića, Nikole-Toka Banovića, Zuvdije Hodžića, Nusreta Đokaja, kao i kolektivna izložba likovnih radova Udruženja „Slikarski uranak” iz Podgorice. KIC „Malesija” je podržao izložbu likovnih radova slikara naivca Omera Dajbabića.

 U okviru večernje scene dramskog programa izvedene su predstave „Bol pobjeđuje bol”, „Loki”, „Tre sorelle”, „Muževi bez žena”, „Partija remija”, „Srebrene krv”, „To je to”, „Kako ubiti predsjednika”, „Glumac u kutiji”, „Nana” i „Dnevnik Ane Frank”. Kada su u pitanju dječje predstave, odigrane su „Ekologijada”, „Lenji mačak i nestašni miš”, „Dječak koji ne želi da odraste”, „Bomboni u carstvu slatkiša” i „Pjegavi brkati mačak”.

 KIC „Malesija”je u okviru književno-obrazovnog programa organizovao promociju knjige „Hronika bez laži” Milike Pavlovića, a u okviru manifestacije „Podgoričko kulturno ljeto”promociju knjige „Sebijini snovi” Ruždije Adžovića.

Uz podršku Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada u Podgorici je realizovana treća po redu manifestacija „Dani gitare”, a koncertom Revijskog orkestra Radovana Papovića svečano je otvorena Ljetnja scena, koja je smještena između zidina Tvrđave Ribnice. Organizovan je koncert Crnogorskog simfonijskog orkestra i poznatog gitariste svjetskog renomea Miloša Karadaglića. „Podgoričko kulturno ljeto 2018”, koncipirano je u duhu mediteranskog grada, sa otvorenim scenama na kojima su se predstavili kako muzičari, tako i dramski umjetnici. Sadržaj manifestacije obuhvatao je 41 program u okviru 60 dana. Osim na prepoznatljivim lokacijama u gradu, Trg nezavisnosti, plato kod spomenika Svetom Petru Cetinjskom, plato ispred Narodne biblioteke „Radosav Ljumović”, Muzička kapela na Kruševcu – Dvorac Petrovića, program manifestacije odvijao se i u kulturnom–informativnim centrima Golubovci i Tuzi, Ljetnjoj sceni, *Delta City-*ju i *Mall-u of Montenegro*. Realizovan je program *Summer fest* njemačkog ambasadora u Crnoj Gori, a u saradnji s Ambasadom Austrije prikazana su dva koncerta i jedan performans. Ambasada Maroka i Sekretarijat za kulturu i sport realizovali su projekat „Marokansko zanatsko selo” na Trgu nezavisnosti. U okviru manifestacije *Džada Film Fest* prikazivani su filmovi na otvorenom na različitim lokacijama u gradu*.* Osim toga, Glavni grad je podržao realizaciji filmskog festivala *Underhill Fest*, *Podgorica Film Fest*-a i *Podgorica Art Festivala* kao i *World Art Games*. Glavni grad je povodom Dana nezavisnosti u saradnji sa *Hard rock caffe*-om podržao i realizaciju festivala *City Groove*, u okviru kojeg su nastupali popularni bendovi iz Crne Gore, regiona i Evrope. U saradnji s Ambasadom Republike Njemačke u Podgorici su drugi put održani Dani Njemačke. Tradicionalno je uz podršku Grada realizovan i VII Međunarodni festival folklora za djecu i mlade „Skoči kolo da skočimo”, kao i VII Međunarodni festival lutkarstva. Realizovana je manifestacija Dan najboljih. Glavni grad je tokom 2018. godine finansijski podržao rad knjižare „Karver”, kao i realizaciju festivala „Odakle zovem”. Osim toga, uz finansijsku podršku Glavnog grada, organizovan je FIAT 2018. Glavni grad je podržao logistički i finansijski manifestaciju *Party Bus*, u okviru koje su u Njegoševoj ulici nastupili poznati pop-rok bendovi. Četvrti internacionalni sajam knjiga Podgorica 2018 okupio je 50 izdavača iz zemlje i regiona, a u okviru pratećih programa sajma predstavilo se blizu 100 autora. Svečano je otkriven spomenik Francu Prešernu.

 Realizovani su i programi manifestacije Decembarska umjetnička scena,a promovisan je i Zbornik radova *Božidar Vuković Podgoričanin*. Sekretarijat za kulturu i sport je učestvovao u realizaciji prvog Podgoričkog prazničnog pazara.

 ***Sport***

 Glavni grad planski sprovodi aktivnosti u oblasti fizičke kulture i sporta, odnosno doprinosi cjelokupnom razvoju i promociji sporta, kao važne društvene potrebe i djelatnosti. S tim u vezi organizovan je Međunarodni atletski maraton – *Podgorica 2018* na kojem je učestvovalo 1.100 takmičara iz 41 države. Osim toga, realizovane su brojne manifestacije na kojima je Glavni grad uspješno odgovorio svim izazovima koje nosi organizacija međunarodnih takmičenja, i to 48. po redu „Trofej Skadarsko jezero”, petnaesti ženski međunarodni teniski turnir „Royal cup 2018”, šezdeseta tradicionalna međunarodna atletska trka „Oslobođenje Podgorice – 2018” („Memorijal Veliša Mugoša”), manifestacija *Decembarski dani sporta* i Međunarodno LEN otvoreno prvenstvo Podgorice u plivanju. Manifestacija „Žogarija” realizovana je pod pokroviteljstvom Glavnog grada, kao i obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga. Sekretarijat je realizovao i Kamp perspektivnih sportista Podgorice. Međunarodni memorijalni turnir u sportskom ribolovu, posvećen Mladenu Brajoviću, održan je na stazi kanala Morača. Organizovana je i Liga osnovnih škola, Prvenstvo srednjih škola i *Školski sportski raspust*, koji je za cilj imao da kroz bes­plat­ne škol­ske ak­tiv­no­sti i sa­dr­ža­je uklju­či što ve­ći broj osno­va­ca ko­ji će na taj na­čin raz­vi­ja­ti lju­bav pre­ma spor­tu i zdra­vim sti­lo­vi­ma ži­vo­ta. Shodno Programu rada Sekretarijata, na seoskim područjima Lješanske nahije, Katunske nahije, Lješkopolja i Zete u ljetnjem periodu su održane tradicionalne seoske sportske igre. U saradnji sa savezom „Sport za sve” i sportsko-rekreativnim društvima iz Podgorice, organizovani su *Majski* i *Decembarski dani rekreacije*, kao i značajan broj sportsko-rekreativnih takmičenja. Sekretarijat je sa Paraolimpijskim komitetom Crne Gore organizovao međunarodno takmičenje u stonom tenisu kao i festival sporta za osobe sa invaliditetom. Sekretarijat za kulturu i sport je pružio logističku ili finansijsku podršku realizaciji velikog broja sportsko-rekreativnih manifestacija koje nijesu predviđene Programom rada. Po prvi put je organizovana manifestacija „Dječiji dan sporta” na kojoj su učestvovali najmlađi članovi iz preko 40 klubova u različitim sportskim disciplinama. Tradicionalno, na kraju godine, Sekretarijat za kulturu i sport je dodijelio nagrade i to najuspješniji sportista Podgorice, najuspješniji klub i najuspješniji trener. Plakete su uručene i perspektivnim sportistima, za izuzetne sportske rezultate, za poseban doprinos u razvoju školskog sporta, za uspješnu saradnju u realizaciji programskih aktivnosti Sekretarijata, za razvoj i promociju sporta osoba sa invaliditetom, za promociju i razvoj sportske rekreacije i za izuzetan doprinos u razvoju, organizovanju i unapređenju sporta.

**„Sportski objekti” DOO** u 2018. godini su realizovali sve planirane programske aktivnosti. U objektima kojim gazduje ovo Društvo – SC „Morača”, Gradski bazeni, Gradski stadion, Stadion malih sportova, Strelište „Ljubović” – u toku 2018. održano je 55 međunarodnih utakmica, 41 utakmica i takmičenje u nacionalnom prvenstvu, a sportisti su realizovali su 3.995 časova treninga.

Od međunarodnih utakmica i takmičenja izdvojaju se utakmice fudbalske reprezentacije Crne Gore u kvalifikacijama za Ligu nacija, utakmice reprezentacije Crne Gore u košarci u kvalifakacijama za Svjetsko prvenstvo, utakmice ženske rukometne reprezentacije u kvalifikacijama za Prvenstvo Evrope, utakmice MKK „Budućnost – Voli” u Euro Ligi i Aba ligi i utakmice ŽRK „Budućnost”' u Ligi šampiona. Sve utakmice su od nadležnih delegata, medija i publike ocijenjene sa najvećom ocjenom.

 Tokom prošle godine otvoren je natkriveni vaterpolo bazen, na kojem su već igrane međunarodne utakmice, dok je na otvorenom bazenu održano prvenstvo Crne Gore u plivanju „Montenegro open 2018”. Usluge gradskih bazena koristilo je ukupno 45.398 korisnika. Organizovana je i rekreativna škola sportskog plivanja koju je pohađalo je 2.436 polaznika.

Sa početkom rada natkrivenog vaterpolo bazena stvoreni su neophodni uslovi pa je formiran Vaterpolo- plivački klub „Budućnost”, koji već ima preko 150 članova.

U cilju postizanja potrebnih standarda tokom 2018. godine izvršena je adaptacija velike dvorane SC „Morača”’ u skladu sa standardima za odigravanje košarkaških utakmica u Euro ligi, adaptaciji male dvorane SC „Morača”, montaži led rasvjete ispred svlačionica i ulaznih holova, kao i zamjena kompletne aluminijske bravarije u restoranu SC „Morača”. Izvršena je sanacija plaže olimpijskog bazena, ugradnja sistema za grijanje velike svlačionice, tušiona i hodnika na olimpijskom bazenu, ugradnja eloksirane bravarije i montaža nadstrešnice iznad blagajne bazena. Na Gradskom stadionu su montirane 12.400 novih tribinskih stolica, adaptirane novinarske lože, postavljena hidro izolacije i adaptiran komandni centar Stadiona.

 Tokom izvještajnog perioda Sekretarijat za kulturu i sport postupao je u ukupno 152 upravna postupka pokrenuta po zahtjevu stranke, od čega 38 postupaka iz 2017. godine. Riješeno je 103 zahtjeva, na sljedeći način: 96 zahtjeva je usvojeno, jedan zahtjev odbijen a šest postupaka je obustavljeno.

 Strukturu upravnih postupaka čini: 147 za usmjeravanje djece sa  posebnim potrebama u odgovarajući obrazovni program  i pet za slobodan pristup informacijama.

 U izvještajnom periodu Sekretarijat za kulturu i sport okončao je ukupno 41 postupak po službenoj dužnosti.

 **RAD POSEBNIH SLUŽBI**

 ***Komunalna policija***

 Komunalni policajci su tokom 2018. godine izvršili 37.420 komunalnih nadzora, izdali 27.161 prekršajnih naloga i podnijeli 17 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu. Za nepropisno parkiranje izdato je 16.204 prekršajna naloga. Zbog nepoštovanja odredbi Odluke o javnim parkiralištima u postupku vršenja komunalnog nadzora komunalni policajci izdali su 9.151 prekršajni nalog. U cilju zaštite od buke u životnoj sredini kontinuirano je vršen komunalni nadzor, a izdato je 132 prekršajna naloga. Zbog nepoštovanja propisanog radnog vremena izdato je 245 prekršajnih naloga pravnim i fizičkim licima.

 Predmet nadzora Komunalne policije bio je usmjeren i na pribavljanje odobrenja za privremene objekte montažnog karaktera, pa je zbog konstatovanja nepravilnosti izdato 178 prekršajnih naloga.

 Zbog kršenja odredbi Zakona o komunalnim djelatnostima izdato je 1.145 prekršajnih naloga.

 U dijelu koji se odnosi na eksploataciju i deponovanje rječnih nanosa na vodnom zemljištu, podnešeno je sedam zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv fizičkih lica.

 Primjenjujući odredbe Odluke o auto-taksi prevozu i Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, izvršeno je 784 komunalnih nadzora, izdato 49 prekršajnih naloga fizičkim i pravnim licima, privremeno oduzeto 33 vozila i podnešeno tri zahtjeva za prekršajni postupak.

 U skladu sa Odlukom o kućnom redu u stambenim zgradama izdata su dva prekršajna naloga.

 Komunalna policija je svakodnevno preduzimala aktivnosti koje su bile usmjerene na suzbijanje vanpijačne prodaje na javnim površinama. U postupku prinudne naplate, po konačnim i izvršnim prekršajnim nalozima, Komunalna policija je poslala 207 naredbi za naplatu novčanih potraživanja, pa je po tom osnovu ukupno naplaćeno 140.239 eura.

 Komunalna policija je primila 9.578 prijava građana i u najkraćem roku ih riješila.

 ***Komunalna inspekcija***

 Tokom 2018. godine izvršeno je ukupno 12.190 inspekcijskih i kontrolnih pregleda i donijeto 2.325 rješenja o otklanjanju nepravilnosti. Po službenoj dužnosti pokrenuto je 2.325 upravnih postupaka, a 434 po inicijativama građana.

 U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, inspektori su radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti izdali 1.604 prekršajna naloga.

 Komunalni inspektori za komunalno-stambenu djelatnost i vode izvršili su 3.837 inspekcijskih i kontrolnih pregleda i donijeli 1.034 rješenja o mjerama, radnjama i rokovima za otklanjanje nepravilnosti. Po istom osnovu izdat je 274 prekršajni nalog.

 Donijeto je 693 rješenja o otklanjanju nepravilnosti koje su se odnosile na posjedovanje odobrenja o lokaciji privremenih objekata montažnog karaktera i pomoćnih objekata kao i poštovanje urbanističko-tehničkih uslova i skice lokacije. Po ovom osnovu izdato je 178 prekršajnih naloga, a sprovedeno je 40 prinudnih izvršenja.

 U izvještajnom periodu inspektori su donijeli 280 rješenja o otklanjanju nepravilnosti koje se odnose na održavanje čistoće i reda na javnim površinama, te izdali 65 prekršajnih naloga.

 U skladu sa Zakonom o vodama, izvršen je inspekcijski nadzor te izdato četiri rješenja o otklanjanju nepravilnosti.

 Postupajući po inicijativama etažnih vlasnika stambenih zgrada izdat je jedan prekršajni nalog i donijeto 25 rješenja o otklanjanju kvarova na zajedničkim i posebnim djelovima stambenih zgrada.

 Izdato je 36 prekršajnih naloga za nepoštovanje radnog vremena u ugostiteljskim objektima. Izvršeno je 45 inspekcijskih pregleda u vezi sa obavljanjem ugostiteljskih djelatnosti u domaćinstvu bez posjedovanja rješenja o upisu u Centralni turistički registar i donijeto 21 rješenje kojim se zabranjuje rad pravnom odnosno fizičkom licu.

 Komunalna inspekcija je vršila inspekcijiski nadzor i u oblasti drumskog saobraćaja i puteva, pa je s tim u vezi izvršila 7.106 inspekcijskih i kontrolnih pregleda, donijela 1.062 rješenje o otklanjanju nepravilnosti i izdala 1.259 prekršajnih naloga.

 Zbog obavljanja auto-taksi prevoza bez licence, inspektori su donijeli 39 rješenja o isključenju vozila kojima se vrši javni prevoz putnika, a izdat je 734 prekršajni nalog.

 Inspektori za drumski saobraćaj su u cilju uspostavljanja reda u saobraćaju, poštovanja zakonom uređenih pravila saobraćaja i poštovanja učesnika u saobraćaju, donijeli 1.023 rješenja o troškovima premještanja nepravilno parkiranih vozila i izdali 525 prekršajnih naloga.

 U cilju otklanjanja nepravilnosti koje su se odnosile na popravku kolovoza i trotoara i dovođenje prostora u prvobitno stanje, zamjena slivničkih rešetki na šahtovima atmosferske kanalizacije, postavljanje i zamjena vertikalne saobraćajne signalizacije, rezanje samoniklog zelenila duž puteva, uklanjanje stubića sa parking prostora, olupina sa kolovoza i javnih površina, i dr. izvršeno je 1.247 inspekcijskih i kontrolnih pregleda, donijeto 229 rješenja o otklanjanju nepravilnosti, 20 obavještenja o administrativnom izvršenju izvršnih rješenja, od kojih je devet sprovedeno prinudnim putem preko drugih lica i izdat 71 prekršajni nalog.

 ***Služba zaštite***

 Služba zaštite je u izvještajnom periodu realizovala poslove predviđene Programom rada i Planom zaštite od požara. U toku 2018. godine pripadnici Službe zaštite imali su ukupno 4.509 intervencija, i to 2.002 požara na otvorenom i 310 intervencija na požarima u objektima. Pored navedenog, Služba zaštite je inervenisala i u 19 akcija spašavanja iz saobraćajnih nesreća, 23 poplave, dovezla je 595 cistijerni pijaće vode u bezvodna područja, učestvovala u 17 akcija izvlačenja utopljenika i obezbjeđivala 209 sportskih događaja i druge vrste organizovanih skupova.

 Služba je u izvještajnom periodu preduzimala i preventivne mjere, pa je u saradnji sa „Zelenilom” čistila i uređivala gradske parkove. U saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije, kroz projekat P44, Služba zaštite je nabavila opremu za djelovanje prilikom CBRN nesreća. Zaposleni su pohađali veliki broj stručnih seminara. Uslovi rada u Službi su na visokom nivou, a u izvještajnom periodu su i dodatno poboljšani nabavkom opreme za gašenje požara naprtnjačama u vrijednosti 5.747 eura, setom alata za saobraćajne akcidente vrijednosti 29.982 eura, disajnih aparata u vrijednosti 15.972 eura, pjenila u vrijednosti 5.929 eura, radne uniforme vrijednosti 16.254 eura. Služba je bez naknade preuzela dva vatrogasna vozila iz Opštine Pljevlja. Kao rezultat projekta u kojem je učestvovala sa Ambasadom SAD, Služba je dobila, bez naknade, vozilo *ford ranger* čija je vrijednost 47.410 eura. Takođe, Služba zaštite i spašavanja je nabavila vozilo pik-ap za potrebe servisa PP aparata u vrijednosti 4.900 eura. Za redovno održavanje, popravku i eksploataciju vozila Služba je potrošila 65.184 eura. Rad je organizovan po evropskim standardima i to certifikatu ISO-9001-2016 i *mest* OHSAS 18001:2010 standardu za zdravlje i bezbjednost.

 Služba zaštite je u cilju edukacije najmlađih ugostila djecu iz osnovnih škola i vrtića koja su se tom prilikom upoznala sa radom, mjerama lične zaštite od požara i pravilima ponašanja u slučaju požara.

 ***Služba za unutrašnju reviziju***

 Godišnjim planom Službe za unutrašnju reviziju za 2018. godinu planirano je i obavljeno 10 revizija, a Akcionim planom utvrđeno 47 preporuka. Obavljena je revizija procesa evidencije voznog parka i vatrogasne opreme u Službi zaštite, pri čemu su date i sprovedene četiri preporuke. Izvršena je revizija procesa evidencije prijava i odjava obavljanja djelatnosti u Sekretarijatu za rad, mlade i socijalno staranje i tom prilikom je dato i sprovedeno pet preporuka. Urađena je i Analiza završnih računa za 2017. godinu društava čiji je osnivač Glavni grad, zatim revizija finansijskih izvještaja u preduzeću „Deponija”, pri čemu je dato i sprovedeno osam preporuka. Takođe, urađena je i revizija procesa planiranja budžeta u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetanjama i teškoćama u razvoju, pri čemu su date i sprovedene dvije preporuke. Obavljene su i revizije procesa obračuna i isplate zarada u KIC-u „Budo Tomović”, a tom prilikom su date i sprovedene četiri preporuke. Urađena je i revizija procesa izvršenja budžeta u Sekretarijatu za kulturu i sport, pri čemu su date i sprovedene dvije preporuke. Revizija procesa utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nepokretnosti urađena je u Upravi lokalnih javnih prihoda i tom prilikom dato je 10 preporuka, a šest ih je sprovredno. Takođe, urađena je i revizija procesa uspješnosti poslovanja u preduzeću „Zelenilo”, a od osam datih preporuka sprovedno je pet. Revizija procesa popisa i čuvanja arhivskog materijala za organe i službe Glavnog grada koji nemaju svoju pisarnicu obavljena je u Službi za zajedničke poslove i tom prilikom date četiri preporuke, a rok za njihovo sprovođenje je tokom 2019. godine.

 Obavljene su i kontrolne revizije, kako bi se utvrdilo da su date preporuke u ranijim revizijama sprovedene u skladu sa Akcionom planom.

 Unutrašnji revizori prisustvovali su obukama radi usavršavanja i sticanja novih znanja i vještina za obavljanje poslova unutrašnje revizije u skladu sa Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu unutrašnje revizije, Etičkim kodeksom unutrašnje revizije i propisima Crne Gore iz oblasti unutrašnje revizije u javnom sektoru. Služba je obavljala savjetodavne i konsultantske aktivnosti sa privrednim društvima, koje se odnose na procjenu imovine i izradu završnih računa za 2017. godinu, a urađen je i Strateški plan unutrašnje revizije za period 2019-2021. godine.

 **RAD STRUČNIH SLUŽBI**

 ***Služba Gradonačelnika***

 Glavni grad je tokom 2018. godine nastavio sa intenzivnim aktivnostima na daljem jačanju bilateralnih odnosa i saradnje sa gradovima susjednih država, unapređivanju evropskih kontakata i partnerstva sa glavnim gradovima država članica Evropske unije, kao i gradovima drugih politički i ekonomski relevantnih država u svijetu.

 Upriličen je niz protokolarnih posjeta diplomatsko-konzularnih predstavnika, tako da se gradonačelnik u odvojenim susretima sastao sa šefovima diplomatskih predstavništava Republike Austrije, Narodne Republike Kine, Republike Francuske, Republike Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Republike Turske, Republike Mađarske, Bosne i Hercegovine i Republike Azerbejdžan. Takođe, realizovan je zajednički susret sa svim diplomatsko-konzularnim predstavnicima koje je gradonačelnik ugostio na radnom diplomatskom doručku u hotelu „Hilton”. Tokom ovog radnog doručka gradonačelnik je predstavio investicione potencijale Podgorice, kao i važne projekte koje treba realizovati u budućnosti.

Organizovani su sastanci gradonačelnika sa zamjenikom gradonačelnika grada Krajove Stelianom Barganom, i sa gradonačelnikom Kirklarelija Mehmetom Kesimogluom.

 Glavni grad je bio podrška diplomatskim predstavništvima u Crnoj Gori sa sjedištem u Podgorici u organizovanju brojnih manifestacija koje su imale za cilj predstavljanje država, kulturne baštine i turističkih sadržaja građanima Crne Gore. S tim u vezi u organizaciji Ambasade SR Njemačke i Glavnog grada održani su „Dani Njemačke”, dok je u organizaciji Ambasade Kraljevine Maroka održana „Marokanska nedjelja zanatlija”.

 U izvještajnom periodu, intenzivirana je saradnja između Podgorice i Ljubljane donacijom spomenika Njegošu u Ljubljani i spomenika Prešernu u Podgorici. Tokom posjete Ljubljani dogovoreno je unapređenje saradnje između dva grada u oblastima ekologije i kulture. Takođe, na sastanku gradonačelnika Podgorice i Tuzle, dogovorena je intenzivnija saradnja u oblasti kulture u cilju promocije i afirmacije kulturnih sadržaja.

 Kroz saradnju sa Turskim kulturnim centrom i Italijanskim kulturnim centrom obezbijeđeni su besplatni kursevi turskog i italijanskog jezika za zaposlene u institucijama Glavnog grada.

 Potpisan je Ugovor za izgradnju mosta na Morači, čime su se stekli uslovi za početak radova na realizaciji Jugozapadne obilaznice.

 U saradnji sa Unijom poslodavaca gradonačelnik je otvorio Centar kompetencija.

 Gradonačelnik Podgorice je učestvovao na VIII Ljubljanskom forumu čija je tema bila „Gradovi budućnosti – Održivi – pametni – inkluzivni evropski gradovi i saradnja sa Azijom”, kao i na Trećem forumu glavnih gradova država Centralne i Istočne Evrope i Narodne Republike Kine (16+1).

 Glavni grad je organizovao Prvi podgorički praznični Pazar koji je obuhvatio bogat kulturno-umjetnički program prilagođen svim kategorijama stanovništva. Na Pazaru su u tipski izgrađenim drvenim kućicama crnogorski poizvođači predstavili svoje proizvode. Pored toga, organizovan je i doček Nove godine, a u Njegoševom parku montirano je klizalište.

 Organizovan je seminar „Novinarsko pero o rodnoj ravnopravnosti”, koji je imao za cilj da predstavnike medija podstakne na pojačano aktivno istraživanje i i zvještavanje o rodnoj ravnopravnosti. U sklopu seminara, objavljen je i konkurs za pisanje novinarskog teksta na temu rodne ravnopravnosti, a nagradu za najbolje napisani tekst obezbijedio je Glavni grad.

 U sklopu realizacije projekta „Moj grad – Moja stvar”, koji ima za cilj podsticanje participacije mladih u procesu donošenja odluka na loklanom nivou, upriličen je sastanak sa srednjoškolcima i predstavnicima „Foruma mladih i neformalnih edukacija”.

 Glavni grad je u izvještajnom periodu učestvovao u kampanji za borbu protiv Alchajmerove bolesti. Potpisan je Memorandum o saradnju sa NVO „Futura”, koji se odnosi na poboljšanje uslova života osoba oboljelih od Alchajmerove bolesti. Ustupljene su prostorije u okviru višenemjenskog objekta na Zlatici koje će se koristiti u ove svrhe.

 U izvještajnom periodu Glavni grad i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su Mandatno pismo kojim se stvaraju pretpostavke za efikasniju realizaciju projekta iz oblasti energetske efikasnosti  i zaštite životne sredine u Podgorici. Mandatnim pismom obezbjeđuje se korišćenje ekspertske pomoći i iskustava Evropske banke u cilju realizacije planiranih kapitalnih projekata, sa posebnim osvrtom na izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnju solarne elektrane na Veljem brdu, postrojenja za proizvodnju električne energije iz deponijskog bio gasa, ugradnju savremene LED rasvjete i mnoge druge koji će doprinijeti razvoju grada i većem kvalitetu života u Podgorici.

**Biro za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici** je i ove godine obezbijedio besplatne računovodstvene usluge za 20 preduzeća osnovanih u 2018. godini. Osim toga, za 30 preduzeća osnovanih u 2018. godini, Glavni grad je refundirao troškove osnivanja preduzeća. Napisano je 10 biznis planova po metodologiji Investiciono-razvojnog fonda.

 Usluge Biznis centra, prvog besplatnog biznis inkubatora u gradu, koristilo je sedam preduzeća u toku 2018. godine.

 Organizovana su 23 ciklusa Savjetovališta za žene i mlade u biznisu, u saradnji sa Asocijacijom poslovnih žena Crne Gore. Usluge savjetovališta je koristilo oko 100 naših sugrađanki i sugrađana.

 Za doprinos razvoju preduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi, Biro je dobio nagradu „Stvaratelj stoljeća”.

 U saradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Investiciono-razvojnim fondom organizovana je prezentaciju projekta „Šansa za posao”. U izvještajnom periodu pružene su mentoring usluge za četiri kompanije, a započet je mentoring proces za još dva preduzeća. U saradnji sa Montenegro biznis alijansom, organizovan je drugi Sajam poljoprivede, u okviru kojeg je organizovan okrugli sto na temu „Domaći poljoprivredni proizvodi u turističkoj i trgovinskoj ponudi Crne Gore”.

 Glavni grad i NVO „Krug” su organizovali predavanje u okviru manifestacije „Green Culture”, koja ima za cilj da podigne nivo svijesti o važnosti očuvanja životne sredine i neophodnosti održivog ekonomskog razvoja.

 U saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država organizovano je predavanje dr. Šeron Friman pod nazivom „Nauči da prepoznaš ciljno tržište”.

 Kancelarije Biroa je u izvještajnom periodu posjetilo 12 zainteresovanih investitora iz inostranstva.

 Glavni grad je posredstvom Biroa učestvovao u organizaciji Sajma mladih preduzetnika kojeg organizuje Unija mladih preduzetnika Crne Gore. Pored toga, Biro je učestvovao u projektu definisanja inovativnih start-up ekosistema u Crnoj Gori, koji je pokrenulo Ministarstvo nauke. Sa edukativnim centrom „Pamark” organizovane su radionice za nezaposlene žene. Projekat je nosio naziv „Uspjeću”. Glavni grad je u saradnju sa kompanijom „Coca Cola” organizovao dvije radionice „Coca Cola podrška mladima” koje su imale za cilj podizanje nivoa spremnosti mladih ljudi za pronalaženje radnog angažmana.

 Biro za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici redizajnirao je i ažurirao sajt [www.investinpodgorica.com](http://www.investinpodgorica.com). Sajt je namijenjen preduzetnicima i potencijalnim investitorima, i sadrži relevantne informacije o pogodnostima koje Glavni grad pruža u realizaciji poslovnih ideja. Takođe, započeta je izrada informativno-promotivnog materijala o investicionim potencijalima Glavnog grada.

 **Biro za komunikaciju sa građanima** jei u 2018. godini, akcenat stavio na rješavanje problema građana i njihovih zahtjeva. U cilju što veće informisanosti građana o mogućnostima brzog i efikasnog rješavanja njihovih problema, Biro je imao intenzivnu komunikaciju sa medijima, dok je, u cilju realizacije podnesenih prijava sa predstavnicima nadležnih organa lokalne samouprave, često obilažen teren radi konstatovanja činjeničnog stanja i preduzimanja radnji.

U izvještajnom periodu putem [www.sistem48.podgorica.me](http://www.sistem48.podgorica.me) primljeno je 2.260 zahtjeva, dok se neposredno obratilo 422 građana. U roku 48h dato je 12.234 odgovora, odnosno 95,21℅, pri čemu je riješenih 11.285 , odnosno 87,83℅.

Glavni grad je putem Biroa uspio da lokalnu samoupravu približi građanima, a transparentnost rada svih organa lokalne samouprave podigne na veći nivo.

 Glavni grad je posredstvom **Biroa za odnose s javnošću** tokom 2018. godine konstantno imao otvorenu saradnju i komunikaciju sa medijima. Informacije o aktivnostima gradske uprave, uključujući sve službe i organe Glavnog grada, redovno su kroz saopštenja za medije ili odgovore na novinarska pitanja bile dostupne javnosti.U cilju razvijanja lokalne samouprave kao što efikasnijeg i pristupačnijeg servisa naših građana, Glavni grad je gotovo svakodnevno putem medija saopštavao sve potrebne informacije koje su od javnog interesa. S tim u vezi, objavljeno je 775 saopštenja i 242 najave događaja, kao i niz konferencija za medije iz različitih oblasti.

 ***Služba glavnog administratora***

 Glavni administrator je u izvještajnom periodu riješio 227 upravnih predmeta u drugostepenom postupku, i to tako što je u 91 predmetu poništio prvostepena rješenja, u 121 predmetu je žalba odbijena kao neosnovana, u pet predmeta je naložio prvostepenom organu da postupi po zahtjevu stranke, u četiri predmeta je poništio zaključak, u tri je obustavio postupak, u jednom ponovio postupak i u tri predmeta je žalba usvojena. Glavnom administratoru je podnijeto 659 neposrednih žalbi, koje su proslijeđene prvostepenom organu u skladu sa zakonom. Rješavajući po tužbama protiv rješenja glavnog administratora Upravni sud Crne Gore je donio 73 odluke, od kojih se u 37 predmeta tužba odbija, u 14 predmeta tužba usvaja, a u 22 predmeta postupak je obustavljen. Vrhovni sud je u pet predmeta odbio zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke, a u tri predmeta je iste usvojio.

 ***Služba menadžera***

 Menadžer je predsjedavao Komisijom za praćenje i koordinaciju postupka rekonstrukcije javne rasvjete u svim fazama realizacije projekta, koja je pripremila tendersku dokumentaciju za objavljivanje novog javnog poziva za dostavljanje ponuda za izvođenje prve faze nabavke i ugradnje LED svjetiljki na teritoriji Podgorice, Tuzi i Golubovaca.

 Za potrebe Glavnog grada UNDP je raspisao tender za „Projekat rekonstrukcije javne rasvjete u centru Glavnog grada” - LED faza 2.

 Na osnovu Studije „Smart City Podgorica” realizovan je niz aktivnosti. Na pet odabranih lokacija u gradu postavljeni su senzori za mjerenje parametara kvaliteta vazduha, koji omogućavaju prikupljanje podataka u realnom vremenu, vizualizaciju podataka i njihovu adekvatnu obradu kako bi se sveobuhvatnije utvrdili obrasci kvaliteta vazduha u gradu.

 Izvršena je nabavka šest „pametnih” klupa nove generacije, koje kao jedini izvor napajanja koriste sunčevu energiju i koje su instalirane na odgovarajućim lokalitetima. Klupe posjeduju pristupnu WiFi tačku, senzor za kišu koji isključuje klupu u slučaju jakih padavina i ugrađeno LED svjetlo koje noću osvjetljava prostor u neposrednoj blizini. Korisnici imaju i mogućnost bežičnog punjenja uređaja novije generacije, kao i standardnog punjenja uređaja putem dva USB priključka.

 Pokrenute su inicijalne aktivnosti na identifikaciji projekata koji omogućavaju decentralizovanje proizvodnje električne energije putem instalisanja solarnih fotonaponskih ćelija na zgradama i individulanim kućama (kao mehanizam za podsticanje uvođenja mini i kućnih solarnih instalacija za proizvodnju električne energije).

 Glavni grad i Ambasada Danske organizovali su tematsku konferenciju „Pametni gradovi i urbana rješenja 2018”, koja je imala za cilj da se gradska uprava i njene službe kao i stručna javnost upoznaju sa danskim rješenjima u upravljanju gradskim sistemima, budući da je podsticanje primjene novih tehnologija u gradski sistem jedan od prioritetnih strateških ciljeva Glavnog grada.

 Otvoren je Mediteranski vrt u okviru manifestacije „Dani nauke” i održane „zelene učionice” za učenike osnovnih škola.

 ***Služba za javne nabavke***

 Ukupna procijenjena vrijednost Plana javnih nabavki Glavnog grada – Podgorica za 2018. godinu iznosila je 24.315.473 eura sa PDV-om. Plan javnih nabavki sadržao je postupke javnih nabavki čija je procijenjena vrijednost za robe i usluge veća od 15.000 eura sa PDV-om, i za izvođenje radova čija je procijenjena vrijednost veća od 30.000 eura sa PDV-om. Takođe, u skladu sa Pravilnikom o nabavkama malih vrijednosti, sprovođene su nabavke i u tom segmentu.

 Postupci nabavki u vezi sa projektom izgradnje Jugozapadne obilaznice sprovedeni su u toku 2018. godine bez žalbi i sa najpovoljnijim ponuđačima zaključeni su ugovori za realizaciju ovog kapitalnog projekta.

 U skladu sa članom 32 Zakona o javnim nabavkama, Služba za javne nabavke sprovodila je postupke javnih nabavki previđene Planom javnih nabavki preduzeća „Putevi” za 2018. godinu, čija je procijenjena vrijednost iznosila 3.801.947 eura sa PDV-om.

 ***Centar za informacioni sistem***

U Centru za informacioni sistem, u okviru Odjeljenja za razvoj i upravljanje promjenama, održavani su postojeći programi – Matični registar vjenčanih, Evidencija ovjera za Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Evidencija prekršajnih naloga za Komunalnu policiju, Evidencija zahtjeva i Evidencija tonera za Centar za informacioni sistem. Održavan je i program Evidencija prijava za Službu zaštite i spašavanja, kao i Elektronska evidencija računa (Knjiga računa) i Kancelarijsko poslovanje – Pisarnica za novoformirane organe i službe. Urađeni su i novi programi – Evidencija klijenata za potrebe JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, Evidencija prihoda, Evidencija rashoda, Evidencija godišnjih odmora za Direkciju za imovinu, Servisna karta vozila za Službu zaštite i spašavanja i Evidencija poljoprivrednih proizvođača za Opštinu Golubovci. Takođe, urađena je i nova verzija servisa namijenjenog građanima – „Sistem 48”. Kreiran je i portal „e-izvodi” koji omogućava podnošenje zahtjeva za izdavanje izvoda iz matičnog registra vjenčanih. Kreirani su i stavljeni u funkciju podsajtovi u okviru portala Glavnog grada – Skupština Glavnog grada, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora, JU Kakaricka gora i JU Dnevni centar.

 Odjeljenje za sistemski softver i infrastrukturu je pružilo tehničku podršku prilikom održavanja sjednica Skupštine Glavnog grada, odžavalo video i audio opremu i kreiralo virtualnu mašinu za potrebe elektronskog sistema za upravljanje dokumentima. Konfigurisan je novi virtuelni server za potrebe trezorskog poslovanja, izvršena je nabavka *beckup* sistema, *firewall* uređaja za bezbjednost mreže, *exchange licence* za migraciju *Exchange* servera, a završena je i migracija *mail* servisa sa starih servera na novu platformu. U cilju stvaranja boljih uslova za rad za potrebe Komunalne inspekcije i Opštine Tuzi urađena je savremena lokalna računarska mreža, oprema instalirana, atestirana i obilježena, a mreža linkovana optikom na informaciono-komunikacioni sistem Glavnog grada.

 Centar za informacioni sistem je predstavio i novi softverski modul, android aplikaciju „Glavni grad – Podgorica” koja korisnicima pruža najnovije informacije o dešavanjima u glavnom gradu i nudi formu koja je povezana sa „Sistemom 48”, preko koje mogu da prijave problem.

 Uvažavajući globalne trendove, ubrzan razvoj tehnologije i komunikacija, Centar za informacioni sistem je u cilju povećanja transparentnosti rada uprave Glavnog grada, te približavanja građanima sveukupnih planiranih i realizovanih aktivnosti, održavao naloge na društvenim mrežama *Facebook*, *Instagram* i *Twitter*. U izvještajnom periodu sajt Glavnog grada imao je 1.126.138 pregleda.

 ***Služba glavnog gradskog arhitekte***

Služba glavnog gradskog arhitekte formirana je krajem izvještajnog perioda.Aktivno je učestvovala u projektima koje su vodile Služba Gradonačelnika i druge službe, kao što su postavljanje spomenika Josipu Brozu Titu, uređenje javne površine u Ulici princeze Ksenije, Priprema konkursa za izradu murala, analiza lokacija za postavljanje spomenika Ivanu Crnojeviću, analiza i određivanje lokacije za postavljanje Stuba mira i priprema Programa privremenih objekata.

 Službi glavnog gradskog arhitekte podnijeto je 49 zahtjeva za davanje saglasnosti na idejna rješenja, od čega 48 idejnih rješenja za stalne objekte i jedno idejno rješenje za privremeni objekat.

 Provjerom usaglašenosti idejnih rješenja sa važećom planskom dokumentacijom, izdato je ukupno 27 rješenja o davanju saglasnosti, od čega šest rješenja bez izjašnjavanja stranke, s obzirom na to da su zahtjevi u cjelosti usvojeni.

 ***Služba za zajedničke poslove***

 Svoju funkciju Služba je izvršavala kroz rad Odjeljenja za pravne i opšte poslove, Odjeljenja za zaštitu objekata i imovine, Odsjeka za tekuće i investiciono održavanje, vozni park i održavanje higijene službenih prostorija i Odsjeka za ekonomsko-finansijske poslove i poslove bifea.

 Evidentirano je ukupno 184.582 podneska. Odjeljenje za zaštitu objekata i imovine je tokom izvještajnog perioda vršilo poslove zaštite objekata i imovine Glavnog grada u kojima su smješteni organi i službe, objekata čija je zaštita utvrđena zakonom i drugih objekata za koje se ukazala potreba (ukupno deset). Izvršena je nadogradnja postojećih sistema video nadzora na JU „Muzeji i galerije”. Takođe, izvršena je i nabavka radnih uniformi za zaposlene u ovom Odjeljenju. U cilju unapređenja protivpožarne zaštite objekata Glavnog grada servisirani su protivpožarni sistemi i oprema.

 Redovno je održavana higijena službenih prostorija u kojima su smješteni organi uprave Glavnog grada. U 2018. godini Služba je po zahtjevu stranaka primila i riješila 142 upravna predmeta.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Napomene***

*1. Funkciju gradonačelnika Glavnog grada – Podgorice do 31. jula 2018. godine obavljao je Slavoljub Stijepović, a od tog datuma funkciju obavlja dr Ivan Vuković, kojeg je izabrala Skupština Glavnog grada nakon održanih lokalnih izbora.*

*2. Nova Odluka o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi", broj: 38/18 i 43/18) stupila je na snagu krajem izvještajnog perioda. Navedenom Odlukom Služba menadžera je prestala da postoji, Sekretarijat za rad, mlade i spocijalno staranje podijeljen je na Sekretarijat za preduzetništvo i Sekretarijat za socijalno staranje, a Sekretrijat za komunalne poslove i saobraćaj na Sekretarijat za saobraćaj i Sekretarijat za komunalne poslove. Odlukom su, takođe, obrazovane nove stručne službe: Služba glavnog gradskog arhitekte, Služba za međunarodnu saradnju i Služba za odnose sa javnošću.*