|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Na osnovu člana 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17 od 06.10.2017, 44/18 od 06.07.2018, 63/18 od 28.09.2018), odnosno, člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (’’Sl.list CG’’, br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 54 Statuta Glavnog grada („Sl. list CG – opštinski propisi“ broj 08/19), Skupština Glavnog grada – Podgorice na sjednici održanoj 23. I 27. decembra 2019. godine, donijela je: | | | |
| PROGRAM UREĐENJA PROSTORA GLAVNOG GRADA PODGORICE ZA 2020. GODINU | | | |
| I UVOD | | | |
| Članom 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da će se odredbe člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata primjenjivati do donošenja plana generalne regulacije, a kojim članom je propisano da Skupština lokalne samouprave donosi Program uređenja prostora (u daljem tekstu: Program). Program sadrži procjenu potrebe izrade novih odnosno izmjena i dopuna postojećih planskih dokumenata. Programom se utvrđuje dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora. Uređenje prostora, sem utvrđivanja namjene, uslova i načina korišćenja prostora datog kroz planska dokumenta, obuhvata uređivanje građevinskog zemljišta i sprovođenje planskog dokumenta kroz plan parcelacije. Uređivanje građevinskog zemljišta obuhvata pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje i komunalno opremanje. Priprema građevinskog zemljišta naročito obuhvata: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu planske, tehničke i druge dokumentacije; preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta; rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, kao i premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija. Komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a naročito: komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu uključujući i priključak za vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju i javnu rasvjetu; puteva i ulica u naselju, nadvožnjaka, podvožnjaka i mostova, pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju; zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila, terena za rekreaciju, dječjih igrališta, parkova, pješačkih staza i travnjaka, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja; deponija i objekata za preradu i uništavanje otpadnih materijala; priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite države. Naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta plaća investitor. | | | |
| II IZVORI FINANSIRANJA PROGRAMA | | | |
| **2.1.** | **OBEZBJEĐENJE SREDSTAVA** | IZNOS U EURIMA (€) | |
| **1** | Budžet Glavnog grada od naknade za komunalno opremanje | 12.000.000,00 | |
| **2** | Ostala budžetska sredstva | 5.436.000,00 | |
| **4** | Sopstvena sredstva preduzeća | 845.000,00 | |
| **5** | Donacije | 63.070,00 | |
| **6** | Privatno javno partnerstvo | 4.132.607,00 | |
| **7** | Kreditna sredstva | 9.100.000,00 | |
| **8** | Donacije po ugovoru o prosleđivanju kreditnih i grant sredstava | 16.080.000,00 | |
| **UKUPNO:** | | **47.656.677,00** | |
| **2.2.** | **RASPOREĐIVANJE SREDSTAVA** | IZ BUDŽETA GLAVNOG GRADA | UKUPNO |
| **1** | izrada planske dokumentacije | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **2** | izrada tehničke dokumentacije | 570.000,00 | 633.070,00 |
| **3** | rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 |
| **4** | uređivanje i opremanje lokacija | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| **5** | izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica i mostova | 7.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| **6** | izgradnja hidrotehničke infrastrukture | 1.060.000,00 | 22.240.000,00 |
| **7** | izgradnja pijaca | 0,00 | 500.000,00 |
| **8** | gradsko zelenilo | 900.000,00 | 2.600.000,00 |
| **9** | izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | 926.000,00 | 926.000,00 |
| **10** | deponija | 0,00 | 1.932.607,00 |
| **11** | uređenje groblja | 410.000,00 | 1.255.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **17.436.000,00** | **47.656.677,00** |
| III IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE | | 96.447,39 | |
| **3.1.** | **Dokumentacija čija je izrada započeta u prethodnom periodu saglasno članu 162c. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata** | **56.447,39** | |
| **1** | DUP “Donja Gorica" (162c) | 2.997,78 | |
| **2** | DUP "Tološi 2" (162c) | 9.995,00 | |
| **3** | DUP “Poslovni centar Kruševac - zona B” (162c) | 4.840,00 | |
| **4** | DUP ”Konik-Vrela Ribnička (162c) | 8.470,00 | |
| **5** | DUP ”Kakaricka gora” (162c) | 9.499,69 | |
| **6** | DUP ”Zabjelo 9” (162c) | 3.993,00 | |
| **7** | DUP ”Drač–Vatrogasni dom” (162c) | 3.000,00 | |
| **8** | DUP ”Nova Varoš –Blok R” (162c) | 897,00 | |
| **9** | DUP ”Čepurci”(162c) | 1.497,00 | |
| **10** | DUP ”Zagorič 3 i 4” (162c) | 4.200,00 | |
| **11** | DUP "Momišići A" (162c) | 3.518,40 | |
| **12** | DUP ”Stara Varoš –blok 7” (162c) | 840,00 | |
| **13** | DUP ”Ibričevina” (162c) | 1.800,00 | |
| **14** | DUP “Stambena zajednica VI-Kruševac” (162c) | 899,52 | |
| **3.2.** | **Planska dokumentacija po potrebi i planska dokumentacija saglasno članu 162c. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata** | **25.000,00** | |
| **3.3.** | **Preostale obaveze po osnovu izrade planske dokumnetacije** | **15.000,00** | |
| **3.4. Dinamika ulaganja** Stvarni troškovi za izradu planske dokumentacije, u 2020. godini, iznosiće **100.000,00 €** i obezbijeđena su od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u Budžetu Glavnog grada Podgorice, a u skladu sa procijenjenom dinamikom plaćanja.   **3.5. Nosilac aktivnosti** **Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj i Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. Podgorica** | | | |
| IV IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | | 1.429.401,05 | |
| **4.1.** | **Tehnička dokumentacija za opremanje i uređenje lokacija** | **292.975,00** | |
| **4.1.1** | **Ugovorena izrada** | **122.475,00** | |
| **1** | Glavni projekat Ulice 2 i ulice koja veže Ulicu 2 sa Jugozapadnom obilaznicom (donacija) | 63.070,00 | |
| **2** | Glavni projekat saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Pobrežje - zona G“ | 10.600,00 | |
| **3** | Glavni projekat parkinga uz UP 75 u zahvatu DUP-a „Konik Stari aerodrom“ | 2.420,00 | |
| **4** | Glavni projekat saobraćajnice radnog naziva Ulica 5 u zahvatu DUP-a „Tološi 1“ | 2.783,00 | |
| **5** | Glavni projekat saobraćajnice radnog naziva „Ulica Nova 1“ u zahvatu DUP-a „Zabjelo B2“ | 2.904,00 | |
| **6** | Glavni projekat saobraćajnice definisane koordinatama tačaka 65, 66, 67, T38 i T39 u zahvatu DUP-a „Zagorič 1“ | 7.865,00 | |
| **7** | Glavni projekat saobraćajnice radnog naziva „Nova 5“ u zahvatu DUP-a „Zabjelo Ljubović“ | 5.850,00 | |
| **8** | Glavni projekat saobraćajnice radnog naziva „Ulica 4“ sa pripadajućim krakom u zoni D u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2“ | 7.200,00 | |
| **9** | Glavni projekat izgradnje dijela ulice Milutina Vučinića i dijela ulice Nova 2007 u zahvatu DUP-a „Stambena zajednica - VI Kruševac“ dio | 6.530,00 | |
| **10** | Glavni projekat saobraćajnice definisane koordinatama tačaka 145, T127 i 146 u zahvatu DUP-a “Mahala” | 2.541,00 | |
| **11** | Glavni projekat saobraćajnice sa silaznom rampom za potrebe opremanja UP 96 i 96a u zahvatu DUP-a “Konik-sanacioni plan” | 2.000,00 | |
| **12** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 1 – 17, 1-18 i 1-19 u zahvatu DUP-a „Zagorič 3 i 4 – zona 2“ | 8.712,00 | |
| **4.1.2.** | **Izrada tehničke dokumentacije za lokacije čije se uređenje i opremanje planira u 2020. godini** | **170.500,00** | |
| **1** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP1 u zahvatu DUP-a “Blok 35 – 36” | 7.000,00 | |
| **2** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 3 i 3a u zahvatu DUP-a “Blok VI - dio” | 3.500,00 | |
| **3** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 70 zona A u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 2 – zona B” i semafora na raskrsnici Studentske ulice I skretanja za Sportsku dvoranu | 8.000,00 | |
| **4** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 58 i 58a u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 2 – zona B” | 2.500,00 | |
| **5** | Izrada glavnih projekata 10kV kablova za potrebe opremanja lokacija investitora | 10.000,00 | |
| **6** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 23 u zahvatu DUP-a „Zabjelo Ljubović“ | 3.500,00 | |
| **7** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 5b-109 u zahvatu DUP-a „Zagorič 3 i 4 – zona2“ | 3.000,00 | |
| **8** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 3a-18 u zahvatu DUP-a „Zagorič 3 i 4 – zona2“ | 4.500,00 | |
| **9** | Glavni projekat za opremanje UP A1 - UP9 i A1-UP2 u zahvatu DUP-a “Zagorič 2” | 3.000,00 | |
| **10** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 241 u zahvatu DUP-a “Masline” | 3.000,00 | |
| **11** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje up 20 u zahvatu DUP-a “Nova Varoš” 2” | 4.500,00 | |
| **12** | Glavni projekat za opremanje UP B.25 u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ | 4.000,00 | |
| **13** | Glavni projekat za opremanje UP 89 u zahvatu DUP-a „Zabjelo 9“ | 2.000,00 | |
| **14** | Glavni projekat za opremanje UP 81 zona A u zahvatu DUP-a “Zabjelo B1” | 3.000,00 | |
| **15** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 24, 27, 30 i 31 u zahvatu DUP-a “Pobrežje A, B i C” | 12.000,00 | |
| **16** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 5a i 5c u zahvatu DUP-a “Univerzitetski centar” | 12.000,00 | |
| **17** | Glavni projekat fekalne kanalizacije za potrebe opremanja u zahvatu DUP-a “Zlatica B” | 1.000,00 | |
| **18** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 112 u zahvatu DUP-a “Zabjelo Zelenika” | 1.300,00 | |
| **19** | Glavni projekat saobraćajnice u zahvatu DUP-a “Mahala” | 8.000,00 | |
| **20** | Glavni projekat za opremanje UP202a u zahvatu DUP-a “TološI 1” | 3.700,00 | |
| **21** | Glavni projekat izgradnje dijela Ulice Draga Đurovića i Ulice “Nova 13” u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4 - zona 2” | 4.500,00 | |
| **22** | Glavni projekat saobraćajnice za potrebe opremanja UP E 2.1 i E 2.2 u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ | 6.000,00 | |
| **23** | Glavni projekat saobraćajnice za potrebe opremanja UP 3-9 i 3-10 u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić” | 6.500,00 | |
| **24** | Glavni projekat saobraćajnice za potrebe opremanja UP 4 i 6 u zahvatu DUP-a „Konik Stari aerodrom III“ | 4.000,00 | |
| **25** | Preostale obaveze po zaključenim ugovorima o naknadi iz 2019.godine i prethodnih godina (Momišići B, Tološi 1, Tološi 2, Gornja Gorica 1, Donja Gorica, Zabjelo B1, Zabjelo 8, Zabjelo Ljubović, Servisno skladišna zona sa ranžirnom stanicom). | 50.000,00 | |
| **4.2.** | **Tehnička dokumentacija za saobraćajnice i ostale objekte** | **1.046.426,05** | |
| **4.2.1.** | **Ugovorena izrada** | **525.926,05** | |
| **1** | Glavni projekat dijela ulice Vaka Đurovića u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2“ | 9.825,20 | |
| **2** | Glavni projekat rekonstrukcije Bulevara Oktobarske revolucije | 23.950,00 | |
| **3** | Glavni projekat rekonstrukcije saobraćajnice od Trešnjice do Tuzi | 32.848,00 | |
| **4** | Izmjena i dopuna Glavnog projekta rekonstrukcije Bulevara 7-7 u zahvatu DUP-a „Konik Stari aerodrom“, DUP-a „Konik Stari aerodrom III“ i DUP-a „Konik Stari aerodrom III – dio“ | 14.495,80 | |
| **5** | Glavni projekat rekonstrukcije mosta na trasi ulice Vojislavljevića i kružnog toka na raskrsnici puteva Cetinje i Nikšić | 78.135,75 | |
| **6** | Glavni projekat regulacije korita rijeke Sitnice | 14.980,00 | |
| **7** | Glavni projekat saobraćajnice od puta Podgorica Tuzi pored Plantaža do velike piste u zahvatu DUP-a „Karabuško polje” | 10.890,00 | |
| **8** | Glavni projekat rekonstrukcije saobraćajnice pored Gradskog groblja u naselju Zagorič u zahvatu DUP-a „Zagorič 5“ | 9.438,00 | |
| **9** | Glavni projekat nastavka Bulevara Save Kovačevića do zmaj Jovine ulice | 36.500,00 | |
| **10** | Glavni projekat rekonstrukcije dijela ulice Gojka Radonjića u zahvatu UP-a „Stara Varoš“ | 3.303,30 | |
| **11** | Glavni projekat rekonstrukcije ulice Sava Lubarde i Spasa Nikolića u zahvatu UP-a „Stara Varoš“ | 5.000,00 | |
| **12** | Glavni projekat rekonstrukcije ulice Predgrad i Keše Đurovića u zahvatu UP-a „Stara Varoš“ | 5.500,00 | |
| **13** | Glavni projekat izgradnje saobraćajnice radnog naziva ulica 2 u zahvatu DUP-a „Čepurci – dio“ | 7.700,00 | |
| **14** | Glavni projekat kružne raskrsnice Ulice Dr Vukašina Markovića i Dr Ljubomira Rašovića kod „Krivog„ mosta u Podgorici | 6.950,00 | |
| **15** | Izrada Glavnog projekta izgradnje svjetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) na raskrsnici Ulice Oktobarske revolucije i Ulice Kralja Nikole u zahvatu PUP-a Podgorice | 2.299,00 | |
| **16** | Glavni projekat rekonstrukcije saobraćajnice Podgorica – Tuzi, od kružnog toka na Bulevaru Josipa Broza do kraja granice DUP-a „Konik Stari aerodrom III“ | 21.800,00 | |
| **17** | Glavni projekat podvožnjaka ispod Jugozapadne obilaznice – nastavak ulice AVNOJ-a u zahvatu PUP-a Podgorica | 9.600,00 | |
| **18** | Glavni projekat izgradnje saobraćajnice – nastavak Bulevara Pera Ćetkovića u zahvatu DUP-a „Konik Stari aerodrom – faza III“ do kraja granice DUP-a „Konik Stari aerodrom III“ | 29.500,00 | |
| **19** | Izradu Glavnog projekta saobraćajnice radnog naziva “Jugozapadna obilaznica”-od kružnog toka radnog naziva “Krug 2”-Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta M2.3 Podgorica-Cetinje do Komanskog mosta | 26.400,00 | |
| **20** | Glavni projekat garaže G3 u zahvatu DUP-a “Prvi maj” | 3.888,00 | |
| **21** | Glavni projekat za izgradnju sportske dvorane Tuzi | 24.200,00 | |
| **22** | Glavni projekat multimedijalnog sistema za Gradsko pozorište | 10.700,00 | |
| **23** | Glavni projekat Novog groblja u zahvatu UP-a “Novo Groblje” | 76.800,00 | |
| **24** | Glavni projekat uređenja šetališta uz rijeku Ribnicu (sa obije strane) od sastavaka rijeke Morače i Ribnice do objekta “Banja” u zahvatu PUP-a | 14.923,00 | |
| **25** | Glavni projekat rekonstrukcije dijela Beogradske ulice, od ulice Rista Stijovića do Ulcinjske ulice | 5.500,00 | |
| **26** | Glavni projekat kružnog toka na raskrsnici ulice Meše Selimovića i ulice Blaža Jovanovića | 12.000,00 | |
| **27** | Glavni projekat dodatne saobraćajne trake u Dalmatinskoj ulici od Džordža Vašingtona do Moskovske ulice sa kružnim tokom na raskrsnici Bulevara Džordža Vašingtona i Dalmatinske ulice | 14.000,00 | |
| **28** | Studija uređenja prostora i regulacije saobraćaja u zoni centra Nove Varoši | 14.800,00 | |
| **4.2.2.** | **Izrada tehničke dokumentacije čija se izrada planira u 2020.godini** | **520.500,00** | |
| **1** | Glavni projekat garaže u bloku G, Nova Varoš | 15.000,00 | |
| **2** | Dopune projekta Garaže u DUP-u “PC Kruševac, zona “B” u dijelu instalacija | 15.000,00 | |
| **3** | Glavni projekat rekonstrukcije u postojećem gabaritu i opremanja svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom raskrsnice ulice Mihaila Petrovića i puta prema Golubovcima | 4.500,00 | |
| **4** | Izrada Glavnog projekta parkinga na UP 38, u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VI-Stara Varoš” | 3.000,00 | |
| **5** | Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije dijela ulice II Crnogorskog bataljona | 30.000,00 | |
| **6** | Izrada Glavnog projekta pješačkog mosta preko rijeke Morače, na katastarskim parcelama br. 98 i 5875 KO Podgorica III i br. 1275/26, 1275/3 i 1672 KO Podgorica I, u zahvatu UP-a »Stara Varoš« i DUP-a »Rekreativno kulturna zona na obali rijeke Morače-južni dio« | 50.000,00 | |
| **7** | Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije u postojećem gabaritu i opremanja svjetlosnom signalizacijom raskrsnice magistralnog puta Podgorica – Bar u mjestu Cijevna | 4.000,00 | |
| **8** | Glavni projekat rekonstrukcije saobraćajnice “Ulica 8” u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2” | 4.500,00 | |
| **9** | Glavni projekat rekonstrukcije ulice Husinjskih rudara u naselju Konik u Podgorici | 30.000,00 | |
| **10** | Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice, od kružnog toka na magistralnom putu M2 do skretanja za aerodromski terminal sa nadvožnjakom sa pristupnim saobraćajnicama u zahvatu LSL »Cijevna planska jedinica 2.5«, DUP-a »Mahala« i DUP-a »Balijače-Mojanovići | 40.000,00 | |
| **11** | Glavni projekat rekonstrukcije ulice Slobodana Škerovića | 8.000,00 | |
| **12** | Glavni projekat saobraćajnice radnog naziva Ulica 9 u zahvatu DUP-a “Momišići B” | 3.500,00 | |
| **13** | Glavni projekat saobraćajnice radnog naziva Ulica 8 u zahvatu DUP-a “Momišići B” | 5.000,00 | |
| **14** | Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije u postojećem gabaritu i opremanja svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom raskrsnice Princeze Ksenije i Ilije Plamenca | 4.000,00 | |
| **15** | Glavni projekat rekonstrukcije Hercegovačke ulice, od Ulice Slobode do Ulice Marka Miljanova | 10.000,00 | |
| **16** | Glavni projekat rekonstrukcije dijela ulice Miodraga Bulatovića u zahvatu DUP-a “Konik - Stari aerodrom” od Cvijetne ulice do Aerodromske ulice | 5.000,00 | |
| **17** | Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hercegovačke ulice, od Ulice Omladinskih brigada do Ulice IV proleterske u zahvatu DUP-a “Drač urbana cjelina 1.2” | 4.000,00 | |
| **18** | Glavni projekat rekonstrukcije dijela Bregalničke ulice | 3.500,00 | |
| **19** | Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Ludviga Kube u zahvatu DUP-a “Gorica C” i DUP-a “Zagorič 2” | 20.000,00 | |
| **20** | Glavni projekat kraka ulice Ludviga Kube u zahvatu DUP-a “Zagorič 2” | 13.000,00 | |
| **21** | Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Iva Vizina u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8” | 20.000,00 | |
| **22** | Glavni projekat rekonstrukcije ulice AVNOJ-a u zahvatu DUP-ova “Zabjelo B – Tarine Garaže”, “Zabjelo B – zona stanovanja” i “Zabjelo Zelenika” | 20.000,00 | |
| **23** | Glavni projekat rekonstrukcije Bokeške ulice, od ulice Stanka Dragojevića do Njegoševe ulice u zahvatu UP-a “Nova varoš - kvart E” | 4.000,00 | |
| **24** | Glavni projekat saobraćajnice uz Moraču u naselju Zagorič | 5.000,00 | |
| **25** | Glavni projekat rekonstrukcije ulice I Crnogorske brigade u zahvatu DUP-a “Zlatica B” | 7.500,00 | |
| **26** | Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Braće Ribara na Koniku | 20.000,00 | |
| **27** | Glavni projekat sanacije postojećeg puta i nasipa u mjestu Treskavac sa potrebnim podlogama i geomehaničkim elaboratom | 4.000,00 | |
| **28** | Glavni projekat izgradnje parkinga u kraku Ulice Ivana Vujoševića u zahvatu DUP-a "Novi Grad 1 i 2" | 3.000,00 | |
| **29** | Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Žarka Zrenjanina u zahvatu DUP-a „Masline“ | 25.000,00 | |
| **30** | Izrada projektne dokumentacije za Bioskop 25. maj | 25.000,00 | |
| **31** | Glavni projekat trga u opstini u okviru Glavnog grada - Golubovci | 15.000,00 | |
| **32** | Glavni projekat puta za Centralno groblje - Golubovci | 30.000,00 | |
| **33** | Glavni projekat ulice "Nova 1" Zagorič 3 i 4 zona 2 | 5.000,00 | |
| **34** | Glavni projekat šetališta uz rijeku Moraču | 15.000,00 | |
| **35** | Tehnička dokumentacija po potrebi | 50.000,00 | |
| **4.3.** | **Troškovi pripreme izrade tehničke dokumentacije** | **90.000,00** | |
| **1** | Prilagođavanje urađene tehničke dokumentacije novoj zakonskoj regulativi i Pravilnicima (Ludviga Kube, 18 JUL-a, Dušana Milutinovića,…) | 20.000,00 | |
| **2** | Troškovi rada komisija za stručnu ocjenu tehničke dokumentacije; Troškovi izdavanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju; Troškovi izrade elaborata eksproprijacije, prenošenja objekata na teren i geodetskog obilježavanja; Troškovi izrade geomehaničkih elaborata i ostalih podloga neophodnih za projektovanje | 70.000,00 | |
| **4.4. Dinamika ulaganja** U 2020. godini, planira se da se realizuju projekti do iznosa od **570.000,00 €**, imajući u vidu duge rokove sprovođenja tenderskih postupaka. Sredstva za izradu tehničke dokumentacije u iznosu od 63.070,00 € će se obezbijediti iz donacija.  Prioritet kod izrade tehničke dokumentacije imaće započeti projekti i projekti za kojima se ukaže hitna potreba radi opremanja lokacija za investitore koji su zaključili ugovor o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta sa Agencijom.  **4.5. Nosilac aktivnosti** Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. Podgorica | | | |
| V RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA | | 33.577.692,89 | |
| **5.1.Rješavanje imovinskih odnosa po utvrđenim elaboratima eksproprijacije u postupcima koji su u toku** | | **8.457.552,53** | |
| **1** | Dio saobraćajnica za UP 1E u zahvatu DUP-a"Čepurci – dio” | 300.000,00 | |
| **2** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a"Zagorič 3 i 4"(UP 1/43,1/44, 1/46, i dr.) | 107.015,20 | |
| **3** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a"Donja Gorica" (UP 2/1866) | 8.577,00 | |
| **4** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a"Nova Varoš - kvart F" | 21.231,00 | |
| **5** | Treća traka Cetinjskog puta DUP "Radoje Dakić" | 284.637,78 | |
| **6** | Autobusko stajalište i dio kružnog toka u Studentskoj ulici DUP"Radoje Dakić" | 38.641,24 | |
| **7** | Rekonstrukcija mosta na Sitnici | 27.871,00 | |
| **8** | Jugozapadna obilaznica | 20.000,00 | |
| **9** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a"Donja Gorica" (UP 2/1872) | 25.920,00 | |
| **10** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Zagorič 1"(UP 473) | 3.950,00 | |
| **11** | Dio saobrać. u zahvatu DUP-a"Donja Gorica" (UP 2/1417 i 2/1406 def.koor.t.0164 i T148) | 28.073,00 | |
| **12** | Dio saobraćajnice "Nova 1"u zahvatu DUP-a "Zagorič 1 - dio zone A"(UP 47,49,50,54,55,56) | 230.258,00 | |
| **13** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP"Zabjelo B" (UP 11) | 18.094,17 | |
| **14** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a"Momišići A" (UP 1/59) | 113.400,00 | |
| **15** | Saobraćajnica definisana koordinatama tačaka 259, 260, 262 u zahvatu DUP-a „Konik sanacioni plan“ | 18.778,00 | |
| **16** | Dio kružnog toka na raskrsnici Bulevar V proleterske i Bulevara Josipa Broza Tita u zahvatu DUP-a „Stari Aerodrom“ | 10.566,00 | |
| **17** | Saobraćajnica “Nova 3“, DUP-a „Zabjelo B1“, radi komunalnog opremanja objekata na urb.parcelama br. 16 i 17. | 13.048,00 | |
| **18** | Saobraćajnica do srednje škole u zahvatu DUP-a "Golubovci centar" | 26.545,00 | |
| **19** | Dio Radničke ulice u zahvatu DUP-a „Gornja Gorica 2“ (za dio kat.parcele br.1458 KO Podgorica 1458 KO Podgorica I) | 2.646,70 | |
| **20** | Saobraćajnica def. koordinatama tačaka broj T62, T63, T60, T59, T70 i T61 u zahvatu DUP-a „1 Maj“, u KO Podgorica I i KO Donja Gorica, za potrebe komunalnog opremanja objekta na urb.parcelama br.45, 46, 47, i 48. | 308.140,00 | |
| **21** | Dio biciklističkih staza – Koridor 2 u zahvatu GUR-a Podgorica za katastarsku parcelu br.1371/2 KO Podgorica I | 54.250,00 | |
| **22** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Zabjelo 9“ za katastarsku parcelu br.3814/4 KO Podgorica III, radi opremanja objekata investitora Zetagradnja doo, na urb.parcelama br.39, 40, 41 i 42. | 56.964,00 | |
| **23** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a “Zagorič 1“, UP 395 i UP449 | 6.842,16 | |
| **24** | Saobraćajnica TH2 u zahvatu DUP-a “Zagorič 2 “ | 73.781,64 | |
| **25** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a “Momišići A-zona 2 “( UPXIV i UP XV) | 51.975,00 | |
| **26** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4” “radi komunalnog opremanja urbanističke parcele broj 2/130 | 72.750,00 | |
| **27** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a “Donja Gorica “radi komunalnog opremanja urbanističke parcele broj 2/2442 | 23.678,00 | |
| **28** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2“ UP 77 | 434.490,81 | |
| **29** | Dio biciklističke staze –kooridor 1 za kat.parcelu broj 4002/4 KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a “Servisno-skladišna zona “ | 56.225,75 | |
| **30** | Dio saobraćajnice “Nova 4” u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9 “radi komunalnog opremanja više urbanističkih parcela | 91.872,00 | |
| **31** | Eksproprijacija za regulaciju Savinog Potoka ( i Mosorskog potoka, : DUP “Ibričevina”-Izmjene i dopune, DUP “Prvoborac”, DUP “Murtovina” | 76.600,00 | |
| **32** | Dio pješačkih aleja na urbanističkoj parceli broj 24, Blok 19, u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica Kruševac Blok VI” - Izmjene i dopune (UP 4 i UP 4a). | 84.040,00 | |
| **33** | Ulica Iva Andrića u zahvatu DUP - a “Zagorič 2” | 54.482,87 | |
| **34** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Zagorič 1 – dio zone A“ - Izmjene i dopune (Ulice Nova 2 Nova 3 i Ul. Veliše Mugoše) | 42.086,52 | |
| **35** | Saobraćajnice “Nova 2” i “Nova 9”u zahvatu DUP - a “Radoje Dakić“ | 300.000,00 | |
| **36** | Saobraćajnice “Nova 3” i “Nova 6” u zahvatu DUP-a “Zabjelo – Ljubović" | 2.906,26 | |
| **37** | Dio saobraćajnice def. koordinatama tačaka br. 30 i 31 u zahvatu DUP-a Nova Varoš 2” | 46.946,30 | |
| **38** | Dio Ul. Baku u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 2”, i DUP-a “Unirvezitetski centar” | 887.650,00 | |
| **39** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9”, i DUP-a ”Zabjelo – Ljubović”, (komunalno opremanje objekata na urbanističkim parcelama broj 2, 36, 37, 43 i 44) | 430.402,00 | |
| **40** | Dio saob."Nova 25" u zahvatu DUP-a"Zagorič 3 i 4"( UP8-1) | 277.200,00 | |
| **41** | Dio Ul. “Nova 1” u zahvatu DUP-a “Zabjelo – Ljubović”, | 31.000,00 | |
| **42** | Ul. Serdara Jola Piletića, u zahvatu DUP-a “Momišići A” – Zona 2 – Izmjene i dopune | 31.719,00 | |
| **43** | Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica Petrovac M-2, Dionica II | 104.906,55 | |
| **44** | Saobraćajnice radnog naziva „Nova 04“ i „Nova 06“ u zahvatu DUP-ova „Zagorič I“ i „Zagorič I – dio zone A . | 139.748,94 | |
| **45** | Izgradnja saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Momišići A“ (za potrebe komunalnog opremanja UP 1/158, 1/160 i 1/153) | 49.393,50 | |
| **46** | Izgradnja saobraćajnice def. koord. Tačaka br 13 T3 i 25 u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2", (za opremanje UP M50). | 236.728,92 | |
| **47** | Izgradnja saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Nova Varoš blok M” (za potrebe komunalnog opremanja UPM7). | 61.845,00 | |
| **48** | Izgradnja saobraćajnice def. koordinatama tačaka br. 24, 27 i 15 (ulice nova 3 i Prilaz 1 ) DUP "Zabjelo Ljubović" | 26.970,00 | |
| **49** | Ulica 8 i 9 KO Mahala (rekonstrukcija jadranske magistrale) | 13.240,00 | |
| **50** | Rekonstrukcija I faze ulice Miladina Popovića u zahvatu DUP-a „Zabjelo B“ | 20.091,00 | |
| **51** | Izgradnja dijela saobraćajnice def. koordinatama tačaka broj 319, T249, T247 i 402 u zahvatu DUP-a „Donja Gorica“ | 7.923,00 | |
| **52** | Rekonstrukcija saobraćajnice Golubovci-Mataguži-Tuzi | 42.000,00 | |
| **53** | Izgradnja saobraćajnice u zahvatu DUP-a »Murtovina« | 6.138,99 | |
| **54** | Eksproprijacija za kat.parcelu br.2090/1178 KO Podgorica III | 145.347,00 | |
| **55** | Izgradnja dijela saobraćajnice u zahvatu DUP-a »Donja Gorica« (za komunalno opremanje UP broj 2/1703 i 2/1707) | 25.116,00 | |
| **56** | Izgradnja pješačkog prolaza između UP 2090/490 i 2090/491 u zahvatu DUP-a »Konik – Stari aerodrom« | 4.929,00 | |
| **57** | Izgradnja dijela ulice u zahvatu DUP-a »Zabjelo B1« (opremanje objekata na urb. parcelama br.168) | 22.131,63 | |
| **58** | Izgradnja Kapadžića mosta na rijeci Ribnici sa pristupnim saobraćajnicama u zahvatu DUP-a »Drač-Cvijetin brijeg« | 116.794,40 | |
| **59** | Izgradnja dijela saobraćajnice def. koor. tačaka br.A250 i A80, u zahvatu DUP-a »Donja Gorica koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice« | 2.812,20 | |
| **60** | Izgradnja saobraćajnice radnog naziva »Nova 2« DUP»Zabjelo-Ljubović«. | 11.160,00 | |
| **61** | Eksproprijacija za dio biciklističke staze-koridor 4 u zahvatu GUR-a „Podgorica“ | 167.600,00 | |
| **62** | Rekonstrukcija Ul.Dušana Milutinovića zahvatu DUP -a "Zabjelo B1" | 258.060,00 | |
| **63** | Rekonstrukcija dijela Ul.Ludvig Kube u zahvatu DUP-a "Zagorič 2" (fazno) | 450.000,00 | |
| **64** | Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovine u zahvatu DUP-a "Konik Stari aerodrom" | 24.686,00 | |
| **65** | Rekonstrukcija ulice 18.Jula u zahvatu DUP-a "Momišići B" | 120.000,00 | |
| **66** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 1" (UP B/168, B/162, B/169, B/172, B/176) | 32.154,00 | |
| **67** | Kružni tok u Tuzima | 20.000,00 | |
| **68** | Saobraćajnica "Nova 14" u zahvatu DUP-a "Zabjelo - Ljubović" | 99.660,00 | |
| **69** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Prvi Maj" (UP 67) | 54.395,00 | |
| **70** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Tološi 2" (UP 53-17) | 82.500,00 | |
| **71** | Magistralni put M18 (od ul.Branka Deletića do Komanskog mosta) | 500.000,00 | |
| **72** | Raskrsnica magistralnog puta M2 I saobraćajnice Golubovci-Mataguži-Tuzi | 10.795,00 | |
| **73** | Saobraćajnica uz UP 19,21,22,23,24 i 25 u zahvatu DUP-a"Dajbabe Zelenika - dio planske jedinice 11" | 242.148,00 | |
| **74** | LSL”Centralno groblje Golubovci”, UP 1 i UP3 | 108.485,00 | |
| **75** | Saobraćajnica def.koordinatama tačaka br.40,39,38, T 10, T9 u zahvatu DUP-a”Zagorič 1” | 179.280,00 | |
| **76** | Pješačke aleje A-4 i A-5 u Bloku 19, DUP”Stambena zajednica 6 Kruševac” | 94.395,00 | |
| **77** | Saobraćajnica def.koord.tač.br.A110, A59 i A60, DUP "Donja Gorica koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice" (UP 2, zona A3) | 180.864,00 | |
| **5.2.Rješavanje imovinskih odnosa za koje će se način i oblik naknade utvrditi nakon pokretanja postupka eksproprijacije** | | **24.920.140,36** | |
| **1** | Rekonstrukcija Ul.Milana Raičkovića u zahvatu DUP -a "Tološi 2"(fazno) | 400.000,00 | |
| **2** | Rekonstrukcija Ul.Blaža Raičkovića u zahvatu DUP -a "Tološi 2" (fazno) | 130.000,00 | |
| **3** | Saobraćajnica def.koord.tač.br.T 146 i 171 u zahvatu DUP-a "Donja Gorica"(više invest na UP 2/1367,2/1326,2/1328 i 2/1379) | 120.000,00 | |
| **4** | Saobraćajnica u zahvatu UP-a "Duvanski kombinat" (UP 1) | 156.000,00 | |
| **5** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Tološi1"(UP304) | 21.300,00 | |
| **6** | Saobraćajnica def.koord.tač.br.290 i T234 u zahvatu DUP-a "Donja Gorica"(više inves. na UP 2/2428,2/2431,2/2409 i 2/2412) | 8.100,00 | |
| **7** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Konik Stari aerodrom"(UP 2090/1321) | 55.800,00 | |
| **8** | Dio saobraćajnice "Prilaz 4" u zahvatu DUP-a "Zabjelo Ljubović" | 7.200,00 | |
| **9** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Prvoborac"(UP 73). | 25.200,00 | |
| **10** | Saobraćajnica def.koord.tač.br.84, 87 i 296 u zahvatu DUP-a "Donja Gorica"(više inve. Na UP 2/2524,2/2526,2/2528 i 2/2530) | 75.000,00 | |
| **11** | Saobraćajnica def.koor.tač.br.335-337 u zahvatu DUP-a "Donja Gorica" (UP 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140) | 96.000,00 | |
| **12** | Saobraćajnice oko UP 5 u zahvatu DUP-a "Radoje Dakić" | 500.000,00 | |
| **13** | Lješkopoljska ulica (fazno) | 100.000,00 | |
| **14** | Rožajska ulica | 39.068,36 | |
| **15** | Garaža na UP G3 DUP "1 Maj" | 80.000,00 | |
| **16** | Ulica Ksenije Cicvarić u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" - I faza | 100.000,00 | |
| **17** | Rekonstrukcija ulice Miloja Pavlovića | 120.000,00 | |
| **18** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Tološi 1" (UP 191) | 32.000,00 | |
| **19** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Konik sanacioni plan" (UP G, blok VII) | 200.000,00 | |
| **20** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" ( UP 83 i 79) | 26.000,00 | |
| **21** | Rekonstrukcija ulice Oktobarske Revolucije | 360.000,00 | |
| **22** | Pješačka staza uz rijeku Rujelu | 70.000,00 | |
| **23** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Pobrežje" (UP 47 i UP 48) | 50.000,00 | |
| **24** | Saobraćajnica " Prolaz 10" u zahvatu DUP-a "Zagorič 3 i 4 - zona 2" (Up 5a - 9) | 8.400,00 | |
| **25** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Donja Gorica" (UP 2/1087) | 17.000,00 | |
| **26** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9"(UP 57, 58 i 59) | 81,000.00 | |
| **27** | Saobraćajnica "Prolaz 6" u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica 6 Kruševac" | 34.000,00 | |
| **28** | Saobraćajnica "Prolaz 8" u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica 6 Kruševac" | 1.400,00 | |
| **29** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 1" (UP D/75) | 30.600,00 | |
| **30** | Priključak na ulicu Zmaj Jovinu u zahvatu DUP-a "Konik Stari aerodrom"(UP 2090/1233) | 5.760,00 | |
| **31** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Zlatica B" | 225.000,00 | |
| **32** | Saobraćajnica def.koor.tač.br.84-87 i 296 u zahvatu DUP-a "Donja Gorica" (UP 2/2524, 2/2526, 2/2528 i 2/2530) | 141.000,00 | |
| **33** | Dio saobraćajnice "Stara 6" i "Nova 5" u zahvatu DUP-a"Zagorič 3 i 4 -zona2" (UP 2b-165 i 2b-166) | 40.000,00 | |
| **34** | Saobraćajnica "Nova 7" u zahvatu DUP-a "Zagorič 3 i 4-zona 2" (UP 2b-77) | 20.000,00 | |
| **35** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Donja Gorica" (UP 549) | 45.000,00 | |
| **36** | Saobraćajnica na UP 64-10 u zahvatu DUP-a "Tološi 2" | 67.500,00 | |
| **37** | Izgradnja groblja u zahvatu UP"Novo groblje" (fazno) | 500.000,00 | |
| **38** | Dio saobraćajnice "Nova 4" za potrebe Novog groblja, u zahvatu UP-a "Novo Groblje" i PUP-a Podgorica | 305.000,00 | |
| **39** | Krak ulice Ludviga Kube u zahvatu DUP-a "Zagorič 2" (kat.p. 1108) | 47.000,00 | |
| **40** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Donja Gorica koridor Cet.puta i Južne obilaznice" (UP 31,38,39 i 40) | 78.000,00 | |
| **41** | Dio izgrađenih saobraćajnica u zahvatu DUP-a"Konik Sanacioni plan" (između blokova VI i VII) | 206.000,00 | |
| **42** | Dio ulice 2 i ulica 4 za komunalno opremanje urbanističkih parcela 69, 71 I 72 Blok 16, zona C u zahvatu DUP-a “Servisno skladišna zona” (fazno) | 200.000,00 | |
| **43** | Eksproprijacija dijela katastarske parcele 1594 KO Podgorica I, za potrebe izgradnje ulice u zahvatu DUP-a “Naselje 1.maj” | 20.000,00 | |
| **44** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Industrijska zona KAP-a - koridor Južne obilaznice"(dužina 696m) | 250.000,00 | |
| **45** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Industrijska zona KAP-a - koridor Južne obilaznice" (dužina 775m) | 320.000,00 | |
| **46** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-ova "Industrijska zona KAP-a - koridor Južne obilaznice", Industrijska zona KAP-a" i "Dahna 2" | 330.000,00 | |
| **47** | Opremanje lokacija - DUP"Zagorič 1" (UP 26, 27 i 28) | 80.000,00 | |
| **48** | Rekonstrukcija ulice Vojislavljevića ,proširenje mosta i kružni tok na raskrsnici sa Cetinjskim putem | 500.000,00 | |
| **49** | Rekonstrukcija Kotorske Ulice u zahvatu DUP-a „Tološi 2 dio“ | 52.800,00 | |
| **50** | Krak u Ulici 4.Jula u zahvatu DUP-a „Servisno skladišna zona“ | 51.000,00 | |
| **51** | Transformatorska stanica na trasi Južne obilaznice | 26.000,00 | |
| **52** | Ulica Admirala Zmajevića u zahvatu DUP-a „Konik Stari aerodrom“ | 138.600,00 | |
| **53** | Rekonstrukcija Beogradske Ulice u zahvatu DUP-a „Gorica C“ | 81.600,00 | |
| **54** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Pobrežje zona G“ (za UP 1) | 330.000,00 | |
| **55** | Saobraćajnice definisana koordinatama tačaka br. O113, O107 i O103 u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2“ (za UP 11 i 12) | 423.500,00 | |
| **56** | Rekonstrukcija Ulice Vaka Đurovića u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2“ | 880.000,00 | |
| **57** | Saobraćajnice „Ulica 4“ u zahvatu DUP-a „Zabjelo-Ljubović“ | 44.000,00 | |
| **58** | Saobraćajnice „Prilaz 1“ u zahvatu DUP-a „Zabjelo-Ljubović“ | 44.000,00 | |
| **59** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Gornja Gorica 1“ (za UP F/263 i F/264) | 130.000,00 | |
| **60** | Raskrsnica Bulevara Veljka Vlahovića i Puta Radomira Ivanovića | 130.500,00 | |
| **61** | Rekonstrukcija Ulice AVNOJA-a | 525.000,00 | |
| **62** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2“ (Stadion malih sportova) | 93.500,00 | |
| **63** | Saobraćajnica „Ulica 5“ u zahvatu DUP-a „Tološi 1“ (za UP 263 i 264) | 44.800,00 | |
| **64** | Pješačke aleja u Bloku 18 u zahvatu DUP-a „Stambena zajednica 6 Krusevac“ | 27.500,00 | |
| **65** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Pobrežje zone A, B i C“ | 1.210.000,00 | |
| **66** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Zagorič 3 i 4“ (za UP 1-17, 1-18 i 1-19) | 840 | |
| **67** | Saobraćajnice „TF“ i „TI“ u zahvatu DUP-a „Zagorič 2“ | 69.600,00 | |
| **68** | Dio saobraćajnice „Ulica 5“ u zahvatu DUP-a „Zabjelo-Ljubović“ | 99.000,00 | |
| **69** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Univerzitetski centar“ | 1.350.000,00 | |
| **70** | Rekonstrukcija raskrsnice Ulice Skopska i Ulice Carev Laz | 30.000,00 | |
| **71** | Rekonstrukcija Ulice 7. Omladinske brigade | 210.000,00 | |
| **72** | Saobraćajnica „Nova 1“ u zahvatu DUP-a „Zabjelo B2“ (za UP 56) | 110.000,00 | |
| **73** | Rekonstrukcija Ulice Buda Tomovića u zahvatu DUP-a ”Stam.zajed.6 – St.Varoš” | 110.000,00 | |
| **74** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Mahala“ (za UP 7) | 202.500,00 | |
| **75** | Rekonstrukcija dijela Ulice II Crnogorskog bataljona | 138.000,00 | |
| **76** | Kružni tok na raskrsnici Ulice Dr Vukašina Markovića i Dr Ljubomira Rašovića | 20.000,00 | |
| **77** | Nastavak Bulevara Save Kovačevića do Ulice Zmaj Jovine | 720.000,00 | |
| **78** | Kruzni tok i most na Ulici Vojislavljevića | 60.000,00 | |
| **79** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Stambena zajednica 6 Kruševac“ (za UP 3 i 3a) | 90.200,00 | |
| **80** | Saobraćajnica „Nova 2007“ i dio Ulice Milutina Vučinića u zahvatu DUP-a „Stambena zajednica 6 Krusevac“ | 180.400,00 | |
| **81** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ (za UP B.25) | 57.600,00 | |
| **82** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Zabjelo 9“ (za UP 89) | 96.000,00 | |
| **83** | Saobraćajnica „Ulica 9“ u zahvatu DUP-a „Momišići B“ | 42.000,00 | |
| **84** | Saobraćajnica „Ulica 8“ u zahvatu DUP-a „Momišići B“ | 23.400,00 | |
| **85** | Rekonstrukcija Bregalnička ulica | 70.000,00 | |
| **86** | Rekonstrukcija Ulice Miodraga Bulatovića | 9.000,00 | |
| **87** | Saobraćajnica pored Gradskog groblja u zahvatu DUP-a „Zagorič 5“ | 26.400,00 | |
| **88** | Parking uz UP75 u zahvatu DUP-a „Konik Stari aerodrom“ | 36.000,00 | |
| **89** | Saobraćajnica def. koord.tačaka br. 145, T127 i 146 u zahvatu DUP-a „Mahala“ | 18.000,00 | |
| **90** | Saobraćajnica „Jugozapadna obilaznica“ od kružnog toka na magistralnom putu M2.3 Podgorica-Cetinje do Komanskog mosta | 7.200.000,00 | |
| **91** | Eksprop.kat.parcel.4819/10 i 4819/11 DUP”Stambena zajednica 6-Stara Varoš” | 24.610,00 | |
| **92** | Uređenje zelene površine u DUP-u”Stara Varoš” Blok VII, Trg Božane Vučinić | 122.750,00 | |
| **93** | Eksproprijacija objekta br.6 sa kat.p.4134/4 KO Podgorica III, dio UP3 u zahvatu DUP-a” Pobrežje Zona D i E” | 50.000,00 | |
| **94** | Saobraćajnica “TM” u zahvatu DUP-a “Zagorič 2” | 47.400,00 | |
| **95** | Zelene površine I pješačke aleje oko UP 7 I UP8 u zahtvatu DUP-a“Stambena zajednica VI Kruševac-Dio” | 98.202,00 | |
| **96** | Dio saobraćajnice „Nova 13“ u zahvatu DUP-a „Prvoborac“ | 110.550,00 | |
| **97** | Dio saobraćajnice za UP B/184 i B/195 u zahvatu DUP-a „Gornja Gorica 1“ | 16.200,00 | |
| **98** | Dio saobraćajnice za UP E/16 i E/17 u zahvatu DUP-a „Gornja Gorica 1“ | 13.400,00 | |
| **99** | Dio saobraćajnice za UP203 u zahvatu DUP-a „Mahala“ | 30.000,00 | |
| **100** | Saobraćajnica „Ulica 2“ u zahvatu DUP-a „Čepurci - dio“ | 24.000,00 | |
| **101** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Konik Stari Aerodrom III“ (za UP 4 i 6) | 37.400,00 | |
| **102** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Momišići B“ (za UP C11) | 6.120,00 | |
| **103** | Krak Ulice Ludviga Kube u zahvatu DUP-a „Zagorič 2“ | 108.000,00 | |
| **104** | Rekonstrukcija Ulice Iva Vizina u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ | 930.000,00 | |
| **105** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Pobrežje zone A, B i C“ (za UP24) | 501.000,00 | |
| **106** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Bloka 35-36“ (za UP1) | 740.000,00 | |
| **107** | Rekonstrukcija Ulice Žarka Zrenjanina u zahvatu DUP-a „Masline“ | 108.000,00 | |
| **108** | Rekonstrukcija raskrsnice Bul.Džordža Vašingtona i Ulice Dalmatinske | 35.000,00 | |
| **109** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2“ (za UP20) | 80.000,00 | |
| **110** | Dio Ulice Draga Đurovića i Ulica "Nova 13" u zahvatu DUP-a "Zagorič 3 i 4, zona 2" | 110.000,00 | |
| **111** | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na području Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci | 170.000,00 | |
| **112** | Saobraćajnica za opremanje UP 15A u zahvatu DUP-a "Industrijska zona KAP-a - koridor južne obilaznice" | 36.120,00 | |
| **113** | Pješačke aleje i blokovsko zelenilo za UP 5, blok 20, u zahvetu DUP-a "Stambena zajednica VI - Kruševac - dio" | 76.320,00 | |
| **5.3. Rješavanje imovinsko -pravnih odnosa za eksproprijaciju za koje se ukaže potreba i za koje se obezbijede sredstva iz Budžeta Glavnog grada.** | | **200.000,00** | |
| **5.4 Dinamika ulaganja**  Za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i za ostale njima povezane troškove pripreme, u 2020.godini u Budžetu su opredijeljena sredstva u iznosu od 3.170.000,00€. Procijenjena sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa iznose 33.577.692,89€. Imajući u vidu da se plaćanje po osnovu eksproprijacije vrši i u ratama i da postupak donošenja rješenja o eksproprijaciji i zaključivanje sporazuma zahtijeva određeno vrijeme, očekuje se da će u 2020.godini stvarni troškovi za eksproprijaciju biti do iznosa budžetom opredijeljenih sredstava, dok će se značajan dio obaveza za eksproprijaciju rješavati putem davanja u zamjenu druge nepokretnosti. Nerealizovana sredstva iz navedenih stavki mogu se koristiti za eksproprijacije za koje se u toku godine ukaže opravdana potreba. Dinamika ulaganja se utvrđuje na osnovu prioriteta i dinamičkog plana za komunalno opremanje lokacija od strane Agencije za izgradnju i razvoj d.o.o.   *Napomena: Navedeni iznosi naknade predviđeni su analizom procjena Komisije Uprave za nekretnine Crne Gore, procjena vještaka u sudskim postupcima,procjena nadležne Komisije Glavnog grada-Podgorice, kao i praćenjem tržišta nekretnina.***5.5. Nosilac aktivnosti Direkcija za imovinu Glavnog grada Podgorice** | | | |
| **VI** | UREĐIVANJE I OPREMANJE LOKACIJA | 14.012.900,00 | |
| **6.1.** | **Radovi u toku i ugovoreni radovi** | **3.498.900,00** | |
| **1** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Agroindustrijska zona”, u.p.2b, zona 1, blok 2 (Izmještanje trafostanice MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kV) | 55.000,00 | |
| **2** | Izgradnja saobraćajnice sa pripadajućim parkingom u zahvatu DUP-a "Blok 18 i 19" (unutar stambenog bloka uz Ulicu B. Bracanovića) | 50.000,00 | |
| **3** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Donja Gorica - koridori Cetinjskog puta i Južne obilaznice”, u.p.34 i 37 | 50.000,00 | |
| **4** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Duvanski kombinat”, u.p.1, objekat A, Lamela A-1, A-2, A-3, (izgradnja Ulice Arsenija Boljevića) | 389.000,00 | |
| **5** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 2”, u.p.67, zona B | 45.000,00 | |
| **6** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Konik - Stari aerodrom”, u.p.57a | 97.200,00 | |
| **7** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Konik - Stari aerodrom III”, u.p.33 | 180.000,00 | |
| **8** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Konik - Vrela ribnička”, u.p.3 i 7 | 160.000,00 | |
| **9** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “1.Maj”, u.p.67 | 97.700,00 | |
| **10** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Momišići A”, u.p.71, zona 2; u.p. 1/153, 1/158 | 50.000,00 | |
| **11** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Momišići B”, u.p. A5, A6 | 36.000,00 | |
| **12** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Murtovina" (izgradnja saobraćajnice radnog naziva "Ulica 22") | 69.000,00 | |
| **13** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Nova Varoš – blok M“, u.p.M7 | 18.500,00 | |
| **14** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Pobrežje“, u.p.47,48, zona B | 65.000,00 | |
| **15** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić”, u.p.5 (ulice b-b i d-d) | 270.000,00 | |
| **16** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Stara Varoš”, u.p.A-205 | 147.000,00 | |
| **17** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8“, u.p.C1.27, C1.30 (izgradnja saobraćajnog priključka na Ulicu 5) | 41.500,00 | |
| **18** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9”, u.p.36 -44 (ulice 2, 4, 11 i 13) | 140.000,00 | |
| **19** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo-Ljubović”, u.p. 83, 84, 85, 86 i 88 (dio Ulice Nova 6 i Prilaz 2) | 45.000,00 | |
| **20** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo-Ljubović”, u.p. 83, 84, 85, 86 i 88 (dio Ulice Nova 3 i dio Ulice Nova 6) | 200.000,00 | |
| **21** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo-Ljubović”, u.p. 47, 49, 130 (Ulica Nova 13) | 90.000,00 | |
| **22** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo-Ljubović“, u.p.96,97,101 (Ulica Nova 14) | 30.000,00 | |
| **23** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zagorič 1” – izgradnja saobraćajnice u bloku, u.p. 11, 600, 601 (izgradnja ulica Nova 4 i Nova 6) | 150.000,00 | |
| **24** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Zagorič 1", u.p. 56 (Ulica Nova 1) | 290.000,00 | |
| **25** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Zagorič 1" (izgradnja Ulice Veliše Mugoše), II faza | 520.000,00 | |
| **26** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4”, u.p. 8-1 (Ulica Stara 21) | 63.000,00 | |
| **27** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zona centralnih djelatnosti - Cetinjski put”, u.p.4 i 5 (izgradnja ulivno-izlivne trake na Cetinjskom putu) | 100.000,00 | |
| **28** | Zadržana sredstva do primopredaje objekata | 50.000,00 | |
| **6.2.** | **Radovi na uređivanju i opremanju lokacija za koje su zaključeni ugovori o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta – planirani radovi** | **10.514.000,00** | |
| **1** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Blok 6”, u.p.18 i 18a, blok 18 (Prolaz 8) | 20.000,00 | |
| **2** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Blok 35-36”, u.p.1 | 260.000,00 | |
| **3** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Donja Gorica”, izgradnja dijela Ulice 3 | 80.000,00 | |
| **4** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Donja Gorica”, u.p.2, zona A, podzona A3 | 150.000,00 | |
| **5** | Izgradnja pristupne saobraćajnice radnog naziva "Ulica 9-9" , DUP Donja Gorica - Koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice | 60.000,00 | |
| **6** | Opremanje lokacija u zahvatu UP-a “Duvanski kombinat”, u.p.1 (izgradnja ulivno-izlivne trake na Ljubljanskoj ulici) | 30.000,00 | |
| **7** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 1”, u.p.F/260, F/263 i E/264 | 250.000,00 | |
| **8** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 2”, u.p.50, zona B | 100.000,00 | |
| **9** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 2”, u.p.70,75, zona A | 250.000,00 | |
| **10** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2" i DUP-a "Univerzitetski centar" (nastavak izgradnje Ulice Baku) | 400.000,00 | |
| **11** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Industrijska zona KAP-a - Koridor Južne obilaznice", u.p.2 | 180.000,00 | |
| **12** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Konik - Sanacioni plan”, u.p. 96 i 96a | 50.000,00 | |
| **13** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Konik - Stari aerodrom”, u.p.2090/1401, 2063/1 (krak Ulice Admirala Zmajevića) | 75.000,00 | |
| **14** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Konik - Stari aerodrom” (izgradnja saobraćajnice sa parkinzima koja se priključuje na Zmaj Jovinu ulicu) | 160.000,00 | |
| **15** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “1. Maj”, u.p. 136 | 100.000,00 | |
| **16** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Momišići A”, u.p. 11, blok 2, dio zone A (Ulica VII Omladinske brigade) | 320.000,00 | |
| **17** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Momišići A”, dio zone 5 (izgradnja parkinga u Ulici Mila Radunovića) | 60.000,00 | |
| **18** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2“, u.p.22 (ulica uz objekat "Vila Gorica") | 190.000,00 | |
| **19** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2“, u.p.77 | 210.000,00 | |
| **20** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2“, u.p.76 | 185.000,00 | |
| **21** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2“, u.p.1,2,3 i 4 | 50.000,00 | |
| **22** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Novi Grad 1 i 2", (izgradnja parkinga u bloku C) | 165.000,00 | |
| **23** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Novi Grad 1 i 2", up 15 (izgradnja parkinga u kraku Ulice Ivana Vujoševića) | 100.000,00 | |
| **24** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Pobrežje A, B i C”, u.p.27, 31 | 600.000,00 | |
| **25** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Pobrežje - zona G”, u.p.1 | 370.000,00 | |
| **26** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Prvoborac”, u.p.4-15, blok 4 (dio Ulice Nova 13) | 100.000,00 | |
| **27** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VI - Stara Varoš”, u.p.42,43 (Ulica Buda Tomovića) | 490.000,00 | |
| **28** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VII - Stara Varoš”, (ulice Nova 1, Nova 6 i Nova 7) | 400.000,00 | |
| **29** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Tološi 1”, u.p.264 | 120.000,00 | |
| **30** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Tološi 2”, u.p.270, blok 9 (rekonstrukcija Kotorske ulice) | 320.000,00 | |
| **31** | Opremanje lokacija u zahvatu KO Tološi, k.p. 4166 i 4167 | 25.000,00 | |
| **32** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Univerzitetski centar”, u.p. 5a, 5b, 5c i 5d | 280.000,00 | |
| **33** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8”, u.p.254, blok 19 (ul. Ksenije Cicvarić, I faza) | 300.000,00 | |
| **34** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8”, u.p.B2.5, zona B | 150.000,00 | |
| **35** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9”, u.p.57, 58 i 59, zona C (djelovi ulica 3 i 5) | 200.000,00 | |
| **36** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9”, u.p.89 | 150.000,00 | |
| **37** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo B”, u.p.6, blok 4 | 140.000,00 | |
| **38** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo B1”, u.p. 131, zona A | 70.000,00 | |
| **39** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo B1”, u.p.168 | 100.000,00 | |
| **40** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo B1”, u.p.81, zona A | 90.000,00 | |
| **41** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo B2”, u.p.56 (Ulica Nova 1) | 50.000,00 | |
| **42** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo-Ljubović“, u.p.108 (Prilaz 3) | 100.000,00 | |
| **43** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo-Ljubović“, u.p.71,72 (Prilaz 1) | 25.000,00 | |
| **44** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo-Ljubović“, u.p.5,14 i 23 (Ulica Nova 1) | 300.000,00 | |
| **45** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo-Ljubović“ (nastavak Ulice Nova 4, od Prilaza 1 do Ulica 2) | 400.000,00 | |
| **46** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo-Ljubović“ (nastavak Ulice Nova 4, od Prilaza 1 do Ambasade NR Kina) | 400.000,00 | |
| **47** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo-Ljubović“ (nastavak rekonstrukcije Ulice 2 do Ulice Crnogorskih serdara) | 300.000,00 | |
| **48** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo-Ljubović“, u.p.96 (izgradnja saobraćajnice sa parkingom) | 100.000,00 | |
| **49** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Zagorič 1", u.p. 26, 27 i 28 | 150.000,00 | |
| **50** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zagorič 1”, u.p.409 | 95.000,00 | |
| **51** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4”, u.p.1/42,1/44,1/46, 1/47, 1/54, 1/67, 1/68 | 150.000,00 | |
| **52** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4”, u.p. 5a-9 i 5a-6, zona 2 (izgradnja Prolaza 10) | 20.000,00 | |
| **53** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Zagorič 3 i 4, zona 2", u.p.5a-37 i 5a-36 ( izgradnja dijela Ulice Draga Đurovića i Ulice Nova 13) | 150.000,00 | |
| **54** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4” (izgradnja saobraćajnice pored rijeke Morače, od Ulice Nova 1 do Ulice Nova 25) | 200.000,00 | |
| **55** | Opremanje više lokacija u zahvatu detaljnih urbanističkih planova “Donja Gorica”, “Gornja Gorica 1”, “ Tološi 1”, “Zlatica B“, “Konik – Stari aerodrom“ i “Nova Varoš 2” | 64.000,00 | |
| **56** | Opremanje Gradskog pozorišta (ugradnja 10 kV kabla i izrada trotoara) | 60.000,00 | |
| **57** | Izgradnja 10 kV kablovskih vodova za potrebe komunalnog opremanja lokacija po osnovu potpisanih protokola sa Elektrodistribucijom - obaveze preuzete iz ranijih godina | 100.000,00 | |
| **58** | Opremanje lokacija u naseljima sa pretežno individualnom izgradnjom i drugih lokacija za koje se ukaže potreba i obezbijede sredstva, radovi na hidrotehničkim instalacijama za koje se ukaže potreba, polaganje visokonaponskih kablova i izgradnja javne rasvjete za opremanje lokacija i sredstva za investitore koji sami opremaju lokaciju | 500.000,00 | |
| **6.3. Dinamika ulaganja**  Ukupna sredstva za opremanje lokacija u 2020. godini obezbijeđena su iz Budžeta, od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, i iznose **3.300.000,00 €.**  Radovi planirani u okviru ovog poglavlja predstavljaju obaveze prema investitorima objekata sa kojima je Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. Podgorica zaključila ugovore o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Ovim ugovorima Agencija se obavezala na blagovremeno opremanje lokacija, te su ovi radovi prioritetni u Programu za 2020. godinu.   **6.4. Nosilac aktivnosti Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. Podgorica** | | | |
| **VII** | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SAOBRAĆAJNICA, MOSTOVA I GARAŽA | 26.882.200,00 | |
| **7.1.** | **Radovi u toku i ugovoreni radovi** | **10.859.200,00** | |
| **1** | Izgradnja Jugozapadne obilaznice, I i III dionica faza (*kreditna sredstva*) | 3.200.000,00 | |
| **2** | Izgradnja Jugozapadne obilaznice, II dionica (most preko rijeke Morače) *(kreditna sredstva)* | 5.000.000,00 | |
| **3** | Izgradnja zidova za zaštitu od buke na trasi Jugozapadne obilaznice | 375.000,00 | |
| **4** | Rekonstrukcija Ulice Miloja Pavlovića, II faza | 170.000,00 | |
| **5** | Izgradnja saobraćajnice (veza Hercegovačke i Njegoševe ulice), u zahvatu DUP-a "Nova Varoš - kvart F" | 83.000,00 | |
| **6** | Nastavak rekonstrukcije Ulice Iva Andrića | 240.000,00 | |
| **7** | Rekonstrukcija Ulice Miladina Popovića, I faza | 275.000,00 | |
| **8** | Rekonstrukcija Ulice Vuka Karadžića | 500.000,00 | |
| **9** | Rekonstrukcija Beogradske ulice (od Ulice Rista Stijovića do Ulcinjske ulice) | 200.000,00 | |
| **10** | Rekonstrukcija dijela Ulice Miodraga Bulatovića | 110.000,00 | |
| **11** | Izgradnja biciklističkih staza - koridor 4 | 220.000,00 | |
| **12** | Rekonstrukcija puta Golubovci-Mataguži, III faza | 100.000,00 | |
| **13** | Izgradnja kružne raskrsnice kod Katoličke crkve u Tuzima | 280.000,00 | |
| **14** | Troškovi nadzora nad izgradnjom mosta na trasi Jugozapadne obilaznice | 26.200,00 | |
| **15** | Troškovi tehničkih pregleda | 30.000,00 | |
| **16** | Zadržana sredstva do primopredaje objekta | 50.000,00 | |
| **7.2.** | **Planirani radovi** | **16.023.000,00** | |
| **1** | Izgradnja podvožnjaka ispod Jugozapadne obilaznice, na dijelu Ulice AVNOJ-a | 700.000,00 | |
| **2** | Rekonstrukcija Ulice Vojisavljevića, I faza | 1.000.000,00 | |
| **3** | Rekonstrukcija Zmaj Jovine ulice, I faza (od Bulevara Josipa Broza Tita do Ulice Cara Lazara) | 200.000,00 | |
| **4** | Rekonstrukcija dijela Ulice Rista Stijovića | 230.000,00 | |
| **5** | Rekonstrukcija Ulice Dušana Milutinovića | 430.000,00 | |
| **6** | Rekonstrukcija Ulice Ludvika Kube, I faza, od Ulice Ivana Crnojevića ka Ulici Iva Andrića u dužini od 750 m | 250.000,00 | |
| **7** | Izgradnja ulice pored Stadiona malih sportova radnog naziva "Ulica 17" u zahvatu DUP-a "Nova Varoš 2" | 400.000,00 | |
| **8** | Izgradnja kružne raskrsnice ulica Baku i Meše Selimovića | 600.000,00 | |
| **9** | Izgradnja dodatne saobraćajne trake u Dalmatinskoj ulici od Bulevara Džordža Vašingtona do Moskovske ulice sa izgradnjom kružne raskrsnice Bulevara Džordža Vašingtona i Dalmatinske ulice | 300.000,00 | |
| **10** | Izgradnja kružne raskrsnice ulica Meše Selimovića i Blaža Jovanovića | 200.000,00 | |
| **11** | Rekonstrukcija Ulice AVNOJ-a, I faza | 200.000,00 | |
| **12** | Rekonstrukcija Ulice 18.Jula | 490.000,00 | |
| **13** | Nastavak izgradnje Bulevara Pete proleterske, I faza | 500.000,00 | |
| **14** | Rekonstrukcija Ulice Branka Ćopića, I faza | 400.000,00 | |
| **15** | Rekonstrukcija Ulice Husinjskih rudara, I faza | 300.000,00 | |
| **16** | Rekonstrukcija Ulice Miloja Pavlovića, III faza | 1.200.000,00 | |
| **17** | Rekonstrukcija Ulice Žarka Zrenjanina, I faza | 300.000,00 | |
| **18** | Rekonstrukcija Bokeške ulice | 200.000,00 | |
| **19** | Rekonstrukcija Ulice Iva Vizina (od Ulice Ksenije Cicvarić do reciklažnog dvorišta), I faza | 200.000,00 | |
| **20** | Rekonstrukcija Ulice Miodraga Bulatovića, II faza | 300.000,00 | |
| **21** | Rekonstrukcija Hercegovačke ulice, od Ulice slobode do Ulice Marka Miljanova | 300.000,00 | |
| **22** | Rekonstrukcija ulica Predgrad i Keše Đurovića u Staroj varoši | 250.000,00 | |
| **23** | Rekonstrukcija ulica Sava Lubarde i Spasa Nikolića u Staroj varoši | 250.000,00 | |
| **24** | Rekonstrukcija dijela Ulice Gojka Radonjića u Staroj Varoši | 200.000,00 | |
| **25** | Rekonstrukcija Ulice Slobodana Škerovića na Draču | 350.000,00 | |
| **26** | Izgradnja svjetlosne signalizacije na raskrsnici ulica Vojvode Ilije Plamenca i Princeze Ksenije | 60.000,00 | |
| **27** | Rekonstrukcija raskrsnice Skopske ulice, Ulice Đule Jovanova, Sarajevske ulice i Ulice Carev laz i rekonstrukcija mosta preko Savinog potoka | 280.000,00 | |
| **28** | Rekonstrukcija raskrsnice ulica dr Ljubomira Rašovića i dr Vukašina Markovića | 200.000,00 | |
| **29** | Rekonstrukcija raskrsnice ulica II Crnogorskog bataljona, Vaka Đurovića i Gavra Vukovića i rekonstrukcija - proširenje Ulice II Crnogorskog bataljona | 800.000,00 | |
| **30** | Sanacija prepumpne stanice fekalne kanalizacije na lijevoj obali rijeke Ribnice, u blizini Tabačkog mosta | 25.000,00 | |
| **31** | Izvođenje radova na sanaciji potpornog zida na šetalištu Skaline | 60.000,00 | |
| **32** | Sanacija puta i nasipa u mjestu Treskavac | 50.000,00 | |
| **33** | Izgradnja i rekonstrukcija puteva u mjesnim zajednicama na gradskom području Glavnog grada | 300.000,00 | |
| **34** | Izgradnja vodovoda u Ulici Marka Martinovića u zahvatu DUP-a "Donja Gorica“ | 48.000,00 | |
| **35** | Izgradnja atmosferske kanalizacije i rekonstrukcija kolovoza u Bregalničkoj ulici | 100.000,00 | |
| **36** | Izgradnja javne rasvjete na više lokacija u Glavnom gradu po osnovu obaveza komunalnog opremanja | 100.000,00 | |
| **37** | Izrada tabli sa nazivima ulica i brojeva i njihova ugradnja | 10.000,00 | |
| **38** | Izgradnja garaže na UP VIII7 u zahvatu DUP-a „PC Kruševac, zona B“ | 420.000,00 | |
| **39** | Izgradnja garaže na urbanističkoj parceli G3 u Bloku VII u zahvatu DUP-a "1. Maj" | 200.000,00 | |
| **40** | Izgradnja garaže za potrebe gradskog pozorišta u zahvatu DUP-a "Drač-Nova Varoš", I faza | 300.000,00 | |
| **41** | Izgradnja svjetlosne signalizacije na raskrsnici magistralnog puta Podgorica - Golubovci i Ulice Mihaila Petrovića | 60.000,00 | |
| **42** | Izgradnja svjetlosne signalizacije na raskrsnici magistralnog puta Podgorica - Golubovci i lokalnog puta u mjestu Cijevna u GO Golubovci | 60.000,00 | |
| **43** | Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica na području GO Golubovci | 100.000,00 | |
| **44** | Sanacija nadvožnjaka i puta za aerodrom u Golubovcima | 1.500.000,00 | |
| **45** | Troškovi nadzora nad izgradnjom prve i treće faze Jugozapadne obilaznice i nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom ostalih objekata | 100.000,00 | |
| **46** | Rekonstrukcija puta Golubovci-Mataguži, IV faza *(do stadiona "Trešnjica")* | 1.100.000,00 | |
| **47** | Sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica u Golubovcima - Opštini u okviru Glavnog grada | 100.000,00 | |
| **48** | Rekonstrukcija saobraćajnica i mostova po potrebi | 300.000,00 | |
| **7.3. Dinamika ulaganja** Ukupna sredstva za izgradnju i rekonstrukciju mostova, saobraćajnica i garaža u 2020. godini obezbijeđena su iz Budžeta, od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, i iznose **7.000.000,00** **€**. Dio sredstava, u iznosu od 4.000.000,00 €, a potrebna za izgradnju Jugozapadne obilaznice, predstavljaju kreditna sredstva.  U okviru ove tačke Programa, dio sredstava planiran je za završetak već započetih ili ugovorenih radova do vrijednosti od 10.859.200,00 €, a drugi dio u iznosu od 16.023.000,00 € predviđen je za radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekata koji treba da budu ugovoreni u 2020. godini.   **7.4. Nosilac aktivnosti Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. Podgorica** | | | |
| VIII HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA | | 22.240.000,00 | |
| **8.1.** | **Hidrotehnička infrastruktura** | | |
| **1** | Postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, faza I (PPOV) *(Izvođački projekat za primarnu, sekundarnu mrežu i idejni projekat i tenderska dokum. za most (PPOV) , Izgradnja primarne kanalizacione mreže za PPOV- glavni kolektor, Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže za PPOV, Izgradnja mosta za PPOV, Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda PPOV)* | 21.180.000,00 | |
| **2** | Izgradnja fekalne kanalizacije na području grada | 100.000,00 | |
| **3** | Izgradnja primarne i sekundarne vodovodne mreže na području Glavnog grada u naseljima sa neadekvatnom infrastrukturom (Doljani, Zlatica, Murtovina) | 200.000,00 | |
| **4** | Rekonstrukcija vodovodne mreže na seoskom području Lješanske nahije | 200.000,00 | |
| **5** | Izvođenje radova na izgradnji nove vodovodne mreže u prigradskim naseljima Glavnog grada (Kakaricka gora) | 200.000,00 | |
| **6** | Rekonstrukcija pumpnih agregata za CS "Mareza 2" | 160.000,00 | |
| **7** | Hidrotehnička infrastruktura u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci | 200.000,00 | |
| **8.2. Dinamika ulaganja** Za izgradnju i rekonstrukciju hidrotehničkih instalacija i za ostale sa njima povezane troškove pripreme u 2019. godini predviđena su sredstva iz Budžeta od **1,060.000,00 €.** Za projekat Postrojenja za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda opredijeljena su sredstva za kapitalne donacije u iznosu od *16,080,000.00* € na osnovu Ugovora o prosleđivanju kreditnih i grant sredstava, zaključenog između Vlade, Ministarstva finansija, Glavnog grada Podgorica, Vodovod i kanalizacija doo i Vlada CG Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Kreditna sredstava opredijeljena za ovaj projekat su *5,100,000.00* €.  **8.3. Nosilac aktivnosti** "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica | | | |
| IX IZGRADNJA PIJACA | | 500.000,00 | |
| **9.1.** | **Izgradnja pijaca** | | |
| **1** | Pijaca u naselju Masline | 500.000,00 | |
| **9.2. Dinamika ulaganja**  Planira se da će u 2020. godini izgradnja navedene pijace biti realizovana kroz privatno javno partnerstvo, pri čemu će ulog Glavnog grada Podgorice biti zemljište i naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.  **9.3. Nosilac aktivnosti   „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica** | | | |
| X GRADSKO ZELENILO | | 2.600.000,00 | |
| **10.1.** | **Gradsko zelenilo** | | |
| **1** | Uređenje zelenih površina, dječijih igrališta i hidrosistemi | 250.000,00 | |
| **2** | Pejzažno uređenje zelenih površina - akcija sa skupštinama etažnih vlasnika | 30.000,00 | |
| **3** | Uređenje zelenih površina u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci | 40.000,00 | |
| **4** | Izgradnja parka na Zabjelu, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Zabjelo 9" | 100.000,00 | |
| **5** | Projekat Mikro 020 | 200.000,00 | |
| **6** | Uređenje park šume "Tološi" | 600.000,00 | |
| **7** | Uređenje park šume "Zlatica" | 300.000,00 | |
| **8** | Uređenje park šume "Beglaci" | 300.000,00 | |
| **9** | Uređenje sportsko rekreativnog centra "Balabani" | 500.000,00 | |
| **10** | Izgradnja objekta za kompostiranje bio-otpada | 280.000,00 | |
| **10.2.Dinamika ulaganja**  Sredstva predviđena ovom tačkom Programa predviđena su u ukupnom iznosu od **2.600.000,00 €**. U Budžetu Glavnog grada od obezbijeđena su sredstva u iznosu od 800.000,00 €, dok će se sredstva za uređenje park šuma "Tološi", "Zlatica", "Beglaci" i sprotsko rekreativnog centra "Balabani" obezbijediti po modelu javno-privatnog partnerstva.  Za projekte iz tački 8 i 9, u 2020 godini se očekuje raspisivanje Javnog poziva za odabir privatnog partnera.  **10.3.Nosilac aktivnosti  "Zelenilo" d.o.o. Podgorica, Glavni gradski arhitekta** | | | |
| XI IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE | | 926.000,00 | |
| **11.1.** | **Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete** | | |
| **1** | Postavljanje i izgradnja javne rasvjete | 300.000,00 | |
| **2** | Nabavka i ugradnja LED rasvjete | 426.000,00 | |
| **3** | Dovođenje optičke infrastrukture za video nadzor Glavnog grada | 100.000,00 | |
| **4** | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u opštini u sastavu Glavnog grada Golubovci | 100.000,00 | |
| **11.2. Dinamika ulaganja**  Sredstva za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete na području Glavnog grada obezbijeđena su u ukupnom iznosu od **926.000,00** € u Budžetu Glavnog grada, od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i biće u cijelosti realizovana u ovoj godini.   **11.3. Nosilac aktivnosti   "Komunalne usluge" d.o.o. Podgorica** | | | |
| XII IZGRADNJA OBJEKATA NA DEPONIJI | | 1.932.607,00 | |
| **12.1.** | **Izgradnja objekata na deponiji** | | |
| **1** | Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije | 1.932.607,00 | |
| **12.2. Dinamika ulaganja** Projekat *Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije* finansira se kroz model javno-privatnog partnerstva.  **12.3. Nosilac aktivnosti "Deponija" d.o.o. Podgorica** | | | |
| XIII RADOVI NA UREĐENJU GROBLJA | | 1.255.000,00 | |
| **13.1.** | **Radovi na uređenju groblja** | | |
| **1** | Radovi na proširenju i uređenju groblja "Zagorič" | 190.000,00 | |
| **2** | Izgradnja infrastrukture i grobnica na groblju "Čepurci" | 255.000,00 | |
| **3** | Izgradnja poslovne zgrade društva "Pogrebne usluge" na gradskom groblju "Čepurci" | 400.000,00 | |
| **4** | Izgradnja kapele u Golubovcima | 400.000,00 | |
| **5** | Uređenje groblja u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci | 10.000,00 | |
| **13.2. Radovi na uređenju gradskog groblja** Planirane aktivnosti za 2020. godinu će se realizovati od sredstava nadležnog preduzeća i Budžeta Glavnog grada. Od navedenog stavke pod tačkama 4 i 5 će se finansirati iz Budžeta Glavnog grada, u ukupnom iznosu od 410.000,00 eura. Ostale aktivnosti će se finansirati od sredstava preduzeća "Pogrebne usluge" d.o.o.  **13.3. Nosilac aktivnosti**  **„Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica** | | | |
| XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE | | | |
| Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi". Broj: 02-030/19-2933 Podgorica, 27. decembra 2019. godine  **SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA - PODGORICE**  **PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  Dr Đorđe Suhih** | | | |