Glavni grad Podgorica

_________________________________________________________________________________________________

Broj: 2356

Podgorica, 21 april 2020. godine

I Z V J E Š T A J   O  R A D U

“PUTEVI” d.o.o. Podgorica

ZA 2019. GODINU

Podgorica, april 2020. godine

S A D R Ž A J

str.

I      UVOD ................................................................................................................................    3

II    RAD ORGANA UPRAVLJANJA .....................................................................................    4

III   ORGANIZACIONA I KADROVSKA STRUKTURA DRUŠTVA..................................    6

IV   ODNOS I SARADNJA SA ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA I DRUGIM

SUBJEKTIMA ...................................................................................................................    6

V   ANALIZA MATERIJALNO-TEHNIČKE OPREMLJENOSTI ........................................    7

VI  REALIZACIJA PROGRAMA RADA................................................................................     9

VI.a. IZVEDENI RADOVI (JAVNA FUNKCIJA)............................................................      9

VI.b. IZVEDENI RADOVI PREMA (III) TREĆIM LICIMA...........................................    62

VII  PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU.................................................................    65

- Bilans uspjeha za 2018. i 2019. godinu i uporedna analiza ....................................................    68

- Struktura poslovnih prihoda u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine ...............................    69

VIII OCJENA STANJA I PREDLOG MJERA.........................................................................    70

I  UVOD

“Putevi” d.o.o. Podgorica, shodno Statutu, obavlja poslove od javnog interesa (održavanje i sanacija opštinskih i nekategorisanih puteva i objekata na njima), i dijelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa (izvođenje radova prema zahtjevima ostalih pravnih i fizičkih lica, pružanje usluga u drumskom saobraćaju, proizvodnja građevinskog materijala, asfaltne mase i betonskih elemenata i njihova prodaja).

Prema usvojenom Programu rada za 2019. godinu, planirani prihodi po osnovu izvođenja radova na tekućem i investicionom održavanju putnih pravaca na teritoriji Glavnog grada Podgorica, iznose 2.190.000,00 eura, sa PDV-om, i to:

- investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Glavnog grada u vrijednosti od 1.100.000,00 eura, sa PDV-om;

- tekuće održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Glavnog grada u vrijednosti od 600.000,00 eura, sa PDV-om;

- investiciono održavanje putne mreže na području Opštine Tuzi u vrijednosti od 70.000,00 eura, sa  PDV-om;

- investiciono održavanje putne mreže na području Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci u vrijednosti od 120.000,00 eura, sa PDV-om;

- investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva u okviru mjesnih zajednica na području Glavnog grada u vrijednosti od 300.000,00 eura, sa PDV-om;

U skladu sa Budžetom Glavnog grada Podgorica Društvo je planiralo da tokom 2019. godine realizuje i aktivnosti na rekonstrukciji i sanaciji saobraćajnica na području Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, u ukupnoj vrijednosti od 100.000,00 eura, sa PDV-om.

Društvo je u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, realizovalo aktivnosti na tekućem i investicionom održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Glavnog grada Podgorica u ukupnom iznosu od 2.838.534,00 eura, sa PDV-om, što je za 24% više od planiranih prihoda od javne funkcije, i to:

- investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva na području Glavnog grada u vrijednosti od 1.319.996,00 eura, sa PDV-om, što je za 20% više u odnosu na planirane prihode po tom osnovu,

-  tekuće održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva na području Glavnog grada u vrijednosti od 599.015,00 eura, sa PDV-om, što je na nivou planiranih prihoda po tom osnovu,

-  investiciono održavanje putne mreže na području Opštine Tuzi u vrijednosti od 70.943,00 eura, sa  PDV-om, što je na nivou planiranih prihoda po tom osnovu,

-  investiciono održavanje putne mreže na području Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci u vrijednosti od 149.393,00 eura, sa  PDV-om, što je za 24% više u odnosu na planirane prihode po tom osnovu,

- investiciono održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva u okviru mjesnih zajednica na području Glavnog grada, u vrijednosti od 399.990,00 eura, sa PDV-om, što je za 33% više u odnosu na planirane prihode po tom osnovu,

- radovi na rekonstrukciji i sanaciji saobraćajnica na području Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, u vrijednosti od 219.816,00 eura, sa PDV-om, što je za 120% više u odnosu na planirane prihode po tom osnovu,

- radovi na prilagođavanju javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom u ukupnoj vrijednosti od 19.845,00 eura, sa PDV-om,

- radovi na ugradnji oznaka na saobraćajnim površinama pored obrazovnih institucija u ukupnoj vrijednosti od 21.973,00 eura, sa PDV-om,

- radovi na uređenju i opremanju lokacija na području Glavnog grada Podgorica u ukupnoj vrijednosti od 37.564,00 eura, sa PDV-om.

Ostali prihodi u iznosu od 2.094.750,00 eura, sa PDV-om, su za 12% manji u odnosu na planirane za navedeni obračunski period, a odnose se na: prihode po osnovu izvedenih radova prema zahtjevima ostalih pravnih i fizičkih lica u iznosu od 1.678.350,00 eura, sa PDV-om, i ostale poslovne prihode u iznosu od 416.400,00 eura, sa PDV-om (prihodi po osnovu poslovno-tehničke saradnje sa “Tehnoput” d.o.o. Podgorica u iznosu od 23.368,00 eura, prihodi po osnovu prodaje građevinskog materijala u iznosu od 34.022,00 eura, prihodi od sopstvene proizvodnje u iznosu od 272.202,00 eura i ostali poslovni prihodi u iznosu od 86.808,00 eura).

U cilju obezbjeđenja kontimuiteta u poslovanju, “Putevi” d.o.o. Podgorica je tokom 2019. godine preduzelo niz aktivnosti, i to:

- donešen je Plan javnih nabavki za 2019. godinu, i na isti je dobijena Saglasnost od strane Sekretarijata za finansije broj: 05-402/19-8 od 9. januara 2019. godine,

- Upravi za javne nabavke blagovremeno je dostavljeni Izvještaji o dodjeljenim javnim nabavkama i evidencija podataka o kršenju antikorupcijskih pravila za 2018. godinu,

- na web sajtu www.putevi.me svakodnevno su ažurirani podaci, kako bi Društvo u svakom trenutku bilo na usluzi zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, omogućilo im slobodan pristup informacijama, transparentan uvid u sve planirane i realizovane aktivnosti i dalo mogućnost da upute svoje predloge i sugestije,

- ukupne investicije tokom 2019. godine iznose 198.549,00 eura, sa PDV-om, i to:

- 2 kamiona Mercedes Benz Actros 4141 u ukupnoj vrijednosti od 169.900,00 eura,

- niskonoseća prikolica Gourdon Freres RG02E2 u vrijednosti od 14.399,00 eura,

- korišćeno putničko vozilo GOLF VII 1.2 TSI u vrijednosti od 8.600,00 eura, i

- korišćeno putničko vozilo CADDY 1.9 TDI u vrijednosti od 5.650,00 eura,

- prema Odluci broj: 02-030/19-2233 od 13. juna 2019. godine, donešenoj od strane Skupštine Glavnog garada Podgorica, izvršeno je pokriće dijela nepokrivenog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 190.246,08 eura, a na teret ostvarene dobiti iz 2018. godine. Preostali dio ostvarene dobiti iz 2018. godine u iznosu od 136.031,78 eura, je ostala Društvu kao nerspoređena dobit iz ranijih godina, a radi obezbjeđenja budućih nepredvidljivih okolnosti u poslovanju Društva,

- tekuće obaveze iz poslovanja (dobavljači, PDV, režije....) izmirivane su redovno po dospijeću za naplatu,

- isplaćene su i zarade zaposlenima, u bruto iznosu i Društvo nema neizmirenih obaveza prema Poreskoj upravi Crne Gore, za poreze i doprinose na zarade i ostala primanja zaposlenih.

II   RAD ORGANA UPRAVLJANJA

Funkciju organa upravljanja i rukovođenja Društvom, u 2019. godini, vršio je Odbor direktora Društva, i to:

1.Dragan Smolović, Predsjednik Odbora direktora

2.Nataša Novaković, Član Odbora direktora

3.Boris Mugoša, Član Odbora direktora

4.Milisav Jurišević, Član Odbora direktora

5.Raško Mašković, Član Odbora direktora

Odbor direktora Društva je u izvještajnom periodu razmatrao sva pitanja koja su od značaja za rad i poslovanje „Putevi“ d.o.o. Podgorica, i u tom pravcu donosilo odgovarajuće odluke.

O svim aktivnostima iz djelokruga rada Društva redovno je informisan resorni Sekretarijat, Osnivač i drugi nadležni organi i Institucije, saglasno zahtjevima.

Razmatrane su i usvajane informacije o finansijskom poslovanju i druga važna pitanja. Donešen je Plan javnih nabavki za 2019. godinu, i na isti je dobijena Saglasnost od  strane Sekretarijata za finansije.

Upravi za javne nabavke blagovremeno su dostavljeni Izvještaji o dodjeljenim javnim nabavkama i evidencija podataka o kršenju antikorupcijskih pravila za 2018. godinu.

U skaldu sa Zakonom o sprečavanju korupcije (,,Službeni list CG”, broj 53/14) Agenciji za sprečavanje korupcije blagovremeno je dostavljen Izvještaja o sprovođenju plana integriteta za 2018. godinu.

Donešen je Program rada i Finansijski plan za 2020. godinu i dobijena Saglasnost od strane Skupštine Glavnog grada Podgorice.

Nakon ponovnog pregleda i izvršene revizije uspostavljenog Registara rizika, od strane odgovornih lica u Društvu, isti je dostavljen Sekretarijatu za finansije.

Na sjednici Odbora direktora održanoj 30. januara 2019. godine donešene su: Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Odbora direktora br. 285, usvojen je Plan javnih nabavki za 2019. godinu br. 287 i Odluka o transformaciji ugovora o radu zaposlenih sa određenog na neodređeno vrijeme br. 5846/1.

Na sjednici Odbora direktora održanoj 15. marta 2019. godine donešena je Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Društva br. 1229 i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br. 1230, za koji je Rješenjem broj: 01-031/19-2606 od 2. aprila 2019. godine dobijena Saglasnost od strane Gradonačelnika Glavnog grada Podgorica.

Dana 26. marta 2019. godine Odbor direktora je donio Odluku o registraciji smanjenja osnovnog kapitala Društva kod Centralnog registra privrednih subjekata br. 1469.

Usvojen je Izvještaj Centralne  popisne  komisije o izvršenom popisu imovine sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, Završni račun, Izvještaj menadžmenta i Napomene uz finansijske iskaze za 2019. godinu.

Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, Direktoratu za vanredne situacije, blagovremeno je dostavljen Godišnji izvještaj o primjeni mjera bezbjednosti u prevozu opasnih materija za 2018. godinu.

Društvo je dana 11. decembra 2019. godine registrovalo promjenu podataka - Izvršnog direktora pod registarskim brojem 5-0367252/019, a na osnovu Rješenja o imenovanju broj: 02-030/19-2771 od 28. novembra 2019. godine donešenog od strane Skupštine Glavnog grada Podgorica.

Preduzete mjere za zaštitu prirode i životne sredine

“Putevi” d.o.o. Podgorica, sprovodi mjere na zaštiti životne sredine u skladu sa Zakonom o životnoj sredini i Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu.

U skladu sa standardima METI TS CEN/TS 15675:2011, MEST EN 15259:2011, MEST EN 13284-1:2011, MEST EN 14385:2011 i ISO 11338-1.2, od strane ovlašćene institucije, periodično sprovodi emisijsko mjerenje štetnih i opasnih materija u otpadnom gasu iz asfaltne baze u vlasništvu “Putevi” d.o.o. Podgorica, a dobijene rezultate mjerenja, blagovremeno dostavlja nadzornom organu na dalji postupak i odlučivanje.

U skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha (“Sl. List Crne Gore” broj: 21/11, 32/16) i standardom MEST EN 12341 od strane ovlašćene institucije, periodično sprovodi emisijsko mjerenje suspendovanih čestica PM10 u vazduhu, pod uticajem rada postrojenja za drobljenje rječnog kamena, i dobijene rezultate mjerenja blagovremeno dostavlja nadzornom organu na dalji postupak i odlučivanje.

Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, Direktoratu za vanredne situacije, dostavljen je Godišnji izvještaj o primjeni mjera bezbjednosti u prevozu opasnih materija za 2018. godinu. 	Društvo je po osnovu Ugovora o zbrinjavanju opasnog otpada zaključenim sa “HEMOSAN” d.o.o. Bar broj: 6046 od 16. oktobra 2019. godine, predalo “HEMOSANU” 600 l rabljenog motornog ulja i 191 kg zauljenih filtera za ulje, dana 17. decembra 2019. godine.

Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, Društvo je blagovremeno dostavilo Izvještaj o otpadu stvorenom tokom 2019. godine.

III ORGANIZACIONA I KADROVSKA STRUKTURA DRUŠTVA

U skladu sa Osnivačkim aktom i Statutom, Društvom upravlja Osnivač. Osnovni oblici organizovanja Društva su Sektori, i to:

Sektor za tehničko-operativne poslove, koji obavlja tehničke, operativne i druge poslove, a organizovan je kroz dvije radne jedinice i jednu službu, i to:

- RJ “Proizvodnja i mehanizacija“

- RJ “Izgradnja i održavanje“

3.   Služba tehničke pripreme

Sektor za ekonomsko-pravne poslove, koji obavlja ekonomske, pravne i druge zajedničke poslove, organizovan je kroz dvije službe, i to:

- Služba za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove

- Služba za pravne i opšte poslove i poslove zaštite

U skladu sa Rješenjem broj: 02-030/18-1478 od 28. decembra 2018. godine, Skupština Glavnog grada Podgorice, imenovala je Odbor direktora Društva, i to:

- Dragan Smolović, Predsjednik Odbora direktora

- Nataša Novaković, Član Odbora direktora

- Boris Mugoša, Član Odbora direktora

- Milisav Jurišević, Član Odbora direktora

- Raško Mašković, Član Odbora direktora

U „Putevi“ d.o.o. Podgorica, na dan 31. decembar 2019. godine, angažovano je 96 izvršilaca, i to 95 izvršilaca na neodređeno vrijeme i 1 izvršilac na određeno vrijeme.

| Pregled radne snage i kvalifikaciona struktura, na dan 31. decembar 2019. godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEKTORI / SLUŽBE / RADNE JEDINICE | KVALIFIKACIONA STRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII-všs i više | VI-všs | IV-sss | Niža str. spr. | V-visokokvalifikovan | III-kvalifikovan | II-polukvalifikovan | NK |  | Ukupno |
| I SEKTOR ZA TEHNIČKO-OPERATIVNE POSLOVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Služba tehničke pripreme | 2 | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 7 |
| 2. RJ ‚‚Proizvodnja i mehanizacija” | 1 | 3 | 12 |  | 2 | 15 |  | 4 |  | 37 |
| 3. RJ ‚‚Izgradnja i održavanje” | 1 |  | 6 |  | 1 | 7 |  | 12 |  | 27 |
| II SEKTOR ZA EKONOMSKO-PRAVNE POSLOVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Služba za pravne i opšte poslove i poslove zaštite | 3 | 1 | 10 |  |  | 3 |  |  |  | 17 |
| 2. Služba za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove | 3 |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 8 |
| Ukupno: | 10 | 5 | 35 | - | 4 | 26 | - | 16 |  | 96 |

IV ODNOS I SARADNJA SA ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA

I DRUGIM SUBJEKTIMA

Shodno Statutu, Društvo obavlja poslove od javnog interesa (održavanje i sanacija opštinskih i nekategorisanih puteva i objekata na njima), i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa (izvođenje radova prema zahtjevima ostalih pravnih i fizičkih lica, pružanje usluga u drumskom saobraćaju, proizvodnja građevinskih materijala, asfaltne mase i betonskih elemenata i njihova prodaja).

Tokom 2019. godine, Društvo je ostvarilo kvalitetnu poslovnu saradnju sa:

-  nadležnim organima i javnim službama Glavnog grada Podgorica,

-  državnim institucijama i organima (Agencije, Instituti, Ministarstva, Direkcije, ...), i

-  ostalim pravnim i fizičkim licima.

V  ANALIZA MATERIJALNO-TEHNIČKE OPREMLJENOSTI

Na osnovu Odluke o nepokretnoj imovini “Putevi” d.o.o. Podgorica broj: 02-030/19-2209 od 13. juna 2019. godine, donešene od strane Skupštine Glavnog grada Podgorica, u II kvartalu 2019. godine regulisan je status nepokretne imovine Društva.

U cilju ostvarivanja komunalne djelatnosti strukturu nepokretne imovine Društva čini pravo svojine na nepokretnostima, i to:

- stambene jedinice na Starom aerodromu koje se nalaze u ojektu broj 1 na katastarskoj parceli broj 2090/1165 iz L.N.  broj: 724-prepis KO Podgorica III , i to:

- stanbena jedinica PD 43, površine 39 m2, spratnost 1P,

- stanbena jedinica PD 50, površine 40 m2, prizemlje,

- stanbena jedinica PD 56, površine 37 m2, I sprat,

- stanbena jedinica PD 65, površine 47 m2, II sprat,

- stanbena jedinica PD 70, površine 55 m2, II sprat,

- stanbena jedinica PD 81, površine 47 m2, IV sprat,

- stanbena jedinica PD 92, površine 31 m2, V sprat,

- stanbena jedinica PD 94, površine 55 m2, V sprat,

- stanbena jedinica PD 101, površine 71 m2, VI sprat.

- objekti (pomoćne zgrade u vanprivredi) na lokalitetu Servisno skladišna zona, Ulica Zetskih vladara b.b. Zabjelo, i to:

- dio pomoćne zgrade u vanprivredi br. 3, susvojina u obimu 231/297, odnosno površina od 231m2;

- pomoćna zgrada u vanprivredi br. 4, površine 83m2, svojina u obimu 1/1;

- pomoćna zgrada u vanprivredi br. 6, površine 94m2, svojina u obimu 1/1;

- pomoćna zgrada u vanprivredi br. 7, površine 21m2, svojina u obimu 1/1;

- pomoćna zgrada u vanprivredi br. 11, površine 10m2, svojina u obimu 1/1;

Strukturu nepokretne imovine Društva čini pravo korišćenja na zemljištu:

- zemljište na lokalitetu Servisno skladišna zona Zabjelo katastarska parcela 4578/11 iz L.N. broj: 7772 KO Podgorica III;

- zemljište na lokalitetu Servisno skladišna zona Cijevna katastarska parcela broj: 138/10, 138/11 i 138/12 iz L.N. broj: 693 KO: Cijevna.

Postupak definisanja imovinsko-pravnog statusa imovine koju koristi i koja je u vlasništvu Društva, i sprovođenja utvrđenog stanja kroz glavnu knjigu, je u toku.

| PROIZVODNA OPREMA, GRAĐEVINSKE MAŠINE, TERETNA, POLUTERETNA, DOSTAVNA I PUTNIČKA VOZILA U VLASNIŠTVU “ PUTEVI” D.O.O. PODGORICA NA DAN 31. DECEMBAR 2019. GODINE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb. | Invent. broj | Godina proizvodnje | Naziv | Jedinica mjere | Količina |
| 1 | 3002 | 1980 | Niskonoseća prikolica Gorica PG 350AA | kom. | 1 |
| 2 | 3005 | 1999 | Finišer za asfalt BITELI BB642 131 | kom. | 1 |
| 3 | 3007 | 2002 | Glodalica za asfalt SFS 100 | kom. | 1 |
| 4 | 3008 | 2002 | Utovarivač RD 250 | kom. | 1 |
| 5 | 3009 | 2003 | ASFALTNA BAZA 85 t/h SIM AMMANN | kom. | 1 |
| 6 | 3012 | 1997 | Utovarivač RD 135 Z | kom. | 1 |
| 7 | 3014 | 2006 | Polumobilna konusna drobilica sa sitom za prosijavanje DSP HCC 7/92 | kom. | 1 |
| 8 | 3016 | 2006 | Kombinovani vibr. valjak AV32-2K | kom. | 1 |
| 9 | 3017 | 2006 | Dvostruki vibr.valjak AV23-2 | kom. | 1 |
| 10 | 3018 | 2006 | Dvostruki vibr.valjak AV40-2 | kom. | 1 |
| 11 | 3024 | 2005 | Građevinska mašina Caterpillar CAT 442 D | kom. | 1 |
| 12 | - | - | Pumpa za istakanje dizel goriva | kom. | 1 |
| 13 | - | - | Pumpa za istakanje benzina | kom. | 1 |
| 14 | 2020 | 1996 | Fap 2628 PG MN360 | kom. | 1 |
| 15 | 2023 | 2002 | Fap kiper 1921rbk 36 PG CGD19 | kom. | 1 |
| 16 | 2024 | 2001 | Fap kiper 1921rbk 36 PG CGD33 | kom. | 1 |
| 17 | 2025 | 2006 | Poluteretno voz. ISUSU P35Y 06L PG CGE15 | kom. | 1 |
| 18 | 2026 | 2008 | FAP Snjegočistač PG CGD28 | kom. | 1 |
| 19 | 2027 | 2008 | FAP Snjegočistač PG CGD39 | kom. | 1 |
| 20 | 2005 | 1992 | Put.voz. VW Golf-3 1.4 PG MN246 | kom. | 1 |
| 21 | 2006 | 1998 | Put.voz. PASAT 1.6 PG CGD41 | kom. | 1 |
| 22 | 2009 | 2005 | Vozilo CHEVROLET LADA PG CGA08 | kom. | 1 |
| 23 | 2010 | 2008 | Put. voz. PEUGEOT 407 PG CGB42 | kom. | 1 |
| 24 | 2011 | 2008 | Dost.vozilo RENAULT KANGOO 1.5 DCI PG CGC74 | kom. | 1 |
| 25 | 2028 | 2006 | Kamion kiper MAN TGA 41.390 8x4 PG AA079 | kom. | 1 |
| 26 | 2029 | 2008 | Kamion kiper MAN TGS 26.360 6x4 BB PG MN228 | kom. | 1 |
| 27 | 3025 | 2008 | Valjak VALZE BOMAG BW 161 AC-4 | kom. | 1 |
| 28 | 3026 | 2007 | Finišer za asfalt DYNAPAC F121/6W | kom. | 1 |
| 29 | 2030 | 2006 | Kiper IVECO, Daily 35C12-Tipper, PG CGC40 | kom. | 1 |
| 30 | 2031 | 2006 | Kiper IVECO, Daily 35C12-Tipper, PG CGD96 | kom. | 1 |
| 31 | 3027 | 1999 | Niskonoseća prikolica T40 Muiller Mitteltal PG 017AB | kom. | 1 |
| 32 | 2012 | 2008 | Putničko vozilo VW Golf-5 1.9 TDI PG CH600 | kom. | 1 |
| 33 | 2013 | 2005 | Dostavno vozilo VW CADDY 1.9 TDI PG CGC76 | kom. | 1 |
| 34 | 2032 | 2008 | Kamion kiper MERCEDES Actros 3341 PG CGC65 | kom. | 1 |
| 35 | 2033 | 2008 | Kamion kiper MAN TGS 41-480F PG AA066 | kom. | 1 |
| 36 | 2034 | 2010 | Kamion kiper MERCEDES Atego 1022 K PG CGD38 | kom. | 1 |
| 37 | 3028 | 2015 | Građevinska mašina CASE Terna Gomata PG AB25 | kom. | 1 |
| 38 | 3029 | 2007 | Građevinska mašina Caterpillar Wheel 930G | kom. | 1 |
| 39 | 2035 | 1998 | Putničko vozilo Mercedes Vito 110D PG CGA01 | kom. | 1 |
| 40 | 3030 | 2016 | Linija za drobljenje i prosijavanje šljunka SIROCCO SAND 2100 VSI | kom. | 1 |
| 41 | 2036 | 2016 | Terensko vozilo HYUNDAI TUCSON 1.6 GDI PG CGE33 | kom. | 1 |
| 42 | 2037 | 2005 | Terensko voz. VOLKSWAGEN TOUAREG 2,5 TDI 12 PG CGB 96 | kom. | 1 |
| 43 | 3031 | 2016 | Mašina za čišćenje i zalivanje pukotina na asfaltnim površinama (model: LS-350) | kom. | 1 |
| 44 | 3032 | 1993 | Niskonoseća prikolica JOTHAWERK TAZ3540 BR161AA | kom. | 1 |
| 45 | 3033 | 2007 | Građevinska mašina bager rovokopač gusjeničar, marke HITACHI ( model ZX280LC-3 ) | kom. | 1 |
| 46 | 3034 | 2006 | Građevinska mašina utovarivač sa čeonom kašikom marke KOMATSU (model WA430-6, br. 75/17) | kom. | 1 |
| 47 | 2038 | 2007 | Putničko vozilo V.W. POLO 1.9 TDI PG CGC63 | kom. | 1 |
| 48 | 2039 | 2012 | Motorno vozilo Renault Kango 1.5 dci PG CGD27 | kom. | 1 |
| 49 | 3035 | 2017 | Valjak (pegla-pegla), marka:AMMANN, model: AV 70X | kom. | 1 |
| 50 | 3036 | 2017 | Valjak (pegla-pegla), marka:AMMANN, model: AV 80x4 | kom. | 1 |
| 51 | 2040 | 2011 | Kamion kiper MERCEDES Actros 2648 LS PG HL169 | kom. | 1 |
| 52 | 3037 | 2003 | Niskonoseća poluprikolica GOLDHOFER STZ-L 4 45/80 A | kom. | 1 |
| 53 | 3038 | 2008 | Niskonoseća poluprikolica SCHMITZ SKI 24 SL 7.2 PG 060AA | kom. | 1 |
| 54 | 3039 | 2007 | Građevinska mašina bager rovokopač gusjeničar, marke JCB, tipa JS 160 NC | kom. | 1 |
| 55 | 2041 | 2004 | Kamion kiper MERCEDES Actros 4141 | kom. | 1 |
| 56 | 2042 | 2007 | Kamion kiper MERCEDES Actros 4141 | kom. | 1 |
| 57 | 2043 | 2006 | Putničko vozilo VW CADDY 1.9 TDI PG CGH56 | kom. | 1 |
| 58 | 2044 | 2015 | Putničko vozilo VW Golf VII 1.2 TSI PG JG666 | kom. | 1 |
| 59 | 3040 | 2015 | Niskonoseća prikolica Gourdon Freres RG02E2 | kom. | 1 |

VI  REALIZACIJA PROGRAMA RADA

VI.a.  IZVEDENI RADOVI ( JAVNA FUNKCIJA )

U izvještajnom periodu od I-XII 2019. godine, “Putevi” d.o.o. Podgorica je realizovalo aktivnosti na tekućem i investicionom održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Glavnog grada u ukupnom iznosu od 2.838.534,00 eura, sa PDV-om, i to:

- udarne rupe od 0-4 m2  2.377,55 m2 u iznosu od 46.249,57 eura,

- udarne rupe od 4-20 m2  1.190,76 m2 u iznosu od 18.434,35 eura,

- sanacija većih asfaltnih površina preko 20 m2  70.758,84 m2 u iznosu od 838.895,81 eura

- ugradnja asfaltne mase AB-11 (za izravnjenje) 1.293,13  t  u iznosu od 117.467,57 eura,

- presvlačenje asfaltnih površina >20 m2 AB-11 29.034,18 m2 u iznosu od 255.471,04 eura,

- raskopavanje kolovoznih površina 9.994,45 m2 u iznosu od 23.734,60 eura,

- rezanje asfaltnih i betonskih površina 3.290,15 m' u iznosu od 23.689,08 eura,

- struganje postojećih asfaltnih površina 29.573,94 m2 u iznosu od 148.165,45 eura,

- mašinski iskop III i IV kategorije 4.437,25 m3  u iznosu od 39.846,53 eura,

- tamponiranje kolovoznih površina 6.473,36 m3 u iznosu od 105.321,62 eura,

- valjanje tampona u slojevima 47.952,60 m2 u iznosu od 48.975,92 euro,

- zamjenjeno i postavljeno novih zaštitnih stubića 2536 kom. u iznosu od 64.721,33 eura,

- zamjenjeno i postavljeno novih slivničkih rešetki 52 kom. u iznosu od 3.750,13 eura,

- zamjenjeno i ugrađeno novih usporivača brzine 271,50 m u iznosu 70.463,08 eura,

- ostali radovi u iznosu od 239.616,13 eura, i to: nasipanje udarnih rupa, geodetsko snimanje i mašinsko profilisanje terena, izrada potpornog zida, rekonstrukcija i izrada trotoarskih površina i ivičnjaka, izdizanje šahti atmosferske kanalizacije, izrada prilaza i prelaza za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, opravka postojećih zaštitno-ukrasnih stubića, ugradnja betonskih kocki, rad rovokopača, ugradnja п-elemenata, izrada čelične ograde mosta, ugradnja betonskih kocki, izrada tamponskih bankina, sječa šiblja i niskog rastinja,

- radovi na obilježavanju horizontalne signalizacije u ukupnom iznosu od 318.036,89 eura, i to: 20.402,63 m2 pješačkih i zaustavnih linija, 33.099,10 m punih uzdužnih linija, 57.444,00 m isprekidanih linija, 3.334,00 m parking linija, 906 kom. jednosmjernih strelica, 801 kom. dvosmjernih strelica, 235 kom. oznaka BUS, 222 kom. oznaka ŠKOLA, 114 kom. oznaka TAXI i 21 kom. ostalih simbola (R, CD, X…),

- ugradnja vertikalne signalizacije u iznosu od 66.501,32 eura (zamjenjeno 545 kom. oštećenih i nestalih saobraćajnih znakova, popravljeno 9 kom. postojećih saobraćajnih znakova, zamjenjeno postojećih smjerokaza, tabli obavještenja i turističke signalizacije 23 kom., dislocirano 30 saobraćajnih znakova, ugrađeno 62 kom. vertikalne signalizacije za regulaciju usporivača brzine kretanja i 18 dopunskih tabli),

- čišćenje osulina i odrona, i posipanje agregata i soli u ukupnom  iznosu od 109.992,33 eura.

| PREGLED REALIZOVANIH RADOVA PREMA MJESNIM ZAJEDNICAMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I PREMA OPŠTINI U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI |  |  |  |  |
| (uključujući vertikalnu i horizontalnu signalizaciju i čišćenje snijega, osulina i odrona) |  |  |  |  |
| u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine |  |  |  |  |
|  | MZ/ Opštine | Vrijednost |  |  |
|  | M.Z. ZABJELO | 106.000,75 | eura |  |
|  | M.Z. TOLOŠI | 161.240,79 | eura |  |
|  | M.Z. STARA VAROŠ | 78.559,96 | eura |  |
|  | M.Z. 1. MAJ | 9.260,69 | eura |  |
|  | M.Z. ROGAMI | 69.268,01 | eura |  |
|  | M.Z. MASLINE | 30.958,95 | eura |  |
|  | M.Z. NOVA VAROŠ | 206.492,11 | eura |  |
|  | M.Z. ZLATICA | 48.671,60 | eura |  |
|  | M.Z. ZAGORIČ | 92.264,02 | eura |  |
|  | M.Z. KONIK | 39.984,08 | eura |  |
|  | M.Z. DRAČ | 3.677,44 | eura |  |
|  | M.Z. GORICA | 4.991,20 | eura |  |
|  | M.Z. GORNJA GORICA | 39.477,02 | eura |  |
|  | M.Z. DONJA GORICA | 16.066,22 | eura |  |
|  | M.Z. BERI | 514,50 | eura |  |
|  | M.Z. KRUŠEVAC | 43.340,68 | eura |  |
|  | M.Z. STARI AERODROM | 220.635,48 | eura |  |
|  | M.Z. MOMIŠIĆI | 97.596,28 | eura |  |
|  | M.Z.LJEŠKOPOLJE | 18.960,12 | eura |  |
|  | M.Z. BARUTANA | 27.585,84 | eura |  |
|  | M.Z. BLOK V | 26.887,36 | eura |  |
|  | M.Z. LJUBOVIĆ | 1.723,89 | eura |  |
|  | M.Z. 13. JUL | 85.219,51 | eura |  |
|  | M.Z. 19. DECEMBAR | 92.801,36 | eura |  |
|  | M.Z. DAJBABE | 26.064,14 | eura |  |
|  | M.Z. LIJEVA RIJEKA | 3.979,90 | eura |  |
|  | M.Z. KUČI | 303.596,42 | eura |  |
|  | M.Z. DOLJANI | 38.909,14 | eura |  |
|  | M.Z. TRMANJE | 36.676,90 | eura |  |
|  | Glavni grad - Opština Tuzi | 11.571,57 | eura |  |
|  | Glavni grad - prilagođavanje javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom | 19.845,29 | eura |  |
|  | Glavni grad - ugradnja oznaka na saobraćajnim površinama pored obrazovnih institucija | 21.972,96 | eura |  |
|  | Glavni grad - uređivanje i opremanje lokacija | 37.563,75 | eura |  |
|  | Čišćenje snijega, osulina i odrona | 106.530,21 | eura |  |
|  | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA | 269.490,77 | eura |  |
|  | Opština TUZI | 70.943,05 | eura |  |
|  | Opština u okviru Glavnog grada GOLUBOVCI | 369.208,72 | eura |  |
|  | Ukupno 2019. godina: | 2.838.534,68 | eura |  |

Na narednim stranicama dat je pregled izvršenih radova po svim pozicijama u fizičkim i vrijednosnim pokazateljima za poslove od javnog interesa.

| IZVEDENI RADOVI ZA PERIOD od 01.01. do 31.01.2019. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J A N U A R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni br. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |  |
| Lokacija | 0 - 4 m² | 4 - 20 m² | > 20 m² bns-22 | Izravnje nje AB-11 t | Presvlač. > 20 m² AB-11 | Raskopavanje | Rezanje | Struga nje | Mašin. iskop III i IV | Tamponiranje | Valjanje tampona u slojev. | Stubići | Slivničke rešetke | Usporivači brzine | Ostali radovi | Σ |
|  | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura |
| ROGAMI Pričelje 18-3460/1 |  |  | 4.43 |  |  | 4.43 | 10.20 |  | 27.01 | 5.35 | 24.99 |  | 1.00 |  | Potporni zid | 11,399.07 |
|  |  |  | 52.32 |  |  | 10.54 | 73.44 |  | 242.55 | 87.05 | 25.49 |  | 275.04 |  | 10,632.64 |  |
| ROGAMI Vranjske njiv 18-3483/1 |  |  | 249.00 | 5.98 |  |  | 20.00 |  | 6.83 | 6.83 | 45.50 |  |  |  |  | 3,873.62 |
|  |  |  | 2,940.69 | 570.07 |  |  | 144.00 |  | 61.33 | 111.12 | 46.41 |  |  |  |  |  |
| ROGAMI stariputPGDG 19-116 |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488.04 |
|  |  |  |  | 488.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRUŠEVAC Sportski cent 18-3459/1 |  |  | 327.61 |  | 327.61 | 339.74 | 55.00 |  | 7.66 |  |  |  |  |  | Ivičnjaci | 12,414.34 |
|  |  |  | 3,869.07 |  | 3,299.03 | 808.58 | 396.00 |  | 68.79 |  |  |  |  |  | 3,972.87 |  |
| KRUŠEVAC most Union B. 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.00 |  |  |  | 458.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458.85 |  |  |  |  |
| KRUŠEVAC Ivana Milut. 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  | 196.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.65 |  |  |  |  |
| KRUŠEVAC Moskovska 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.00 |  |  |  | 839.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839.01 |  |  |  |  |
| KRUŠEVAC Moskovska 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  | 87.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.40 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Vezirov most 18-3687/1 |  |  |  | 40.00 | 1,799.35 |  |  | 1,799.35 |  |  |  |  |  |  |  | 30,947.39 |
|  |  |  |  | 3,813.20 | 18,119.45 |  |  | 9,014.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Upravna zgrad 18-2405/1 |  |  |  | 47.04 | 980.00 |  | 20.00 | 980.00 |  |  |  | 5.00 |  |  | Farbanje stubića | 19,765.37 |
|  |  |  |  | 4,484.32 | 9,868.60 |  | 144.00 | 4,909.80 |  |  |  | 109.25 |  |  | 249.40 |  |
| NOVA VAROŠ Sv.Petra Cet. 18-653 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 46.87 |
|  | 43.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.13 |  |
| NOVA VAROŠ Novaka M. 18-653 | 1.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 30.83 |
|  | 28.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.06 |  |
| NOVA VAROŠ Balšića 18-653 | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 53.75 |
|  | 50.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.59 |  |
| NOVA VAROŠ Njegoševa 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 218.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.50 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Vučedolska 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  | Farbanje stubića | 1,846.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,673.36 |  |  | 172.72 |  |
| NOVA VAROŠ Sv.Petra Cet. 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 218.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.50 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Miljana V. 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 109.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.25 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Sv.Petra Cet. 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farbanje stubića | 808.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808.82 |  |
| NOVA VAROŠ most Milenij. 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.00 |  |  |  | 1,420.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,420.25 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Bul.Stanka D. 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.00 |  |  |  | 830.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830.30 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Bokeška 18-653 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 6.25 |
|  | 5.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 |  |
| NOVA VAROŠ Sv.Petra Cet. 18-653 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 25.83 |
|  | 24.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.72 |  |
| NOVA VAROŠ Novaka M. 18-653 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 27.08 |
|  | 25.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.81 |  |
| NOVA VAROŠ Bul.Ivana C. 18-653 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 0.84 |
|  | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |
| NOVA VAROŠ Bul.Ivana C. 18-653 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 5.21 |
|  | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  |
| NOVA VAROŠ Područje grad 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 153.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.54 |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Područje grad 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.00 |  |  |  | 1,221.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,221.48 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Vaka Đurović 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  | 655.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655.50 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Bul.Sv.P.Cet. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.00 |  |  |  | 305.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305.90 |  |  |  |  |
| MASLINE Vasa Bracan. 18-3645/1 |  |  | 1,085.59 |  |  |  |  |  |  | 122.00 | 1,219.99 |  |  |  |  | 16,050.15 |
|  |  |  | 12,820.82 |  |  |  |  |  |  | 1,984.94 | 1,244.39 |  |  |  |  |  |
| MASLINE Goce Delčeva 18-653 | 8.76 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 278.41 |
|  | 170.29 | 87.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.52 |  |
| MASLINE Kakaricka gor 18-653 | 39.98 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 912.73 |
|  | 777.21 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.52 |  |
| MASLINE Bul.Vilija B. 18-653 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 3.13 |
|  | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21 |  |
| UBLI Dučići 18-2408/1 |  |  | 1,159.00 |  |  |  | 32.00 |  |  | 127.10 | 1,271.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 18,833.15 |
|  |  |  | 13,687.79 |  |  |  | 230.40 |  |  | 2,067.92 | 1,296.42 |  |  |  | 1,550.62 |  |
| DAJBABE Dahna 18-4049/1 |  |  | 400.00 |  |  |  | 7.00 |  |  | 42.00 | 420.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 6,398.54 |
|  |  |  | 4,724.00 |  |  |  | 50.40 |  |  | 683.34 | 428.40 |  |  |  | 512.40 |  |
| DAJBABE Dahna 18-653 | 3.98 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 298.77 |
|  | 77.37 | 197.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.30 |  |
| BLOK V Građ.fakultet 18-3992/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.00 | 1,530.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 5,916.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,489.31 | 1,560.60 |  |  |  | 1,866.60 |  |
| BLOK V 18 jula 18-653 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 20.83 |
|  | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.39 |  |
| BLOK V 18 jula 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.92 | 0.48 | 4.80 |  |  |  | Ivičnjaci | 313.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.24 | 7.81 | 4.90 |  |  |  | 283.56 |  |
| BLOK V Bul.Mihaila L. 18-653 |  | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.04 |
|  |  | 108.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BLOK V Bul.Mihaila L. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  | Farbanje stubića | 366.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.65 |  |  | 170.18 |  |
| ZLATICA Sava Orovića 18-3778/1 |  |  | 133.82 |  |  |  | 49.00 |  | 13.38 | 6.69 | 133.82 |  |  |  |  | 2,298.71 |
|  |  |  | 1,580.41 |  |  |  | 352.80 |  | 120.15 | 108.85 | 136.50 |  |  |  |  |  |
| ZLATICA Mihaila Ivan. 18-653 | 12.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 254.75 |
|  | 237.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  |
| ZLATICA Ustanička 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betonska rampa | 354.41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354.41 |  |
| ZLATICA Mosorska 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rad rovokopača | 290.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290.40 |  |
| MOMIŠIĆI sportski teren 18-2404/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  |  | Izrada betonsk. zida | 3,291.74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.61 |  |  |  |  |  | 3,275.13 |  |
| MOMIŠIĆI Serdara J.P. 18-653 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 27.49 |
|  | 25.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.83 |  |
| MOMIŠIĆI potporni zid 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potporni zid | 897.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 897.60 |  |
| MOMIŠIĆI Belvederska 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trotoari, ivičnjaci | 1,184.29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,184.29 |  |
| STARI AEROD. Bul.Pera Ćetk 18-3686/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  | 3,137.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,137.52 |  |  |
| STARI AEROD. Bul.Pera Ćetk 18-3461/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  | 3,137.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,137.52 |  |  |
| STARI AEROD. Kraljevačka 18-653 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 25.00 |
|  | 23.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.67 |  |
| STARI AEROD. zgrada Spona 18-653 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 5.00 |
|  | 4.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.33 |  |
| STARI AEROD. Neznanih J. 18-653 | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 8.74 |
|  | 8.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.58 |  |
| STARI AEROD. Veljka Vlah. 18-653 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 87.69 |
|  | 81.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.85 |  |
| STARI AEROD. Cvijetna 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betoniranje trotoara | 601.63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601.63 |  |
| STARI AEROD. Veljka Vlah. 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 2,128.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969.00 |  |  |  | 1,159.00 |  |
| STARI AEROD. Bul.Šarla d.G. 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 1.00 |  |  | 390.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.30 | 51.18 |  |  |  |
| STARI AEROD. Bul.Josipa B. 18-653 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 24.58 |
|  | 22.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |
| STARI AEROD. Cara Lazara 18-653 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 38.75 |
|  | 36.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.59 |  |
| STARI AEROD. Kozaračka 18-653 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 11.67 |
|  | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.78 |  |
| STARI AEROD. Bul.Šarla d.G. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  | Farbanje stubića | 559.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407.16 |  |  | 152.40 |  |
| DRAČ Vlada Martin. 18-3883/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  | 2,091.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,091.68 |  |  |
| DRAČ obala Ribnice 18-653 | 5.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 108.10 |
|  | 100.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.21 |  |
| DRAČ Mirka Vešov. 18-653 |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 111.93 |
|  |  | 102.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.73 |  |
| DRAČ V Proleterska 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  | 203.58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.58 |  |  |  |  |
| DRAČ Mirka Vešov. 18-653 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 145.81 |
|  | 136.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.73 |  |
| DRAČ Vlada Martin. 18-653 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 20.41 |
|  | 19.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.36 |  |
| DRAČ kod o.š.21maj 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 51.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.18 |  |  |  |
| 19DECEMBAR Bul.Save Kov. 17-1632/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.00 |  |  |  | 2,850.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,850.12 |  |  |  |  |
| 19DECEMBAR Bracana B. 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.00 | 360.00 |  | 1.00 |  | Mašinsko profilisanje | 1,443.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585.72 | 367.20 |  | 51.18 |  | 439.20 |  |
| 19DECEMBAR Bratstva i jed. 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 |  |  |  | 524.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524.40 |  |  |  |  |
| GORICA Vukice Mitr. 18-653 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 319.80 |
|  |  | 292.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.80 |  |
| DONJA GORIC Miloša Kriv. 18-653 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 83.32 |
|  | 77.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.56 |  |
| DONJA GORIC Pavla Mijović 18-653 | 4.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 86.65 |
|  | 80.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.78 |  |
| DONJA GORIC Berska 18-653 | 10.57 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 407.26 |
|  | 205.48 | 170.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.96 |  |
| DONJA GORIC Pavla Mijov. 18-653 | 1.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 31.04 |
|  | 28.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.07 |  |
| ZABJELO 8 marta 18-653 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 29.17 |
|  | 27.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.95 |  |
| ZABJELO Kralja Nikole 18-653 | 2.58 | 10.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 219.24 |
|  | 50.16 | 151.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.97 |  |
| ZABJELO 8 marta 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.00 |  |  |  | 349.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349.60 |  |  |  |  |
| ZABJELO Vojislavljević 18-653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 350.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.56 |  |  |  |
| ZABJELO Kralja Nikole 18-653 |  | 10.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 165.50 |
|  |  | 151.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.39 |  |
| ZABJELO 8 marta 18-653 | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 38.53 |
|  | 35.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.57 |  |
| ZABJELO Princeze Ksen 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 274.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274.50 |  |
| ZABJELO Radosava B. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 51.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.18 |  |  |  |
| ZABJELO 27 marta 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 51.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.18 |  |  |  |
| ZABJELO Vojislavljević 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 66.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.94 |  |  |  |
| ZABJELO 27 marta 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.00 |  |  |  | 305.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305.90 |  |  |  |  |
| KONIK Dom zdravlja 18-653 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 4.37 |
|  | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.29 |  |
| KONIK Vrela 18-653 | 5.69 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 486.29 |
|  | 110.61 | 335.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.88 |  |
| KONIK Braće Ribar 18-653 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 115.19 |
|  | 107.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.69 |  |
| KONIK Zagrebačka 18-653 |  | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 73.55 |
|  |  | 67.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 |  |
| KONIK Braće Ribar 18-653 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 41.66 |
|  | 38.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.78 |  |
| ZAGORIČ Branka Ćopića 18-653 | 10.22 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 308.83 |
|  | 198.68 | 87.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.55 |  |
| ZAGORIČ Nikole Tesle 18-653 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 13.33 |
|  | 12.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.89 |  |
| ZAGORIČ IX Crnog.brig 18-653 | 7.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 153.31 |
|  | 143.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.23 |  |
| ZAGORIČ Ludviga Kube 18-653 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 223.30 |
|  | 208.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.90 |  |
| ZAGORIČ IX Crnog.brig. 18-653 | 7.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 153.31 |
|  | 143.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.23 |  |
| 13 JUL Vasa Raičkov. 18-653 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 35.00 |
|  | 32.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.34 |  |
| TOLOŠI Boška Buhe 18-653 | 7.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 156.85 |
|  | 146.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.47 |  |
| TOLOŠI Blaža Raičk. 18-653 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 104.15 |
|  | 97.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.95 |  |
| TOLOŠI Vranići 18-653 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 51.45 |
|  | 48.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.43 |  |
| 1 MAJ Studentska 18-653 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 39.99 |
|  | 37.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.67 |  |
| 1 MAJ Studentska 18-653 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 39.99 |
|  | 37.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.67 |  |
| BERI Berski put 18-653 | 21.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 444.93 |
|  | 415.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.69 |  |
| TOLOŠI Boška Buhe 18-653 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 147.27 |
|  | 137.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.83 |  |
| O.u o G.g. Golub-Matag. 18-655 | 38.12 | 11.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 970.09 |
|  | 741.05 | 160.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.29 |  |
| O.u o G.g. Tuzi-Podhum 18-654 | 41.75 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 1,020.24 |
|  | 811.62 | 148.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.70 |  |
| Ukupno januar 2019. godine: | 304.30 | 146.11 | 3,359.45 | 99.02 | 3,106.96 | 344.17 | 193.20 | 2,779.35 | 58.65 | 499.45 | 5,960.10 | 458.00 | 11.00 | 32.00 |  | 171,674.63 |
|  | 5,915.59 | 2,133.21 | 39,675.10 | 9,355.63 | 31,287.08 | 819.12 | 1,391.04 | 13,924.54 | 526.67 | 8,126.06 | 6,079.31 | 13,520.91 | 1,101.98 | 8,366.72 | 29,451.67 |  |
| IZVEDENI RADOVI ZA PERIOD od 01.02. do 28.02.2019. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F E B R U A R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni br. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |  |
| Lokacija | 0 - 4 m² | 4 - 20 m² | > 20 m² bns-22 | Izravnje nje AB-11 t | Presvlač. > 20 m² AB-11 | Raskopavanje | Rezanje | Struga nje | Mašin. iskop III i IV | Tamponiranje | Valjanje tampona u slojev. | Stubići | Slivničke rešetke | Usporivači brzine | Ostali radovi | Σ |
|  | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura |
| NOVA VAROŠ Područje grad 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  | 3,398.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,398.98 |  |  |
| NOVA VAROŠ Područje grad 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  | 2,614.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,614.60 |  |  |
| NOVA VAROŠ Marka Miljan 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  | 261.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261.46 |  |  |
| ZABJELO Jerevanska 18-4601 |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ivičnjaci-trotoari | 397.32 |
|  |  |  | 244.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.30 |  |
| ZABJELO Radosava B. 19-116 | 25.60 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 619.59 |
|  | 497.66 | 78.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.09 |  |
| ZABJELO 8 marta 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.00 | 3.00 |  | Farbanje stubića | 808.49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502.55 | 153.54 |  | 152.40 |  |
| GORNJA GORI Vojvođanska 16-4726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  | 1,568.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,568.76 |  |  |
| GORNJA GORI Vojvođanska 18-1863/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  | 1,568.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,568.76 |  |  |
| STARI AEROD. Veljka Vlah. 19-116 | 8.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 181.84 |
|  | 169.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.13 |  |
| DONJA GORIC Miloša Krivo. 19-116 | 26.69 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 703.06 |
|  | 518.85 | 134.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.89 |  |
| KONIK Braće Ribar 19-116 | 9.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 204.97 |
|  | 191.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.68 |  |
| TOLOŠI Blaža Raičkov. 19-116 | 3.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 82.90 |
|  | 77.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.53 |  |
| TOLOŠI Milana Raičk. 19-116 | 4.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 99.78 |
|  | 93.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.66 |  |
| TOLOŠI Andrije Lain. 19-116 | 5.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 113.94 |
|  | 106.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.60 |  |
| TOLOŠI Vranići 19-116 | 7.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 165.80 |
|  | 154.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.06 |  |
| ZLATICA Branka Ćopića 19-116 | 5.01 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 173.75 |
|  | 97.39 | 63.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  |
| ZLATICA Mosorska 19-116 | 7.19 | 7.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 262.33 |
|  | 139.77 | 102.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.78 |  |
| DRAČ Vlada Martin. 19-116 | 3.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 79.37 |
|  | 74.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.30 |  |
| ZAGORIČ Rogamska 19-116 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 25.00 |
|  | 23.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.67 |  |
| ZAGORIČ Brskutska 19-116 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 126.86 |
|  | 118.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.47 |  |
| ZAGORIČ Iva Andrića 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.10 |  | 1,333.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,333.45 |  |  |
| O.u o G.g. Tuzi-Vranj 19-118 | 75.30 | 19.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 1,879.97 |
|  | 1,463.83 | 284.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.73 |  |
| O.u o G.g. Tuzi-Karab.p. VI 19-211/1 |  |  | 375.00 |  |  |  | 250.00 |  | 75.00 | 75.00 | 375.00 |  |  |  | Izdizanje šahti atm.kanal. | 8,157.76 |
|  |  |  | 3,813.75 |  |  |  | 1,800.00 |  | 673.50 | 1,220.25 | 382.50 |  |  |  | 267.76 |  |
| O.u o G.g. Tuzi-Karab.p. IV 19-212/1 |  |  | 2,070.00 | 55.20 |  |  | 25.00 |  | 184.00 | 184.00 | 920.00 |  |  |  | Izdizanje šahti atm.kanal. | 32,547.10 |
|  |  |  | 21,051.90 | 5,262.22 |  |  | 180.00 |  | 1,652.32 | 2,993.68 | 938.40 |  |  |  | 468.58 |  |
| O.u o G.g. Tuzi-Karab.p. I 19-297/1 |  |  | 1,452.00 | 43.56 |  |  | 35.00 |  | 108.90 | 108.90 | 544.50 |  |  |  | Izdizanje šahti atm.kanal. | 22,945.10 |
|  |  |  | 14,766.84 | 4,152.57 |  |  | 252.00 |  | 977.92 | 1,771.80 | 555.39 |  |  |  | 468.58 |  |
| O.u o G.g. Tuzi-Karab.p. VIII 19-209/1 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  | 72.00 | 480.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 2,318.64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 72.00 |  |  | 1,171.44 | 489.60 |  |  |  | 585.60 |  |
| O.u o G.g. Tuzi-Karab.p. VII 19-210/1 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  | 48.00 | 320.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 1,569.76 |
|  |  |  |  |  |  |  | 72.00 |  |  | 780.96 | 326.40 |  |  |  | 390.40 |  |
| 19DECEMBAR Stanka Radonj 19-116 | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 28.12 |
|  | 26.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.88 |  |
| 19DECEMBAR Bracana Brac. 19-116 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 22.91 |
|  | 21.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.53 |  |
| 19DECEMBAR Bratstva i jed. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ugradnja beton. kocki | 52.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.04 |  |
| ROGAMI stariputPGDG 19-116 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406.70 |
|  |  |  |  | 406.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KRUŠEVAC Krivi most 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Popravka ograde mosta | 252.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252.80 |  |
| STARA VAROŠ Oktob.revol. 17-108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.60 |  | 2,248.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,248.56 |  |  |
| Ukupno februar 2019. godine: | 194.11 | 45.46 | 3,900.00 | 103.76 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 367.90 | 487.90 | 2,639.50 | 23.00 | 3.00 | 49.70 |  | 87,220.47 |
|  | 3,773.48 | 663.71 | 39,876.51 | 9,821.49 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 | 0.00 | 3,303.74 | 7,938.13 | 2,692.29 | 502.55 | 153.54 | 12,994.57 | 3,124.46 |  |
| IZVEDENI RADOVI ZA PERIOD od 01.03. do 31.03.2019. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M A R T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni br. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |  |
| Lokacija | 0 - 4 m² | 4 - 20 m² | > 20 m² bns-22 | Izravnje nje AB-11 t | Presvlač. > 20 m² AB-11 | Raskopavanje | Rezanje | Struga nje | Mašin. iskop III i IV | Tamponiranje | Valjanje tampona u slojev. | Stubići | Slivničke rešetke | Usporivači brzine | Ostali radovi | Σ |
|  | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura |
| ZABJELO Đure Jakšića 18-3283/1 |  |  | 234.00 |  |  |  | 7.00 |  |  | 23.40 | 234.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 3,718.82 |
|  |  |  | 2,763.54 |  |  |  | 50.40 |  |  | 380.72 | 238.68 |  |  |  | 285.48 |  |
| ZABJELO Zabjel vektra 18-333/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.75 | 1,815.00 |  |  |  |  | 3,327.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,476.50 | 1,851.30 |  |  |  |  |  |
| ZABJELO Kralja Nikole 19/116 | 0.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 118.02 |
|  | 11.66 | 96.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |
| ZABJELO Vojislavljević 19/116 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 3.33 |
|  | 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  |
| ZABJELO Manastirska 19/116 | 27.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 579.91 |
|  | 541.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.70 |  |
| ZABJELO Jelene Balš. 19/116 | 11.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 232.04 |
|  | 216.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.48 |  |
| ZABJELO Miladina P. 19/116 | 7.47 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 270.73 |
|  | 145.22 | 105.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.39 |  |
| ZABJELO Mihaila P. 19/116 | 1.49 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 103.00 |
|  | 28.97 | 65.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.33 |  |
| ZABJELO 27 marta 19/116 | 11.65 | 24.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 631.87 |
|  | 226.48 | 355.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.03 |  |
| ZABJELO Gojka Berkulj 19/116 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 207.88 |
|  | 194.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.87 |  |
| ZABJELO Lamele II 19/116 | 10.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 221.63 |
|  | 206.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.79 |  |
| ZABJELO Pera Počeka 19/116 | 4.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 88.95 |
|  | 83.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.94 |  |
| ZABJELO Milana Božov. 19/116 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 59.99 |
|  | 55.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |
| ZABJELO Lamele Zabj. 19/116 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 115.19 |
|  | 107.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.69 |  |
| ZABJELO Staro Zabjelo 19/116 | 9.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 269.84 |
|  | 184.68 | 65.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.46 |  |
| ZABJELO Dušana Milut. 19/116 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 69.99 |
|  | 65.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.67 |  |
| ZABJELO 8 marta 19/116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  | 131.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.10 |  |  |  |  |
| MOMIŠIĆI Vladike Danil 18-3340/1 |  |  |  | 15.31 | 319.00 | 5.80 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,772.03 |
|  |  |  |  | 1,459.50 | 3,212.33 | 13.80 | 86.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOMIŠIĆI Nikca od Rov. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betoniranje trotoara | 178.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.32 |  |
| MOMIŠIĆI O.Š.Sutjeska 19-116 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 7.50 |
|  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  |
| LJEŠKOPOLJE Farmaci 19-375/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograda mosta | 4,383.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,383.56 |  |
| LJEŠKOPOLJE Šteke-Kornet 14-3637/1 |  |  | 442.00 |  |  |  |  |  | 102.00 | 102.00 | 510.00 |  |  |  |  | 8,315.72 |
|  |  |  | 5,220.02 |  |  |  |  |  | 915.96 | 1,659.54 | 520.20 |  |  |  |  |  |
| KRUŠEVAC Moskovska 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 169.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.65 |  |  |  |  |
| KRUŠEVAC u krugu KBC 19-437/1 |  |  |  | 5.00 | 290.00 | 45.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |  | Izdizanje šahti | 4,096.10 |
|  |  |  |  | 476.65 | 2,920.30 | 54.90 | 144.00 |  |  |  |  |  | 42.70 |  | 457.55 |  |
| KRUŠEVAC Džona Džeks. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  | Popravka stubića | 293.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.20 |  |  | 31.62 |  |
| NOVA VAROŠ Bul.Sv.P.C. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  | 407.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407.16 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Vaka Đurović 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  | Uklanjanje stubića | 726.55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655.50 |  |  | 71.05 |  |
| NOVA VAROŠ Područje grad 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.00 | 2.00 |  |  | 813.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710.75 | 102.36 |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Vuka Karadž. 19-116 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 46.87 |
|  | 43.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.13 |  |
| NOVA VAROŠ uži centar 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 153.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153.54 |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Beogradska 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  | 271.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271.44 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Karađorđeva 19-116 | 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 44.57 |
|  | 41.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.97 |  |
| NOVA VAROŠ Njegoševa 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  | 463.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463.68 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ 19 Decembar 19-116 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 49.36 |
|  | 46.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.29 |  |
| STARA VAROŠ trg Božane V. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  | 305.37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305.37 |  |  |  |  |
| STARA VAROŠ Oktob,revol. 19-116 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 19.99 |
|  | 18.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.33 |  |
| STARA VAROŠ trg Božane V. 19-116 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 12.49 |
|  | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.83 |  |
| BLOK V Bul.Miha.L. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 169.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.65 |  |  |  |  |
| BLOK V Bul.Miha.L. 19-116 | 7.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 120.89 |
|  | 110.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.51 |  |
| MASLINE Vasa Bracan. 19-116 |  | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 74.84 |
|  |  | 68.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.51 |  |
| MASLINE Casno-a 19-116 | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 142.48 |
|  | 132.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.51 |  |
| MASLINE Skopska 19-116 | 7.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 156.43 |
|  | 145.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.44 |  |
| MASLINE Đulje Jovanov 19-116 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 27.49 |
|  | 25.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.83 |  |
| MASLINE Iveze Vukova 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Čišćenje rigola | 51.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.70 |  |
| TOLOŠI Obodska 19-116 | 12.80 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 458.50 |
|  | 248.83 | 175.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.47 |  |
| TOLOŠI Ceklinska 19-116 | 9.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 188.81 |
|  | 175.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.07 |  |
| TOLOŠI Boška Buhe 19-116 | 5.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 112.27 |
|  | 104.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.49 |  |
| TOLOŠI Boška Buhe 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  | 784.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784.38 |  |  |
| TOLOŠI Kraljice Jakv. 19-116 | 9.48 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 265.42 |
|  | 184.29 | 62.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.08 |  |
| TOLOŠI Beranska 19-116 | 14.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 306.41 |
|  | 285.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.45 |  |
| DONJA GORIC put za ribnjak 19-116 | 19.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 398.68 |
|  | 372.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.60 |  |
| DONJA GORIC Desanke M. 19-116 | 14.57 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 405.83 |
|  | 283.24 | 93.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.15 |  |
| DONJA GORIC Lješkopoljska 19-116 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 60.41 |
|  | 56.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.03 |  |
| DONJA GORIC Pavla Mijov. 19-116 | 15.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 328.07 |
|  | 306.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.89 |  |
| DONJA GORIC Marka Martin 19-116 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 168.31 |
|  | 157.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.23 |  |
| DONJA GORIC Zlate Raičev. 19-576/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240.00 | 2,400.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 9,280.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,904.80 | 2,448.00 |  |  |  | 2,928.00 |  |
| DAJBABE Dajbabe 19-116 | 27.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 574.08 |
|  | 535.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.31 |  |
| DAJBABE prema Plinari 19-116 |  |  | 42.00 |  |  | 42.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.18 |
|  |  |  | 496.02 |  |  | 99.96 | 187.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DRAČ V Proleterske 19-116 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 223.30 |
|  | 208.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.90 |  |
| DRAČ Džan 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  | 271.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271.44 |  |  |  |  |
| KONIK Vrela 19-116 | 17.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 368.06 |
|  | 343.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.56 |  |
| KONIK Husinjskih r. 19-116 | 22.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 462.43 |
|  | 431.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.86 |  |
| KONIK Georgi Dim. 19-472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.50 |  | 1,176.57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,176.57 |  |  |
| KONIK 1 maj 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.00 | 180.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 842.49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439.29 | 183.60 |  |  |  | 219.60 |  |
| KONIK Igmanska 19-116 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 56.24 |
|  | 52.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.75 |  |
| KONIK Ćamila Sijar. 19-116 | 12.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 267.88 |
|  | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.88 |  |
| KONIK Isidore Sekul. 19-116 |  | 24.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 395.59 |
|  |  | 361.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.39 |  |
| KONIK X Herceg.brig 19-116 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 110.40 |
|  | 103.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.37 |  |
| KONIK Jelice Maškov 19-116 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 100.61 |
|  | 93.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.71 |  |
| KONIK Vrela III 19-116 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 30.21 |
|  | 28.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.02 |  |
| O.u o G.g. Tuzi-Omerbož 19-374/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rad rovokopača | 3,500.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,500.00 |  |
| O.u o G.g. Tuzi-Karab.p. 19-118 | 12.89 | 44.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 973.97 |
|  | 250.58 | 644.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.24 |  |
| O.u o G.g. Tuzi-Kuće R. 19-118 | 11.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 236.21 |
|  | 220.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.76 |  |
| O.u o G.g. Tuzi-Dinoša 19-118 | 3.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 72.49 |
|  | 67.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.84 |  |
| O.u o G.g. Tuzi-Milješ 19-118 | 11.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 240.38 |
|  | 224.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.04 |  |
| O.u o G.g. Tuzi-Din-Cijev 19-118 | 86.78 | 16.09 | 50.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 2,660.12 |
|  | 1,687.00 | 234.91 | 595.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142.99 |  |
| DOLJANI Mosorska 19-393/1 |  |  | 168.00 |  |  |  | 5.00 |  |  | 16.80 | 168.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 2,669.74 |
|  |  |  | 1,984.08 |  |  |  | 36.00 |  |  | 273.34 | 171.36 |  |  |  | 204.96 |  |
| DOLJANI Doljani 19-546/1 |  |  | 972.00 |  |  | 972.00 | 6.00 |  |  | 97.20 | 972.00 |  |  |  |  | 16,408.76 |
|  |  |  | 11,479.32 |  |  | 2,313.36 | 43.20 |  |  | 1,581.44 | 991.44 |  |  |  |  |  |
| DOLJANI vinar.Đukić 19-545/1 |  |  | 147.28 |  |  |  | 150.00 |  | 14.73 | 14.73 | 147.28 |  |  |  |  | 3,341.55 |
|  |  |  | 1,739.38 |  |  |  | 1,080.00 |  | 132.28 | 239.66 | 150.23 |  |  |  |  |  |
| DOLJANI Doljani 19-116 |  |  | 70.20 |  |  | 70.20 |  |  |  | 7.02 | 7.20 |  |  |  |  | 1,181.96 |
|  |  |  | 829.06 |  |  | 167.08 |  |  |  | 114.22 | 71.60 |  |  |  |  |  |
| O.u o G.g. Golub-Botun 18-2224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 |  | 915.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915.11 |  |  |
| O.u o G.g. Golub-Mat. 19-117 | 27.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 564.29 |
|  | 526.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.66 |  |
| O.u o G.g. Golub-Upr.zgr 19-117 |  |  | 81.50 |  |  |  | 47.00 |  |  |  | 81.50 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 1,483.48 |
|  |  |  | 962.52 |  |  |  | 338.40 |  |  |  | 83.13 |  |  |  | 99.43 |  |
| ROGAMI kod poligona 18-4283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  | 784.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784.38 |  |  |
| ROGAMI Đurkovići 17-1982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 |  | 915.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915.11 |  |  |
| 1 MAJ Studentska 19-116 |  |  | 35.05 |  |  | 35.05 | 42.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 804.08 |
|  |  |  | 413.94 |  |  | 83.42 | 306.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 MAJ Radnička 19-116 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 33.32 |
|  | 31.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.22 |  |
| 19DECEMBAR Bratstva i jed. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  | 87.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.40 |  |  |  |  |
| GORNJA GOR Rusa Radulov. 19-116 | 5.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 120.61 |
|  | 112.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.05 |  |
| GORNJA GOR Lička 19-116 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 132.48 |
|  | 123.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.84 |  |
| GORNJA GOR Borisa Kidriča 19-116 | 3.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 75.20 |
|  | 70.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.02 |  |
| GORNJA GOR Berska 19-116 | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 380.57 |
|  | 355.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.40 |  |
| GORNJA GOR Miloja Pavlov 19-116 | 6.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 134.36 |
|  | 125.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.97 |  |
| GORNJA GOR Vinogradska 19-116 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 55.41 |
|  | 51.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.70 |  |
| GORNJA GOR Komanski m. 19-511/1 |  |  | 1,770.00 | 32.83 |  |  | 268.00 |  | 148.40 | 125.60 | 1,056.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 30,660.24 |
|  |  |  | 20,903.70 | 3,129.68 |  |  | 1,929.60 |  | 1,332.63 | 2,043.51 | 1,077.12 |  |  |  | 244.00 |  |
| 13 JUL Vasa Raičkov. 19-116 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 11.67 |
|  | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.78 |  |
| STARI AEROD. Miloša Obilić 19-116 | 0.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 98.36 |
|  | 9.72 | 80.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.34 |  |
| STARI AEROD. Zmaj Jovina 19-116 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 59.36 |
|  | 55.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.96 |  |
| STARI AEROD. Kozaračka 19-116 | 2.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 55.61 |
|  | 51.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.71 |  |
| STARI AEROD. Aerodromska 19-116 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 5.21 |
|  | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.35 |  |
| STARI AEROD. Bore Stanov. 19-116 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 24.37 |
|  | 22.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.63 |  |
| STARI AEROD. Cara Lazara 19-116 | 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 46.03 |
|  | 42.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.07 |  |
| ZAGORIČ Iva Andrića 19-116 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 106.65 |
|  | 99.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.12 |  |
| Ukupno mart 2019. godine: | 568.76 | 164.92 | 4,012.43 | 53.14 | 609.00 | 1,170.05 | 583.60 | 0.00 | 265.13 | 744.50 | 7,570.98 | 132.00 | 7.00 | 17.50 |  | 123,683.25 |
|  | 11,020.10 | 2,407.82 | 47,386.80 | 5,065.83 | 6,132.63 | 2,732.52 | 4,201.92 | 0.00 | 2,380.87 | 12,113.02 | 7,786.66 | 3,905.34 | 298.60 | 4,575.55 | 13,675.59 |  |
| IZVEDENI RADOVI ZA PERIOD od 01.04. do 30.04.2019. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A P R I L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni br. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |  |
| Lokacija | 0 - 4 m² | 4 - 20 m² | > 20 m² bns-22 | Izravnje nje AB-11 t | Presvlač. > 20 m² AB-11 | Raskopavanje | Rezanje | Struga nje | Mašin. iskop III i IV | Tamponiranje | Valjanje tampona u slojev. | Stubići | Slivničke rešetke | Usporivači brzine | Ostali radovi | Σ |
|  | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura |
| ZABJELO Manastirska 18-4700/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.80 |  | 993.55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993.55 |  |  |
| ZABJELO Ruža 19-116 | 5.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 107.06 |
|  | 99.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.14 |  |
| ZABJELO Simona Ivan. 19-116 | 12.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 253.09 |
|  | 236.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.89 |  |
| ZABJELO Bošković Bla. 19-116 | 10.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 213.09 |
|  | 198.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.22 |  |
| ZABJELO Skadarska 19-116 | 8.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 186.43 |
|  | 173.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.44 |  |
| ZABJELO Buda T.(poligon) 19-538/1 |  |  |  | 15.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,263.55 |
|  |  |  |  | 1,429.95 | 4,833.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZABJELO Radosava B. 17/501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.80 |  | 1,516.47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,516.47 |  |  |
| ZABJELO 8 marta 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  | 196.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.65 |  |  |  |  |
| ZABJELO Iva Vizina 19-116 | 6.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 136.23 |
|  | 127.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.09 |  |
| ZABJELO Buda Tomov. 19-116 |  |  | 28.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336.59 |
|  |  |  | 336.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZABJELO Kralja Nikole 19-116 | 4.88 | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 173.77 |
|  | 94.87 | 65.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.05 |  |
| ZABJELO Kralja Nikole 19-116 |  |  |  |  |  | 1.47 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  | Trotoari | 93.11 |
|  |  |  |  |  |  | 3.50 | 60.48 |  |  |  |  |  |  |  | 29.13 |  |
| ZABJELO 27 marta 19-116 |  |  |  |  |  | 0.78 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  | Trotoari | 54.74 |
|  |  |  |  |  |  | 1.86 | 37.44 |  |  |  |  |  |  |  | 15.44 |  |
| ZABJELO Đura Jakšića 19-116 | 8.73 | 6.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 288.18 |
|  | 169.71 | 97.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.38 |  |
| MASLINE Vinstona Č. 19-684/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Čelična ograda | 10,141.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,141.04 |  |
| MASLINE Vasa Bracan. 18-2406/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.00 | 36.00 | 180.00 |  |  |  |  | 1,092.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323.28 | 585.72 | 183.60 |  |  |  |  |  |
| MASLINE Goce Delčeva 19-116 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 148.52 |
|  | 138.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.91 |  |
| BERI kroz selo 19-116 | 3.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 69.57 |
|  | 64.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.64 |  |
| ZLATICA Mosorska 19-116 | 11.50 | 17.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 523.53 |
|  | 223.56 | 259.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.67 |  |
| ZLATICA Orjenska 19-116 | 13.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 277.25 |
|  | 258.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.50 |  |
| ZLATICA Kupusci 19-543/1 |  |  | 2,600.00 | 62.40 |  | 5.20 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,741.85 |
|  |  |  | 30,706.00 | 5,948.59 |  | 12.38 | 74.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DONJA GORIC Arhonta P. 19-116 | 15.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 316.40 |
|  | 295.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.11 |  |
| DONJA GORIC Dušana D.M. 19-116 | 12.61 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 377.80 |
|  | 245.14 | 105.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.54 |  |
| ROGAMI Smokov-Vranj 19-116 | 24.25 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 633.05 |
|  | 471.42 | 116.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.83 |  |
| ROGAMI Đurkovići 19-116 | 10.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 225.80 |
|  | 210.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.07 |  |
| ROGAMI Rogami 19-116 | 27.12 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 756.79 |
|  | 527.21 | 175.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.38 |  |
| BLOK V Bul.Mih.Lalić 19-116 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 59.58 |
|  | 55.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.98 |  |
| BLOK V Đoka Mirašev 19-116 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 31.25 |
|  | 29.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.09 |  |
| BLOK V Meše Selim. 19-116 | 6.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 134.56 |
|  | 125.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.98 |  |
| BLOK V Dalmatinska 19-116 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 20.83 |
|  | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.39 |  |
| NOVA VAROŠ Beogradska 19-116 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 184.97 |
|  | 172.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.34 |  |
| NOVA VAROŠ Područje grad 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.00 | 4.00 |  |  | 510.62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305.90 | 204.72 |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Novaka M. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 169.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.65 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Bul.Stanka D. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.00 |  |  |  | 568.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568.10 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Marka Miljan. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.00 |  |  |  | 480.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480.70 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Vaka Đurov. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  | 437.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437.00 |  |  |  |  |
| DOLJANI Peuta-Vrbica 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sječa šiblja i niskog rastinj | 1,856.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,856.00 |  |
| DOLJANI Doljani 19-683/1 |  |  | 179.60 |  |  |  | 54.00 |  | 17.96 | 17.96 | 179.60 |  |  |  |  | 3,146.56 |
|  |  |  | 2,121.08 |  |  |  | 388.80 |  | 161.28 | 292.21 | 183.19 |  |  |  |  |  |
| KRUŠEVAC Franc Prešern 19-614/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mašinsko pranje betona | 4,273.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,273.10 |  |
| KRUŠEVAC Ljubljanska 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  |  |  | 284.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284.05 |  |  |  |  |
| KRUŠEVAC Ljubljanska 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.00 |  |  |  | 882.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 882.18 |  |  |  |  |
| KRUŠEVAC Ivana Milutin. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  | 358.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358.84 |  |  |  |  |
| KRUŠEVAC Ivana Milutin. 19-116 |  |  |  |  |  | 4.06 | 14.60 |  |  |  |  |  |  |  | Trotoari | 195.21 |
|  |  |  |  |  |  | 9.66 | 105.12 |  |  |  |  |  |  |  | 80.43 |  |
| KRUŠEVAC Bul.Džordža V 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farbanje stubića | 355.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355.60 |  |
| KRUŠEVAC Đzona Đžeks. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 327.75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327.75 |  |  |  |  |
| TOLOŠI Kninska 19-716/1 | 2.04 | 30.00 | 40.00 |  |  |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 1,132.90 |
|  | 39.66 | 438.00 | 472.40 |  |  |  | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.84 |  |
| TOLOŠI Boška Buhe 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 |  | 915.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915.11 |  |  |
| TOLOŠI Mareza 19-116 | 17.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 357.65 |
|  | 333.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.87 |  |
| TOLOŠI Dalmatinska 19-116 | 2.00 | 5.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 126.24 |
|  | 38.88 | 77.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.13 |  |
| TOLOŠI Budvanska 19-116 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 20.83 |
|  | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.39 |  |
| TOLOŠI Knjaza Danila 19-116 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 66.84 |
|  | 61.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.81 |  |
| TOLOŠI Tivatska 19-116 | 5.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 107.48 |
|  | 100.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.17 |  |
| TOLOŠI Đura Čagorov 19-116 |  |  | 55.41 |  |  | 55.41 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 959.07 |
|  |  |  | 654.39 |  |  | 131.88 | 172.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O.u o G.g. Golub-Cijevn 19-117 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 89.98 |
|  | 83.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |
| O.u o G.g. Golub-Tom.U 19-117 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 270.79 |
|  | 252.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.07 |  |
| O.u o G.g. Golub-obilaz 19-117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograda mosta | 1,289.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,289.28 |  |
| O.u o G.g. Golub-Vukov 19-814/1 |  |  | 480.00 |  |  | 9.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,949.42 |
|  |  |  | 5,668.80 |  |  | 21.42 | 259.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STARI AEROD. Cara Lazara 19-179/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  | 678.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678.60 |  |  |  |  |
| STARI AEROD. Pil.Mil-Cvetk 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |  |  | 3,053.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,053.70 |  |  |  |  |
| LJUBOVIĆ Crnog.serdara 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uklanjanje stubića | 507.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507.50 |  |
| 13 JUL Moskovska 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 218.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218.50 |  |  |  |  |
| 13 JUL 13 jul 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uklanjanje stubića | 507.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507.50 |  |
| 13 JUL kod Alpe bara 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 43.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.70 |  |  |  |  |
| 13 JUL Jovana Tomaš 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  | Farbanje stubića | 1,662.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,357.20 |  |  | 304.80 |  |
| 13 JUL Jovana Tomaš 19-116 |  |  |  |  |  | 41.02 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  | Trotoari, ivičnjaci | 1,088.76 |
|  |  |  |  |  |  | 97.63 | 119.52 |  |  |  |  |  |  |  | 871.61 |  |
| MOMIŠIĆI Pariske kom. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farbanje stubića | 355.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355.60 |  |
| MOMIŠIĆI Pariske kom. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  | Farbanje stubića | 329.74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.80 |  |  | 154.94 |  |
| ZAGORIČ Nikole Tesle 1808/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.50 |  | 2,222.41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,222.41 |  |  |
| ZAGORIČ Veliše Mug. 19-116 | 3.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 80.41 |
|  | 75.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.37 |  |
| ZAGORIČ Bož.Vukov. biciklistik697 |  |  | 1,764.50 |  |  | 52.50 | 17.50 |  | 235.20 | 117.80 | 752.00 |  |  |  |  | 25,885.45 |
|  |  |  | 20,838.75 |  |  | 124.95 | 126.00 |  | 2,112.10 | 1,916.61 | 767.04 |  |  |  |  |  |
| DRAČ Đečevića 19-116 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 94.77 |
|  | 88.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.32 |  |
| 19DECEMBAR Save Kovač. 19-116 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 9.38 |
|  | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.63 |  |
| 19DECEMBAR Trg Goloot.ž. 19-116 | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 42.70 |
|  | 39.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.85 |  |
| 19DECEMBAR Bratstva i jed. 19-116 |  |  |  |  |  | 21.02 | 18.90 |  |  |  |  |  |  |  | Trotoari | 602.96 |
|  |  |  |  |  |  | 50.03 | 136.08 |  |  |  |  |  |  |  | 416.85 |  |
| 19DECEMBAR Oktob.revol. 19-116 |  |  |  |  |  | 51.30 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  | Trotoari | 1,262.12 |
|  |  |  |  |  |  | 122.09 | 123.84 |  |  |  |  |  |  |  | 1,016.19 |  |
| 19DECEMBAR Oktob.revol. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  | 1,017.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,017.90 |  |  |  |  |
| GORNJA GOR. Branka Delet. 19-116 | 6.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 102.97 |
|  | 94.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.95 |  |
| GORNJA GOR. Vojvođanska 19-116 | 7.28 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 220.23 |
|  | 141.52 | 62.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.08 |  |
| KONIK Vardarska 19-116 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 8.34 |
|  | 7.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.56 |  |
| KONIK Proleterska 19-116 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 95.81 |
|  | 89.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.39 |  |
| KONIK Branka Radič. 19-116 | 2.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 57.70 |
|  | 53.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.85 |  |
| KONIK Georgi Dim. 19-116 | 2.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 53.11 |
|  | 49.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.54 |  |
| KONIK Kakaricka g. 19-116 | 14.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 291.82 |
|  | 272.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.47 |  |
| STARA VAROŠ Spasa Nikolića 19-116 | 2.24 | 5.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 138.77 |
|  | 43.55 | 84.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.12 |  |
| Ukupno april 2019. godine: | 302.68 | 101.46 | 5,148.01 | 77.40 | 480.00 | 241.76 | 247.80 | 0.00 | 289.16 | 171.76 | 1,111.60 | 362.00 | 4.00 | 21.60 |  | 128,311.30 |
|  | 5,832.70 | 1,481.32 | 60,798.01 | 7,378.54 | 4,833.60 | 575.40 | 1,784.16 | 0.00 | 2,596.66 | 2,794.54 | 1,133.83 | 10,555.22 | 204.72 | 5,647.54 | 22,695.06 |  |
| IZVEDENI RADOVI ZA PERIOD od 01.05. do 31.05.2019. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M A J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni br. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |  |
| Lokacija | 0 - 4 m² | 4 - 20 m² | > 20 m² bns-22 | Izravnje nje AB-11 t | Presvlač. > 20 m² AB-11 | Raskopavanje | Rezanje | Struga nje | Mašin. iskop III i IV | Tamponiranje | Valjanje tampona u slojev. | Stubići | Slivničke rešetke | Usporivači brzine | Ostali radovi | Σ |
|  | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura |
| ZABJELO 8 marta 19-116 | 4.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 102.48 |
|  | 95.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.84 |  |
| ZABJELO 27 marta 19-116 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 52.08 |
|  | 48.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.48 |  |
| ZABJELO Radosava B. 19-873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.00 |  | 3.00 |  | 2,107.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,323.27 |  | 784.38 |  |  |
| STARI AEROD Andrije Palt. 19-116 | 4.35 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 162.56 |
|  | 84.56 | 65.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.30 |  |
| STARI AEROD Cara Lazara 19-116 | 3.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 76.44 |
|  | 71.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.10 |  |
| STARI AEROD Veljka Vlah. 19-116 | 18.21 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 491.24 |
|  | 354.00 | 102.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.04 |  |
| STARI AEROD Aerodromska 19-116 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 17.50 |
|  | 16.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.17 |  |
| 1 MAJ Cetinjski put 19-116 | 2.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 51.24 |
|  | 47.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.42 |  |
| MOMIŠIĆI 13 jula 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 339.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.30 |  |  |  |  |
| MOMIŠIĆI kod nov.polig 19-489/1 |  |  |  | 12.00 | 1,125.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izdizanje rešetki | 13,173.83 |
|  |  |  |  | 1,143.96 | 11,328.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701.12 |  |
| MOMIŠIĆI kod nov.polig 19-3062/1 |  |  |  | 3.00 | 275.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izdizanje rešetki | 3,756.36 |
|  |  |  |  | 285.99 | 2,769.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701.12 |  |
| 19DECEMBAR Oktobarske R. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farbanje stubića | 96.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.52 |  |
| UBLI Tres.-Buk.jez 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rad utovarivača | 503.33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503.33 |  |
| UBLI Orahovo-Kori 19-3102/1 | 96.89 | 23.98 | 580.05 |  |  | 422.58 | 83.60 |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 12,056.89 |
|  | 2,032.75 | 408.62 | 7,842.28 |  |  | 1,005.74 | 601.92 |  |  |  |  |  |  |  | 165.58 |  |
| FUNDINA Fund-Kakar. 19-116 | 66.49 | 97.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 2,951.69 |
|  | 1,292.57 | 1,430.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.61 |  |
| DOLJANI Doljani 19-465/1 |  |  | 417.00 |  |  |  | 5.00 |  | 83.40 | 62.55 | 417.00 |  |  |  |  | 7,152.73 |
|  |  |  | 4,924.77 |  |  |  | 36.00 |  | 748.93 | 1,017.69 | 425.34 |  |  |  |  |  |
| TOLOŠI Ceklinska 19-438/1 |  |  |  | 17.47 | 364.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,522.50 |
|  |  |  |  | 1,665.42 | 3,665.48 | 47.60 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOLOŠI Ivangradska 19-116 | 7.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 156.64 |
|  | 146.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.45 |  |
| 13 JUL Džorža Vaš. 19-713/1 |  |  |  | 15.49 | 645.25 | 8.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  | tamponske bankine | 8,769.77 |
|  |  |  |  | 1,476.66 | 6,497.67 | 19.04 | 115.20 |  |  |  |  |  |  |  | 661.20 |  |
| 13 JUL 13 jula 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  | 508.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508.00 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Upravna zgrad 19-3063/1 |  |  |  |  |  | 226.00 | 20.00 |  | 24.00 | 24.00 | 240.00 |  |  |  | Ivičnjaci, porfido ploče | 36,155.44 |
|  |  |  |  |  |  | 537.88 | 144.00 |  | 215.52 | 390.48 | 244.80 |  |  |  | 34,622.76 |  |
| NOVA VAROŠ Balšića 19-488/1 |  |  | 585.90 |  |  |  | 13.00 | 585.90 | 8.00 | 8.00 | 40.00 |  |  |  |  | 10,191.24 |
|  |  |  | 6,919.48 |  |  |  | 93.60 | 2,935.36 | 71.84 | 130.16 | 40.80 |  |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ područje grad 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  | 204.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.72 |  |  |  |
| NOVA VAROŠ most žrt.5maj 19-549/1 |  |  | 537.60 | 83.16 | 1,260.00 | 495.00 | 59.00 | 1,260.00 |  |  |  | 13.00 |  |  | betonske staze, trotoar | 50,113.24 |
|  |  |  | 4,230.91 | 7,927.64 | 12,688.20 | 1,178.10 | 424.80 | 6,312.60 |  |  |  | 104.00 |  |  | 17,246.99 |  |
| O.u o G.g. Golub-Mikav. 19-3064/1 |  |  | 1,125.00 |  |  |  | 6.00 |  |  | 85.80 | 1,155.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 17,312.62 |
|  |  |  | 13,286.25 |  |  |  | 43.20 |  |  | 1,395.97 | 1,178.10 |  |  |  | 1,409.10 |  |
| O.u o G.g. Golub-Mahal 19-3065/1 |  |  | 360.00 |  |  |  | 3.00 |  | 54.00 | 36.00 | 360.00 |  |  |  |  | 5,711.04 |
|  |  |  | 4,251.60 |  |  |  | 21.60 |  | 484.92 | 585.72 | 367.20 |  |  |  |  |  |
| O.u o G.g. Golub-Mahal 19-3066/1 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 198.00 | 1,980.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 7,678.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 21.60 |  |  | 3,221.46 | 2,019.60 |  |  |  | 2,415.60 |  |
| O.u o G.g. Golub-Ponari 19-117 | 17.41 |  | 76.00 |  |  | 7.60 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 1,387.74 |
|  | 338.45 |  | 897.56 |  |  | 18.09 | 109.44 |  |  |  |  |  |  |  | 24.20 |  |
| O.u o G.g. Golub-Bije.p 19-117 | 30.16 | 18.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 922.45 |
|  | 586.31 | 268.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.50 |  |
| O.u o G.g. Golub-Bistric 19-117 | 5.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 119.57 |
|  | 111.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.98 |  |
| O.u o G.g. Golub-Tomića 19-117 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 23.33 |
|  | 21.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.56 |  |
| ZAGORIČ prema groblj 19-116 | 13.66 | 17.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 557.97 |
|  | 265.55 | 249.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.76 |  |
| GORNJA GORI NK put 19-116 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 54.99 |
|  | 51.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.67 |  |
| Ukupno maj 2019. godine: | 278.58 | 168.96 | 3,681.55 | 131.12 | 3,669.25 | 1,179.18 | 243.80 | 1,845.90 | 169.40 | 414.35 | 4,192.00 | 262.00 | 4.00 | 3.00 |  | 188,481.36 |
|  | 5,564.79 | 2,525.33 | 42,352.85 | 12,499.67 | 36,949.35 | 2,806.45 | 1,755.36 | 9,247.96 | 1,521.21 | 6,741.48 | 4,275.84 | 2,274.57 | 204.72 | 784.38 | 58,977.40 |  |
| IZVEDENI RADOVI ZA PERIOD od 01.06. do 30.06.2019. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J U N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni br. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |  |
| Lokacija | 0 - 4 m² | 4 - 20 m² | > 20 m² bns-22 | Izravnje nje AB-11 t | Presvlač. > 20 m² AB-11 | Raskopavanje | Rezanje | Struga nje | Mašin. iskop III i IV | Tamponiranje | Valjanje tampona u slojev. | Stubići | Slivničke rešetke | Usporivači brzine | Ostali radovi | Σ |
|  | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura |
| ZABJELO Krivi most 19-550/1 |  |  |  | 70.85 | 1,968.00 |  | 37.00 | 1,968.00 |  |  |  |  |  |  | Trotoari, ivičnj.ograda | 63,211.99 |
|  |  |  |  | 6,754.13 | 19,817.76 |  | 266.40 | 9,859.68 |  |  |  |  |  |  | 26,514.02 |  |
| ZABJELO Krivi most 19-3214/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Štokovanje, ptt šahte | 5,039.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,039.96 |  |
| ZABJELO 8 Marta i Voj. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 51.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.18 |  |  |  |
| KRUŠEVAC saob.iza Kccg 19-3130/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.00 | 1,800.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 10,133.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,857.20 | 1,836.00 |  |  |  | 2,440.00 |  |
| 19DECEMBAR Mitra Bakića 19-484/1 |  |  |  | 45.02 | 938.00 |  | 17.00 | 938.00 |  |  |  |  |  |  | Izdizanje slivničkih reš | 18,866.96 |
|  |  |  |  | 4,291.76 | 9,445.66 |  | 122.40 | 4,699.38 |  |  |  |  |  |  | 307.76 |  |
| STARI AEROD. AndrijeP(krak) 19-3172/1 |  |  | 105.00 |  |  |  | 7.00 |  |  | 10.50 | 105.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 1,696.49 |
|  |  |  | 1,240.05 |  |  |  | 50.40 |  |  | 170.84 | 107.10 |  |  |  | 128.10 |  |
| STARI AEROD. Neznanih jun. 19-116 | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 32.28 |
|  | 30.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.15 |  |
| STARI AEROD. Bul.Pera Ćetk 19-2976/1 |  |  |  | 17.52 | 365.03 |  | 79.20 | 365.03 |  |  |  |  |  |  |  | 7,745.07 |
|  |  |  |  | 1,670.18 | 3,675.85 |  | 570.24 | 1,828.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STARI AEROD. Zmaj Jovina 19-116 | 3.47 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 142.64 |
|  | 67.46 | 64.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.94 |  |
| STARI AEROD. Fudbal.kamp 19-3267/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nivelacija terena | 7,231.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,231.28 |  |
| ZAGORIČ Nikole Tesle 19-3169/1 |  |  | 140.00 |  |  | 140.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 2,200.60 |
|  |  |  | 1,653.40 |  |  | 333.20 | 43.20 |  |  |  |  |  |  |  | 170.80 |  |
| ZAGORIČ Bjelasička 19-116 |  | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 70.36 |
|  |  | 64.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.12 |  |
| ZAGORIČ Bratonožićka 19-116 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 90.59 |
|  | 84.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.03 |  |
| TOLOŠI Ceklinska 19-3158/1 |  |  |  | 7.12 | 148.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,173.14 |
|  |  |  |  | 678.75 | 1,494.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 JUL Sv.Petra Cet. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  | 174.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.80 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Vaka Đurović 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  | 174.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.80 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Stanka Dragoj 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.00 |  |  |  | 764.75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764.75 |  |  |  |  |
| KONIK Braće Ribar 19-116 | 12.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 259.96 |
|  | 242.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.35 |  |
| DONJA GORIC put za Beri 19-116 | 12.38 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 341.83 |
|  | 240.67 | 76.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.51 |  |
| DAJBABE Dajbabe 19-116 | 36.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 766.76 |
|  | 715.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.17 |  |
| ROGAMI put Pričelje 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sječa šiblja | 747.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747.30 |  |
| STARA VAROŠ Stara Varoš 19-493/1 |  |  |  | 87.30 | 1,818.70 |  | 51.40 | 1,755.70 |  |  |  |  | 6.00 |  |  | 36,204.40 |
|  |  |  |  | 8,322.31 | 18,314.31 |  | 370.08 | 8,796.06 |  |  |  |  | 401.64 |  |  |  |
| MASLINE Iveze Vukova 19-116 | 1.00 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 102.70 |
|  | 19.44 | 74.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.51 |  |
| ZLATICA Branka Ćopića 19-116 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 38.95 |
|  | 36.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.60 |  |
| ZLATICA Bul.Vilija B. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 102.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.36 |  |  |  |
| 1 MAJ kod Delte 19-116 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 66.66 |
|  | 62.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.45 |  |
| MASLINE Sarajevska 19-116 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 199.88 |
|  | 182.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.38 |  |
| O.u o G.g. Golub-Trešnj. 19-117/1 | 17.27 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 623.57 |
|  | 335.73 | 240.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.94 |  |
| O.u o G.g. Golub-Ljajkov 19-117/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 | Dislokacija | 348.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348.48 |  |  |
| Ukupno jun 2019. godine: | 106.88 | 35.67 | 245.00 | 227.81 | 5,238.13 | 140.00 | 197.60 | 5,026.73 | 0.00 | 370.50 | 1,905.00 | 51.00 | 9.00 | 6.00 |  | 159,602.94 |
|  | 2,017.25 | 520.78 | 2,893.45 | 21,717.13 | 52,747.97 | 333.20 | 1,422.72 | 25,183.92 | 0.00 | 6,028.04 | 1,943.10 | 1,114.35 | 555.18 | 348.48 | 42,777.37 |  |
| IZVEDENI RADOVI ZA PERIOD od 01.07. do 31.07.2019. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J U L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni br. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |  |
| Lokacija | 0 - 4 m² | 4 - 20 m² | > 20 m² bns-22 | Izravnje nje AB-11 t | Presvlač. > 20 m² AB-11 | Raskopavanje | Rezanje | Struga nje | Mašin. iskop III i IV | Tamponiranje | Valjanje tampona u slojev. | Stubići | Slivničke rešetke | Usporivači brzine | Ostali radovi | Σ |
|  | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura |
| STARA VAROŠ Stara Varoš 19-3336/1 |  |  |  | 100.05 | 2,084.30 |  | 20.80 | 1,290.50 |  |  |  |  |  |  |  | 37,141.84 |
|  |  |  |  | 9,537.77 | 20,988.90 |  | 149.76 | 6,465.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZLATICA Vladike V.P. 19-3270/1 |  |  |  |  |  | 130.00 | 50.00 |  | 180.00 | 120.00 | 1,200.00 |  |  |  |  | 5,462.20 |
|  |  |  |  |  |  | 309.40 | 360.00 |  | 1,616.40 | 1,952.40 | 1,224.00 |  |  |  |  |  |
| ZLATICA podvožnjak 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 204.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.12 |  |  |  |
| LJEŠKOPOLJE Donji Kokoti 19-3337/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.00 | 660.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 2,552.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,073.82 | 673.20 |  |  |  | 805.20 |  |
| LJEŠKOPOLJE Farm.-Grb.-Vuk 19-116 | 50.40 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 1,212.93 |
|  | 979.78 | 148.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.23 |  |
| LJEŠKOPOLJE Donji Kokoti 19-116 |  |  | 120.80 |  |  |  | 89.00 |  | 12.08 | 12.08 | 120.80 |  |  |  |  | 2,495.69 |
|  |  |  | 1,426.65 |  |  |  | 640.80 |  | 108.48 | 196.54 | 123.22 |  |  |  |  |  |
| MOMIŠIĆI Dalmatinska 19-506/1 |  |  | 100.00 | 108.63 | 2,263.22 | 100.00 | 50.00 | 2,263.22 |  |  |  |  |  |  |  | 46,264.06 |
|  |  |  | 1,181.00 | 10,355.70 | 22,790.63 | 238.00 | 360.00 | 11,338.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOMIŠIĆI Dalmatinska 19-3396/1 |  |  | 16.10 | 22.52 | 485.30 | 82.80 | 11.00 | 469.20 |  |  |  |  | 2.00 | Demontaža | Trot-ivičnj. | 14,378.48 |
|  |  |  | 190.14 | 2,146.83 | 4,886.97 | 197.06 | 79.20 | 2,350.69 |  |  |  |  | 102.36 | 696.96 | 3,728.27 |  |
| DAJBABE Dajbabe-teren 19-3213/1 |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  | 211.20 | 211.20 | 1,056.00 |  |  |  | Geodetsko obilježavanje | 16,057.92 |
|  |  |  | 9,448.00 |  |  |  |  |  | 1,896.58 | 3,436.22 | 1,077.12 |  |  |  | 200.00 |  |
| ZABJELO Radosava B. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  | FarbaNje stubića | 63.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.50 |  |  |  |  |
| ZABJELO 27.marta 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prelazi i prilazi OSI | 219.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219.64 |  |
| NOVA VAROŠ most Milen. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.00 |  |  |  | 808.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808.45 |  |  |  |  |
| 19DECEMBAR Bracana B. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.00 |  |  |  | 611.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 611.80 |  |  |  |  |
| O.u o G.g. Golub-Šušunj 19-117 | 22.65 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 567.74 |
|  | 440.32 | 87.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.82 |  |
| O.u o G.g. Golub-Matag. 19-117 | 15.16 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 400.20 |
|  | 294.71 | 77.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.40 |  |
| O.u o G.g. Golub-Gor-Vp 19-117 | 13.35 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 453.97 |
|  | 259.52 | 160.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.85 |  |
| O.u o G.g. Golub-Gošići 19-117 | 10.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 227.46 |
|  | 212.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.18 |  |
| O.u o G.g. Golub-Balab. 19-117 | 12.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 254.33 |
|  | 237.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.97 |  |
| O.u o G.g. Golub-Trešnj 19-117 | 23.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 485.97 |
|  | 453.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.43 |  |
| O.u o G.g. Golub-Mahal 19-117 | 11.07 | 6.80 | 38.00 |  |  | 38.00 | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 933.26 |
|  | 215.20 | 99.28 | 448.78 |  |  | 90.44 | 54.72 |  |  |  |  |  |  |  | 24.84 |  |
| TOLOŠI Boška Buhe 19-116 | 9.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 192.88 |
|  | 180.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.87 |  |
| TOLOŠI Đura Čagorov. 19-116 | 5.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 105.61 |
|  | 98.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.05 |  |
| TOLOŠI put ka Marezi 19-116 | 17.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 367.02 |
|  | 342.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.49 |  |
| TOLOŠI Knjaza Danila 19-116 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 50.00 |
|  | 46.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.34 |  |
| TOLOŠI dr.Blaža Raič. 19-116 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 79.99 |
|  | 74.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.34 |  |
| BLOK V Bul.Mihaila L. 19-116 | 3.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 62.91 |
|  | 58.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.20 |  |
| 1 MAJ Studentska 19-116 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 26.24 |
|  | 24.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.75 |  |
| BARUTANA O.Š.Savo Kažić 19-506/1 |  |  | 1,412.50 |  |  | 455.00 | 20.00 |  | 42.50 | 182.10 | 1,608.50 |  |  |  |  | 22,893.62 |
|  |  |  | 16,681.63 |  |  | 1,082.90 | 144.00 |  | 381.65 | 2,962.77 | 1,640.67 |  |  |  |  |  |
| BARUTANA O.Š.Savo Kažić 19-3434/1 |  |  | 240.00 |  |  | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 4,692.22 |
|  |  |  | 2,834.40 |  |  | 154.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,703.12 |  |
| ROGAMI Pričelje 19-3344 |  |  |  |  | 48.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 771.36 |
|  |  |  |  |  | 483.36 |  | 288.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MASLINE Petra Lubard 19-116 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 137.47 |
|  | 128.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.17 |  |
| MASLINE Stef.M.Ljubiš 19-116 | 2.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 42.91 |
|  | 40.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.86 |  |
| UBLI Kosor-Bioče 19-3384/1 |  |  | 4,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,320.00 |
|  |  |  | 52,320.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UBLI Kosor-Bioče 19-3384/1 |  |  | 9,912.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,648.96 |
|  |  |  | 129,648.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UBLI Kosor-Bioče 19-3483/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666.00 |  |  |  |  |  | 10,835.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,835.82 |  |  |  |  |  |  |
| UBLI Kosor-Bioče 19-116 | 59.66 | 28.00 | 51.80 |  |  |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 2,403.00 |
|  | 1,159.79 | 408.80 | 611.76 |  |  |  | 100.80 |  |  |  |  |  |  |  | 121.85 |  |
| DONJA GORIC Anta Gvozden 19-116 | 13.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 285.79 |
|  | 266.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.07 |  |
| Ukupno jul 2019. godine: | 283.60 | 67.28 | 16,691.20 | 231.20 | 4,880.82 | 870.80 | 302.40 | 4,022.92 | 445.78 | 1,257.38 | 4,645.30 | 90.00 | 3.00 |  |  | 355,711.58 |
|  | 5,513.18 | 982.29 | 214,791.32 | 22,040.30 | 49,149.86 | 2,072.50 | 2,177.28 | 20,154.83 | 4,003.11 | 20,457.57 | 4,738.21 | 1,483.75 | 306.48 | 696.96 | 7,143.94 |  |
| IZVEDENI RADOVI ZA PERIOD od 01.08. do 31.08.2019. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A V G U S T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni br. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |  |
| Lokacija | 0 - 4 m² | 4 - 20 m² | > 20 m² bns-22 | Izravnje nje AB-11 t | Presvlač. > 20 m² AB-11 | Raskopavanje | Rezanje | Struga nje | Mašin. iskop III i IV | Tamponiranje | Valjanje tampona u slojev. | Stubići | Slivničke rešetke | Usporivači brzine | Ostali radovi | Σ |
|  | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura |
| NOVA VAROŠ o.š.Savo Pej. 19-116 | 0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 20.21 |
|  | 18.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.35 |  |
| NOVA VAROŠ Područje grad 19-116 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.68 |
|  |  |  |  | 162.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Područje grad 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  | Opravka slivn.rešetke | 242.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.72 |  | 37.40 |  |
| NOVA VAROŠ Ruski most 19-3561/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farbanje ograde mosta | 3,235.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,235.96 |  |
| 13 JUL Jovana T. 19-116 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 74.98 |
|  | 69.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 13 JUL 13 Jula 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  | Opravka stubića | 355.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339.30 |  |  | 15.81 |  |
| TOLOŠI put za Marezu 19-116 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 20.83 |
|  | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.39 |  |
| TOLOŠI Daljam 19-116 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 240.80 |
|  | 224.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.07 |  |
| TOLOŠI Ivangradska 19-116 |  |  |  |  | 20.15 | 13.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 277.05 |
|  |  |  |  |  | 202.91 | 30.94 | 43.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROGAMI Kućice 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rad ICB-a | 183.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.03 |  |
| BLOK V kod Bazara 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | Opravka stubića | 196.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.65 |  |  | 26.35 |  |
| BLOK V kod Hrama 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  | Opravka stubića | 133.41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.79 |  |  | 31.62 |  |
| BLOK V o.š.Radoj.Per 19-3686/1 |  |  | 70.00 | 33.10 | 689.50 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,429.39 |
|  |  |  | 826.70 | 3,155.42 | 6,943.27 |  | 504.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BLOK V kod Doma zdr 19-3685/1 |  |  | 240.00 |  |  | 240.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,319.20 |
|  |  |  | 2,416.80 |  |  | 571.20 | 331.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZABJELO Ilije Plamenc 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opravka stubića | 174.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.80 |  |
| ZABJELO Vojislavljev. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 51.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.18 |  |  |  |
| ZAGORIČ Velimira Stoj. 19-3563/1 |  |  | 1,512.70 |  |  |  | 10.00 |  | 325.60 | 325.60 | 1,628.00 |  |  |  |  | 27,818.95 |
|  |  |  | 17,864.99 |  |  |  | 72.00 |  | 2,923.89 | 5,297.51 | 1,660.56 |  |  |  |  |  |
| Ukupno avgust 2019. godine: | 17.13 | 0.00 | 1,822.70 | 35.10 | 709.65 | 253.00 | 132.00 | 0.00 | 325.60 | 325.60 | 1,628.00 | 18.00 | 5.00 | 0.00 |  | 47,935.70 |
|  | 333.01 | 0.00 | 21,108.49 | 3,318.10 | 7,146.18 | 602.14 | 950.40 | 0.00 | 2,923.89 | 5,297.51 | 1,660.56 | 610.74 | 255.90 | 0.00 | 3,728.78 |  |
| IZVEDENI RADOVI ZA PERIOD od 01.09. do 30.09.2019. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S E P T E M B A R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni br. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |  |
| Lokacija | 0 - 4 m² | 4 - 20 m² | > 20 m² bns-22 | Izravnje nje AB-11 t | Presvlač. > 20 m² AB-11 | Raskopavanje | Rezanje | Struga nje | Mašin. iskop III i IV | Tamponiranje | Valjanje tampona u slojev. | Stubići | Slivničke rešetke | Usporivači brzine | Ostali radovi | Σ |
|  | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura |
| STARI AEROD. Miodraga B. 19-476/1 |  |  |  |  |  | 736.00 | 10.00 |  | 87.80 | 87.80 | 878.00 |  |  |  |  | 4,936.19 |
|  |  |  |  |  |  | 1,751.68 | 72.00 |  | 788.44 | 1,428.51 | 895.56 |  |  |  |  |  |
| STARI AEROD. Hajduk Veljk 19-476/1 |  |  | 1,001.50 |  |  | 864.50 | 10.00 |  | 101.15 | 101.15 | 1,011.50 |  |  |  | Izdizanje slivn.rešetke | 17,728.04 |
|  |  |  | 11,945.82 |  |  | 2,057.51 | 72.00 |  | 908.33 | 1,645.71 | 1,031.73 |  |  |  | 66.94 |  |
| STARI AEROD. Dositeja O. 19-476/1 |  |  | 875.00 |  |  | 754.00 | 10.00 |  | 87.50 | 87.50 | 875.00 |  |  |  |  | 15,302.15 |
|  |  |  | 10,333.75 |  |  | 1,794.52 | 72.00 |  | 785.75 | 1,423.63 | 892.50 |  |  |  |  |  |
| STARI AEROD. Vojislava G. 19-476/1 |  |  | 981.00 |  |  | 841.00 | 9.00 |  | 98.10 | 98.10 | 981.00 |  |  |  | Izdizanje slivn.rešetke | 17,598.22 |
|  |  |  | 11,585.61 |  |  | 2,001.58 | 64.80 |  | 880.94 | 1,596.09 | 1,000.62 |  |  |  | 468.58 |  |
| STARI AEROD. Kraljevačka 19-548/1 |  |  | 625.00 |  |  | 500.00 | 10.00 |  |  | 62.50 | 625.00 |  |  |  | Izdizanje slivn.rešetke | 11,327.89 |
|  |  |  | 7,381.25 |  |  | 1,190.00 | 72.00 |  |  | 1,016.88 | 637.50 |  |  |  | 1,030.26 |  |
| STARI AEROD. Kraljevačka 19-3797/1 |  |  | 320.00 |  |  | 320.00 |  |  |  | 32.00 | 320.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 5,778.24 |
|  |  |  | 3,779.20 |  |  | 761.60 |  |  |  | 520.64 | 326.40 |  |  |  | 390.40 |  |
| ZAGORIČ Velimira S. 19-3724/1 |  |  | 294.00 |  |  |  |  |  | 63.70 | 63.70 | 318.50 |  |  |  |  | 5,405.44 |
|  |  |  | 3,472.14 |  |  |  |  |  | 572.03 | 1,036.40 | 324.87 |  |  |  |  |  |
| ZAGORIČ Ludviga K. 19-3116 | 16.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 345.57 |
|  | 322.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.06 |  |
| ZAGORIČ Alfreda T. 19-3116 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 117.90 |
|  | 110.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.87 |  |
| ZAGORIČ Velimira S. 19-3761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  | 2,614.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,614.60 |  |  |
| ZLATICA Branka Ć. 19-116 | 10.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 218.09 |
|  | 203.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.55 |  |
| 19DECEMBAR Bracana B. 19-116 | 6.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 142.27 |
|  | 132.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.49 |  |
| KONIK Španskih B. 19-116 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 50.00 |
|  | 46.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.34 |  |
| KONIK Braće Ribar 19-116 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 5.00 |
|  | 4.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.33 |  |
| KONIK Isidore S. 19-116 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 93.74 |
|  | 87.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.26 |  |
| KONIK Husinjskih R. 19-116 | 4.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 99.78 |
|  | 93.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.66 |  |
| KONIK Drvarska 19-116 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 114.77 |
|  | 107.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.66 |  |
| KONIK Koste Racina 19-116 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 46.66 |
|  | 43.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.11 |  |
| ZABJELO Evropska 19-116 | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 71.65 |
|  | 66.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.78 |  |
| ZABJELO Dušana M. 19-116 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 22.91 |
|  | 21.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.53 |  |
| ZABJELO O.Š.Oktoih 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izdizanje slivn.rešetke | 66.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.94 |  |
| ZABJELO Zetskih Vlad. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 51.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.18 |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Vaka Đurov. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opravka slivničke reš. | 56.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.10 |  |
| NOVA VAROŠ Hercegovačka 19-3208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 101.79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.79 |  |  |  |  |
| O.u o G.g. Golub-Botun 19-117/1 | 3.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 66.24 |
|  | 61.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.42 |  |
| O.u o G.g. Golub-kod OŠ 19-117/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opravka slivničke reš. | 37.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.40 |  |
| DONJA GORIC Dušana D.M. 19-3754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  | 1,307.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,307.30 |  |  |
| ZABJELO 8.Marta 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.00 |  |  | Farbanje stubića | 1,710.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,354.70 |  |  | 355.60 |  |
| ROGAMI Pričelje 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sječa šiblja | 448.38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448.38 |  |
| KRUŠEVAC Bul.Revoluc. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 101.79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.79 |  |  |  |  |
| KRUŠEVAC Union Bridge 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  | 152.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.95 |  |  |  |  |
| 13 JUL Jovana T. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  | 546.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546.25 |  |  |  |  |
| 13 JUL parking prost 19-3775/1 |  |  | 2,940.42 |  |  |  |  |  | 467.16 | 467.16 | 3,114.41 |  |  |  |  | 49,698.85 |
|  |  |  | 34,726.36 |  |  |  |  |  | 4,195.10 | 7,600.69 | 3,176.70 |  |  |  |  |  |
| TOLOŠI Milana R. 19-116 |  |  | 6,712.16 | 50.00 |  |  | 100.00 | 6,481.00 |  |  |  |  |  |  |  | 117,226.94 |
|  |  |  | 79,270.62 | 4,766.51 |  |  | 720.00 | 32,469.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIJEVA RIJEKA Grbi do 19-3354/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Isporuka materijala | 3,979.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,979.90 |  |
| DOLJANI Iveze Vukova 18-735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.00 |  | 2,876.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,876.06 |  |  |
| Ukupno septembar 2019. godine: | 66.95 | 0.00 | 13,749.08 | 50.00 | 0.00 | 4,015.50 | 149.00 | 6,481.00 | 905.41 | 999.91 | 8,123.41 | 100.00 | 1.00 | 26.00 |  | 260,447.48 |
|  | 1,301.52 | 0.00 | 162,494.75 | 4,766.51 | 0.00 | 9,556.89 | 1,072.80 | 32,469.81 | 8,130.59 | 16,268.55 | 8,285.88 | 2,257.48 | 51.18 | 6,797.96 | 6,993.56 |  |
| IZVEDENI RADOVI ZA PERIOD od 01.10. do 31.10.2019. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O K T O B A R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni br. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |  |
| Lokacija | 0 - 4 m² | 4 - 20 m² | > 20 m² bns-22 | Izravnje nje AB-11 t | Presvlač. > 20 m² AB-11 | Raskopavanje | Rezanje | Struga nje | Mašin. iskop III i IV | Tamponiranje | Valjanje tampona u slojev. | Stubići | Slivničke rešetke | Usporivači brzine | Ostali radovi | Σ |
|  | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura |
| ROGAMI s.put PG-DG 19-3836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.00 |  | 4,444.82 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,444.82 |  |  |
| ROGAMI Drez-Đurkov 19-3725/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rad rovokopača | 10,160.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,160.05 |  |
| TOLOŠI Milana Raičk. 19-3866/1 |  |  | 371.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,387.65 |
|  |  |  | 4,387.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOLOŠI Veliše Popov. 19-51/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 |  | 653.65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653.65 |  |  |
| TOLOŠI Bul.Mihaila L 19-3089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  | 1,568.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,568.76 |  |  |
| TOLOŠI Andrije Lain. 19-116 | 4.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 95.19 |
|  | 88.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.35 |  |
| GORICA Rista Stijovića 19-3883/1 |  |  | 126.50 |  | 126.50 |  | 4.00 |  | 33.69 | 24.26 | 134.75 |  |  |  | Ugradnja ivičnjaka | 4,381.63 |
|  |  |  | 995.56 |  | 955.07 |  | 28.80 |  | 302.54 | 394.71 | 137.45 |  |  |  | 1,567.50 |  |
| GORNJA GORI Cetinjski put 19-2943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  | 3,398.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,398.98 |  |  |
| ZAGORIČ Lutovačkih b 19-665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  | 1,045.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,045.84 |  |  |
| KONIK Španskih B. 19-3059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.00 |  | 3,398.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,398.98 |  |  |
| KONIK Bul.Vilija B. 19-4010/1 |  |  |  |  |  |  |  | 2,090.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10,470.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10,470.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STARA VAROŠ Špira Mugoše 19-109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  | 1,307.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,307.30 |  |  |
| MOMIŠIĆI 18.Jula 19-116 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 137.47 |
|  | 128.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.17 |  |
| ZABJELO Zetskih Vlad. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izdizanje slivničke reš. | 66.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.94 |  |
| ZABJELO Miladina P. 18-sl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50 |  | 915.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 915.11 |  |  |
| ZABJELO 27.Marta 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 51.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.18 |  |  |  |
| KRUŠEVAC Ivana Milut. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  | 174.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.80 |  |  |  |  |
| KRUŠEVAC Bul.Revoluc. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  | 203.58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203.58 |  |  |  |  |
| KUČI Fundina-Koći 19-116 | 17.87 | 9.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 556.63 |
|  | 361.87 | 156.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.18 |  |
| KUČI Ubli do crkve 19-116 | 21.38 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 659.14 |
|  | 440.21 | 174.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.31 |  |
| KUČI selo Raće 19-3529/1 |  |  | 3,570.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,707.37 |
|  |  |  | 46,707.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KUČI selo Raće 19-4009/1 |  |  | 237.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,107.81 |
|  |  |  | 3,107.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KUČI selo Raće 19-4007/1 |  |  | 864.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,303.74 |
|  |  |  | 11,303.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KUČI selo Raće 19-4008/1 |  |  | 764.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,995.08 |
|  |  |  | 9,995.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STARI AEROD Bul.Pera Ćet. 19-996 |  |  | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uklanjanje raster elemen | 468.27 |
|  |  |  | 389.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.54 |  |
| NOVA VAROŠ Bul.Ivana C. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.00 |  |  | П elementi | 2,392.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,392.00 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ most Žrtava 5 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 77.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.28 |  |  |  |  |
| O.u o G.g. Golub-Mahala 19-117 | 13.95 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 770.28 |
|  | 271.19 | 438.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.09 |  |
| O.u o G.g. Golub-Gostilj 19-117 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 46.66 |
|  | 43.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.11 |  |
| TRMANJE Vlahovići 19-466 | 58.87 | 340.36 | 1,389.45 |  |  | 171.05 | 131.75 |  |  | 138.94 | 1,389.45 |  |  |  | Nasipanje | 29,843.89 |
|  | 1,256.87 | 5,922.26 | 17,076.34 |  |  | 407.10 | 948.60 |  |  | 2,260.55 | 1,417.24 |  |  |  | 554.93 |  |
| TRMANJE Vlahovići 19-4096/1 |  |  | 343.51 |  |  | 234.43 | 158.90 |  |  | 34.35 | 343.51 |  |  |  |  | 6,833.01 |
|  |  |  | 4,221.74 |  |  | 557.94 | 1,144.08 |  |  | 558.87 | 350.38 |  |  |  |  |  |
| Ukupno oktobar 2019. godine: | 125.48 | 390.46 | 7,700.83 | 0.00 | 126.50 | 405.48 | 294.65 | 2,090.00 | 33.69 | 197.55 | 1,867.71 | 119.00 | 1.00 | 64.00 |  | 159,623.99 |
|  | 2,590.83 | 6,691.46 | 98,185.02 | 0.00 | 955.07 | 965.04 | 2,121.48 | 10,470.90 | 302.54 | 3,214.13 | 1,905.07 | 2,847.66 | 51.18 | 16,733.44 | 12,590.17 |  |
| IZVEDENI RADOVI ZA PERIOD od 01.11. do 30.11.2019. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N O V E M B A R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni br. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |  |
| Lokacija | 0 - 4 m² | 4 - 20 m² | > 20 m² bns-22 | Izravnje nje AB-11 t | Presvlač. > 20 m² AB-11 | Raskopavanje | Rezanje | Struga nje | Mašin. iskop III i IV | Tamponiranje | Valjanje tampona u slojev. | Stubići | Slivničke rešetke | Usporivači brzine | Ostali radovi | Σ |
|  | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura |
| ZABJELO Milana Mlad. 19-116 | 12.42 | 22.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 621.68 |
|  | 241.44 | 331.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.82 |  |
| ZABJELO Milana Božov. 19-116 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 29.17 |
|  | 27.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.95 |  |
| ZABJELO Simona Ivan. 19-116 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 68.74 |
|  | 64.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  |
| MASLINE Skopska 19-116 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 18.75 |
|  | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |
| MASLINE Valtazara B. 19-116 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 113.73 |
|  | 106.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.59 |  |
| O.u o G.g. Golub-Mojan. 19-117 | 16.22 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 497.77 |
|  | 315.32 | 146.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.45 |  |
| O.u o G.g. Golub-Velji p. 19-3976/1 |  |  | 3,375.00 | 81.00 |  |  | 35.00 |  | 146.25 | 146.25 | 975.00 |  |  |  |  | 52,519.80 |
|  |  |  | 39,858.75 | 7,721.73 |  |  | 252.00 |  | 1,313.33 | 2,379.49 | 994.50 |  |  |  |  |  |
| O.u o G.g. Golub-Gorič. 19-4005/1 |  |  | 270.00 |  |  |  |  |  | 13.50 |  |  |  |  |  | Sječa šiblja. profilisanje | 3,752.03 |
|  |  |  | 3,188.70 |  |  |  |  |  | 121.23 |  |  |  |  |  | 442.10 |  |
| O.u o G.g. Golub-Mahala 19-3505/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  | 1,045.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,045.84 |  |  |
| O.u o G.g. Golub-Kuće R. 19-117 | 7.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 156.64 |
|  | 146.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.45 |  |
| ROGAMI Kućice 19-4004/1 |  |  | 1,080.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1,200.00 |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 15,442.80 |
|  |  |  | 12,754.80 |  |  |  |  |  |  |  | 1,224.00 |  |  |  | 1,464.00 |  |
| 19DECEMBAR Bul.Save Kov. 19-3542/1 |  |  |  | 87.59 | 5,122.33 |  | 131.00 | 3,113.50 | 147.26 | 73.63 | 736.29 |  |  |  | Izdizanje slivn.rešetki | 44,297.99 |
|  |  |  |  | 3,328.42 | 21,022.48 |  | 943.20 | 15,598.64 | 1,322.39 | 1,197.96 | 751.02 |  |  |  | 133.88 |  |
| ZAGORIČ Ludviga Kube 19-3541/1 |  |  | 800.00 |  |  |  |  |  | 211.20 | 158.40 | 1,056.00 |  |  |  | Izrada idejn.rješenja | 15,198.87 |
|  |  |  | 9,448.00 |  |  |  |  |  | 1,896.58 | 2,577.17 | 1,077.12 |  |  |  | 200.00 |  |
| 1 MAJ Arsenije Bolj. 19-4054/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П elementi |  |  |  | 3,565.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,565.00 |  |  |  |  |
| TOLOŠI Luke Gojnića 19-4153/1 |  |  | 492.50 |  |  |  | 4.00 |  | 51.15 | 51.15 | 511.50 |  |  |  |  | 7,658.50 |
|  |  |  | 5,816.43 |  |  |  | 28.80 |  | 459.33 | 832.21 | 521.73 |  |  |  |  |  |
| STARI AEROD. Bul.Josipa B. 19-491/1 |  |  | 1,313.31 |  | 4,214.54 | 656.66 | 218.45 |  | 393.99 | 98.50 | 656.66 |  |  |  |  | 66,896.72 |
|  |  |  | 15,510.19 |  | 42,440.42 | 1,562.85 | 1,572.84 |  | 3,538.03 | 1,602.60 | 669.79 |  |  |  |  |  |
| STARI AEROD. Bul.Josipa B. 19-4276/1 |  |  |  | 101.15 |  |  |  | 4,214.54 |  |  |  |  |  |  | Mašinsko ugrađ.prirodn | 34,686.87 |
|  |  |  |  | 9,642.63 |  |  |  | 21,114.85 |  |  |  |  |  |  | 3,929.39 |  |
| Ukupno novembar 2019. godine: | 47.22 | 32.70 | 7,330.81 | 269.74 | 9,336.87 | 656.66 | 388.45 | 7,328.04 | 963.35 | 527.93 | 5,135.45 | 155.00 | 0.00 | 4.00 |  | 246,570.90 |
|  | 917.96 | 477.42 | 86,576.87 | 20,692.78 | 63,462.90 | 1,562.85 | 2,796.84 | 36,713.49 | 8,650.89 | 8,589.43 | 5,238.16 | 3,565.00 | 0.00 | 1,045.84 | 6,280.47 |  |
| IZVEDENI RADOVI ZA PERIOD od 01.12. do 31.12.2019. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D E C E M B A R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni br. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |  |
| Lokacija | 0 - 4 m² | 4 - 20 m² | > 20 m² bns-22 | Izravnje nje AB-11 t | Presvlač. > 20 m² AB-11 | Raskopavanje | Rezanje | Struga nje | Mašin. iskop III i IV | Tamponiranje | Valjanje tampona u slojev. | Stubići | Slivničke rešetke | Usporivači brzine | Ostali radovi | Σ |
|  | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura |
| O.u o G.g. Golub-Mojan. 19-3506/1 |  |  | 140.00 |  |  | 140.00 | 15.00 |  | 73.63 | 29.50 | 140.00 |  | 1.00 |  | AB cijevi | 4,973.37 |
|  |  |  | 1,653.40 |  |  | 333.20 | 108.00 |  | 661.20 | 479.97 | 142.80 |  | 413.11 |  | 1,181.69 |  |
| O.u o G.g. Golub-Plavnic 19-3665/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  | 2,353.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,353.14 |  |  |
| O.u o G.g. Golub-Mojan. 19-3665/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  | 2,614.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,614.60 |  |  |
| O.u o G.g. Mala.mrka, Riječki put-Bis 19-4219/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mašinsko profilisanje-tamponiranje | 10,143.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,143.00 |  |
| O.u o G.g. Golub-Mojan. 19-4516/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 1,200.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200.00 |  |
| O.u o G.g. Golub-Balab. 19-4517/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mašinsko profilisanje | 600.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.00 |  |
| O.u o G.g. Golu-Velji put 19-4609/1 |  |  | 90.00 | 4.32 |  |  | 10.00 |  | 3.60 | 3.60 | 36.00 |  |  |  |  | 1,674.35 |
|  |  |  | 1,062.90 | 411.83 |  |  | 72.00 |  | 32.33 | 58.57 | 36.72 |  |  |  |  |  |
| O.u o G.g. Golu-Velji put 19-4223/1 |  |  | 300.00 |  |  |  | 5.00 |  | 60.00 |  | 300.00 |  |  |  |  | 4,423.80 |
|  |  |  | 3,543.00 |  |  |  | 36.00 |  | 538.80 |  | 306.00 |  |  |  |  |  |
| O.u o G.g. Golubovci 19-117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ograda mosta | 322.32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322.32 |  |
| O.u o G.g. Golu-Mojanov 19-4754/1 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 | 100.00 |  |  |  |  | 1,535.50 |
|  |  |  | 1,181.00 |  |  |  |  |  | 89.80 | 162.70 | 102.00 |  |  |  |  |  |
| ROGAMI Drezga-Đurk. 19-3725/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rad rovokopača | 9,902.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,902.50 |  |
| ROGAMI Pričelje 19-4514/1 |  |  |  | 10.52 | 877.00 |  | 21.20 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | Rad rovokopača,ograda mosta | 5,901.66 |
|  |  |  |  | 399.76 | 2,806.40 |  | 152.64 |  |  |  |  |  |  | 1,045.84 | 1,497.02 |  |
| 13 JUL kod Hrama 19-4271/1 |  |  | 70.70 |  |  | 70.70 | 19.55 |  |  | 3.54 | 70.70 |  |  |  | Ivičnjaci, trotoari | 2,348.50 |
|  |  |  | 374.71 |  |  | 168.27 | 140.76 |  |  | 57.60 | 72.11 |  |  |  | 1,535.05 |  |
| 13 JUL Moskovska 19-4668/1 |  |  | 211.20 |  |  |  |  |  | 42.24 | 31.68 | 211.20 |  |  |  | Ivičnjaci, trotoari | 4,991.44 |
|  |  |  | 2,494.27 |  |  |  |  |  | 379.32 | 515.43 | 215.42 |  |  |  | 1,387.00 |  |
| 13 JUL Bul.Jovana T. 19-4052/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325.00 |  |  | П elementi | 9,425.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,425.00 |  |  |  |  |
| NOVA VAROŠ Bul.Stanka D. 19-4052/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409.00 |  |  | П elementi | 11,573.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,573.00 |  |  |  |  |
| TOLOŠI Knjaza D, B.R. sportski teren 19-3549/1 |  |  | 464.00 |  |  |  |  |  | 127.50 | 102.00 | 510.00 |  |  |  | Izrada idejnog rješenja | 9,004.53 |
|  |  |  | 5,479.84 |  |  |  |  |  | 1,144.95 | 1,659.54 | 520.20 |  |  |  | 200.00 |  |
| TOLOŠI Partizanski p. 19-116 | 0.49 | 5.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 102.32 |
|  | 9.53 | 84.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.69 |  |
| TOLOŠI Boška Buhe 19-116 | 7.06 | 12.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 354.62 |
|  | 137.25 | 189.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.86 |  |
| KONIK 1.maja. Nov.R sportski teren 19-3545/1 |  |  | 675.00 |  |  |  |  |  | 109.28 | 109.28 | 728.50 |  |  |  | Izrada idejnog rješenja | 6,402.39 |
|  |  |  | 2,700.00 |  |  |  |  |  | 981.33 | 1,777.99 | 743.07 |  |  |  | 200.00 |  |
| KONIK Branka Radič. sportski teren 19-3544/1 |  |  | 522.00 |  |  |  |  |  | 85.50 | 85.50 | 570.00 |  |  |  | Izrada idejnog rješenja | 5,028.28 |
|  |  |  | 2,088.00 |  |  |  |  |  | 767.79 | 1,391.09 | 581.40 |  |  |  | 200.00 |  |
| KONIK Georgi Dimitr 19-116 | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 53.75 |
|  | 50.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.59 |  |
| KONIK VIII Crnog.bri. 19-1339 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.00 |  |  |  | 1,085.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,085.76 |  |  |  |  |
| KONIK VIII Crnog.bri. 19-4097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.20 |  | 3,712.73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,712.73 |  |  |
| ZLATICA Mosorska 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rad rovokopača | 183.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.03 |  |
| ZLATICA Vladimira i K. 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uklanjanje šuta | 269.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269.40 |  |
| ZLATICA Miladina Š.V. 19-116 | 22.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 463.67 |
|  | 432.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.94 |  |
| ZAGORIČ Iva Andrića 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 51.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.18 |  |  |  |
| ZAGORIČ Brskutska 19-116 | 10.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 218.92 |
|  | 204.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.61 |  |
| ZABJELO Vojislavljević 19-116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 102.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.36 |  |  |  |
| ZABJELO Zetskih Vlad. 19-116 | 2.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 46.66 |
|  | 43.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.11 |  |
| ZABJELO Evropska 19-116 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 35.00 |
|  | 32.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.34 |  |
| ZABJELO Janka Đonov. 19-116 |  | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 303.81 |
|  |  | 277.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.41 |  |
| STARI AEROD. Veljka Vlahov. 19-116 | 7.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 154.35 |
|  | 144.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.30 |  |
| STARI AEROD. Veljka Vlahov. 19-3838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  | 1,307.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,307.30 |  |  |
| KRUŠEVAC Džona Džeks. 19-116 | 2.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 49.58 |
|  | 46.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.31 |  |
| BKOK V Dalmatinska 19-116 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 122.32 |
|  | 111.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.63 |  |
| MASLINE Ohridska 19-116 | 17.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nasipanje | 281.42 |
|  | 256.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.46 |  |
| KUČI Bezjovo 19-3816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.50 |  | 1,438.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,438.03 |  |  |
| 19DECEMBAR Oktobarske r. 19-4515/1 |  |  | 544.88 |  |  | 507.15 | 156.90 |  | 101.43 | 101.43 | 507.15 |  |  |  | Ivičnjaci | 10,785.02 |
|  |  |  | 2,179.52 |  |  | 1,207.02 | 1,129.68 |  | 910.84 | 1,650.27 | 517.29 |  |  |  | 3,190.40 |  |
| Ukupno decembar 2019. godine: | 81.86 | 37.74 | 3,117.78 | 14.84 | 877.00 | 717.85 | 227.65 | 0.00 | 613.18 | 476.53 | 3,173.55 | 766.00 | 4.00 | 47.70 |  | 115,538.61 |
|  | 1,469.16 | 551.01 | 22,756.64 | 811.59 | 2,806.40 | 1,708.49 | 1,639.08 | 0.00 | 5,506.36 | 7,753.16 | 3,237.01 | 22,083.76 | 566.65 | 12,471.64 | 32,177.66 |  |
| REKAPITULACIJA IZVEDENIH AKTIVNOSTI U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2019. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni br. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |  |
| Period | 0 - 4 m² | 4 - 20 m² | > 20 m² bns-22 | Izravnje nje AB-11 t | Presvlač. > 20 m² AB-11 | Raskopavanje | Rezanje | Struga nje | Mašin. iskop III i IV | Tamponiranje | Valjanje tampona u slojev. | Stubići | Slivničke rešetke | Usporivači brzine | Ostali radovi | Σ |
|  | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura | eura |
| JANUAR 01.01. - 31.01. | 304.30 | 146.11 | 3,359.45 | 99.02 | 3,106.96 | 344.17 | 193.20 | 2,779.35 | 58.65 | 499.45 | 5,960.10 | 458.00 | 11.00 | 32.00 |  | 171,674.63 |
|  | 5,915.59 | 2,133.21 | 39,675.10 | 9,355.63 | 31,287.08 | 819.12 | 1,391.04 | 13,924.54 | 526.67 | 8,126.06 | 6,079.31 | 13,520.91 | 1,101.98 | 8,366.72 | 29,451.67 |  |
| FEBRUAR 01.02. - 28.02. | 194.11 | 45.46 | 3,900.00 | 103.76 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 367.90 | 487.90 | 2,639.50 | 23.00 | 3.00 | 49.70 |  | 87,220.47 |
|  | 3,773.48 | 663.71 | 39,876.51 | 9,821.49 | 0.00 | 0.00 | 2,376.00 | 0.00 | 3,303.74 | 7,938.13 | 2,692.29 | 502.55 | 153.54 | 12,994.57 | 3,124.46 |  |
| MART 01.03. - 31.03. | 568.76 | 164.92 | 4,012.43 | 53.14 | 609.00 | 1,170.05 | 583.60 | 0.00 | 265.13 | 744.50 | 7,570.98 | 132.00 | 7.00 | 17.50 |  | 123,683.25 |
|  | 11,020.10 | 2,407.82 | 47,386.80 | 5,065.83 | 6,132.63 | 2,732.52 | 4,201.92 | 0.00 | 2,380.87 | 12,113.02 | 7,786.66 | 3,905.34 | 298.60 | 4,575.55 | 13,675.59 |  |
| APRIL 01.04.- 30.04. | 302.68 | 101.46 | 5,148.01 | 77.40 | 480.00 | 241.76 | 247.80 | 0.00 | 289.16 | 171.76 | 1,111.60 | 362.00 | 4.00 | 21.60 |  | 128,311.30 |
|  | 5,832.70 | 1,481.32 | 60,798.01 | 7,378.54 | 4,833.60 | 575.40 | 1,784.16 | 0.00 | 2,596.66 | 2,794.54 | 1,133.83 | 10,555.22 | 204.72 | 5,647.54 | 22,695.06 |  |
| MAJ 01.05. - 31.05. | 278.58 | 168.96 | 3,681.55 | 131.12 | 3,669.25 | 1,179.18 | 243.80 | 1,845.90 | 169.40 | 414.35 | 4,192.00 | 262.00 | 4.00 | 3.00 |  | 188,481.36 |
|  | 5,564.79 | 2,525.33 | 42,352.85 | 12,499.67 | 36,949.35 | 2,806.45 | 1,755.36 | 9,247.96 | 1,521.21 | 6,741.48 | 4,275.84 | 2,274.57 | 204.72 | 784.38 | 58,977.40 |  |
| JUN 01.06.- 30.06. | 106.88 | 35.67 | 245.00 | 227.81 | 5,238.13 | 140.00 | 197.60 | 5,026.73 | 0.00 | 370.50 | 1,905.00 | 51.00 | 9.00 | 6.00 |  | 159,602.94 |
|  | 2,017.25 | 520.78 | 2,893.45 | 21,717.13 | 52,747.97 | 333.20 | 1,422.72 | 25,183.92 | 0.00 | 6,028.04 | 1,943.10 | 1,114.35 | 555.18 | 348.48 | 42,777.37 |  |
| JUL 01.07. - 31.07. | 283.60 | 67.28 | 16,691.20 | 231.20 | 4,880.82 | 870.80 | 302.40 | 4,022.92 | 445.78 | 1,257.38 | 4,645.30 | 90.00 | 3.00 |  |  | 355,711.58 |
|  | 5,513.18 | 982.29 | 214,791.32 | 22,040.30 | 49,149.86 | 2,072.50 | 2,177.28 | 20,154.83 | 4,003.11 | 20,457.57 | 4,738.21 | 1,483.75 | 306.48 | 696.96 | 7,143.94 |  |
| AVGUST 01.08. - 31.08. | 17.13 | 0.00 | 1,822.70 | 35.10 | 709.65 | 253.00 | 132.00 | 0.00 | 325.60 | 325.60 | 1,628.00 | 18.00 | 5.00 | 0.00 |  | 47,935.70 |
|  | 333.01 | 0.00 | 21,108.49 | 3,318.10 | 7,146.18 | 602.14 | 950.40 | 0.00 | 2,923.89 | 5,297.51 | 1,660.56 | 610.74 | 255.90 | 0.00 | 3,728.78 |  |
| SEPTEMBAR 01.09. - 30.09. | 66.95 | 0.00 | 13,749.08 | 50.00 | 0.00 | 4,015.50 | 149.00 | 6,481.00 | 905.41 | 999.91 | 8,123.41 | 100.00 | 1.00 | 26.00 |  | 260,447.48 |
|  | 1,301.52 | 0.00 | 162,494.75 | 4,766.51 | 0.00 | 9,556.89 | 1,072.80 | 32,469.81 | 8,130.59 | 16,268.55 | 8,285.88 | 2,257.48 | 51.18 | 6,797.96 | 6,993.56 |  |
| OKTOBAR 01.10. - 31.10. | 125.48 | 390.46 | 7700.83 | 0 | 126.5 | 405.48 | 294.65 | 2090 | 33.69 | 197.55 | 1867.71 | 119 | 1 | 64 |  | 159,623.99 |
|  | 2590.83 | 6691.46 | 98185.02 | 0 | 955.07 | 965.04 | 2121.48 | 10470.9 | 302.54 | 3214.13 | 1905.07 | 2847.66 | 51.18 | 16733.44 | 12590.17 |  |
| NOVEMBAR 01.11. - 30.11. | 47.22 | 32.7 | 7330.81 | 269.74 | 9336.87 | 656.66 | 388.45 | 7328.04 | 963.35 | 527.93 | 5135.45 | 155 | 0 | 4 |  | 246,570.90 |
|  | 917.96 | 477.42 | 86576.87 | 20692.78 | 63462.9 | 1562.85 | 2796.84 | 36713.49 | 8650.89 | 8589.43 | 5238.16 | 3565 | 0 | 1045.84 | 6280.47 |  |
| DECEMBAR 01.12. - 31.12. | 81.86 | 37.74 | 3,117.78 | 14.84 | 877.00 | 717.85 | 227.65 | 0.00 | 613.18 | 476.53 | 3,173.55 | 766.00 | 4.00 | 47.70 |  | 115,538.61 |
|  | 1,469.16 | 551.01 | 22,756.64 | 811.59 | 2,806.40 | 1,708.49 | 1,639.08 | 0.00 | 5,506.36 | 7,753.16 | 3,237.01 | 22,083.76 | 566.65 | 12,471.64 | 32,177.66 |  |
| UKUPNO 2019. godina | 2,377.55 | 1,190.76 | 70,758.84 | 1,293.13 | 29,034.18 | 9,994.45 | 3,290.15 | 29,573.94 | 4,437.25 | 6,473.36 | 47,952.60 | 2,536.00 | 52.00 | 271.50 | 0.00 | 2,044,802.21 |
|  | 46,249.57 | 18,434.35 | 838,895.81 | 117,467.57 | 255,471.04 | 23,734.60 | 23,689.08 | 148,165.45 | 39,846.53 | 105,321.62 | 48,975.92 | 64,721.33 | 3,750.13 | 70,463.08 | 239,616.13 |  |
|  | REKAPITULACIJA : |  |  |  |  | 2.044.802,21 |  |  | eura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA : |  |  |  |  | 66.501,32 |  |  | eura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA : |  |  |  |  | 318.036,89 |  |  | eura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ČIŠĆENJE OSULINA I ODRONA : |  |  |  |  | 109.992,33 |  |  | eura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  | 2.539.332,75 |  |  | eura |  |  |  |  |  |  |  |

Prilagođavanje javnih saobraćajnih

površina osobama sa invaliditetom:                                          19.845,29 eura

Ugradnja oznaka na saobraćajnim

površinama pored obrazovnih institucija:                                  21.972,96 eura

Uređivanje i opremanje lokacija:                                               37.563,75 eura

UKUPNO JAVNA FUNKCIJA 2019. GODINA:            2.838.534,00 eura

VI.b.  IZVEDENI RADOVI PREMA (III) TREĆIM LICIMA

Društvo je u izvještajnom periodu ostvarilo i prihode od izvedenih radova prema zahtjevima ostalih pravnih i fizičkih lica u ukupnom iznosu od 1.678.350,00 eura, sa PDV-om.

| Realizovane aktivnosti u skladu sa zahtjevima ostalih pravnih i fizičkih lica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine |  |  |  |  |
| R.b. | Kupac | Vrsta radova | Vrijednost |  |
| 1 | CEDIS D.O.O. | prekopi | 17.818,94 | eura |
| 2 | VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. | prekopi | 13.658,39 | eura |
| 3 | SENIĆ PETROL D.O.O. | asfaltiranje | 968,00 | eura |
| 4 | CRNOGORSKI TELEKOM A.D. | prekopi | 16.881,19 | eura |
| 5 | ADAĐO D.O.O. | prekopi | 1.174,96 | eura |
| 6 | STAMATOVIĆ ANITA | prekopi | 95,70 | eura |
| 7 | MASTER INŽENJERING D.O.O. | prekopi | 530,64 | eura |
| 8 | BMP GRADNJA D.O.O. | asfaltiranje | 39.552,20 | eura |
| 9 | PORESKA UPRAVA CRNE GORE | asfaltiranje | 4.859,92 | eura |
| 10 | TOŠKOVIĆI D.O.O. | asfaltiranje | 48.677,37 | eura |
| 11 | Ministarstvo održivog razvoja i turizma DIREKCIJA J.RAD. Danilovgrad | asfaltiranje | 49.981,76 | eura |
| 12 | RAJKOVIĆ JOVANA | prekop | 72,41 | eura |
| 13 | CIJEVNA COMMERCE D.O.O. | asfaltiranje | 86.810,07 | eura |
| 14 | GP MICONI D.O.O. | prekop | 175,71 | eura |
| 15 | ČELEBIĆ D.O.O. | prekop | 200,71 | eura |
| 16 | M-TEL DRUŠTVO ZA TTELEKOMUNIKACIJE A.D. | prekop | 211,79 | eura |
| 17 | AM SISTEM D.O.O. | asfaltiranje | 45.895,24 | eura |
| 18 | GRADNJA PROMET D.O.O. | asfaltiranje | 102.491,61 | eura |
| 19 | AG INFOPLAN D.O.O. | asfaltiranje | 64.286,01 | eura |
| 20 | VELETEX D.O.O. | asfaltiranje | 2.848,30 | eura |
| 21 | BAROVIĆ ĐOKICA | tamponiranje | 744,35 | eura |
| 22 | A.D. UTIP CRNA GORA | prekop | 165,04 | eura |
| 23 | D.O.O. EXPLORER | asfaltiranje | 1.521,13 | eura |
| 24 | SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ | prekop | 206,31 | eura |
| 25 | BILD STUDIO D.O.O. | putno ogledalo | 30,00 | eura |
| 26 | EUROZOX D.O.O. | asfaltiranje | 127.193,47 | eura |
| 27 | BAUER D.O.O. | asfaltiranje | 19.328,66 | eura |
| 28 | DESETKA BERANE D.O.O. | prekop | 2.054,21 | eura |
| 29 | BEMAX D.O.O. | prekop | 287,10 | eura |
| 30 | BABIĆ PREDRAG | prekop | 72,41 | eura |
| 31 | KAŽEX D.O.O. | asfaltiranje | 61.161,94 | eura |
| 32 | TEMKO D.O.O. Nikšić | asfaltiranje | 17.744,23 | eura |
| 33 | MD PROJECT BIRO D.O.O. | asfaltiranje | 65.544,19 | eura |
| 34 | MONTAS ENGINEERING D.O.O. | prekop | 558,03 | eura |
| 35 | RADONJIĆ VUKSAN | prekop | 624,19 | eura |
| 36 | ALFA PROJEKT D.O.O. | - | 118,76 | eura |
| 37 | ERLANG D.O.O. | asfaltiranje | 17.287,45 | eura |
| 38 | AVIO PETROL D.O.O. | - | 60,50 | eura |
| 39 | ŠIŠEVIĆ D.O.O. | asfaltiranje | 5.926,34 | eura |
| 40 | INDEL INŽENJERING D.O.O. | - | 653,40 | eura |
| 41 | S&M D.O.O. Herceg Novi | asfaltiranje | 11.680,76 | eura |
| 42 | NIKOLA D.O.O. | asfaltiranje | 46.622,75 | eura |
| 43 | INŽENJERNIG PUT D.O.O. | asfaltiranje | 11.288,09 | eura |
| 44 | HARD DISCOUNT LAKOVIĆ D.O.O. | - | 235,95 | eura |
| 45 | ŠEKULARAC JUGOSLAV | prekop | 152,67 | eura |
| 46 | UPRAVA JAVNIH RADOVA | asfaltiranje | 229.824,40 | eura |
| 47 | SAS COMPANY D.O.O. | prekop | 164,18 | eura |
| 48 | TROJAN D.O.O. | asfaltiranje | 24.654,96 | eura |
| 49 | UNIPROM D.O.O. | prekop | 334,80 | eura |
| 50 | MM GRADNJA TIM D.O.O. | isporuka asf. | 405,00 | eura |
| 51 | HAUSMAJSTOR D.O.O. | asfaltiranje | 894,80 | eura |
| 52 | TRŽNICE I PIJACE D.O.O. | isporuka m.agr. | 30,00 | eura |
| 53 | DESPOTOVIĆ MINJA | prekop | 166,91 | eura |
| 54 | GRAVEL D.O.O. | asfaltiranje | 62.156,20 | eura |
| 55 | MILAČIĆ VLADIMIR | asfaltiranje | 11.205,01 | eura |
| 56 | TELENOR D.O.O. | prekop | 356,46 | eura |
| 57 | PARKING SERVIS D.O.O. | asfaltiranje | 199,32 | eura |
| 58 | SUTKOVIĆ EDIN | prekop | 670,16 | eura |
| 59 | PEJOVIĆ INA | prekop | 759,27 | eura |
| 60 | ĐONOVIĆ RANKO | prekop | 628,16 | eura |
| 61 | ZETAGRADNJA D.O.O. | prekop | 930,63 | eura |
| 62 | OPŠTINA TUZI | asfaltiranje | 34.688,21 | eura |
| 63 | LUKA BAR A.D. | asfaltiranje | 59.881,20 | eura |
| 64 | OPŠTINA KOLAŠIN | asfaltiranje | 38.860,14 | eura |
| 65 | OPŠTINA U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI | mašinsko profilisanje | 49.998,00 | eura |
| 66 | KRIVOKAPIĆ INVEST D.O.O. | isporuka asf. | 24.823,15 | eura |
| 67 | DESTINATUS D.O.O. | asfaltiranje | 10.484,65 | eura |
| 68 | DEPONIJA D.O.O. | usporivač brzine. | 1.103,12 | eura |
| 69 | NETWORK COMMUNICATION D.O.O. | prekopi | 1.376,64 | eura |
| 70 | D.O.O. S & V COMPANY | prekop | 346,39 | eura |
| 71 | MINIĆ NOVO | prekop | 219,06 | eura |
| 72 | ZELENILO D.O.O. | prekop | 178,22 | eura |
| 73 | IGP FIDIJA D.O.O. | asfaltiranje | 8.985,05 | eura |
| 74 | ISTORIJSKI INSTITUT UCG | signalizacija | 569,90 | eura |
| 75 | LIPA ING D.O.O. | asfaltiranje | 6.655,00 | eura |
| 76 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA | asfaltiranje | 11.743,89 | eura |
| 77 | WINER IN D.O.O. | prekop | 846,55 | eura |
| 78 | CAKOVIĆ COMPANY D.O.O. | asfaltiranje | 33.057,08 | eura |
| 79 | REZIDENT D.O.O. | prekop | 913,39 | eura |
| 80 | ALTER MODUS D.O.O. | prekop | 134,70 | eura |
| 81 | CAPITAL - MP D.O.O | otkup starog gvožđa | 688,80 | eura |
| 82 | DONATOR D.O.O. | asfaltiranje | 36.033,18 | eura |
| 83 | JUGOPETROL A.D. | prekop | 371,35 | eura |
| 84 | FOUR PILLARS D.O.O. | asfaltiranje | 3.811,50 | eura |
| 85 | ART BETON CO D.O.O. | asfaltiranje | 5.576,89 | eura |
| 86 | OPŠTINA DANILOVGRAD | udarne rupe | 2.306,34 | eura |
| 87 | VIGORIS ECOTECH D.O.O. | isporuka asf. | 2.613,60 | eura |
| 88 | HOLDING ONE D.O.O. | prekop | 771,87 | eura |
| 89 | BLT D.O.O. | asfaltiranje | 15.342,59 | eura |
| 90 | CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM A.D. | prekop | 48.275,37 | eura |
| 91 | NENAD IVANOVIĆ | isporuka asf. | 40,00 | eura |
| 92 | PEPIĆ SABAHUDIN | asfaltiranje | 261,36 | eura |
| 93 | IDEAL GROUP D.O.O. | asfaltiranje | 14.411,10 | eura |
| 94 | RATKO VULEVIĆ | asfaltiranje | 9.196,00 | eura |
| 95 | TELEMAH A.D. | prekop | 249,64 | eura |
| 96 | DRAŠKO BAŠOVIĆ | prekop | 451,71 | eura |
| 97 | TEHNOPUT D.O.O. | isporuka goriva | 31.251,74 | eura |
| Ukupno 2019. godina: |  |  | 1.678.350,00 | eura |

VII  PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU

U periodu I-XII 2019. godine, ostvaren  je  ukupan  prihod  u iznosu od 4.083.013,00 eura, sa ukupnim rashodima od 4.239.588,00 eura, iz čega je proizašao gubitak u iznosu od  156.575,00 eura. Nakon podmirenja odloženih poreskih rashoda perioda u vrijednosti od 1.949,00 eura, neto rezultat je gubitak u vrijednosti od 158.524,00 eura.

- Prihodi

U izvještajnom periodu I-XII 2019. godine ukupni prihodi iznose 4.083.013,00 eura. U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi učestvuju sa približno 100%.

I Poslovni prihodi

Poslovni prihodi za 2019. godinu iznose 4.077.094,00 eura, i za 6% su veći u odnosu na planirane za navedeni obračunski period, a za 9% su manji u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini.

  - Prihodi od javne funkcije u iznosu od 2.345.895,00 eura, su za 24% veći od planiranih za navedeni obračunski period, a za 5% manji u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini.

- Prihodi od investicionog i tekućeg održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva na području Glavnog grada ukupno iznose 1.585.957,00  eura, i za 13% su veći od planiranih i od ostvarenih u prethodnoj godini.

- Prihod od investicionog održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva u okviru mjesnih zajednica na području Glavnog grada iznose 330.570,00  eura, i za 33% su veći u odnosu na planirane, a za 34% u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini.

- Prihodi od održavanja postojeće putne mreže na području Opštine Tuzi iznose 58.631,00 eura, i na nivou su planiranih a za 49% su manji u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini.

- Prihodi od održavanja postojeće putne mreže na području Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci  iznose 123.465,00 eura, i za 24% su veći u odnosu na planirane, a za 25% su veći od ostvarenih u prethodnoj godini.

-  Prihodi od rekonstrukcije i sanacije saobraćajnica na području Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, u vrijednosti od 181.666,00 eura, što je za 120% više u odnosu na planirane prihode po tom osnovu, a manji su za 44% u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini.

- Prihodi od realizovanih radova na prilagođavanju javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom u ukupnoj vrijednosti od 16.401,00 eura.

- Prihodi od realizovanih radova na ugradnji oznaka na saobraćajnim površinama pored obrazovnih institucija u ukupnoj vrijednosti od 18.160,00 eura.

- Prihodi od realizovanih radova na uređenju i opremanju lokacija na području Glavnog grada Podgorica u ukupnoj vrijednosti od 31.045,00 eura.

1.2. Prihodi od ostalih djelatnosti u iznosu od 1.731.199,00 eura, odnose se na: prihode po osnovu izvedenih radova prema zahtjevima ostalih pravnih i fizičkih lica u iznosu od 1.387.066,00 eura i ostale poslovne prihode u iznosu od 344.133,00 eura (prihodi po osnovu poslovno-tehničke saradnje sa “Tehnoput” d.o.o. Podgorica u iznosu od 19.312,00 eura, prihodi po osnovu prodaje građevinskog materijala u iznosu od 28.117,00 eura, prihodi od sopstvene proizvodnje u iznosu od 224.960,00 eura i ostali poslovni prihodi u iznosu od 71.744,00 eura).

II Finsnsijski prihodi

Tokom 2019. godine Društvo je imalo finansijskih prihoda u vrijednosti od 651,00 euro.

III Ostali prihodi

Ostali prihodi u ukupnom iznosu 5.268,00 eura, a odnose se na: prihode od ukidanja rezervisanja u iznosu od 4.499,00 eura, prihode po osnovu usklađivanja vrijednosti zaliha u iznosu od 673,00 eura, višak u iznosu od 52,00 eura i ostali prihodi u iznosu od 44,00 eura.

- Rashodi

U izvještajnom periodu I-XII 2019. godine ukupni rashodi iznose 4.239.588,00 eura. U strukturi ukupnih rashoda poslovni rashodi učestvuju sa 99,173%, finansijski sa 0,022%, neposlovni i vanredni rashodi učestvuju sa 0,805%.

I  Poslovni rashodi

- troškovi direktnog materijala i robe koji iznose 1.417.849,00 eura, i u poslovnim rashodima    učestvuju sa 33,722%, a manji su za 16% u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini, a za 17% su manji u odnosu na planirane za navedeni obračunski period;

- troškovi goriva i energije iznose 713.624,00 eura, i u poslovnim rashodima učestvuju sa     16,973%, a manji su za 8% u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini, a za 43% su veći u odnosu na planirane za navedeni obračunski period;

- troškovi zarada i drugih ličnih primanja iznose 1.280.783,00 eura, i u poslovnim rashodima učestvuju sa 30,462%, a na nivou su ostvarenih u prethodnoj godini, a veći su za 16% u odnosu na planirane za navedeni obračunski period;

-   troškovi proizvodnih usluga iznose 311.385,00 eura, i u poslovnim rashodima učestvuju sa 7,406% (angažovanje viljuškara, transport i ugradnja asfaltne mase BNS 22 (put za Zatrijebač), čišćenje snijega, odrona i osulina, uređenje parka “Franca Prešerna” u okviru M.Z. Kruševac, sanacija odbojne ograde mosta, izrada ograde mosta na “Krivom” mostu, nabavka i ugradnja porfido ploča, završna obrada betonskih ploča na “Krivom” mostu, izrada rešetki za atmosfersku kanalizaciju, rezanje i obrada lima, obilježavanje horizontalne signalizacije i td.), a veći su za 98% u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini, a za 95% su veći u odnosu na planirane za navedeni obračunski period;

-    troškovi amortizacije iznose 220.622,00 eura, i u poslovnim rashodima učestvuju sa 5,247%, a manji su za 2% u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini, a za 10% su veći u odnosu na planirane za navedeni obračunski period;

-   ostali poslovni rashodi iznose 260.257,00 eura, i u poslovnim rashodima učestvuju sa 6,19% (odžavanje osnovnih sredstava, registracija vozila, održavanje čistoće, troškovi vode, telekomunikacione usluge, ispitivanja asfaltnog uzorka i izrade recepture za proizvodnju asfaltne mase, ispitivanja stepena zagađenja u otpadnom gasu iz asfaltne baze i drobiličnog postrojenja, usluge korišćenja GPS-sistema, izrada projektne dokumentacije, troškovi reprezentacije, troškovi platnog prometa, premija osiguranja zaposlenih, troškovi zdravstvenih usluga-izdavanje ljekarskih uvjerenja, održavanja opreme i knjigovodstvenih programa, isplaćene regresne štete po Pravosnažnoj presudi, troškovi revizije finansijskih iskaza, administrativne i sudske takse, članarine i td.) a veći su za 7% u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini, a za 63% su veći u odnosu na planirane za navedeni obračunski period,

II  Finansijski rashodi

Za 2019. godinu finsijski rashodi iznose 941,00 euro.

III Neposlovni i vanredni rashodi

Neposlovni i vanredni rashodi ukupno iznose 34.127,00 eura, a odnose se na: rashode po osnovu usklađivanja vrijednosti zaliha u iznosu od 29.527,00 eura, rashode iz prethodnih perioda u iznosu 4.431,00 eura, manjak u iznosu od 86,00 eura i ostale rashode u iznosu od 83,00 eura.

Potraživanja

|  | - godina | - godina |
| --- | --- | --- |
| Kupci u zemlji | 553.989,00 | 804.564,00 |
| Potraživanja od zaposlenih | 52.402,00 | 37.616,00 |
| Potraživanja za kamatu | 107,00 | 107,00 |
| Potraživanje za bolovanje | 7.181,00 | 2.156,00 |
| Ostala potraživanja | 49,00 | 49,00 |
| Ukupno: | 613.728,00 | 844.492,00 |

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2019. godine

| TEHNOPUT d.o.o. Podgorica | 153.061,00 |
| --- | --- |
| KAŽEX d.o.o. | 56.380,00 |
| TOŠKOVIĆI d.o.o. | 50.878,00 |
| CIJEVNA COMMERCE d.o.o. | 40.200,00 |
| GRADNJA PROMET d.o.o. Danilovgrad | 39.369,00 |
| EUROZOX d.o.o. | 28.186,00 |
| AG INFOPLAN d.o.o. | 26.558,00 |
| 3 B INVEST d.o.o. | 19.541,00 |
| AM SISTEM d.o.o. | 15.020,00 |
| KARAVANTRADE d.o.o. | 10.207,00 |
| IDEAL GROUP d.o.o. | 9.891,00 |
| KRIVOKAPIĆ INVEST d.o.o. | 9.716,00 |
| BMP GRADNJA d.o.o. | 7.355,00 |
| PS KOMERC d.o.o. | 7.335,00 |
| Ostali kupci | 80.292,00 |
| Ukupno : | 553.989,00 |

Tokom 2019. godine Društvo nije imalo otpisanih potraživanja.

Potraživanje od zaposlenih u ukupnom iznosu od 52.402,00 eura se odnose na: potraživanja za odobrene kredite iz ranijih godina u iznosu od 24.739 eura, potraživanja za date pozajmice u iznosu od 27.663 eura.

Tokom 2019. godine vraćeno je 1.014 eura na ime kredita.

Tokom 2019. godine dato je ukupno pozajmica u iznosu od 15.550 eura, a izvršen je povraćaj u ukupnom iznosu od 16.417 eura.

Za potraživanja od kupaca u ukupnoj vrijednosti od 26.396,00 eura, pokrenut je postupak prinudne naplate.

Za potraživanja od kupaca u ukupnoj vrijednosti od 19.640,00 eura, postupak je u toku kod nadležnog suda, a odnose se na potraživanja nastala prije otvaranja stečajnog postupka nad Društvom dana 28.02.2013. godine.

Potraživanja od strane “Tehnoput” d.o.o. Podgorica u ukupnoj vrijednosti od 153.061,00 eura Društvo će naplatiti u narednom periodu putem kompenzacije.

Za preostala potraživanja od kupaca u ukupnoj vrijednosti od 354.892,00 eura, očekuje se naplata u narednom periodu prema roku dospjeća.

Obaveze prema dobaljačima na dan 31.12.2019. godine iznose 112.228,00 eura (obaveze iz  tekućeg perioda, koje je Društvo podmirilo u I kvartalu tekuće godine, prema roku dospjeća).

Obaveze za PDV (decembar 2019. godine) u vrijednosti od 64.018,00 eura, Društvo je podmirilo u januaru 2020. godine, pa prema Poreskoj upravi Crne Gore nema neizmirenih obaveza ni po kom osnovu.

| BILANS USPJEHA za 2018. i 2019. godinu i uporedna analiza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Elementi | Planirano 2018. god. | Ostvareno 2018. god. | Planirano 2019. god. | Ostvareno 2019. god. | Index 6/4 | Index 6/5 | Učešće u % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | UKUPNI PRIHODI | 4.257.563,00 | 4.720.418,00 | 3.859.917,00 | 4.083.013,00 | 86 | 106 | - |
| I | Poslovni prihodi | 4.187.189,00 | 4.494.959,00 | 3.859.917,00 | 4.077.094,00 | 91 | 106 | 99.855 |
| II | Finansijski prihodi | - | 2.547,00 | - | 651,00 | 26 | - | 0.016 |
| III | Ostali prihodi | 70.374,00 | 222.912,00 | - | 5.268,00 | 2 | - | 0.129 |
| IV | Prihod od smanjenja obaveza | - | - | - | - | - | - | - |
| B | UKUPNI RASHODI | 4.176.000,00 | 4.389.124,00 | 3.827.500,00 | 4.239.588,00 | 97 | 111 | - |
| I | Poslovni rashodi | 4.170.000,00 | 4.370.298,00 | 3.820.000,00 | 4.204.520,00 | 96 | 110 | 99.173 |
| 1.1 | Rashodi direktnog materijala i robe | 2.070.000,00 | 1.684.531,00 | 1.700.000,00 | 1.417.849,00 | 84 | 83 | 33.722 |
| 1 | Nabavna vrijednost prodate robe | 220.000,00 | 80.753,00 | 100.000,00 | 86.933,00 | 108 | 87 | 2.068 |
| 2 | Troškovi materijala za izradu | 1.850.000,00 | 1.603.778,00 | 1.600.000,00 | 1.330.916,00 | 83 | 83 | 31.654 |
| 1.2 | Drugi poslovni rashodi | 2.100.000,00 | 2.685.767,00 | 2.120.000,00 | 2.786.671,00 | 104 | 131 | 66.278 |
| 1 | Troškovi goriva i energije | 500.000,00 | 777.013,00 | 500.000,00 | 713.624,00 | 92 | 143 | 16.973 |
| 2 | Troškovi zarada i dr.ličnih primanja | 1.100.000,00 | 1.281.057,00 | 1.100.000,00 | 1.280.783,00 | 100 | 116 | 30.462 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga | 200.000,00 | 157.123,00 | 160.000,00 | 311.385,00 | 198 | 195 | 7.406 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 140.000,00 | 226.218,00 | 200.000,00 | 220.622,00 | 98 | 110 | 5.247 |
| 5 | Ostali poslovni rashodi | 160.000,00 | 244.356,00 | 160.000,00 | 260.257,00 | 107 | 163 | 6.190 |
| II | Finansijski rashodi | 1.000,00 | 2.495,00 | 2.500,00 | 941,00 | 38 | 38 | 0.022 |
| 1 | Rashodi kamata | 1.000,00 | 2.495,00 | 2.500,00 | 941,00 | 38 | 38 | - |
| 2 | Ostali finansijski rashodi | - | - | - | - | - | - | - |
| III | Neposlovni i vanredni rashodi | 5.000,00 | 16.331,00 | 5.000,00 | 34.127,00 | 209 | 683 | 0.805 |
| 1 | Gubici od prodaje osnovnih sredstava | - | - | - |  | - | - | - |
| 2 | Rashodi iz ranijih godina | - | 13.437,00 | - | 4.431,00 | 33 | - | - |
| 3 | Manjkovi i rashodi osnovnih sredstava | 5.000,00 | 2.894,00 | 5.000,00 | 29.613,00 | 1023 | 592 | - |
| 4 | Rashodi po osnovu otpisa potraživanja | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ostali rashodi |  | - | - | 83,00 | - | - | - |
| REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA |  | 81.563,00 | 331.294,00 | 32.417,00 | -156.575,00 | - | - | - |
| PORESKI RASHOD PERIODA |  | 7.340,67 | 5.016,00 | 2.917,53 | 1.949,00 | - | - | - |
| NETO REZULTAT |  | 74.222,33 | 326.278,00 | 29.499,47 | -158.524,00 | - | - | - |

| STRUKTURA POSLOVNIH PRIHODA ZA PERIOD od 01.01. do 31.12.2019. GODINE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Opis | OSTVARENJE I-XII 2018. | PLAN I-XII 2019. | OSTVARENJE I-XII 2019. | IXDEX 4/3 | INDEX 4/2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | UKUPNI POSLOVNI PRIHODI (1.1.+1.2.) | 4.494.959,00 | 3.859.917,00 | 4.077.094,00 | 106 | 91 |
| 1.1. | Prihodi od javne funkcije | 2.470.016,00 | 1.892.562,00 | 2.345.895,00 | 124 | 95 |
| 1.1.1. | Prihod od investicionog i tekućeg održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva | 1.404.838,00 | 1.404.959,00 | 1.585.957,00 | 113 | 113 |
| 1.1.2. | Prihodi od investicionog održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva u okviru mjesnih zajednica na području Glavnog grada | 247.558,00 | 247.934,00 | 330.570,00 | 133 | 134 |
| 1.1.3. | Prihodi od investicionog održavanja putne mreže na području Opštine Tuzi | 114.071,00 | 57.850,00 | 58.631,00 | 101 | 51 |
| 1.1.4. | Prihodi od investicionog održavanja putne mreže na području Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci | 99.161,00 | 99.174,00 | 123.465,00 | 124 | 125 |
| 1.1.5. | Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica na području Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci | 326.575,00 | 82.645,00 | 181.666,00 | 220 | 56 |
| 1.1.6. | Rekonstrukcija i sanacija saobraćajnica na području Opštine Tuzi | 277.813,00 | - | - | - | - |
| 1.1.7. | Prihodi od realizovanih radova na prilagođavanju javnih saobraćajnih površina osobama sa invaliditetom | - | - | 16.401,00 | - | - |
| 1.1.8. | Prihodi od realizovanih radova na ugradnji oznaka na saobraćajnim površinama pored obrazovnih institucija | - | - | 18.160,00 | - | - |
| 1.1.9. | Prihodi od realizovanih radova na uređenju i opremanju lokacija na području Glavnog grada Podgorica | - | - | 31.045,00 | - | - |
| 1.2. | Prihodi od ostalih djelatnosti (1.2.1.+1.2.2.) | 2.024.943,00 | 1.967.355,00 | 1.731.199,00 | 88 | 85 |
| 1.2.1. | III Lica (I+II)-prihod od ostalih pravnih i fiz. lica | 1.409.002,00 | 1.317.355,00 | 1.387.066,00 | 105 | 98 |
| I | Rekonstrukcija i modernizacija saobraćajnica koje finansira Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice | 17.282,00 | - | - | - | - |
| II | Izvedeni radovi prema zahtjevima ostalih pravnih i fizičkih lica | 1.391.720,00 | 1.317.355,00 | 1.387.066,00 | 105 | 100 |
| 1.2.2. | Drugi poslovni prihodi (III+IV+V) | 615.941,00 | 650.000,00 | 344.133,00 | 53 | 56 |
| III | Prodaja gradj. materijala i od sopstvene proizvodnje | 381.821,00 | 400.000,00 | 253.077,00 | 63 | 66 |
| IV | Prih od poslovne sardnje sa "Tehnoput" d.o.o. | 180.993,00 | 200.000,00 | 19.312,00 | 10 | 11 |
| V | Ostali poslovni prihodi | 53.127,00 | 50.000,00 | 71.744,00 | 143 | 135 |