|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Na osnovu člana 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), odnosno, člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (’’Sl.list CG’’, broj 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14) i člana 54 Statuta Glavnog grada („Sl. list RCG – opštinski propisi“ br.8/19, 20/21), Skupština Glavnog grada – Podgorice na sjednici održanoj 27. i 28 decembra 2021. godine, donijela je: | | | |
| PROGRAM UREĐENJA PROSTORA GLAVNOG GRADA PODGORICE ZA 2022. GODINU | | | |
| I UVOD | | | |
| Članom 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da će se odredbe člana 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata primjenjivati do donošenja plana generalne regulacije, a kojim članom je propisano da Skupština lokalne samouprave donosi Program uređenja prostora (u daljem tekstu: Program). Program sadrži procjenu potrebe izrade novih odnosno izmjena i dopuna postojećih planskih dokumenata. Programom se utvrđuje dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora. Uređenje prostora, sem utvrđivanja namjene, uslova i načina korišćenja prostora datog kroz planska dokumenta, obuhvata uređivanje građevinskog zemljišta i sprovođenje planskog dokumenta kroz plan parcelacije. Uređivanje građevinskog zemljišta obuhvata pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje i komunalno opremanje. Priprema građevinskog zemljišta naročito obuhvata: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu planske, tehničke i druge dokumentacije; preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta; rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, kao i premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija. Komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a naročito: komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu uključujući i priključak za vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju i javnu rasvjetu; puteva i ulica u naselju, nadvožnjaka, podvožnjaka i mostova, pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju; zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila, terena za rekreaciju, dječjih igrališta, parkova, pješačkih staza i travnjaka, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja; deponija i objekata za preradu i uništavanje otpadnih materijala; priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite države. Naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta plaća investitor. | | | |
| II IZVORI FINANSIRANJA PROGRAMA | | | |
| 2.1. | OBEZBJEĐENJE SREDSTAVA | IZNOS U EURIMA (€) | |
| **1** | Budžet Glavnog grada od naknade za komunalno opremanje | 13.000.000,00 | |
| **2** | Ostala budžetska sredstva | 6.061.500,00 | |
| **3** | Sopstvena sredstva preduzeća | 123.967,50 | |
| **4** | Kreditna sredstva | 1.457.000,00 | |
| **5** | Donacije i donacije po ugovoru o prosleđivanju kreditnih i grant sredstava | 13.413.470,00 | |
| **UKUPNO:** | | **34.055.937,50** | |
| 2.2. | RASPOREĐIVANJE SREDSTAVA | IZ BUDŽETA GLAVNOG GRADA | UKUPNO |
| **1** | izrada planske dokumentacije | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **2** | izrada tehničke dokumentacije | 450.000,00 | 518.470,00 |
| **3** | rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| **4** | uređivanje i opremanje lokacija | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| **5** | izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica i mostova | 7.551.500,00 | 7.551.500,00 |
| **6** | izgradnja hidrotehničke infrastrukture | 875.000,00 | 15.677.000,00 |
| **7** | gradsko zelenilo | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 |
| **8** | izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | 700.000,00 | 700.000,00 |
| **9** | deponija | 750.000,00 | 750.000,00 |
| **10** | izgradnja pijaca | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **11** | uređenje groblja | 1.300.000,00 | 1.423.967,50 |
| **UKUPNO:** | | **19.061.500,00** | **34.055.937,50** |
| III IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE | | | |
| 3.1. | Planska dokumentacija saglasno članu 162c. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata | 10.000,00 | |
| **3.2. Dinamika ulaganja** Troškovi za izradu planske dokumentacije, u 2022. godini, iznosiće **10.000,00 €** i koristiće se za izradu planske dokumentacije po posebnom postupku koji je propisan članom 162c Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. **3.5. Nosilac aktivnosti** **Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj i Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. Podgorica** | | | |
| IV IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | | **1.565.947,99** | |
| 4.1. | Tehnička dokumentacija za opremanje i uređenje lokacija | 295.564,37 | |
| 4.1.1 | Ugovorena izrada | 144.764,37 | |
| **1** | Glavni projekat Ulice 2 i ulice koja veže Ulicu 2 sa Jugozapadnom obilaznicom (donacija) | 63.070,00 | |
| **2** | Izrada Glavnog projekta nastavka Studentske ulice, od ukrštanja sa Radničkom ulicom u zahvatu DUP-a „Gornja Gorica 2 – dio zone B“ | 5.905,20 | |
| **3** | Glavni projekat saobraćajnog kraka u zoni B u zahvatu DUP-a „Gornja Gorica 1“ | 3.993,00 | |
| **4** | Glavni projekat izgradnje kolskog ulaza u podzemnu garažu sa Ulice Ljubljanske u zahvatu UP-a „Duvanski kombinat“ | 2.500,00 | |
| **5** | Glavni projekat izgradnje saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Drač – Cvijetin brijeg“ | 11.313,50 | |
| **6** | Glavni projekat saobraćajnice sa parkinzima u zahvatu DUP-a „Konik Vrela ribnička II“ | 6.721,55 | |
| **7** | Glavni projekat saobraćajnice u zahvatu DUP-a “Konik – Stari aerodrom faza III” | 6.376,70 | |
| **8** | Glavni projekat Ulice 7 u zahvatu DUP-a “Momišići B” | 4.000,00 | |
| **9** | Glavni projekat pozicioniranja separatora za atmosferske vode na lijevoj obali Morače, u zoni Vezirovog mosta | 1.815,00 | |
| **10** | Glavni projekat izgradnje saobraćajnice sa parkinzima u zoni VIII u zahvatu DUP-a „Prvi maj“ | 3.571,23 | |
| **11** | Glavni projekat saobraćajnice dijela Ulice „A“ i dijela Ulice „F“ u zahvatu DUP-a „Radoje Dakić“ | 5.176,10 | |
| **12** | Glavni projekat potpornih zidova za izgradnju Ulice "A" i dijela Ulice "F" u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić” | 545,00 | |
| **13** | Glavni projekat izgradnje saobraćajnice Nova 10 u zahvatu DUP-a „Stambena zajednica VII – Stara varoš“ | 3.206,50 | |
| **14** | Glavni projekat izgradnje saobraćajnice „Nova 3“ u zahvatu DUP-a „Stambena zajednica VII Stara Varoš“ | 3.726,80 | |
| **15** | Glavni projekat dijela ulice Nova 2007 u zahvatu DUP-a „Stambena zajednica VI –Kruševac, dio“ | 2.395,80 | |
| **16** | Glavni projekat saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Titex“ | 4.839,79 | |
| **17** | Glavni projekat ulice radnog naziva Ulica 10 u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ | 5.965,30 | |
| **18** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 32 i 67 u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9” | 3.000,00 | |
| **19** | Glavni projekat vodovoda u nastavku planirane Ulice „10“ – Ulice Milana Mladenovića, na potezu od Ulice „5“ do ulice Jovana Jova Vukčevića | 968,00 | |
| **20** | Glavni projekat Dunavske ulice u dužini od 150m, raskrsnice sa Ulicom Nova 1, kao i raskrsnice sa magistralnim putem Kolašin - Podgorica | 2.178,00 | |
| **21** | Glavni projekat saobraćajnice radnog naziva Ulica br.25 u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ | 3.496,90 | |
| 4.1.2. | Izrada tehničke dokumentacije za lokacije čije se uređenje i opremanje planira u 2022. godini | 150.800,00 | |
| **1** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 3 i 3a u zahvatu DUP-a “Blok VI - dio” | 3.500,00 | |
| **2** | Glavni projekat saobraćajnice za komunalno opremanje UP 10 u zoni B, B5 u zahvatu DUP-a “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinsjkog puta i Jugozapadne obilaznice | 4.500,00 | |
| **3** | Glavni projekat saobraćajnice za komunalno opremanje UP 10, u zoni A, u zahvatu DUP-a “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinsjkog puta i Jugozapadne obilaznice | 6.000,00 | |
| **4** | Glavni projekat saobraćajnice za komunalno opremanje UP 28, 29, 30 i 31 u zoni B6 u zahvatu DUP-a “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinsjkog puta i Jugozapadne obilaznice | 3.000,00 | |
| **5** | Glavni projekat saobraćajnice za komunalno opremanje UP 1 u zoni D u zahvatu DUP-a “Donja Gorica za zahvat koridora Cetinsjkog puta i Jugozapadne obilaznice | 4.500,00 | |
| **6** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 95, 96, 98 i 99 u zahvatu DUP-a “Dajbabska gora” | 6.500,00 | |
| **7** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 58 i 58a u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 2 – zona B” | 2.500,00 | |
| **8** | Glavni propjekat saobraćajnice za opremanje UP D/222, D/225, D/226, D/229, D/268 i D/269 u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 1” | 9.000,00 | |
| **9** | Glavni projekat saobraćajnice za komunalno opremanje UP 1d.114 i 1d.115 u zahvatu DUP-a “Gorica C” | 6.500,00 | |
| **10** | Glavni projekat saobraćajnice za komunalno opremanje UP C210 u zahvatu DUP-a “Momišići B” | 4.000,00 | |
| **11** | Glavni projekat saobraćajnica za opremanje lokacija u zahvatu LSL „Mihinja“ | 10.000,00 | |
| **12** | Glavni projekat saobraćajnice za potrebe komunalnog opramanaj objekta u ulici Romanovih u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8” | 4.500,00 | |
| **13** | Glavni projekat za saobraćajnice opremanje UP 7 i 9 u zahvatu DUP-a „Konik - Stari aerodrom – faza III“ | 4.000,00 | |
| **14** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 88 u zahvatu DUP-a “Konik Sanacioni plan” | 4.500,00 | |
| **15** | Glavni projekat saobraćajnice radnog naziva Nova 15 u zahvatu DUP-a “Prvoborac” | 2.800,00 | |
| **16** | Glavni projekat saobraćjnice za opremanje UP 103 u zahvatu DUP-a “Prvi maj” | 5.000,00 | |
| **17** | Glavni projekat saobraćajnice za potrebe komunalnog opremanja UP 17 i 18 u zahvatu DUP-a “Stara Varoš – dio zone A” | 6.000,00 | |
| **18** | Glavni projekat ulice Nova 6, koja se priključuje na Ulicu Nikole Tesle u zahvatu DUP-a „Zagorič 3 i 4 –zona 2“ | 4.000,00 | |
| **19** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP A 4.5, A4.6 i A 4.7 u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8” | 6.000,00 | |
| **20** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 91 i 92 u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9” | 3.000,00 | |
| **21** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP 120 u zahvatu DUP-a “Titex” | 4.000,00 | |
| **22** | Glavni projekat saobraćajnice radnog naziva “Ulica 1” u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2”, za potrebe opremanja UP 8, zona D | 6.000,00 | |
| **23** | Glavni projekat saobraćajnice radnog naziva “TT” u zahvatu DUP-a “Zagorič 2”, za potrebe opremanje UP B30-UP7 | 3.000,00 | |
| **24** | Glavni projekat dijela Ulice 2 sa parkinzima u zahvatu DUP-a “Blok 35-36” | 8.000,00 | |
| **25** | Preostale obaveze po zaključenim ugovorima o naknadi iz 2019.godine i prethodnih godina (Momišići B, Tološi 1, Tološi 2, Gornja Gorica 1, Donja Gorica, Zabjelo B1, Zabjelo 8, Zabjelo Ljubović, Servisno skladišna zona sa ranžirnom stanicom). | 30.000,00 | |
| 4.2. | Tehnička dokumentacija za saobraćajnice i ostale objekte | 1.180.383,62 | |
| 4.2.1. | Ugovorena izrada | 476.383,62 | |
| **1** | Glavni projekat rekonstrukcije ulice Vlada Martinovića u naselju Drač | 5.324,00 | |
| **2** | Glavni projekat saobraćajnice sa parkinzima u zahvatu DUP-a “Drač-Cvijetin brijeg” | 11.616,00 | |
| **3** | Idejno rješenje i Glavni projekat rekonstrukcije Kapadžića mosta u zahvatu DUP-a „Drač-Cvijetin brijeg“ | 18.053,20 | |
| **4** | Glavni projekat rekonstrukcije Bulevara Oktobarske revolucije | 23.950,00 | |
| **5** | Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije dijela saobraćajnice koja povezuje Brijeg Golubovački sa prostorom u zahvatu LSL „Centralno groblje Golubovci“ | 14.000,00 | |
| **6** | Glavni projekat rekonstrukcije mosta na trasi ulice Vojislavljevića i kružnog toka na raskrsnici puteva Cetinje i Nikšić | 78.135,75 | |
| **7** | Glavni projekat nastavka Bulevara Save Kovačevića do zmaj Jovine ulice | 36.500,00 | |
| **8** | Glavni projekat rekonstrukcije dijela Ulice II crnogorskog bataljona sa izgradnjom saobraćajnog priključka do kat. par. 171 KO Podgorica II | 17.424,00 | |
| **9** | Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije Kraljevačke ulice, u zahvatu DUP-a „Konik-Stari aerodrom“ | 3.721,69 | |
| **10** | Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Žarka Zrenjanina u zahvatu DUP-a „Masline“ | 8.700,00 | |
| **11** | Glavni projekat rekonstrukcije ulice Nikole Đurkovića u zahvatu DUP-a „Masline“ | 7.562,50 | |
| **12** | Glavni projekat rekonstrukcije saobracajnice od kružnog toka do skretanja za Aerodrom ski terminal sa nadvožnjakom sa pristupnim saobraćajnicama u zahvatu LSL „Cijevna planska jedinica 2.5“ DUP „Mahala“ i DUP „Balijače – Mojanovići“ | 39.930,00 | |
| **13** | Idejno rješenje i Glavni projekat rekonstrukcije ulice Balšića od ulice Vuka Karadžića do Bulevara Ivana Crnojevića | 6.655,00 | |
| **14** | Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije Ulice Novaka Miloševa, od Ulice slobode do Ulice Marka Miljanova u zahvatu UP-a „Nova Varoš – blokovi K, L, O i P“ | 5.553,19 | |
| **15** | Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije Vučedolske ulice, od Njegoševe ulice do Bulevara Stanka Dragojevića, u zahvatu UP-a „Nova Varoš – blokovi I i M“ | 4.217,24 | |
| **16** | Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije Miljana Vukova, od Ulice slobode do Ulice Marka Miljanova, u zahvatu UP-a „Nova Varoš – blokovi K, L, G i H“ u Podgorici | 5.386,43 | |
| **17** | Glavni projekat uredjenja Trga Božane Vucinic | 63.769,42 | |
| **18** | Izradu Glavnog projekta saobraćajnice radnog naziva “Jugozapadna obilaznica”-od kružnog toka radnog naziva “Krug 2”-Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta M2.3 Podgorica-Cetinje do Komanskog mosta | 26.400,00 | |
| **19** | Glavni projekat garaže G3 u zahvatu DUP-a “Prvi maj” | 3.888,00 | |
| **20** | Glavni projekat atmosferske kanalizacije ulicom Gavra Vukovića ka Vezirovom mostu do ispusta u rijeku Moraču | 1.210,00 | |
| **21** | Idejno rješenje i Glavni projekat biciklističkih staza (od objekta Vodovoda i kanalizacije do kružnog toka za skretanje za Aerodrom) u zahvatu PUP-a „Podgorice“ | 9.619,50 | |
| **22** | Glavni projekat uređenja šetališta uz rijeku Ribnicu (sa obije strane) od sastavaka rijeke Morače i Ribnice do objekta “Banja” u zahvatu PUP-a | 14.923,00 | |
| **23** | Glavni projekat saobraćajnice radnog naziva „ Jugozapadna obilaznica“ – od kružnog toka radnog naziva „Krug 2“ – Glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog puta M2.3 PG-CT do Komanskog mosta – irigacioni sistem i faza pejzažne arhitekture *(donacija)* | 5.400,00 | |
| **24** | Glavni projekat raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja u ulici 27. Marta | 12.317,00 | |
| **25** | Glavni projekat izgradnje pješačkog mosta preko rijeke Opasanice, na dijelovima kat. par. Br. 367 i 1105 KO Opasanica | 5.832,20 | |
| **26** | Glavni projekat rekonstrukcije ulice Radoja Jovanovića u zahvatu UP-a „Stara Varoš“ | 6.292,00 | |
| **27** | Glavni projekat saobraćajnice koja se priključuje na Cetinjski put u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 1” | 6.000,00 | |
| **28** | Idejno rješenje veze regionalnog puta Podgorica Kolašin sa petljom Veruša | 5.989,50 | |
| **29** | Idejno rješenje veze regionalnog puta Podgorica-Mateševo sa petljom Pelev brijeg | 6.000,00 | |
| **30** | Idejno rješenje i Glavni projekat uređenja korita i obale rijeke Morače, na potezu od plaže “Labud” do mosta “Millenium” | 5.800,00 | |
| **31** | Glavni projekat rekonstrukcije ulice Špira Mugoše u zahvatu UP-a „Stara Varoš | 6.534,00 | |
| **32** | Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Iva Vizina u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8” | 9.680,00 | |
| 4.2.2. | Izrada tehničke dokumentacije čija se izrada planira u 2022.godini | 614.000,00 | |
|
| **1** | Glavni projekat parkinga u zahvatu DUP-a “Blok 18 i 19” | 4.000,00 | |
| **2** | Glavni projekat kraka na Bregalničku ulicu | 3.000,00 | |
| **3** | Glavni projekat rekonstrukcije dijela Hercegovačke ulice, od Ulice Omladinskih brigada do Ulice IV proleterske u zahvatu DUP-a “Drač urbana cjelina 1.2” | 4.000,00 | |
| **4** | Glavni projekat rekonstrukcije Đečevića u naselju Drač | 6.000,00 | |
| **5** | Glavni projekat dijela Ulice 2 - Čepurci | 6.000,00 | |
| **6** | Glavni projekat rekonstrukcije u postojećem gabaritu i opremanja svjetlosnom signalizacijom raskrsnice magistralnog puta Podgorica – Bar u mjestu Cijevna | 4.000,00 | |
| **7** | Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Radovana Zogovića, od Ulice Miloša Obilića do Bulevara Veljka Vlahovića u zahvatu DUP-a „Konik Stari aerodrom“ | 3.500,00 | |
| **8** | Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Miloša Obilića, u zahvatu DUP-a “Konik-Stari aerodrom” | 4.500,00 | |
| **9** | Glavni projekat rekonstrukcije dijela Ulice Husinjskih rudara, do priključka na Ulicu VIII Crnogorske brigade | 3.500,00 | |
| **10** | Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Slobode, od Hercegovačke ulice do Bulevara Ivana Crnojevića | 4.500,00 | |
| **11** | Glavni projekat garaže u Bloku G, “Nova Varoš” | 15.000,00 | |
| **12** | Glavni projekat sanacije garaže u Bloku P, “Nova Varoš” | 10.000,00 | |
| **13** | Glavni projekat rekonstrukcije saobraćajnice “Ulica 8” u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2” | 4.500,00 | |
| **14** | Glavni projekat rekonstrukcije u postojećem gabaritu i opremanja svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom raskrsnice Princeze Ksenije i Ilije Plamenca | 4.000,00 | |
| **15** | Glavni projekat izgradnje parkinga u kraku Ulice Ivana Vujoševića u zahvatu DUP-a "Novi Grad 1 i 2" | 3.000,00 | |
| **16** | Dopune projekta Garaže u DUP-u “PC Kruševac, zona “B”- I dilatacija | 15.000,00 | |
| **17** | Idejno rješenje i Glavni projekat Trga nezavisnosti u Podgorici | 100.000,00 | |
| **18** | Idejno rješenje i Glavni projekat rekonstrukcije mosta u Rogamima | 12.000,00 | |
| **19** | Idejno rješenje i Glavni projekat rekonstrukcije mosta u naselju Konik | 10.000,00 | |
| **20** | Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Ljubović u zahvatu DUP-a “Stara Varoš” | 7.000,00 | |
| **21** | Glavni projekat rekonstrukcije dijela Ulice Špira Mugoše, do veze na Ulicu Gojka Radonjića, u zahvatu DUP-a “Stara Varoš” | 4.000,00 | |
| **22** | Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolića, do veze sa Ulicom Radoja Jovanovića, u zahvatu UP-a „Stara Varoš“ | 3.500,00 | |
| **23** | Glavni projekat sanacije potpornog zida u Staroj Varoši | 6.000,00 | |
| **24** | Glavni projekat šetališta uz brdo Ljubović | 8.000,00 | |
| **25** | Glavni projekat sanacije postojećeg postojećeg puta i nasipa u mjestu Treskavac sa potrebnim podlogama i geomehaničkim elaboratom | 4.000,00 | |
| **26** | Glavni projekat rekonstrukcije ulice Đure Jakšića u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8” | 20.000,00 | |
| **27** | Glavni projekat saobraćajnice uz Moraču u naselju Zagorič | 5.000,00 | |
| **28** | Idejno rješenje i Glavni projekat lokalnog objekta od opšteg interesa - višenamjenski objekat u Zagoriču | 20.000,00 | |
| **29** | Glavni projekat pijace na Trgu Balšića | 15.000,00 | |
| **30** | Glavni projekat pješačkog mosta preko rijeke Morače, na katastarskim parcelama br. 98 I 5875 KO Podgorica III I br. 1275/26, 1275/3 i 1672 KO Podgorica I | 50.000,00 | |
| **31** | Glavni projekat priključka na Ulicu Nikole Tesle u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4 – zona 2” | 2.500,00 | |
| **32** | Glavni projekat saobraćajnice dijela Ulice Draga Đurovića i Ulice Nova 13 u zahvatu UP-a „Zagorič 3 i 4-zona 2“ | 4.000,00 | |
| **33** | Glavni projekat Ulice Jovana Joza Vukčevića u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ | 5.500,00 | |
| **34** | Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta veze regionalnog puta Podgorica-Mateševo sa petljom Pelev brijeg | 6.000,00 | |
| **35** | Glavni projekat rekonstrukcije Lješkopoljske ulice | 25.000,00 | |
| **36** | Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolića, od Ulice Keše Đurovića do Ulice Sava Lubarde, u zahvatu UP-a “Stara Varoš” | 5.000,00 | |
| **37** | Glavni projekat veze regionalnog puta Podgorica Kolašin sa petljom Veruša | 50.000,00 | |
| **38** | Izrada tehničke dokumentacije za Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci | 100.000,00 | |
| **39** | Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Alfreda Tenisona | 7.000,00 | |
| **40** | Tehnička dokumentacija po potrebi | 50.000,00 | |
| 4.3. | Troškovi pripreme izrade tehničke dokumentacije | 90.000,00 | |
| **1** | Prilagođavanje urađene tehničke dokumentacije novoj zakonskoj regulativi i Pravilnicima | 20.000,00 | |
| **2** | Troškovi rada komisija za stručnu ocjenu tehničke dokumentacije; Troškovi izdavanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju; Troškovi izrade elaborata eksproprijacije, prenošenja objekata na teren i geodetskog obilježavanja; Troškovi izrade geomehaničkih elaborata i ostalih podloga neophodnih za projektovanje | 70.000,00 | |
| **4.4. Dinamika ulaganja** U 2022. godini, planira se da se realizuju izrada tehničke dokumentacije do iznosa od **450.000,00 €**, imajući u vidu duge rokove sprovođenja tenderskih postupaka. Sredstva u iznosu od 67,570.00 € će biti obezbijeđena iz donacije.  Prioritet kod izrade tehničke dokumentacije imaće započeti projekti i projekti za kojima se ukaže hitna potreba radi opremanja lokacija za investitore koji su zaključili ugovor o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta sa Agencijom.  **4.5. Nosilac aktivnosti Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. Podgorica** | | | |
| V RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA | | 44.691.806,78 | |
| 5.1.Rješavanje imovinskih odnosa po utvrđenim elaboratima eksproprijacije u postupcima koji su u toku | | 7.625.305,24 | |
| **1** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a"Zagorič 3 i 4"(UP 1/43,1/44, 1/46, i dr.) | 38.186,00 | |
| **2** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a"Donja Gorica" (UP 2/1866) | 8.577,00 | |
| **3** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a"Nova Varoš - kvart F" | 21.231,00 | |
| **4** | Treća traka Cetinjskog puta DUP "Radoje Dakić" | 284.637,78 | |
| **5** | Autobusko stajalište i dio kružnog toka u Studenskoj ulici DUP"Radoje Dakić" | 38.641,24 | |
| **6** | Rekontrukcija mosta na Sitnici | 21.388,00 | |
| **7** | Jugozapadna obilaznica | 12.200,00 | |
| **8** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a"Donja Gorica" (UP 2/1872) | 25.920,00 | |
| **9** | Saobraćajnica u zahvatu "DUP-a "Dahna 1" (UP 221) | 45.080,00 | |
| **10** | Dio saobrać. u zahvatu DUP-a"Donja Gorica" (UP 2/1417 i 2/1406 def.koor.t.0164 i T148) | 36.000,00 | |
| **11** | Uređenje trga u Anovima u zahvatu DUP-a "Golubovci Centar" | 195.000,00 | |
| **12** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP"Zabjelo B" (UP 11) | 18.094,17 | |
| **13** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a"Momišići A" (UP 1/59) | 113.400,00 | |
| **14** | Saobraćajnica definisana koordinatama tačaka 259, 260, 262 u zahvatu DUP-a „Konik sanacioni plan“ | 35.204,00 | |
| **15** | Dio kružnog toka na raskrsnici Bulevar V proleterske i Bulevara Josipa Broza Tita u zahvatu DUP-a „Stari Aerodrom“ | 10.566,00 | |
| **16** | Saobraćajnica “Nova 3“, DUP-a „Zabjelo B1“, radi komunalnog opremanja objekata na urb.parcelama br. 16 i 17. | 13.048,00 | |
| **17** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Industrijska zona KAP" (574m2) | 28.700,00 | |
| **18** | Dio Radničke ulice u zahvatu DUP-a „Gornja Gorica 2“ (za dio kat.parcele br.1458 KO Podgorica 1458 KO Podgorica I) | 2.646,70 | |
| **19** | Saobraćajnica def. koordinatama tačaka broj T62, T63, T60, T59, T70 i T61 u zahvatu DUP-a „1 Maj“, u KO Podgorica I i KO Donja Gorica, za potrebe komunalnog opremanja objekta na urb.parcelama br.45, 46, 47, i 48. | 308.140,00 | |
| **20** | Dio biciklističkih staza – Koridor 2 u zahvatu GUR-a Podgorica za katastarsku parcelu br.1371/2 KO Podgorica I | 54.250,00 | |
| **21** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a “Zagorič 1“, UP 395 i UP449 | 6.842,16 | |
| **22** | Saobraćajnica TH2 u zahvatu DUP-a “Zagorič 2 “ | 41.040,00 | |
| **23** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a “Momišići A-zona 2 “( UPXIV i UP XV) | 51.975,00 | |
| **24** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4” “radi komunalnog opremanja urbanističke parcele broj 2/130 | 72.750,00 | |
| **25** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a “Donja Gorica “radi komunalnog opremanja urbanističke parcele broj 2/2442 | 23.678,00 | |
| **26** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2“ UP 77, UP 76 | 376.364,00 | |
| **27** | Dio biciklističke staze –kooridor 1 za kat.parcelu broj 4002/4 KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a “Servisno-skladišna zona “ | 56.225,75 | |
| **28** | Eksproprijacija za regulaciju Savinog Potoka ( i Mosorskog potoka, : DUP “Ibričevina”-Izmjene i dopune, DUP “Prvoborac”, DUP “Murtovina” | 76.600,00 | |
| **29** | Ulica Iva Andrića u zahvatu DUP - a “Zagorič 2” | 54.482,87 | |
| **30** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Zagorič 1 – dio zone A“ - Izmjene i dopune (Ulice Nova 2 Nova 3 i Ul. Veliše Mugoše) | 10.892,00 | |
| **31** | Saobraćajnice “Nova 2” i “Nova 9”u zahvatu DUP - a “Radoje Dakić | 300.000,00 | |
| **32** | Ulica Admirala Zmajevića u zahvatu DUP-a „Konik Stari aerodrom“ | 88.300,00 | |
| **33** | Dio Ul. Baku u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 2”, i DUP-a “Unirvezitetski centar” | 250.000,00 | |
| **34** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9”, i DUP-a ”Zabjelo – Ljubović”, (komunalno opremanje objekata na urbanističkim parcelama broj 2, 36, 37, 43 i 44. | 430.402,00 | |
| **35** | Dio saob."Nova 25" u zahvatu DUP-a"Zagorič 3 i 4"( UP8-1) | 277.200,00 | |
| **36** | Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica Petrovac M-2, Dionica II | 104.906,55 | |
| **37** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Gornja Gorica 1“ (za UP F/263 i F/264) | 57.025,00 | |
| **38** | Izgradnja saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Momišići A“ (za potrebe komunalnog opremanja UP 1/158, 1/160 i 1/153) | 49.393,50 | |
| **39** | Rekonstrukcija dijela ulice Iva Andrića (kat.p.2601/171 KO PG II) | 3.596,00 | |
| **40** | Izgradnja saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Nova Varoš blok M” (za potrebe komunalnog opremanja UPM7). | 61.845,00 | |
| **41** | Rekonstrukcija raskrsnice Ulice Skopska i Ulice Carev Laz | 5.013,50 | |
| **42** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Pobrežje zone A, B i C“ "ul.6, 7 i 8" | 680.260,00 | |
| **43** | Rekonstrukcija I faze ulice Miladina Popovića u zahvatu DUP-a „Zabjelo B“ | 3.220,00 | |
| **44** | Izgradnja dijela saobraćajnice def. koordinatama tačaka broj 319, T249, T247 i 402 u zahvatu DUP-a „Donja Gorica“ | 7.923,00 | |
| **45** | Izgradnja saobraćajnice u zahvatu DUP-a »Murtovina« | 6.138,99 | |
| **46** | Javne pješačke površine DUP "Pobrežje A, B i C", UP 45 | 10.175,20 | |
| **47** | Izgradnja dijela saobraćajnice u zahvatu DUP-a »Donja Gorica« (za komunalno opremanje UP broj 2/1703 i 2/1707) | 25.116,00 | |
| **48** | Izgradnja pješačkog prolaza između UP 2090/490 i 2090/491 u zahvatu DUP-a »Konik – Stari aerodrom« | 4.929,00 | |
| **49** | Izgradnja dijela ulice u zahvatu DUP-a »Zabjelo B1« (opremanje objekata na urb. parcelama br.168) | 22.131,63 | |
| **50** | Saobraćajnice „TF“ i „TI“ u zahvatu DUP-a „Zagorič 2“ | 53.364,00 | |
| **51** | Izgradnja dijela saobraćajnice def. koor. tačaka br.A250 i A80, u zahvatu DUP-a »Donja Gorica koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice« | 2.812,20 | |
| **52** | Saobraćajnica pored Gradskog groblja u zahvatu DUP-a „Zagorič 5“ | 4.600,00 | |
| **53** | Eksproprijacija za dio biciklističke staze-koridor 4 u zahvatu GUR-a „Podgorica“ | 167.600,00 | |
| **54** | Rekonstrukcija Ul.Dušana Milutinovića zahvatu DUP -a "Zabjelo B1" | 91.455,00 | |
| **55** | Rekonstrukcija dijela Ul.Ludvig Kube u zahvatu DUP-a "Zagorič 2" (fazno) | 450.000,00 | |
| **56** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 1"(UP B/168, B/162, B/169, B/172, B/176) | 36.360,00 | |
| **57** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Tološi 2" (UP 53-17) | 82.500,00 | |
| **58** | Magistralni put M18 (od ul.Branka Deletića do Komanskog mosta) | 470.000,00 | |
| **59** | Raskrsnica magistralnog puta M2 I saobraćajnice Golubovci-Mataguži-Tuzi | 10.795,00 | |
| **60** | Saobraćajnica uz UP 19,21,22,23,24 i 25 u zahvatu DUP-a"Dajbabe Zelenika - dio planske jedinice 11" | 242.148,00 | |
| **61** | LSL”Centralno groblje Golubovci”, UP 1 i UP3 | 108.485,00 | |
| **62** | Saobraćajnica def.koordinatama tačaka br.40,39,38, T 10, T9 u zahvatu DUP-a”Zagorič 1” | 179.280,00 | |
| **63** | Saobraćajnica "Ulica 5" DUP "Servisno skladišna zona sa ranžirnom stanicom" | 18.075,00 | |
| **64** | Saobraćajnica def.koord.tač.br.A110, A59 i A60, DUP "Donja Gorica koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice" (UP 2, zona A3) | 180.864,00 | |
| **65** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Ibričevina"(UP 73). | 14.520,00 | |
| **66** | Dio saobraćajnice „Nova 13“ u zahvatu DUP-a „Prvoborac“ | 35.607,00 | |
| **67** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Konik Stari aerodrom - Faza 3" | 2.380,00 | |
| **68** | Saobraćajnica „Ulica 1“ u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2“ | 43.000,00 | |
| **69** | Šetalište uz rijeku Ribnicu - I faza | 197.345,00 | |
| **70** | Saobraćajnica krak u Ulici 18.jula za UP B81 u zahvatu DUP „Momišići B“ | 32.500,00 | |
| **71** | Pješačke aleje na UP 24, blok 19, u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica VI - Kruševac " | 84.40,00 | |
| **72** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2“ (Stadion malih sportova) | 37.280,00 | |
| **73** | Bulevar Vilija Branta | 695.000,00 | |
| 5.2.Rješavanje imovinskih odnosa za koje će se način i oblik naknade utvrditi nakon pokretanja postupka eksproprijacije | | 36.766.501,54 | |
| **1** | Rekonstrukcija Ul.Milana Raičkovića u zahvatu DUP -a "Tološi 2"(fazno) | 400.000,00 | |
| **2** | Rekonstrukcija Ul.Blaža Raičkovića u zahvatu DUP -a "Tološi 2" (fazno) | 130.000,00 | |
| **3** | Saobraćajnica def.koord.tač.br.T 146 i 171 u zahvatu DUP-a "Donja Gorica"(više invest na UP 2/1367,2/1326,2/1328 i 2/1379) | 120.000,00 | |
| **4** | Rekonstrukcija dijela Studentske ulice u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2-dio zone B" | 118.230,00 | |
| **5** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Tološi1"(UP304) | 21.300,00 | |
| **6** | Saobraćajnica def.koord.tač.br.290 i T234 u zahvatu DUP-a "Donja Gorica"(više inves. na UP 2/2428,2/2431,2/2409 i 2/2412) | 8.100,00 | |
| **7** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Konik stari aerodrom"( UP 2090/1321) | 55.800,00 | |
| **8** | Dio saobraćajnice "Prilaz 4" u zahvatu DUP-a "Zabjelo Ljubović" | 7.200,00 | |
| **9** | Saobraćajnica def.koord.tač.br.84, 87 i 296 u zahvatu DUP-a "Donja Gorica"(više inve. Na UP 2/2524,2/2526,2/2528 i 2/2530) | 75.000,00 | |
| **10** | Saobraćajnica def.koor.tač.br.335-337 u zahvatu DUP-a "Donja Gorica" (UP 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140) | 96.000,00 | |
| **11** | Saobraćajnice oko UP 5 u zahvatu DUP-a "Radoje Dakić" | 500.000,00 | |
| **12** | Lješkopoljska ulica (fazno) | 100.000,00 | |
| **13** | Rožajska ulica | 39.068,36 | |
| **14** | Garaža na UP G3 DUP "1 Maj" | 342.000,00 | |
| **15** | Rekonstrukcija ulice Miloja Pavlovića | 120.000,00 | |
| **16** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Tološi 1" (UP 191) | 32.000,00 | |
| **17** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Konik sanacioni plan" (UP G, blok VII) | 200.000,00 | |
| **18** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" ( UP 83 i 79) | 26.000,00 | |
| **19** | Rekonstrukcija ulice Oktobarske Revolucije | 360.000,00 | |
| **20** | Pješačka staza uz rijeku Rujelu | 70.000,00 | |
| **21** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Pobrežje" (UP 47 i UP 48) | 50.000,00 | |
| **22** | Saobraćajnica " Prolaz 10" u zahvatu DUP-a "Zagorič 3 i 4 - zona 2" (Up 5a - 9) | 8.400,00 | |
| **23** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Donja Gorica" (UP 2/1087) | 17.000,00 | |
| **24** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9"(UP 57, 58 i 59) | 81.000,00 | |
| **25** | Saobraćajnica "Prolaz 6" u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica 6 Kruševac" | 34.000,00 | |
| **26** | Saobraćajnica "Prolaz 8" u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica 6 Kruševac" | 1.400,00 | |
| **27** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 1" (UP D/75) | 30.600,00 | |
| **28** | Priključak na ulicu Zmaj Jovinu u zahvatu DUP-a "Konik Stari aerodrom"(UP 2090/1233) | 5.760,00 | |
| **29** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Zlatica B" | 225.000,00 | |
| **30** | Saobraćajnica def.koor.tač.br.84-87 i 296 u zahvatu DUP-a "Donja Gorica" (UP 2/2524, 2/2526, 2/2528 i 2/2530) | 141.000,00 | |
| **31** | Dio saobraćajnice "Stara 6" i "Nova 5" u zahvatu DUP-a"Zagorič 3 i 4 -zona2" (UP 2b-165 i 2b-166) | 40.000,00 | |
| **32** | Saobraćajnica "Nova 7" u zahvatu DUP-a "Zagorič 3 i 4-zona 2" (UP 2b-77) | 20.000,00 | |
| **33** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Donja Gorica" (UP 549) | 45.000,00 | |
| **34** | Saobraćajnica na UP 64-10 u zahvatu DUP-a "Tološi 2" | 67.500,00 | |
| **35** | Krak Ulice Iva Vizina u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ | 183.500,00 | |
| **36** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Donja Gorica koridor Cet.puta i Južne obilaznice" (UP 31,38,39 i 40) | 83.675,00 | |
| **37** | Dio izgrađenih saobraćajnica u zahvatu DUP-a"Konik Sanacioni plan" (između blokova VI i VII) | 206.000,00 | |
| **38** | Dio ulice 2 i ulica 4 za komunalno opremanje urbanističkih parcela 69, 71 I 72 Blok 16, zona C u zahvatu DUP-a “Servisno skladišna zona” (fazno) | 200.000,00 | |
| **39** | Eksproprijacija dijela katastarske parcele 1594 KO Podgorica I, za potrebe izgradnje ulice u zahvatu DUP-a “Naselje 1.maj” | 20.000,00 | |
| **40** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Industrijska zona KAP-a - koridor Južne obilaznice"(dužina 696m) | 250.000,00 | |
| **41** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Industrijska zona KAP-a - koridor Južne obilaznice" (dužina 775m) | 320.000,00 | |
| **42** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-ova "Industrijska zona KAP-a - koridor Južne obilaznice", Industrijska zona KAP-a" i "Dahna 2" | 330.000,00 | |
| **43** | Rekonstrukcija ulice Vojislavljevića ,proširenje mosta i kružni tok na raskrsnici sa Cetinjskim putem | 500.000,00 | |
| **44** | Transformatorska stanica na trasi Južne obilaznice | 26.000,00 | |
| **45** | Rekonstrukcija Beogradske Ulice u zahvatu DUP-a „Gorica C“ | 81.600,00 | |
| **46** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Pobrežje zona G“ (za UP 1) | 330.000,00 | |
| **47** | Saobraćajnice definisana koordinatama tačaka br. O113, O107 i O103 u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2“ (za UP 11 i 12) | 423.500,00 | |
| **48** | Rekonstrukcija Ulice Vaka Đurovića u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2“ | 880.000,00 | |
| **49** | Eksproprijacija radi izgradnje parka na UP 201 DUP "Zabjelo 9" | 1.318.668,00 | |
| **50** | Saobraćajnice „Prilaz 1“ u zahvatu DUP-a „Zabjelo-Ljubović“ | 44.000,00 | |
| **51** | Dio Ulice 6.2 DUP "Momišići B" ( za kat.p.1507/1 KO Tološi) | 17.238,00 | |
| **52** | Raskrsnica Bulevara Veljka Vlahovića i Puta Radomira Ivanovića | 182.490,00 | |
| **53** | Rekonstrukcija Ulice AVNOJA-a | 525.000,00 | |
| **54** | Saobraćajnica u zahvatu DUP -a "Drač - Cvijetin brijeg" | 283.820,00 | |
| **55** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Univerzitetski centar“ | 4.406.800,00 | |
| **56** | Rekonstrukcija Ulice 7. Omladinske brigade | 210.000,00 | |
| **57** | Saobraćajnica „Nova 1“ u zahvatu DUP-a „Zabjelo B2“ (za UP 56) | 110.000,00 | |
| **58** | Rekonstrukcija Ulice Buda Tomovića u zahvatu DUP-a ”Stam.zajed.6 – St.Varoš” | 110.000,00 | |
| **59** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Mahala“ (za UP 7) | 202.500,00 | |
| **60** | Rekonstrukcija dijela Ulice II Crnogorskog bataljona | 138.000,00 | |
| **61** | Kružni tok na raskrsnici Ulice Dr Vukašina Markovića i Dr Ljubomira Rašovića | 20.000,00 | |
| **62** | Nastavak Bulevara Save Kovačevića do Ulice Zmaj Jovine | 150.000,00 | |
| **63** | Kruzni tok i most na Ulici Vojislavljevića | 60.000,00 | |
| **64** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Stambena zajednica 6 Kruševac“ (za UP 3 i 3a) | 90.200,00 | |
| **65** | Saobraćajnica „Nova 2007“ i dio Ulice Milutina Vučinića u zahvatu DUP-a „Stambena zajednica 6 Krusevac“ | 180.400,00 | |
| **66** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ (za UP B.25) | 57.600,00 | |
| **67** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Zabjelo 9“ (za UP 89) | 67.000,00 | |
| **68** | Saobraćajnica „Ulica 9“ u zahvatu DUP-a „Momišići B“ | 55.900,00 | |
| **69** | Saobraćajnica „Ulica 8“ u zahvatu DUP-a „Momišići B“ | 175.283,00 | |
| **70** | Rekonstrukcija Bregalnička ulica | 70.000,00 | |
| **71** | Rekonstrukcija Ulice Miodraga Bulatovića | 9.000,00 | |
| **72** | Parking uz UP75 u zahvatu DUP-a „Konik Stari aerodrom“ | 36.000,00 | |
| **73** | Saobraćajnica def. koord.tačaka br. 145, T127 i 146 u zahvatu DUP-a „Mahala“ | 18.000,00 | |
| **74** | Saobraćajnica „Jugozapadna obilaznica“ od kružnog toka na magistralnom putu M2.3 Podgorica-Cetinje do Komanskog mosta | 7.200.000,00 | |
| **75** | Uređenje zelene površine u DUP-u”Stara Varoš” Blok VII, Trg Božane Vučinić, 100m2 (500,00eura/m2) | 122.750,00 | |
| **76** | Eksproprijacija objekta br.6 sa kat.p.4134/4 KO Podgorica III, dio UP3 u zahvatu DUP-a” Pobrežje Zona D i E” | 50.000,00 | |
| **77** | Saobraćajnica def.koord.tač. A94 i A97 u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" | 56.880,00 | |
| **78** | Krak saobraćajnice u zoni B u zahvatu DUP-a"Gornja Gorica 1"- izmjene i dopune | 71.200,00 | |
| **79** | Rekonstrukcija ulica A i F u zahvatu DUP-a "Radoje Dakić" | 51.750,00 | |
| **80** | Dio saobraćajnice za UP E/16 i E/17 u zahvatu DUP-a „Gornja Gorica 1“ | 13.400,00 | |
| **81** | Dio saobraćajnice za UP203 u zahvatu DUP-a „Mahala“ | 30.000,00 | |
| **82** | Saobraćajnica „Ulica 2“ u zahvatu DUP-a „Čepurci - dio“ | 24.000,00 | |
| **83** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Konik Stari Aerodrom III“ (za UP 4 i 6) | 37.400,00 | |
| **84** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Momišići B“ (za UP C11) | 6.120,00 | |
| **85** | Krak Ulice Ludviga Kube u zahvatu DUP-a „Zagorič 2“ | 108.000,00 | |
| **86** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Pobrežje zone A, B i C“ (za UP24) | 501.000,00 | |
| **87** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Bloka 35-36“ (za UP1) | 1.171.656,18 | |
| **88** | Rekonstrukcija Ulice Žarka Zrenjanina u zahvatu DUP-a „Masline“ | 108.000,00 | |
| **89** | Rekonstrukcija raskrsnice Bul.Džordža Vašingtona i Ulice Dalmatinske | 35.000,00 | |
| **90** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2“ (za UP20) | 80.000,00 | |
| **91** | Dio Ulice Draga Đurovića i Ulica "Nova 13" u zahvatu DUP-a "Zagorič 3 i 4, zona 2" | 110.000,00 | |
| **92** | Rekonstrukcija saobraćajnice Golubovci-Mataguži - Faza V | 166.530,00 | |
| **93** | Saobraćajnica za opremanje UP 15A u zahvatu DUP-a "Industrijska zona KAP-a - koridor južne obilaznice" | 36.120,00 | |
| **94** | Pješačke aleje i blokovsko zelenilo za UP 5, blok 20, u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica VI - Kruševac - dio" | 76.320,00 | |
| **95** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a"Nova Varoš 2" UP 34 | 258.750,00 | |
| **96** | Saobraćajnica „Ulica 6“ u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2“ | 250.500,00 | |
| **97** | Saobraćajnica definisana tačkama 280, 281, 282 i 283 u zahvatu DUP-a "Mahala" | 15.750,00 | |
| **98** | Saobraćajnica za potrebe opremanja UP E2.1 i E2.2 u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ | 144.000,00 | |
| **99** | Saobraćajnica za potrebe opremanje UP70 zona A u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 2 zona B” | 71.500,00 | |
| **100** | Saobraćajnica za opremanje UP 58 i 58a u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 2 zona B” | 20.800,00 | |
| **101** | Saobraćajnica za opremanje UP 191, 192, 193 i 194 u zahvatu DUP-a „Titex“ | 182.876,00 | |
| **102** | Saobraćajnica za opremanje UP C 1.15, 1.16, 1.17, 1.30 i 1.31 u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8” | 243.000,00 | |
| **103** | Saobraćajnica za opremanje UP A1-Up2 u zahvatu DUP-a “Zagorič 2” | 25.800,00 | |
| **104** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a “Koridori Cetinjskog puta i južne obilaznice” | 47.500,00 | |
| **105** | Saobraćajnica za opremanje UP 28, 29 i 30 u zahvatu DUP-a “Drač – Cvijetin brijeg” | 220.000,00 | |
| **106** | Saobraćajnice za opremanje UP 61 “Konik - Stari aerodrom” (ulica koja se priključuje na ulicu Petra Dedića) | 23.100,00 | |
| **107** | Saobraćajnice za opremanje UP31 u zahvatu DUP-a “Pobrežje A. B i C” | 96.800,00 | |
| **108** | Saobraćajnice za opremanje UP 51 i 54 u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9” | 59.000,00 | |
| **109** | Rekonstrukcija Ulice Iva Vizina u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8” - I faza | 324.000,00 | |
| **110** | Saobraćajnice radnog naziva ulica 2 u zahvatu DUP-a „Čepurci – dio“ | 25.000,00 | |
| **111** | Raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja u ulici 27 Marta: 720m2 | 200.000,00 | |
| **112** | Rekonstrukcije Kozaračke ulice u zahvatu DUP-a "Konik-Stari aerodrom" | 11.000,00 | |
| **113** | Rekonstrukcija ulice Branka Deletića | 1.650.000,00 | |
| **114** | Rekonstrukcija ulice Nikole Đurkovića u zahvatu DUP-a “Masline” | 33.000,00 | |
| **115** | Rekonstrukcija dijela Hercegovačke ulice, od Ulice Omladinskih brigada do Ulice IV proleterske u zahvatu DUP-a “Drač urbana cjelina 1.2” | 12.500,00 | |
| **116** | Rekonstrukcija Ulice 8.Marta u zahvatu DUP-a “Titex” | 144.000,00 | |
| **117** | Saobraćajnica za opremanje UP A2.7 u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8” | 183.500,00 | |
| **118** | Saobraćajnice u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 1” | 143.000,00 | |
| **119** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Gornja Gorica 1“ za UP D/226 i D/229 | 196.000,00 | |
| **120** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Zagorič 2“ za UP16 | 1.250,00 | |
| **121** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a „Donja Gorica“ | 200.000,00 | |
| **122** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Zagorič 1“ za UP 486 | 79.200,00 | |
| **123** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ za UP F2.9 | 36.000,00 | |
| **124** | Dio saobraćajnice „Nova 1“ u zahvatu DUP-a „Zabjelo-Ljubović“ za UP33 | 134.200,00 | |
| **126** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica1" (UP A/156 i UP A/157) | 31.600,00 | |
| **127** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" (UPF2.44, F2.46, F2.48 i F2.51) | 116.880,00 | |
| **128** | Dio saobraćajnice sa parkinzima u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9" (UP 32 i UP 67) | 80.100,00 | |
| **129** | Krak ulice Petra Dedića u zahvatu DUP-a "Konik-Stari aerodrom" (UP2090/1114) | 12.040,00 | |
| **130** | Dio saobraćajnice sa parkinzima u zahvatu DUP-a "Naselje 1 Maj" | 84.830,00 | |
| **131** | Saobraćajnica radnog naziva "Nova 10" u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica VII - Stara Varoš" | 40.800,00 | |
| **132** | "Ulica 7" u zahvatu DUP-a "Momišići B" | 120.00,00 | |
| **133** | Eksproprijacija izvedenog stanja za kat.p.1304/4 KO Podgorica I | 53.400,00 | |
| **134** | Saobraćajnica "Nova 1" u zahvatu DUP-a "Zagorič 3 i 4 - zona 2" | 294.000,00 | |
| **135** | Saobraćajnica "Nova 15" u zahvatu DUP-a "Prvoborac" | 32.130,00 | |
| **136** | Dio saobraćajnice Ulice F u zahvatu DUP-a "Radoje Dakić" (UP 14) | 301.000,00 | |
| **137** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Murtovina" zona C1 | 136.000,00 | |
| **138** | Djelovi kat.parcela 3808 i 3807 KO PG II u zahvatu DUP-a "Nova Varoš - Blok A" | 79.800,00 | |
| **139** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Zabjelo B1" (UP 99, 100, 101, 102) | 192.950,00 | |
| **140** | Dio saobraćajnice sa parkinzima u zahvatu DUP-a "Naselje 1 Maj" def.koord.tač.T79 i T80 UP 103) | 162.960,00 | |
| **141** | Dio "Ulice 9" "Ulice 3", "Ulice 8", i kraka "Ulice 4" u zahvatu DUP-a "Dajbabska gora" (UP 95, 96, 98, 99) | 272.800,00 | |
| **142** | Ulica 5 u zahvatu DUP-a "Servisno skladišna zona s ranžirnom stanicom" | 200.000,00 | |
| **143** | Podvožnjak u Ulici AVNOJ-a | 35.000,00 | |
| **144** | Saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2 - dio zone B" (UP 51) | 100.800,00 | |
| **145** | Saobraćajnica sa parkinzima u zahvatu DUP-a " Drač - Cvijetin brijeg" | 360.000,00 | |
| **146** | Krak na Bregalničku ulicu | 56.000,00 | |
| **147** | Ulica Jovana Joza Vukčevića u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" | 120.000,00 | |
| **148** | Ulica Đure Jakšića u zahvatu DUP-a Zabjelo 8" | 530.000,00 | |
| **149** | Saobraćajnica za opremanje UP A4.5, A4.6 i A4.7 u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8" | 195.000,00 | |
| **150** | Dio ulice Špira Mugoše u zahvatu DUP-a "Stara Varoš" | 38.800,00 | |
| **151** | Saobraćajnica za komunalno opremanje UP 10 u zoni B5 u zahvatu DUP-a "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i Jugozapadne obilaznice" | 30.000,00 | |
| **152** | Saobraćajnica za komunalno opremanje UP 28, 29, 30 i 31 u zoni B6 u zahvatu DUP-a "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i Jugozapadne obilaznice" | 14.400,00 | |
| **153** | Saobraćajnica za komunalno opremanje UP 1 u zoni D u zahvatu DUP-a "Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i Jugozapadne obilaznice" | 156.000,00 | |
| **154** | Saobraćajnica koja se priključuje na Cetinjski put u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 1" | 105.000,00 | |
| **155** | Saobraćajnica za komunalno opremanje UP 1d.114 1d.115 u zahvatu DUP-a "Gorica C" (nastavak Atinske ulice) | 275.000,00 | |
| **156** | Saobraćajnica za opremanje UP88 u zahvatu DUP-a "Konik Sanacioni plan" | 26.400,00 | |
| **157** | Ulica "Nova 6" u zahvatu DUP-a "Zagorič 3 i 4 - zona 2" | 108.000,00 | |
| **158** | Saobraćajnica za opremanje UP 120 u zahvatu DUP-a "Titex" | 118.800,00 | |
| **159** | Saobraćajnica za opremanje UP 91 i 92 u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9" | 330.000,00 | |
| **160** | Katastarska parcela 383/3 KO Podgorica II | 20.800,00 | |
| **161** | Bočni priključak iz Ulice Iva Andrića | 4.020,00 | |
| **162** | Saobraćajnice na UP 64-10 u zahvatu DUP-a „Tološi 2“ | 56.000,00 | |
| **163** | Saobraćajnice za UP 354 u zahvatu DUP-a „Murtovina“ | 4.500,00 | |
| **164** | Rekonstrukcija Ulice Đečevića | 62.500,00 | |
| **165** | Saobraćajnica za UP 124, 125, 128, 129 i 130,   u zahvatu DUP-a „Gornja Gorica 3 – dio zone A“ | 84.000,00 | |
| **166** | Prilazne saobraćajnice sa lokalnog puta na autoput Podgorica –Mateševo( petlja Pelev brijeg i petlja Veruša) | 100.000,00 | |
| **167** | Eksproprijacija preostalog dijela kat.parcele 3400/2 i 3400/3 KO Donja Gorica | 19.200,00 | |
| **168** | Uređenje parka ispred marketa „Voli“ u Tološima (kat.p.1875/5) | 372.807,00 | |
| **169** | Dio saobraćajnice u zahvatu DUP-a “Zagorič 5” KO Doljani | 4.500,00 | |
| **170** | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na području Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci | 300.000,00 | |
| 5.3. Rješavanje imovinsko -pravnih odnosa za eksproprijaciju za koje se ukaže potreba i za koje se obezbijede sredstva iz Budžeta Glavnog grada. | | 300.000,00 | |
| **5.4 Dinamika ulaganja**  Za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i za ostale njima povezane troškove pripreme, u 2022.godini u Budžetu su opredijeljena sredstva u iznosu od 2.800.000,00 €. Procijenjena sredstva za rješavanje imovinsko pravnih odnosa iznose 44,691,806.78 €. Imajući u vidu da se plaćanje po osnovu eksproprijacije vrši i u ratama i da postupak donošenja rješenja o eksproprijaciji i zaključivanje sporazuma zahtijeva određeno vrijeme, očekuje se da će u 2022.godini stvarni troškovi za eksproprijaciju biti do iznosa budžetom opredijeljenih sredstava, dok će se značajan dio obaveza za eksproprijaciju rješavati putem davanja u zamjenu druge nepokretnosti. Nerealizovana sredstva iz navedenih stavki mogu se koristiti za eksproprijacije za koje se u toku godine ukaže opravdana potreba. Dinamika ulaganja se utvrđuje na osnovu prioriteta i dinamičkog plana za komunalno opremanje lokacija od strane Agencije za izgradnju i razvoj d.o.o.   *Napomena: Navedeni iznosi naknade predviđeni su analizom procjena Komisije Uprave za nekretnine Crne Gore, procjena vještaka u sudskim postupcima,procjena nadležne Komisije Glavnog grada-Podgorice, kao i praćenjem tržišta nekretnina.***5.5. Nosilac aktivnosti Direkcija za imovinu Glavnog grada Podgorice** | | | |
| VI | UREĐIVANJE I OPREMANJE LOKACIJA | 17.198.600,00 | |
| 6.1. | Radovi u toku i ugovoreni radovi | 5.135.600,00 | |
| **1** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Agroindustrijska zona”, UP 2b, zona 1, blok 2 (Izmještanje trafostanice MBTS 10/0,4 kV, 1x630 kV) | 55.000,00 | |
| **2** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Blok 35-36”,UP 1 | 160.000,00 | |
| **3** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 1”, UP F/260, F/263 i E/264 | 65.000,00 | |
| **4** | Izgradnja saobraćajnica - dva kraka Ulice Miloja Pavlovića u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 1" | 120.000,00 | |
| **5** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 2”, UP 67, zona B | 45.000,00 | |
| **6** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 2”, UP 50, zona B | 102.000,00 | |
| **7** | Opremanje lokacije u zahvatu "Drač-Cvijetin brijeg" UP 30, I faza izgradnja prepumpne stanice i fekalne kanalizacije | 113.000,00 | |
| **8** | Izgradnja saobraćajnice u zahvatu DUP-a "Industrijska zona KAP-a" u Podgorici | 103.700,00 | |
| **9** | Opremanje lokacije u zhavatu DUP-a "Konik Stari aerodrom" (izgradnja saobraćajnice sa parkinzima koja se priključuje na Zmaj Jovinu ulicu) | 107.500,00 | |
| **10** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Konik - Stari aerodrom III”, UP 1, 4 i 6 | 126.000,00 | |
| **11** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Murtovina" (izgradnja saobraćajnice radnog naziva "Ulica 22") | 69.000,00 | |
| **12** | Opremanje lokacije u zahvatu UP-a "Nova Varoš - Blok D" UP 19 - izgradnja vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije | 10.000,00 | |
| **13** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Nova Varoš – blok M“, UP M7 | 18.500,00 | |
| **14** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2“, UP76 | 121.600,00 | |
| **15** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Pobrežje“, UP 47, 48, zona B | 65.000,00 | |
| **16** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Pobrežje A, B i C”, UP 27, 31 | 300.000,00 | |
| **17** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Pobrežje - zona G”, UP 1 | 450.000,00 | |
| **18** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Prvoborac”, UP 4-15, blok 4 (dio Ulice Nova 13) | 50.000,00 | |
| **19** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić”, UP5 (ulice b-b i d-d) | 70.000,00 | |
| **20** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić”, UP 14, (djelovi ulica B I F) | 515.000,00 | |
| **21** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Servisno skladišna zona" UP 13 i UP 13a - izmještanje vodovoda, atmosferske i elektro kablova | 33.500,00 | |
| **22** | Izgradnja dijela Ulice 5 u zahvatu DUP-a "Servisno-skladišna zona sa ranžirnom stanicom" (za novo groblje) | 600.000,00 | |
| **23** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VI - Kruševac” (ulice 2007 i Milutina Vučinića), UP 1, 2, 2a i 3 | 141.000,00 | |
| **24** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VI - Stara Varoš”, UP 42,43 (Ulica Buda Tomovića) | 150.000,00 | |
| **25** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Stara Varoš”, UP A-205 | 160.000,00 | |
| **26** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Univerzitetski centar”, UP 5a, 5b, 5c i 5d | 795.000,00 | |
| **27** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9”, UP 36 -44 (ulice 2, 4, 11 i 13) | 80.000,00 | |
| **28** | Izgradnja prilaznih saobraćajnica za opremanje UP 52 i 53 u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9" | 60.000,00 | |
| **29** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9" UP 51 i 54 | 66.500,00 | |
| **30** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zagorič 1” – izgradnja saobraćajnice u bloku, UP 11, 600, 601 (izgradnja ulica Nova 4 i Nova 6) | 150.000,00 | |
| **31** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Zagorič 1" - izgradnja ulice Veliše Mugoše II faza | 100.000,00 | |
| **32** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Zagorič 1", UP 56 (Ulica Nova 1) | 50.000,00 | |
| **33** | Izmještanje 10kV i 35kV kablovskih vodova sa lokacije ambasade SAD | 33.300,00 | |
| **34** | Zadržana sredstva do primopredaje objekata | 50.000,00 | |
| 6.2. | Radovi na uređivanju i opremanju lokacija za koje su zaključeni ugovori o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta – planirani radovi | 12.063.000,00 | |
| **1** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Gorica C”, UP 1d.114 i 1d.115 | 100.000,00 | |
| **2** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Dajbabska gora”, UP 95,96,98,99 | 200.000,00 | |
| **3** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Donja Gorica”, izgradnja dijela Ulice 3 | 80.000,00 | |
| **4** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP "Donja Gorica - za koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice", (izgradnja ulice paralelne Bulevaru 21. maj sa dva kraka do Ulice Arhonta Petra) | 400.000,00 | |
| **5** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Donja Gorica”, UP2, zona A, podzona A3 | 150.000,00 | |
| **6** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Donja Gorica - koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice”, UP 28,29,30,31 | 70.000,00 | |
| **7** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Donja Gorica - koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice”, UP 1, zona D | 70.000,00 | |
| **8** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Donja Gorica - koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice”, UP 10, zona B, B5 | 80.000,00 | |
| **9** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Drač - Cvijetin brijeg)”, UP 28, 29 i 30 | 400.000,00 | |
| **10** | Opremanje lokacija u zahvatu UP-a “Duvanski kombinat”, UP 1 (izgradnja ulivno-izlivne trake na Ljubljanskoj ulici) | 50.000,00 | |
| **11** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Gorica C”, UP 3.27 | 100.000,00 | |
| **12** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 2", UP 1-50 i 1-51 | 300.000,00 | |
| **13** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 2”, UP 70,75, zona A | 250.000,00 | |
| **14** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Konik - Stari aerodrom III”, UP 11, 12 i 13 | 350.000,00 | |
| **15** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Konik - Stari aerodrom III”, UP 7 i 9 | 130.000,00 | |
| **16** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Mahala”, UP 7 i 14 | 460.000,00 | |
| **17** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “1. Maj”, UP 136 | 100.000,00 | |
| **18** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “1. Maj”, UP 103 | 200.000,00 | |
| **19** | Izgradnja saobraćajnice sa parkinzima u zahvatu DUP-a „1. Maj“, UP 46 i 47 | 100.000,00 | |
| **20** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Momišići A”, UP 11, blok 2, dio zone A (Ulica VII Omladinske brigade) | 320.000,00 | |
| **21** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Momišići B”, UP C210 | 120.000,00 | |
| **22** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2“, UP C34 (ulica uz objekat "Vila Gorica") | 190.000,00 | |
| **23** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Nova Varoš 2“, UP77 (Ulica Nova 4) | 450.000,00 | |
| **24** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Novi Grad 1 i 2", (izgradnja parkinga na kraku Ulice Ivana Vujoševića) | 100.000,00 | |
| **25** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Prvoborac”, UP 4-15, blok 4 (Ulica Nova 15) | 150.000,00 | |
| **26** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Radoje Dakić”, UP 3-9 i 3-10 | 250.000,00 | |
| **27** | Izgradnja nastavka Ulice 5 i dijela Ulice 9 u zahvatu DUP-a "Servisno-skladišna zona sa ranžirnom stanicom" (za novo groblje) | 913.000,00 | |
| **28** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VI - Kruševac, dio”, UP 1,2,3,4, blok 18 (Ulica Nova 2007) | 100.000,00 | |
| **29** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VII - Stara Varoš”, UP 10 | 200.000,00 | |
| **30** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Titex”, UP 191, 192, 193 i 194 | 300.000,00 | |
| **31** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Titex”, UP 120, zona A | 150.000,00 | |
| **32** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Tološi 1”, UP 251 i 252 | 30.000,00 | |
| **33** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Tološi 2”, UP 270, blok 9 (rekonstrukcija Kotorske ulice) | 320.000,00 | |
| **34** | Opremanje lokacija u zahvatu KO Tološi, kat.parc. 4166 i 4167 | 25.000,00 | |
| **35** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8”, UP 254, blok 19 (ul. Ksenije Cicvarić, I faza) | 300.000,00 | |
| **36** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8", UP B 2.5. | 85.000,00 | |
| **37** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8”, UP E2.1 i 2.2 | 200.000,00 | |
| **38** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8”, UP A2.7 | 100.000,00 | |
| **39** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8”, UP C1.15, C1.16, C1.17, C1.30 i C1.31 | 150.000,00 | |
| **40** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8”, UP A4.5, A4.6, A4.7 | 300.000,00 | |
| **41** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8”, izgradnja vodovoda u Ulici Jovana Joza Vukčevića | 50.000,00 | |
| **42** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9”, UP 89 | 150.000,00 | |
| **43** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9”, UP 32 i 67 | 70.000,00 | |
| **44** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9”, UP 91 i 92 | 70.000,00 | |
| **45** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo B”, UP 6, blok 4 | 140.000,00 | |
| **46** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo B1”, UP 131, zona A | 70.000,00 | |
| **47** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo B1”,UP 168 | 100.000,00 | |
| **48** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo B1”, UP 81, zona A | 90.000,00 | |
| **49** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo-Ljubović“, UP 108 (Prilaz 3, Prilaz 4) | 150.000,00 | |
| **50** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo-Ljubović“, UP 5,14 i 23 (Ulica Nova 1) | 200.000,00 | |
| **51** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zabjelo-Ljubović“ (nastavak rekonstrukcije Ulice 2 do Ulice Crnogorskih serdara) | 300.000,00 | |
| **52** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo - Ljubović”, UP 33 (Ulica Nova 1) | 200.000,00 | |
| **53** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zabjelo - Ljubović”, UP 73,74 (Ulica 5) | 70.000,00 | |
| **54** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Zagorič 1", UP 26, 27 i 28 | 290.000,00 | |
| **55** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zagorič 1”, UP 409 | 95.000,00 | |
| **56** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zagorič 2”, UPA1-UP2 (izgradnja vodovoda) | 25.000,00 | |
| **57** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4”, UP1/42,1/44,1/46, 1/47, 1/54, 1/67, 1/68 | 150.000,00 | |
| **58** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4”, UP 5a-9 i 5a-6, zona 2 (izgradnja Prolaza 10) | 20.000,00 | |
| **59** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4”, UP 5a-36, 5a-37, 5a-38 i 5a-39, zona 2 (ulice Draga Đurovića i Nova 13) | 150.000,00 | |
| **60** | Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4” (izgradnja saobraćajnice pored rijeke Morače, od Ulice Nova 1 do Ulice Nova 25) | 200.000,00 | |
| **61** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4 - zona 2”, kat. parcela 462/2 PG II | 50.000,00 | |
| **62** | Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Zagorič 3 i 4 - zona 2", (Ulica | 580.000,00 | |
| **63** | Opremanje lokacija u naseljima sa pretežno individualnom izgradnjom i drugih lokacija za koje se ukaže potreba i obezbijede sredstva, radovi na hidrotehničkim instalacijama za koje se ukaže potreba, polaganje visokonaponskih kablova i izgradnja javne rasvjete za opremanje lokacija i sredstva za investitore koji sami opremaju lokaciju | 500.000,00 | |
| **6.3. Dinamika ulaganja** Ukupna sredstva za opremanje lokacija u 2022. godini obezbijeđena su iz Budžeta, od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, i iznose 3.000.000,00 €.  Radovi planirani u okviru ovog poglavlja predstavljaju obaveze prema investitorima objekata sa kojima je Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. Podgorica zaključila ugovore o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Ovim ugovorima Agencija se obavezala na blagovremeno opremanje lokacija, te su ovi radovi prioritetni u Programu za 2022. godinu.  **6.4. Nosilac aktivnosti Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. Podgorica** | | | |
| VII | IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SAOBRAĆAJNICA, MOSTOVA I GARAŽA | 25.164.500,00 | |
| 7.1. | Radovi u toku i ugovoreni radovi | 6.860.500,00 | |
| **1** | Izgradnja zidova za zaštitu od buke na trasi Jugozapadne obilaznice | 50.000,00 | |
| **2** | Izgradnja saobraćajnice (veza Hercegovačke i Njegoševe ulice), u zahvatu DUP-a "Nova Varoš - kvart F" | 83.000,00 | |
| **3** | Nastavak rekonstrukcije Ulice Iva Andrića | 240.000,00 | |
| **4** | Rekonstrukcija Ulice Miladina Popovića, I faza | 275.000,00 | |
| **5** | Rekonstrukcija Beogradske ulice (od Ulice Rista Stijovića do Ulcinjske ulice) | 200.000,00 | |
| **6** | Izgradnja ulice pored Stadiona malih sportova radnog naziva "Ulica 17" u zahvatu DUP-a "Nova Varoš 2" | 305.000,00 | |
| **7** | Rekonstrukcija Ulice Dušana Milutinovića | 419.000,00 | |
| **8** | Izgradnja kružne raskrsnice Bulevara Josipa Broza i Zmaj Jovine ulice | 383.000,00 | |
| **9** | Rekonstrukcija Ulice Branka Ćopića | 1.163.500,00 | |
| **10** | Rekonstrukcija Ulice Husinjskih rudara | 600.000,00 | |
| **11** | Rekonstrukcija Hercegovačke ulice od ulice Slobode do ulice Marka Miljanova | 350.000,00 | |
| **12** | Rekonstrukcija ulica Sava Lubarde i Spasa Nikolića u Staroj Varoši | 150.000,00 | |
| **13** | Preostali radovi na Bulevaru prema Tuzima od kraja zahvata DUP-a „Konik Stari aerodrom III“ do mosta na rijeci Cijevni | 103.500,00 | |
| **14** | Izgradnja vodovoda DN 200 mm uz saobraćajnicu Podgorica - Tuzi | 23.000,00 | |
| **15** | Izgradnja priključka na put Podgorica - Tuzi | 33.500,00 | |
| **16** | Izrada putokazne signalizacije na području teritorije Glavnog grada | 80.000,00 | |
| **17** | Izgradnja vodovoda i fekalne kanalizacije u Ulici Miladina Popovića | 90.000,00 | |
| **18** | Rekonstrukcija dijela Njegoševe ulice (od Bokeške ulice do Bulevara Ivana Crnojevića | 847.000,00 | |
| **19** | Izgradnja Bulevara V.Branta | 535.000,00 | |
| **20** | Rekonstrukcija magistralnog puta M18 (po ugovoru I faza puta Nikšić-Podgorica od raskrsnice sa Cetinjskim putem do Komanskog mosta) | 850.000,00 | |
| **21** | Troškovi tehničkih pregleda | 30.000,00 | |
| **22** | Zadržana sredstva do primopredaje objekta | 50.000,00 | |
| 7.2. | Planirani radovi | 18.304.000,00 | |
| **1** | Rekonstrukcija Ulice Vojisavljevića, I faza | 1.000.000,00 | |
| **2** | Rekonstrukcija dijela Ulice Rista Stijovića | 230.000,00 | |
| **3** | Rekonstrukcija Ulice Ludvika Kube, I faza, od Ulice Ivana Crnojevića ka Ulici Iva Andrića u dužini od 750 m | 500.000,00 | |
| **4** | Izgradnja kružne raskrsnice ulica Baku i Meše Selimovića | 600.000,00 | |
| **5** | Izgradnja kružne raskrsnice bulevara Veljka Vlahovića i Pera Ćetkovića | 400.000,00 | |
| **6** | Izgradnja kružne raskrsnice bulevara Džordža Vašingtona i Svetog Petra Cetinjskog | 560.000,00 | |
| **7** | Izgradnja dodatne saobraćajne trake u Dalmatinskoj ulici od Bulevara Džordža Vašingtona do Moskovske ulice sa izgradnjom kružne raskrsnice Bulevara Džordža Vašingtona i Moskovske ulice | 530.000,00 | |
| **8** | Rekonstrukcija Ulice AVNOJ-a, I faza | 300.000,00 | |
| **9** | Nastavak izgradnje Bulevara Pera Ćetkovića, I faza | 500.000,00 | |
| **10** | Rekonstrukcija Ulice Žarka Zrenjanina, I faza | 300.000,00 | |
| **11** | Rekonstrukcija ulice Branka Deltića, I faza | 300.000,00 | |
| **12** | Rekonstrukcija Ulice Iva Vizina (od Ulice Ksenije Cicvarić do reciklažnog dvorišta), I faza | 200.000,00 | |
| **13** | Rekonstrukcija Ulice Braće Ribar | 300.000,00 | |
| **14** | Rekonstrukcija raskrsnice ulica dr Ljubomira Rašovića i dr Vukašina Markovića | 235.000,00 | |
| **15** | Rekonstrukcija raskrsnice ulica II Crnogorskog bataljona, Vaka Đurovića i Gavra Vukovića i rekonstrukcija - proširenje Ulice II Crnogorskog bataljona | 800.000,00 | |
| **16** | Rekonstrukcija Ulice Radovana Zogovića, od Ulice Miloša Obilića do Ulice Veljka Vlahovića | 100.000,00 | |
| **17** | Rekonstrukcija Ulice Balšića, od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara Ivana Crnojevića | 600.000,00 | |
| **18** | Rekonstrukcija Vučedolske ulice, od Njegoševe ulice do Bulevara Stanka Dragojevića | 350.000,00 | |
| **19** | Rekonstrukcija Ulice Miljana Vukova, od Ulice slobode do Ulice Marka Miljanova | 500.000,00 | |
| **20** | Rekonstrukcija Ulice slobode, od Hercegovačke ulice do Bulevara Ivana Crnojevića | 250.000,00 | |
| **21** | Rekonstrukcija Hercegovačke ulice, od Ulice Marka Miljanova do Ulice IV Proleterske brigade | 350.000,00 | |
| **22** | Rekonstrukcija Ulice Vlada Martinovića na Draču | 450.000,00 | |
| **23** | Rekonstrukcija Ulice Đečevića na Draču | 200.000,00 | |
| **24** | Rekonstrukcija Ulice Radoja Jovanovića u Staroj Varoši | 350.000,00 | |
| **25** | Rekonstrukcija Ulice Špira Mugoše u Staroj Varoši | 500.000,00 | |
| **26** | Rekonstrukcija Ulice Ljubović u Staroj Varoši | 450.000,00 | |
| **27** | Rekonstrukcija Ulice Spasa Nikolića, od Ulice Sava Lubarde do Ulice Radoja Jovanovića u Staroj Varoši | 150.000,00 | |
| **28** | Rekonstrukcija Ulice Husinjskih rudara, II faza | 120.000,00 | |
| **29** | Rekonstrukcija Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže - početak radova | 150.000,00 | |
| **30** | Izgradnja svjetlosne signalizacije na raskrsnici ulica Vojvode Ilije Plamenca i Princeze Ksenije | 60.000,00 | |
| **31** | Izgradnja svjetlosne signalizacije na raskrsnici ulica Oktobarske revolucije i Kralja Nikole | 71.000,00 | |
| **32** | Izvođenje radova na sanaciji potpornog zida na šetalištu Skaline | 60.000,00 | |
| **33** | Sanacija dijela Savinog potoka | 200.000,00 | |
| **34** | Uređenje obale Ribnice | 1.100.000,00 | |
| **35** | Sanacija puta i nasipa u mjestu Treskavac | 50.000,00 | |
| **36** | Izgradnja i rekonstrukcija puteva u mjesnim zajednicama na gradskom području Glavnog grada | 300.000,00 | |
| **37** | Izgradnja vodovoda u Ulici Marka Martinovića u zahvatu DUP-a "Donja Gorica“ | 48.000,00 | |
| **38** | Izgradnja javne rasvjete na više lokacija u Glavnom gradu po osnovu obaveza komunalnog opremanja | 100.000,00 | |
| **39** | Izrada tabli sa nazivima ulica i brojeva i njihova ugradnja | 50.000,00 | |
| **40** | Rekonstrukcija Kapadžića mosta | 500.000,00 | |
| **41** | Izgradnja mosta u Rogamima | 50.000,00 | |
| **42** | Izgradnja garaže na UP VIII7 u zahvatu DUP-a „PC Kruševac, zona B“ | 420.000,00 | |
| **43** | Izgradnja garaže na urbanističkoj parceli G3 u Bloku VII u zahvatu DUP-a "1. Maj" | 200.000,00 | |
| **44** | Izgradnja garaže za potrebe gradskog pozorišta u zahvatu DUP-a "Drač-Nova Varoš", I faza | 300.000,00 | |
| **45** | Izgradnja svjetlosne signalizacije na raskrsnici magistralnog puta Podgorica - Golubovci i Ulice Mihaila Petrovića | 60.000,00 | |
| **46** | Izgradnja svjetlosne signalizacije na raskrsnici magistralnog puta Podgorica - Golubovci i lokalnog puta u mjestu Cijevna u GO Golubovci | 60.000,00 | |
| **47** | Rekonstrukcija puta Golubovci - Mataguži, V faza (od stadiona "Trešnjica" do Gošića) | 1.100.000,00 | |
| **48** | Sanacija nadvožnjaka i puta za aerodrom u Golubovcima | 1.500.000,00 | |
| **49** | Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica-Tuzi, dionica od kružnog toka na Josipa Broza do kraja granice DUP-a "Konik Stari aerodrom III", faza II | 100.000,00 | |
| **50** | Izgradnja centralnog Trga u Anovima - Golubovci | 250.000,00 | |
| **51** | Izgradnja Trga Balšića | 50.000,00 | |
| **52** | Troškovi nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata | 100.000,00 | |
| **53** | Rekonstrukcija saobraćajnica i mostova po potrebi | 300.000,00 | |
| **7.3. Dinamika ulaganja** Ukupna sredstva za izgradnju i rekonstrukciju mostova, saobraćajnica i garaža u 2022. godini obezbijeđena su iz Budžeta, od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, i iznose **7,551,500.00** **€**.  **7.4. Nosilac aktivnosti Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. Podgorica** | | | |
| VIII HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA | | 15.677.000,00 | |
| 8.1. | Hidrotehnička infrastruktura | | |
| **1** | Postrojenje za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici  (PPOV) *(Izvođački projekat za primarnu, sekundarnu mrežu i idejni projekat i tenderska dokum. za most (PPOV),Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda PPOV)* | 14.802.000,00 | |
| **2** | Izgradnja fekalne kanalizacije-sekundarna mreža | 150.000,00 | |
| **3** | Izvođenje radova na izgradnji vodovodne mreže u seoskim i prigradskim naseljima | 225.000,00 | |
| **4** | Rekonstrukcija vodovodne mreže na području Glavnog grada | 250.000,00 | |
| **5** | Hidrotehnička infrastruktura u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci | 150.000,00 | |
| **6** | Izvođenje bunarske konstrukcije na području grada za potrebe irigacije | 100.000,00 | |
| **8.2. Dinamika ulaganja** Za izgradnju i rekonstrukciju hidrotehničkih instalacija i za ostale sa njima povezane troškove pripreme u 2022. godini predviđena su sredstva iz Budžeta od **875.000,00 €.** Za projekat Postrojenja za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda opredijeljena su sredstva u iznosu od *1.457,000.00* € iz kreditnih sredstava, dok je ostatak od *13.345,000.00 €* predviđeno iz donacije po ugovoru o proslijeđivanju kreditnih i grant sredstava  **8.3. Nosilac aktivnosti "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica** | | | |
| IX GRADSKO ZELENILO | | 1.376.000,00 | |
| 9.1. | Gradsko zelenilo | | |
| **1** | Uređenje zelenih površina, dječijih igrališta i hidrosistemi | 270.000,00 | |
| **2** | Pejzažno uređenje zelenih površina - akcija sa Skupštinama etažnih vlasnika | 15.000,00 | |
| **3** | Uređenje zelenih površina u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci | 121.000,00 | |
| **4** | Izgradnja parkova, zelenih površina | 670.000,00 | |
| **5** | Postavljanje zaštitnih ograda na javnim zelenim površinama, bulevarima i dr. | 200.000,00 | |
| **6** | Projekat Micro 020 i idejna rješenja | 100.000,00 | |
| **9.2.Dinamika ulaganja**  Sredstva predviđena ovom tačkom Programa predviđena su, iz Budžeta, u ukupnom iznosu od **1.376.000,00 €**.  **9.3.Nosilac aktivnosti  "Zelenilo" d.o.o. Podgorica, Služba glavnog gradskog arhitekte** | | | |
| X IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE | | 650.000,00 | |
| 10.1. | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete | | |
| **1** | Postavljanje i izgradnja javne rasvjete | 450.000,00 | |
| **2** | Rekonstrukcija javne rasvjete I, II, III i IV faza miniobilaznice od Zlatice do kružnog toka kod zgrade Vodovoda | 100.000,00 | |
| **3** | Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u Opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci | 100.000,00 | |
| **10.2. Dinamika ulaganja**  Sredstva za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete na području Glavnog grada obezbijeđena su u ukupnom iznosu od **650.000,00** € u Budžetu Glavnog grada, od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i biće u cijelosti realizovana u ovoj godini.   **10.3. Nosilac aktivnosti   "Komunalne usluge" d.o.o. Podgorica** | | | |
| XI IZGRADNJA OBJEKATA NA DEPONIJI | | 750.000,00 | |
| 11.1. | Izgradnja objekata na deponiji | | |
| **1** | Izgradnja sanitarne kade br 4 (I faza) | 750.000,00 | |
| **11.2. Dinamika ulaganja**  Finansiranje izgradnje sanitarne kade br. 4 je planirano iz Budžeta.  **11.3. Nosilac aktivnosti "Deponija" d.o.o. Podgorica** | | | |
| XII RADOVI NA UREĐENJU GROBLJA | | 1.423.967,50 | |
| 12.1. | Radovi na uređenju groblja | | |
| **1** | Održavanje groblja i kapele u opštini u okviru Glavnog grada - Golubovci | 30.000,00 | |
| **2** | Ograda oko kapele GO Golubovci | 50.000,00 | |
| **3** | Novo groblje na Ćemovskom polju | 1.100.000,00 | |
| **4** | Infrastruktura na VI i VII fazi proširenja gradskog groblja "Čepurci" (elektro i vodovodne instalacije, staze i hortikulturno uređenje) | 120.000,00 | |
| **5** | Izvođenje radova na izgradnji grobnica na VII fazi proširenja Gradskog groblja "Čepurci" | 123.967,50 | |
| **12.2. Radovi na uređenju gradskog groblja** Planirane aktivnosti za 2022. godinu će se realizovati od sredstava nadležnog preduzeća i Budžeta Glavnog grada.Tačka 5 će se finansirati od sredstava preduzeća "Pogrebne usluge" d.o.o, u iznosu od 123.967,50 eura.  **12.3. Nosilac aktivnosti**  **„Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica** | | | |
| XIII RADOVI NA IZGRADNJI PIJACA | | 250.000,00 | |
| 13.1. | Radovi na izgradnji pijaca | | |
| **1** | Izgradnja Zelene pijace u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci | 200.000,00 | |
| **2** | Izgradnja Kamionske pijace | 50.000,00 | |
| **13.2. Radovi na izgradnji pijaca**  Planirane aktivnosti za 2022. godinu će se realizovati od sredstava iz Budžeta Glavnog grada.   **13.3. Nosilac aktivnosti**  "Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica i Opština u okviru Glavnog grada Golubovci | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROGRAM URBANE SANACIJE GLAVNOG GRADA PODGORICE ZA 2022. GODINU | | |
| I UVOD | | |
| Članom 169 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da se sprovođenje mjera urbane sanacije jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje u skladu sa programom urbane sanacije. Jedinica lokalne samouprave je dužna da sredstva ostvarena od naknade za urbanu sanaciju i naknade za korišćenje prostora iz člana 168 ovog zakona, koristi za sprovođenje mjera urbane sanacije i za obezbjeđivanje alternativnog smještaja, u skladu sa ovim zakonom.  Članom 164 istog Zakona je propisano da vlasnik bespravnog objekta plaća naknadu za urbanu sanaciju. Visinu, uslove, način, rokove i postupak plaćanja naknade za urbanu sanaciju, propisuje nadležni organ lokalne samouprave, po prethodnoj saglasnosti Vlade.  Urbana sanacije je skup planskih mjera i uslova kojima se unapređuje karakter izgrađenog dijela građevinskog područja i javnih površina devastiranih bespravnom gradnjom, vrši njihovo komunalno opremanje, kao i sprovode mjere urbane revitalizacije u cilju saniranja djelimično realizovanih investicija. | | |
| II | OBEZBJEĐENJE SREDSTAVA | IZNOS U EURIMA (€) |
| Budžet Glavnog grada od naknade za urbanu sanaciju | | 950,000.00 |
| III | RASPOREĐIVANJE SREDSTAVA | |
| 3.1 | Izrada tehničke dokumentacije | 148,500.00 |
| **1** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP B108 u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 1” | 5,000.00 |
| **2** | Glavni projekat saobraćajnice za komunalno opremanje UP 123 i 99 u zahvatu DUP-a “Gornja Gorica 2 zona A” | 6,500.00 |
| **3** | Glavni projekat saobraćajnice za komunalno opremanje UP 246, 175 i 228 u zahvatu DUP-a “Masline” | 5,500.00 |
| **4** | Glavni projekat saobraćajnice za komunalno opremanje UP 1-4, 1-5, 1-6 i 1-7 u zahvatu DUP-a “Prvoborac” | 4,500.00 |
| **5** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP417 u zahvatu DUP-a “Tološi 2 - dio” | 3,000.00 |
| **6** | Glavni projekat saobraćajnice opremanje UP318 u zahvatu DUP-a “Tološi 2 - dio” | 3,000.00 |
| **7** | Glavni projekat saobraćajnice za opremanje UP84 u zahvatu DUP-a “Tološi 2 - dio” | 4,500.00 |
| **8** | Glavni propjekat saobraćajnice za opremanje UP opremanje UP245 u zahvatu DUP-a “Zagorič 1” | 4,000.00 |
| **9** | Glavni projekat saobraćajnice za komunalno opremanje UP5a-52 i 5a-58 u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4 zona 1” | 3,500.00 |
| **10** | Glavni projekat saobraćajnice za komunalno opremanje UP C2.10 u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8” | 2,000.00 |
| **11** | Glavni projekat saobraćajnica za opremanje UP E5.21 u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8” | 4,000.00 |
| **12** | Glavni projekat saobraćajnica za opremanje UP E5.21 u zahvatu DUP-a “Zabjelo Zelenika” | 4,500.00 |
| **13** | Glavni projekat saobraćajnice za potrebe komunalnog opremanja kat.parcele 1291/3 u zahvatu LSL “Doljani” | 8,500.00 |
| **13** | Glavni projekat za saobraćajnice opremanje UP 45 i 46 u zahvatu DUP-a „Stambena zajednica VII – Stara Varoš“ | 5,500.00 |
| **14** | Glavni projekat za opremanje UP 373 u zahvatu DUP-a “Murtovina” | 2,500.00 |
| **15** | Glavni projekat za opremanje UP 359 u zahvatu DUP-a “Murtovina” | 3,000.00 |
| **16** | Glavni projekat za opremanje UP 568 i 562 u zahvatu DUP-a “Murtovina” | 3,000.00 |
| **17** | Glavni projekat za opremanje UP 286 u zahvatu DUP-a “Murtovina” | 2,500.00 |
| **18** | Glavni projekat za opremanje UP A-390 u zahvatu DUP-a “Murtovina 2” | 3,500.00 |
| **19** | Tehnička dokumentacija po potrebi | 70,000.00 |
| 3.2. | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa po utvrđenim elaboratima eksproprijacije | 300,000.00 |
| 3.3. | Uređivanje i opremanje lokacije | 500,000.00 |
| 3.4. | Izgradnja hidrotehničke infrastrukture | 75,000.00 |
| **IV Dinamika ulaganja**  U 2022. godini, planira se da se realizuju projekti do iznosa od 950.000,00 €, od sredstava naknade za urbanu sanaciju.Određeni projekti, planirani za realizaciju kroz Program uređenja prostora Glavnog grada Podgorice su, takođe, projekti kojim se unapređuje karakter izgrađenog dijela građevinskog područja i površina devastiranih bespravnom gradnjom, pa se i kroz njih vrši komunalno opremanje nelegalno izgrađenih lokacija.  **V Nosilac aktivnosti**  Službe i preduzeća Glavnog grada Podgorice | | |
| **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE** | | |
| **Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG – Opštinski propisi".**  **Broj: 02-016/21-1330 Podgorica, 28. decembar 2021. godine   SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA - PODGORICE  PREDSJEDNIK SKUPŠTINE   dr Đorđe Suhih** | | |